Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti „Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I.Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. Pamatojums | Noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas | Ekonomikas ministrijas ierosinātajos darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumos ir noteikts, ka 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes „Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība" (turpmāk 3.4.2.1.2.apakšaktivitāte) ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums ir 6 180 684 EUR (4 343 809 lati). Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinātos darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumus par finansējuma pārdali starp 3.4.2.pasākumu „Tūrisms” un 3.4.4.pasākumu „Mājokļu energoefektivitāte”, nepieciešams samazināt kopējo 3.4.2.1.2.apakšaktivitātē pieejamo publiskā finansējuma apjomu no 6 394 061 lata uz 5 110 364 latiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumu Nr.348 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti „Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība”” (turpmāk - MK noteikumi Nr.348) 21.punktam projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas 42 mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu. Ekonomikas ministrija ir konstatējusi, ka 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros uzsākto projektu īstenošana tiek ievērojami kavēta. Pastāv risks, ka daļa no uzsāktajiem projektiem netiks realizēti, jo projektu aktivitāšu īstenošana neiekļausies MK noteikumos Nr.348 noteiktajā 42 mēnešu projekta īstenošanas termiņā, tāpēc nepieciešams pagarināt MK noteikumos Nr.348 noteikto projekta īstenošanas termiņu. Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir informējusi Ekonomikas ministriju par iemesliem, kas kavē pašvaldības uzsāktā projekta īstenošanu 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros. Plānojot projekta iesniegšanu 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros, pašvaldība vienlaikus paredzēja piedalīties Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektu konkursā ar projektu „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē” (turpmāk – Ūdenssaimniecības projekts) un izstrādāja projekta aktivitāšu īstenošanas laika grafiku abu projektu aktivitāšu saskaņošanai. Projektu aktivitāšu saskaņošana ir nepieciešama, jo vairākos veloceliņa izbūves posmos vispirms nepieciešama apakšzemes komunikāciju – ūdensvada un sadzīves kanalizācijas – izbūve. Ūdenssaimniecības projekta realizācija Dobeles pilsētā nav uzsākta, jo 2009.gada septembrī Vides ministrija atsauca uzaicinājumu pretendentiem iesniegt projektu iesniegumus, jo nebija informācijas par valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu projektā. Šī iemesla dēļ līgums par Ūdenssaimniecības projekta īstenošanu tika noslēgts tikai 2010.gada oktobrī. SIA „Dobeles ūdens” uzsāka būvdarbu iepirkumu procedūru, kas tika pārtraukta, jo lētākais piedāvājums bija divas reizes augstāks par plānoto. Pašlaik pašvaldība ir veikusi izmaiņas Ūdenssaimniecības projektā, lai atkārtoti uzsāktu iepirkuma procedūru. Ja 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros īstenotā projekta aktivitātes tiks īstenotas pirms Ūdenssaimniecības projekta aktivitāšu īstenošanas, tā saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu būs finanšu līdzekļu un mantas nelietderīga izmantošana, jo vairākos posmos veloceliņa segums tiks demontēts, lai varētu veikt apakšzemes komunikāciju izbūvi Ūdenssaimniecības projekta ietvaros. Lai pabeigtu veloceliņa izbūvi posmos, kur tiks izbūvētas komunikācijas Ūdenssaimniecības projekta aktivitāšu ietvaros, ir nepieciešams pagarināt veloceliņa izbūves termiņu par divām būvniecības sezonām (sākotnēji projekta īstenošanas termiņš bija 34 mēneši). Pamatojoties uz minēto Ekonomikas ministrijas saskata nepieciešamību pagarināt projektu iesniegumu īstenošanas termiņu aktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem. |
| 3. Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Grozījumi MK noteikumos Nr.348 paredz: pagarināt projekta īstenošanas termiņu no 42 mēnešiem uz 55 mēnešiem pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu; samazināt 3.4.2.1.2.apakšaktivitātē pieejamo ERAF un pašvaldību budžeta finansējumu, nosakot, ka apakšaktivitātes ietvaros pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 5 110 364 lati – ERAF finansējums 4 343 809 latu apmērā un pašvaldību budžeta finansējums ne mazāk kā 766 555 latu apmērā. |
| 5. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Projekts šo jomu neskar. |
| 7. Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Latvijas Republikas pašvaldības. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Nav. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekta izpildē ir iesaistīta valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. |
| 2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Noteikumu projekta izpildi nodrošinās valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” esošo funkciju ietvaros. |
| 3. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. |
| 4. Projekta izpildes ietekmes uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams likvidēt esošās institūcijas. |
| 5. Projekta izpildes ietekmes uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams reorganizēt esošās institūcijas. |
| 6. Cita informācija | Nav. |

Anotācijas III, IV, V un VI sadaļa - projekts šīs jomas neskar.

Ekonomikas ministrs	A.Kampars

Vīza: Valsts sekretārs								J.Pūce

01.09.2011 16:40

775

A.Lagzdiņa

67013161, Anda.Lagzdina@em.gov.lv