Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumā Nr.412

„Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25,

Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai”” sākotnējās

ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Informācija par būvniecības projekta „Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā”**

**precizēto provizorisko naudas plūsmu sadalījumā pa gadiem**

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” apstiprinātais finansējuma sadalījums pa gadiem** | | | | **Izmaiņas +/-** | | **Precizētais finansējuma sadalījums pa gadiem** | | | | | |
| **Pārskata periods (gads)** | **Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai (LVL)** | **Kultūras ministrijai nomas maksas segšanai VNĪ (LVL)** | **kopā (LVL):** | **Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai\*** | | **Kultūras ministrijai nomas maksas segšanai VNĪ** | | **kopā:** | |
| **(LVL)** | **(EUR)** | **(LVL)** | **(EUR)** | **(LVL)** | **(EUR)** | **(LVL)** | **(EUR)** |
| 1 | 2. | 3. | 4 | 5 | 6.=12.-5. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2013 | 365588 |  | 365588 | -270217 | -384484 | 95371 | 135701 |  | 0 | 95371 | 135701 |
| 2 | 2014 | 1484400 |  | 1484400 | -1142053 | -1624995 | 342347 | 487116 |  | 0 | 342347 | 487116 |
| 3 | 2015 | 2199096 |  | 2199096 | -1338963 | -1905173 | 860133 | 1223859 |  | 0 | 860133 | 1223859 |
| 4 | 2016 | 1127051 | 72641 | 1199692 | 2678592 | 3811293 | 3878284 | 5518301 |  | 0 | 3878284 | 5518301 |
| 5 | 2017 (un turpmāk ik gadu) |  | 145282 | 145282 | 0 | 0 |  | 0 | 145282 | 206718 | 145282 | 206718 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **5176135** | **217923** | **5394058** | **-72641** | **-103359** | **5176135** | **7364977** | **145282** | **206718** | **5321417** | **7571695** |

**\***Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā

**1.tabulā ietverto skaitļu pārrēķins no latiem uz euro**

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pārskata periods (gads)** | **Izmaiņas +/-** | | | **Precizētais finansējuma sadalījums pa gadiem** | | | | | | | | |
| **Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | | | **Kultūras ministrijai nomas maksas segšanai VNĪ** | | | **kopā:** | | |
| **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** | **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** | **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** | **(LVL)** | **(EUR, EIKL 6.pants)** | **(EUR,** budžeta pārrēķina princip**s)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2013 | -270217 | -384484,15 | -384484 | 95371 | 135700,71 | 135701 |  |  |  | 95371 | 135700,71 | 135701 |
| 2 | 2014 | -1142053 | -1624995,02 | -1624995 | 342347 | 487115,90 | 487116 |  |  |  | 342347 | 487115,90 | 487116 |
| 3 | 2015 | -1338963 | -1905172,71 | -1905173 | 860133 | 1223859,00 | 1223859 |  |  |  | 860133 | 1223859,00 | 1223859 |
| 4 | 2016 | 2678592 | 3811293,05 | 3811293 | 3878284 | 5518300,98 | 5518301 |  |  |  | 3878284 | 5518300,98 | 5518301 |
| 5 | 2017 (un turpmāk ik gadu) |  |  |  |  |  |  | 145282 | 206717,66 | 206718 | 145282 | 206717,66 | 206718 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **-72641** | **-103358,83** | **-103359** | **5176135** | **7364976,59** | **7364977** | **145282** | **206717,66** | **206718** | **5321417** | **7571694,25** | **7571695** |

Finanšu ministrs A. Vilks

06.09.2013 11:51

379

A.Gulbe,

67024698, [aiga.gulbe@vni.lv](mailto:aiga.gulbe@vni.lv)