Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta

„Par Ministru kabineta 2008.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.47, 6.§) „Par Ministru kabineta tiesību aktu izpildes gaitu, kuros paredzēta valsts nekustamā īpašuma maiņa starp valsti un pašvaldību” 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi”

anotācija

| I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs |
| --- |
| 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu | Nav attiecināms. |
| 2. Pašreizējās situācijas raksturojums | Ar Ministru kabineta 2008.gada 8.jūlija sēdes protokola Nr.47 6.§ 2.2.apakšpunktu Iekšlietu ministrijai ir uzdots līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par informatīvā ziņojuma 1.3.apakšpunktā minētās zemes vienības Garkalnes novadā pārņemšanu valsts īpašumā. Savukārt Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija sēdē (prot.Nr.41,34.§) pieņemtajā zināšanai informatīvajā ziņojumā „Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu un kapitāla daļu nodošanu Latvijas valsts īpašumā un Latvijas valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” noteikts, ka Rīgas pilsētas pašvaldība nodod bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā Iekšlietu ministrijas valdījumā – daļu no zemesgabala Garkalnes novadā, kadastra Nr.8060 010 0522, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes mācību bāzes vajadzībām (1.3.apakšpunkts), bet Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā tiek nodoti divi Iekšlietu ministrijas valdījumā esošie īpašumi (ir izpildīts). Ministru kabineta rīkojuma projekta par zemes vienības Garkalnes novadā pārņemšanu valsts īpašumā izstrādes termiņu nepieciešams pagarināt šādu iemeslu dēļ: Saskaņā ar Rīgas domes 2007.gada 20.februāra lēmuma Nr.2073 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu un kapitāla daļu nodošanu Latvijas valsts īpašumā un Latvijas valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” 3.punktā noteikto Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas meža aģentūra” (SIA „Rīgas meži”) Garkalnes novadā veic darbības meža zemes 5 ha platībā atdalīšanai no pašvaldībai piederoša zemesgabala, bet pēc Iekšlietu ministrijas izstrādātās būvniecības ieceres, kas paredz Latvijas Policijas akadēmijas mācību bāzi rekonstruēt par Valsts policijas pretterorisma vienības „Omega” mācību un treniņa bāzi, nepieciešamā zemesgabala platība sastāda 22 ha, tai skaitā 11 ha drošības joslas izveidei ap bāzi; Iekšlietu ministrijai nav zināms Rīgas pilsētas domes vadības viedoklis jautājumā par papildu zemes gabala 17 ha platībā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, bet Rīgas domes Īpašuma departaments uzskata, ka minētais jautājums varētu tikt risināts, ja Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā papildu tiktu nodots Iekšlietu ministrijas valdījumā esošais nekustamais īpašums Rīgā, Gaiziņa ielā 7, saskaņā ar Rīgas domes Ministru prezidentam 2009.gada 7.maija vēstulē Nr.1.26/RD-09-1249nd „Par nekustamo īpašumu maiņu” piedāvātajiem nekustamo īpašumu apmaiņas variantiem. Taču Iekšlietu ministrija minēto nekustamo īpašumu kopā ar citiem nekustamajiem īpašumiem 2009.gada 26.maija vēstulē Nr.1-38/2058 „Par nomas maksu par nekustamo īpašumu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 17” piedāvāja nodot valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”, lai realizācijā gūtos ieņēmumus varētu izmantot kā kompensāciju nomas maksas par nekustamo īpašumu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 17, lietošanu segšanai 2010.gadā un turpmākajos gados. Pašlaik minētā valsts akciju sabiedrība veic piedāvāto nekustamo īpašumu novērtēšanu. 3. Ņemot vērā sarežģīto ekonomisko un fiskālo situāciju valstī, šobrīd nav iespējams noteikt Valsts policijas pretterorisma vienības „Omega” mācību un treniņa bāzes būvprojekta izstrādes un rekonstrukcijas darbu veikšanas (ar aptuvenajām izmaksām 4,5 miljoni latu) termiņu, jo Iekšlietu ministrijai nav iespējams vienoties ar Finanšu ministriju par jaunām ilgtermiņa saistībām, ko Iekšlietu ministrijai būs jāuzņemas pēc minētās bāzes rekonstrukcijas pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, tai skaitā uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi, kas būs jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”. |
| 3. Normatīvā akta projekta būtība | Protokollēmuma projekts paredz Ministru kabineta 2008.gada 8.jūlija sēdes protokola Nr.47 6.§ 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu (līdz 2012.gada 30.jūnijam). |
| 4. Cita informācija | Nav attiecināms. |
| Uz projektu anotācijas II. līdz VII. sadaļa nav attiecināma. |

Iekšlietu ministre						L.Mūrniece

Vīza: valsts sekretāre	I.Pētersone

17.09.2009. 13:30

586

Valdis Krūmiņš

67208103, valdis.krumins@agentura.iem.gov.lv

Leontīna Orlovska

67208582, leontina.orlovska@agentura.iem.gov.lv