Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Nav attiecināms |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | (1) Rēzeknes Augstskola ir valsts dibināta augstskola, kura īsteno studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. Rēzeknes Augstskolas misija šodien ir attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā, līdz ar to arī visā Latvijā. Rēzeknes Augstskolas studiju korpuss (turpmāk – ēka) ir izvietots bijušajā Rēzeknes Skolotāju institūta ēkā, kuras projekta autors ir pazīstamais Latvijas arhitekts profesors Pauls Kundziņš. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Skolotāju institūts (valsts aizsardzības Nr.5757), kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Ēkas būvniecība tika uzsākta 1925.gada septembrī un 1927.gada septembrī jaunā ēka tika nodota ekspluatācijā, un kļuva par pirmo lielāko sabiedrisko celtni Rēzeknē. 2004.gadā ēka bija kritiskā stāvoklī, organizēt studiju procesu tajā vairs nebija droši cilvēka dzīvībai un veselībai. 2004.gadā ēka neatbilda vairākām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām (sanitārās, higiēnas, ugunsdrošības u.c.): a) nebija nodrošināta ēkas pieejamība personām ar kustību traucējumiem; b) nebija nodrošināta prasība par mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju ierīkošanu; c) nebija nodrošināta prasība, ka telpām obligāti jābūt apgādātām ar karsto ūdeni, ja ēkā ir centralizēta vai autonoma aukstā un karstā ūdens apgāde, sadzīves kanalizācijas sistēma izpilde; d) nebija nodrošināts telpu apgaismojums atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām; e) temperatūra mācību telpās ziemas sezonā bija zemāka par 16 oC u.c. Papildus Rēzeknes Augstskolā 2004.gadā tika veikta ēkas tehniskā apsekošana, ko veica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kurā tika konstatēts, ka ir nepieciešams ēkas jumta kapitālais remonts, stāvu koka pārsegumi ir zaudējuši savu nestspēju un steidzami jāveic elektroinstalācijas nomaiņa. Ņemot vērā minēto, un lai piesaistītu finanšu līdzekļus ēkas rekonstrukcijai, Rēzeknes Augstskola 2004.gadā Valsts investīciju programmai iesniedza projektu „Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115) rekonstrukcija”, kas tika atbalstīts 2005.gadā. Projektu saskaņā ar Valsts investīciju programmas pieteikumu bija paredzēts nodot ekspluatācijā ne vēlāk par 2009.gada 20.novembri. 2006.gada 21.decembrī starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „ALVIMA” tika noslēgts līgums Nr.RA 2006/05 par ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanu par kopējo summu 4 012 980,50 lati (turpmāk - LVL). Rekonstrukcijas laikā tika paredzēts atjaunot ēkas pirmskara arhitektonisko veidolu, papildinot to ar mūsdienīgiem fasādes elementiem. Lai saglabātu ēku, no fasādes bija jānoņem neelpojošais poligrana pārklājums, laukums ēkas priekšā jāpazemina vairāk par pusmetru, pasargājot ēkas konstrukcijas no postošās mitruma ietekmes. Tika veikta jumta nomaiņa un lietus kanalizācijas izbūve. Tā kā ēkas pārsegumi bija avārijas stāvoklī, veikta to pastiprināšana un nomaiņa. Līgums paredzēja pabeigt būvdarbus un nodot objektu ekspluatācijā ne vēlāk par 2009.gada 20.novembri. Rēzeknes Augstskola saskaņā ar pirmo Valsts investīciju programmas projektu katru gadu iesniedza projekta aktualizācijas. Kopumā Valsts investīciju programmas ietvaros no valsts budžeta ēkas rekonstrukcijai Rēzeknes Augstskola ir saņēmusi: 2005.gadā – 98 306,00 LVL 2006.gadā – 593 633,00 LVL 2007.gadā – 394 228,00 LVL 2008.gadā – 450 000,00 LVL 2009.gadā –1 647 918,00 LVL. Uz ēkas nodošanas ekspluatācijā brīdi Rēzeknes Augstskolai no valsts budžeta bija piešķirti tikai 75% no līguma starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „ALVIMA” izpildei nepieciešamās summas, kā rezultātā visus līgumā paredzētos darbus nebija iespējams pabeigt un bija jāpagarina līguma termiņš, cerot uz atlikušā finansējuma saņemšanu 2010.gadā. Sakarā ar to, ka Valsts investīciju programmas darbība ar 2010.gada 1.javāri tika apturēta, 2010.gadā valsts finansējums ēkas rekonstrukcijas darbu turpināšanai netika piešķirts un līdz ar to Rēzeknes Augstskola nevarēja izpildīt solījumu nodrošināt noteiktu finansējumu SIA „ALVIMA” par rekonstrukcijas darbu turpināšanu. Jāņem vērā, ka likumprojekta „Par valsts budžetu 2008.gadam” Saeimā pirmajā lasījumā ēkas rekonstrukcijas projekta realizācijai tika virzīts finansējums 2 500 000 LVL apmērā, kas pilnībā nodrošinātu ēkas nodošanu ekspluatācijā noteiktajā termiņā. Tomēr, izskatot likumprojektu „Par valsts budžetu 2008.gadam” Saeimas komisijās, finansējums uz otro lasījumu tika samazināts līdz 450 000 LVL. Piedaloties iepirkuma procedūrā un gatavojot finanšu piedāvājumu, SIA „ALVIMA” paredzēja administratīvās izmaksas un papildus izmaksas (apkure, citi komunālie maksājumi, būvdarbu zonas norobežošana, apsardze u.c.) līdz 2009.gada 20.novembrim, kā tas bija paredzēts līgumā starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „ALVIMA”. Kā savā 2010.gada 21.septembra vēstulē Nr.2010-09/120 SIA „ALVIMA” Rēzeknes Augstskolai norādīja, tad, tā kā joprojām finansējums nav pieejams, ir acīmredzams, ka uz būvnieka SIA „ALVIMA” pleciem gulsies ne tikai 2009./2010.gada, bet arī 2010./2011.gada apkures izmaksas, kas ar citām administratīvajām un objekta uzturēšanas izmaksām tuvosies 200 000 LVL. Tāpat SIA „ALVIMA” norādīja, ka saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas lūgumu avansā ir veikusi virkni būvdarbu par kopējo summu aptuveni 250 000LVL, kas bija vitāli svarīgi kā priekšnoteikumus citu būvdarbu veikšanai un drošai objekta uzturēšanai būvniecības laikā: 1) ventilācijas sistēmas izbūves darbi; 2) zibensaizsardzības izbūve; 3) jumta un noteku apsildes izbūve; 4) apsardzes sistēmas izbūve; 5) iepirkti materiāli nepabeigtajiem būvapjomiem. Bez minētajām izmaksām SIA „ALVIMA” ir virkne citu izmaksu, kas radušās SIA „ALVIMA” ēkas rekonstrukcijas laikā: 1) iesaldētie finanšu līdzekļi, avansējot darbus, kad Rēzeknes Augstskolai nebija pieejams valsts finansējums; 2) izmaksas, kas saistītas ar apjomīgu skaitu darbinieku samazināšanu un pieņemšanu darbā, kas bija jāveic līgumā starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „ALVIMA” paredzētās finanšu plūsmas neievērošanas dēļ no Rēzeknes Augstskolas puses. SIA „ALVIMA” 2010.gada 21.septembra vēstulē Nr.2010-09/120 Rēzeknes Augstskolai norādīja, ka, ja Rēzeknes Augstskola mēneša laikā nesniegs pamatotu un precīzu atbildi par atlikušā finansējuma piešķiršanas apjomu un termiņu, SIA „ALVIMA” būs spiesta lauzt līgumu un tiesas ceļā piedzīt radušos zaudējumus. Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde 2010.gada 24.septembra vēstulē Nr.7.1-9/200 informēja Rēzeknes Augstskolu, ka tā 2010.gada 14.jūlijā un 16.septembrī apsekoja objektu „Rēzeknes Augstskolas mācību korpusa rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē”, kā arī iepazinās ar objekta būvniecības dokumentāciju. Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde, tad Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punkts paredz, ka, ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi gadi. Kā to savā 2010.gada 24.septembra vēstulē Nr.7.1-9/200 norādīja Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde, tad šī norma piemērojama arī situācijā, kad objektā ir radies šāda paša termiņa būvprojekta pārtraukums. Būvprojekta termiņa beigšanās uzliek par pienākumu pasūtītājam veikt atkārtotu būvprojekta akceptēšanu pašvaldības Būvvaldē un Būvvaldes norādītajās institūcijās, kā arī atkārtoti saņemt būvatļauju objekta būvniecības darbību turpināšanai. Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde informēja, ka pirms lēmuma par būvprojekta atkārtotu akceptēšanu pieņemšanas tā izvērtēs ēkas uzturēšanas kvalitāti periodā, kad netiek veikti būvdarbi, būvdarbu pārtraukuma termiņu un citus objektīvus faktorus. Tāpat Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde informēja, ka, lai pēc būvdarbu pārtraukuma saskaņotu atkārtoti akceptējamā būvprojekta prasības ar uz to brīdi aktuālām likumdošanas normām, kā arī izvērtētu ilgstoši neekspluatētās ēkas konstrukciju stāvokli, Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde izvirzīs arī prasību pirms atkārtotas projekta akceptēšanas veikt ēkas tehnisko apsekošanu un atkārtotu būvprojekta ekspertīzi, no kurām savukārt var izrietēt nepieciešamība daļēji pārstrādāt būvprojektu un atkārtoti veikt daļu no šobrīd pabeigtajiem būvprojektu apjomiem saskaņā ar izmainīto projektu. No Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes 2010.gada 24.septembra vēstules Nr.7.1-9/200 izriet, ka, ja divu gadu laikā netiks atsākti ēkas rekonstrukcijas darbi Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, tad, lai atkārtoti tiktu akceptēts būvprojekta projekts par ēkas rekonstrukciju, Rēzeknes Augstskolai var rasties ievērojami papildus izdevumi. Turklāt, gadījumā, ja ēkas ekspluatācija pārskatāmā nākotnē netiks atsākta un netiks veikti atbilstoši ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas pasākumi, ēkai tiks nodarīti neatgriezeniski bojājumi tās nesošajām konstrukcijām un jau rekonstruētajiem apjomiem. Uz to norādīja arī Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde savā 2010.gada 24.septembra vēstulē Nr.7.1-9/200. Rēzeknes Augstskolas kopējā mācību procesam izmantojamā telpu kopplatība pašlaik ir 7933 m2. No tiem rekonstruējamā objekta platība ir 4475 m2, kas rekonstrukcijas rezultātā tiktu palielināta līdz 5000 m2. Būvniecības apturēšanas gadījumā ēku Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 ekspluatēt nebūs iespējams un Rēzeknes Augstskola zaudēs gandrīz 60% no mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām telpām. Minētais fakts apdraudēs daudzu studiju programmu eksistenci, jo alternatīvas nomājamas platības Rēzeknes pilsētā nav pieejamas. Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošajā ēkā Atbrīvošanas alejā 115 līdz rekonstrukcijas sākumam darbojās divas fakultātes - Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte un Pedagoģijas (šobrīd - Izglītības un dizaina) fakultāte, kas abas kopā īstenoja 28 studiju programmas, starp tām arī speciālās izglītības programmu bloku, kas ir specifiskas reģionam ir uzskatāmas par prioritāru virzienu. Bez tam studiju korpusā Atbrīvošanas alejā 115 darbojās divi zinātniskie institūti - Personības socializācijas pētījumu institūts un Letonikas (šobrīd - Reģionālistikas) institūts. Studiju un zinātniskās pētniecības darbu nodrošināja arī šajā korpusā izvietotās Speciālās izglītības laboratorija, Kriminālistikas laboratorija un Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs. Tas, ka Rēzeknes Augstskolai ēkas rekonstrukcija vēl aizvien nav pabeigta, rada būtiskas problēmas studiju procesa nodrošināšanā Rēzeknes Augstskolā: 1) Rēzeknes Augstskola ir spiesta izmantot nelielas, studijām nepiemērotas auditorijas, kas sadrumstalo studentu grupas; 2) studiju procesam izmantojamo ēku tehniskais stāvoklis liedz iespēju nodarbībām izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas; 3) studējošiem invalīdiem ir problemātiski pilnvērtīgi iekļauties studiju procesā, jo Rēzeknes Augstskola ir spiesta plānot nodarbības dažādos studiju korpusos, kas apgrūtina arī bibliotēkas apmeklēšanu viņiem vajadzīgajā laikā; 4) Rēzeknes Augstskolas bibliotēkas telpas uz ēkas rekonstrukcijas laiku ir pārceltas uz Atbrīvošanas aleju 90, kur bibliotēka atrodas saspiestās telpās, nav iespējams izvietot lielāko daļu fondu (tie stāv noliktavā), un nav iespējams iekārtot vajadzīgo darbavietu skaitu lasītavai; 5) nav iespējams organizēt plūsmas lekcijas, optimizējot studiju procesu; 6) palielinoties studējošo grupu skaitam, Rēzeknes Augstskola ir spiesta organizēt nodarbības arī sestdienās, svētdienās un darbdienu vakaros, kas attiecīgi prasa papildu finansējumu ēku saimnieciskajā apkopē; 7) ir problemātiski saskaņot studiju procesu ar mūžizglītības programmu realizāciju, kur klausītāju skaits arvien palielinās; 8) ir apgrūtināta iespēja kvalitatīvi organizēt pasākumus studējošajiem un topošajiem studentiem (piemēram, Zinātnieku nakts, Informācijas dienas, ekskursijas pa Rēzeknes Augstskolu u.tml.); 9) rekonstrukcijas dēļ nācās apturēt Kriminālistikas laboratorijas darbību ir apturēta, bet Personības socializācijas pētījumu institūts un Letonikas (šobrīd - Reģionālistikas) institūts, kā arī Speciālās izglītības laboratorija un Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs ir izvietotas studijām un pētnieciskajam darbam nepiemērotās telpās - bijušajā dienesta viesnīcā, kas kavē pilnvērtīgu to darbības nodrošināšanu un rada draudus studiju procesa un zinātniskās darbības veikšanai; 10) rekonstrukcijas darbi šobrīd apgrūtina piekļūšanu studijām pielāgotajiem korpusiem, kas vēl vairāk sarežģīsies rudens un ziemas periodā. Lai pilnībā pabeigtu Rēzeknes Augstskolai piederošās ēkas rekonstrukciju, Rēzeknes Augstskolai ir nepieciešam 1 145 256,00 LVL. Savukārt, finansējums, kas vitāli nepieciešams 2010.gadā, sastāda 300 000 LVL. Minētais finansējums nepieciešams: 1) lai pabeigtu apkures un siltuma mezgla izbūvi, tādējādi nodrošinot ēkas uzturēšanu ziemas periodā; 2) lai apmaksātu avansā veiktos būvdarbus, kas tika veikti pēc Rēzeknes Augstskolas lūguma, jo bija nepieciešami kā priekšnoteikums citu būvdarbu veikšanai, drošai objekta uzturēšanai būvniecības laikā un, ieilgstot objekta būvniecībai uz nenoteiktu laiku, drošai objekta uzturēšanai dīkstāves laikā (ventilācijas sistēmas izbūves darbi, zibens aizsardzības izbūve u.c.); 3) autoruzraudzībai proporcionāli izpildei saskaņā ar līgumu starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „ALVIMA”. Minētais finansējums nodrošinātu ēkas saglabāšanu ziemas periodā, iespēju turpināt ēkas rekonstrukcijas darbus, kā arī dotu iespēju izvairīties no tiesu procesa ar SIA „ALVIMA”. Ja Rēzeknes Augstskolai no valsts budžeta netiek piešķirti 300 000 LVL, tad ir apdraudēta ēkas saglabāšana, jo ēkai var tikt nodarīti neatgriezeniski bojājumi tās nesošajām konstrukcijām un jau rekonstruētajiem apjomiem, kā rezultātā ir apdraudēta ēkas turpmākas rekonstrukcijas turpināšana. Ja Rēzeknes Augstskolai nākotnē nebūs pieejami 1 145 256,00 LVL, tad var pastāvēt divi negatīvi scenāriji: 1. Ēku pārtrauc būvēt un ekspluatēt. Sekas: a) Rēzeknes Augstskola, Rēzeknes pilsēta, Latvija ar laiku neatgriezeniski zaudē vienu no nozīmīgākajām pirmās Latvijas laika sabiedriskajām celtnēm pazīstamā Latvijas arhitekta profesora Paula Kundziņa projektēto Rēzeknes Skolotāju institūtu (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 5757). Šo zaudējumu naudas izteiksmē ir grūti novērtēt; b) tiek meklētas īrētas telpas (kas sadārdzinās studiju maksu, kas negatīvi atspoguļosies uz studējošo skaita pieaugumu, īpaši Latgales reģionā, kuru raksturo īpaši zema iedzīvotāju maksātspēja); vai arī – tiek slēgtas vairākas studiju programmas, kuras netiek akreditētas neatbilstošas materiāli tehniskās bāzes dēļ. Telpu īres maksa gadā 5 LVL/m2 * 5000 m2 * 12 mēneši = 300 000 LVL/gadā, (3 milj. LVL 10 gados), bez tam atrast ekvivalentas telpas 5000 m2 platībā būs ļoti problemātiski – var kristies ieņēmumi samazinoties studentu skaitam līdz pat 100 000 LVL/gadā (1 milj. LVL 10 gados); c) pastāv liels risks, ka būvdarbu veicējs SIA „ALVIMA” tiesas ceļā piedzīs radušos zaudējumus. Saskaņā ar SIA „ALVIMA” 2010.gada 21.septembra vēstuli Nr.2010-09/120 zaudējumu apmērs ir aptuveni 0,5 milj. LVL. 2. Ēku pārtrauc būvēt un neekspluatē uz nenoteiktu laiku, tomēr turpinot būves apsaimniekošanu. Sekas: a) Rēzeknes Augstskola veic būvobjekta apsaimniekošanu to neekspluatējot. Apsaimniekošanas izdevumi (apkure, citi komunālie maksājumi, būvdarbu zonas norobežošana, apsardze u.c.) sasniegs 100 000 LVL/gadā (1 milj. LVL 10 gados). Savukārt gadījumā, ja netiks veikta ēkas apkure un apsardze – tiks bojāti rekonstrukcijas sākuma posmā veiktie apjomi un nesošās ēkas konstrukcijas, kā rezultātā, atjaunojoties finansējumam, radīsies jauni rekonstruējami apjomi un nepieciešamība demontēt un veikt atkārtoti rekonstrukcijas pirmajā posmā veiktos būvapjomus. Papildus darbu apjoms var sasniegt 2 milj. LVL; b) tiek meklētas īrētas telpas (kas sadārdzinās studiju maksu, kas negatīvi atspoguļosies uz studējošo skaita pieaugumu, īpaši Latgales reģionā, kuru raksturo īpaši zema iedzīvotāju maksātspēja); vai arī – tiek slēgtas vairākas studiju programmas, kuras netiek akreditētas neatbilstošas materiāli tehniskās bāzes dēļ. Telpu īres maksa gadā 5 LVL/m2 * 5000 m2 * 12 mēneši = 300 000 LVL/gadā, (3 milj. LVL 10 gados), bez tam atrast ekvivalentas telpas 5000 m2 platībā būs ļoti problemātiski – var kristies ieņēmumi samazinoties studentu skaitam līdz pat 100 000 LVL/gadā (1 milj. LVL 10 gados); c) pastāv liels risks, ka būvdarbu veicējs SIA „ALVIMA” tiesas ceļā piedzīs radušos zaudējumus. Saskaņā ar SIA „ALVIMA” 2010.gada 21.septembra vēstuli Nr.2010-09/120 zaudējumu apmērs ir aptuveni 500 000 LVL; d) lai pēc būvdarbu pārtraukuma saskaņotu atkārtoti akceptējamā būvprojekta prasības ar uz to brīdi aktuālām likumdošanas normām, kā arī izvērtētu iekonservētās un ilgstoši neekspluatētās ēkas konstrukciju stāvokli, Rēzeknes Būvvalde izvirzīs prasību pirms projekta akceptēšanas veikt ēkas tehnisko apsekošanu un atkārtotu būvprojekta ekspertīzi, no kurām savukārt var izrietēt arī nepieciešamība daļēji pārstrādāt būvprojektu un atkārtoti veikt daļu no šobrīd pabeigtajiem būvdarbu apjomiem saskaņā ar izmainīto projektu. Ēkas un projekta ekspertīžu, projekta pārstrādes un atbilstošo papildus būvdarbu veikšanas izmaksas var sasniegt 500000 latu. (2) Liepājas Universitāte ir valsts dibināta augstskola, kura īsteno studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt vairāk nekā 40 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību. Liepājas Universitāte ir viena no Latvijas Republikas universitātēm, Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes un kultūras simbols, kas nodrošina konkurētspējīgas, starptautiski atzītas daudzveidīgas studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, garantē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, zināšanu ekonomikas veidošanos Latvijā kā pilntiesīgā partnerē Eiropas valstu saimē. Viens no Liepājas Universitātes studiju korpusiem (kadastra apzīmējums 1700 020 0216 001) ir izvietots namā Baseina ielā 9, Liepājā, (turpmāk – ēka), kura līdz 2008.gadam tika izmantota kā dienesta viesnīca, bet no 2008.gada, sakarā ar to, ka ir pielāgota studiju apstākļiem, tiek izmantota kā studiju korpuss. Šeit izvietota viena no lielākajām Universitātes fakultātēm – Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Izglītības zinātņu institūts un izdevniecība „Lieppa,” kas nodrošina Universitātes studiju materiālu, pētniecisko publikāciju un dažādu citu nepieciešamo iespieddarbu izgatavošanu. Ēka ir valsts īpašumā un ir nodota Liepājas Universitātes lietojumā, saskaņā ar 2007.gada 27.februārī noslēgto Valsts nekustamā īpašuma lietojuma līgumu Nr.1-28/4. Ēkas kopējā platība ir 4508,7m2, studiju procesam izmanto 4230m2. Liepājas Universitātes rīcībā ir 4 studiju korpusi: Lielā iela 14, Kuršu iela 20, Kūrmājas prospekts 13 un Baseina iela 9. Studiju korpusā Baseina ielā 9 notiek 34% no visām studiju programmām un tas ir otrs lielākais studiju korpuss aiz Lielās ielas 14. Ēka ir celta 1890.gadā, bet kopš 1940.gada kalpo kā dienesta viesnīca un studiju korpuss. Ēkas arhitektoniskais status ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (Liepājas pilsētas Būvvaldes 2010.gada 03.februāra izziņa Nr.210238/1 – 5./210215 Par ēkas Baseina ielā 9, Liepājā kultūrvēsturisko statusu). Ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet jumta nesošo konstrukciju, seguma un logu, ārdurvju rāmju stāvoklis ir neapmierinošs. Tas norādīts arī SIA „Arhitekta G.Vīksnas birojs” un apakšuzņēmēja A/S „Komunālprojekts” kopīgi sagatavotajā Tehniskās apsekošanas atzinumā par minēto ēku, kas tika sagatavots sakarā ar Liepājas Universitātes dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”. Pēdējo gadu stipro vēju un biezās sniega segas iespaidā strauji bojājas ēkas jumta segums, kā rezultātā telpās ieplūst lietus ūdens, bet logu rāmju bojāšanās dēļ telpās ieplūst vēsais āra gaiss. Jumta šīfera segums ir kļuvis tik trausls, ka nav vairs tehniskas iespējas uz tā veikt remontdarbus un logu rāmju sliktais stāvoklis ir visā ēkas perimetrā, tādēļ līdzekļi šo remontdarbu veikšanai ir nepieciešami steidzamības kārtā, jo gada laikā ēkas stāvoklis var pasliktināties tik tālu, ka tā ir jāiekonservē. Šīs ziemas laikā pastāv risks, ka, ja būs bieza sniega sega, jumts var vairākās vietās iebrukt un izraisīt ārkārtas situāciju – apkures sistēmas aizsalšanu. Liepājas Universitāte savu iespēju robežās sistemātiski veic jumta ārkārtas remontus bojājumu vietās, kā arī logu pārstiklošanu, kā arī tekošos ēkas telpu, komunikāciju uzturēšanas un citus remontus ( no 1999.gada ieguldīti 248 590 lati (turpmāk – LVL)), tomēr Liepājas Universitātes rīcībā nav tādu finanšu līdzekļu, kas būtu nepieciešami ēkas jumta nesošo konstrukciju, seguma un logu, ārdurvju rāmju remontam un bēniņu siltināšanai. Ir meklēts papildu finansējums projektu veidā, lai risinātu minēto problēmu. 2008.gadā tika iesniegts ēkas rekonstrukcijas projekts Valsts investīciju programmā, bet šī programma neilgi vēlāk izbeidza savu darbību un rekonstrukcija netika īstenota. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros 2010.gada 27.aprīlī Liepājas Universitāte iesniedza Vides ministrijā projekta pieteikumu un skiču projektu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros bija paredzēta arī jumta, logu un ārdurvju nomaiņa. Diemžēl projekts neguva atbalstu. Lai nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, pētniecisko darbību un kvalitātes prasībām atbilstošu studiju vidi, ir nepieciešams veikt ēkas jumta nesošo konstrukciju, seguma un logu, ārdurvju rāmju remontu un bēniņu siltināšanu. Lai veiktu minētos darbus, Liepājas Universitātei nepieciešami 226 157,00 LVL. Ja Liepājas Universitātei no valsts budžeta līdzekļiem netiek piešķirti 226 157,00 LVL, tad var rasties problēmas turpmāk īstenot studiju procesu minētajā ēkā, kas var radīt problēmas turpmākai studiju īstenošanai Liepājas Universitātē kopumā, jo Liepājas Universitātei būs jādomā par to, kur īstenot tās darbības, kuras līdz šim notiek ēkā. Ar Liepājas pilsētas Būvvaldes 2010.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.238 tika saskaņots Liepājas Universitātes sagatavotais skiču projekts energoefektivitātes paaugstināšanai Liepājas Universitātes ēkai Baseina ielā 9, Liepājā. Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punkts paredz, ka, ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi gadi. Atkārtota skiču projekta un tehniskā projekta aktualizēšana var izmaksāt līdz 8000 LVL. Ja ēkas tehniskais stāvoklis turpināsies pasliktināties, kā rezultātā (jumta segums var iebrukt un logu rāmji daudzviet var izkrist vai sabrukt) daudzās telpās būs jāpārtrauc nodarbības vai ēka kopumā jāiekonservē. Ēkas rekonstrukcija pēc konservācijas var izmaksāt nesamērīgi dārgi, vai arī tās tehniskais stāvoklis neatbildīs tās atjaunošanai. Jā ēkā tās tehniskā stāvokļa pasliktināšanās dēļ to vairs nevarēs izmantot studiju procesa nodrošināšanai, tad tas var radīt vairākas problēmas studiju īstenošanai Liepājas Universitātē: 1) Liepājas Universitāte būs spiesta izmantot nelielas, studijām nepiemērotas auditorijas, kas sadrumstalotu studējošo grupas; 2) var rasties problēmas organizēt plūsmas lekcijas, optimizējot studiju procesu; 3) palielinoties studējošo grupu skaitam pārējos korpusos, Liepājas Universitāte varētu būt spiesta organizēt nodarbības arī sestdienās, svētdienās un darbdienu vakaros, kas attiecīgi prasa papildu finansējumu ēku saimnieciskajā apkopē un būs pārslogotas šo ēku inženierkomunikācijas; 4) ir iespējama zinātniski pētnieciskās darbības pārtraukšana uz laiku vai ilgāk, laika periodā, kamēr Izglītības zinātņu institūtam tiek meklētas citas telpas; 5) izdevniecības „Lieppa” iekārtu pārvietošana nav iespējama uz citām telpām to tehnisko konstrukciju īpatnību, gabarītu un nepieciešamā mikroklimata, kā arī inženierkomunikāciju pieslēguma dēļ citos korpusos. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 3.punktu budžeta programmā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” paredzētos līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem. Līdzekļu piešķiršanu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem paredz arī likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 12.panta pirmā daļa. Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 rekonstrukcija un Liepājas Universitātes lietojumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 1700 020 0216 001) Liepājā, Baseina ielā 9 jumta nesošo konstrukciju, seguma, logu un ārdurvju rāmju remontu un bēniņu siltināšana ir valstiski īpaši nozīmīgi pasākumi. Par tādiem tie tiek uzskatīti šādu iemeslu dēļ: 1. Līdz rekonstrukcijas sākumam, kā arī pēc rekonstrukcijas pabeigšanas Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošā ēka (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 ir paredzēta kvalitatīvai studiju procesa norisei. Līdzīgi arī Liepājas Universitātes lietojumā esošajā ēkā Baseina iela 9. (kadastra apzīmējums 1700 020 0216 001) šobrīd tiek īstenotas augstākās izglītības programmas. Izglītības īstenošana ir valsts funkcija, kas tiek realizēta caur augstākās izglītības iestādēm, tajā skaitā caur Rēzeknes Augstskolu un Liepājas Universitāti. Kvalitatīva augstākā izglītība nodrošina valsti ar kvalitatīvu un konkurētspējīgu darbaspēku, kas ir pamats katras valsts ekonomiskajai attīstībai. Sagatavojot kvalificētu un konkurētspējīgu darba spēku, valsts ietaupa līdzekļus sociālu jautājumu risināšanā (piemēram, izmaksājot bezdarbnieka pabalstus). Augstākās izglītības kvalitāte un spēja radīt pamatu zināšanu pārnesei uz tautsaimniecības attīstību, ir būtisks ekonomikas izaugsmes un ilgtspējas faktors. Rekonstrukcijas apturēšanas gadījumā ēku Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 ekspluatēt nebūs iespējams un Rēzeknes Augstskola zaudēs gandrīz 60% no mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām telpām. Savukārt, ja neuzsāks Liepājas Universitātes lietojumā esošās ēkas, kurā tiek īstenotas 34% no visām studiju programmām, Liepājā, Baseina ielā 9 rekonstrukciju, pastāv risks, kā rezultātā minēto ēku vairs nevarēs izmantot studiju vajadzībām. Ja abas minētās ēkas vairs nevarēs izmantot kvalitatīva studiju procesa īstenošanai, tad tiks apdraudēta kvalitatīva studiju procesa īstenošana arī Rēzeknes Augstskolā un Liepājas Universitātē kopumā. Savukārt, ja tiek apdraudētas kvalitatīvas studiju iespējas kaut vai vienā augstskolā, tad tiek radītas problēmas studijām valstī kopumā, jo studējošie Rēzeknes Augstskolā un Liepājas Universitātē ir daļa no Latvijā studējošajiem un daļa no tiem, kas nākotnē var veicināt Latvijas ekonomisko attīstību. 2. Līdz rekonstrukcijas sākumam, kā arī pēc rekonstrukcijas pabeigšanas Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošā ēka (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 ir paredzēta arī zinātniskās darbības veikšanai. Līdzīgi arī Liepājas Universitātes lietojumā esošajā ēkā Baseina iela 9. (kadastra apzīmējums 1700 020 0216 001) tiek veikta zinātniskā darbība – tajā ir ievietots Izglītības zinātņu institūts. Zinātne ir ne tikai valsts prestiža, bet arī harmoniskas valsts nākotnes stratēģijas būtisks priekšnoteikums. Zinātne ir inovatīvas, uz mūsdienīgām tehnoloģijām un ražošanu orientētas Latvijas galvenā ķīla, pilnvērtīgas augstākās izglītības garants un ļoti nozīmīgs faktors Latvijas kultūras mantojuma izpētei un saglabāšanai, sociālo un ekonomisko procesu objektīvai izvērtēšanai. Līdz ar to valsts interesēs ir nodrošināt zinātniskās darbības īstenošanu, kas savukārt veicina arī Latvijas ekonomisko izaugsmi. Ja abas minētās ēkas vairs nebūs iespējams izmantot zinātniskās darbības veikšanai, tad Rēzeknes Augstskolā, kā arī Liepājas Universitātē būs apgrūtināta kvalitatīvas Latvijas interesēm atbilstošas zinātniskās darbības veikšana, kas ietekmēs Latvijas ekonomisko attīstību, kā arī Latvijas starptautisko atpazīstamību zinātnes jomā. 3. Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošā ēka (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – viena no nozīmīgākajām pirmās Latvijas laika sabiedriskajām celtnēm, pazīstamā Latvijas arhitekta profesora Paula Kundziņa projektētais Rēzeknes Skolotāju institūts. Savukārt Liepājas Universitātes lietojumā esošās ēkas arhitektoniskais statuss ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, kas par tādu atzīts ar Liepājas pilsētas domes 1997.gada 23.oktobra lēmumu Nr.547, tādējādi akcentējot šīs ēkas vēsturisko un arhitektonisko vērtību Liepājā. Katras valsts materiālās kultūras bagātību sastāda šīs valsts reģionu materiālā kultūras bagātība, kas šo apdzīvoto vietu padara īpašu citu valsts reģionu starpā. Nosakot ēkai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu, tiek uzsvērts, ka ēka ir Liepājas pilsētas materiālās kultūras bagātības sastāvdaļa, un līdz ar to tā ir arī visas valsts materiālā kultūras mantojuma sastāvdaļa, jo valsts interesēs ir saglabāt arī katram valsts reģionam raksturīgo vēstures un kultūras bagātību. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ievērojot to, ka valsts budžeta programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nav pieejami brīvi līdzekļi, Ministru kabineta rīkojuma projekts uzdod finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu budžeta programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 526 157 LVL apmērā un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” noteikto apropriāciju budžeta programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tāpat Ministru kabineta rīkojuma projekts nosaka, ka, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” jāpiešķir Izglītības un zinātnes ministrijai 300 000 LVL pārskaitīšanai Rēzeknes Augstskolai Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 rekonstrukcijai, 226 157 LVL pārskaitīšanai Liepājas Universitātei ar mērķi veikt Liepājas Universitātes lietojumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 1700 020 0216 001) Liepājā, Baseina ielā 9 jumta nesošo konstrukciju, seguma, logu un ārdurvju rāmju remontu un bēniņu siltināšanu. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija, Rēzeknes augstskola Liepājas Universitāte. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms. |
| 7. | Cita informācija | Nav |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums attiecas uz Rēzeknes augstskolu, Liepājas Universitāti to finansiālo stabilitāti, sekmīgu studiju turpināšanu tajās un līdz ar to arī tās veiksmīgu turpmāko darbību. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums attiecas arī uz Rēzeknes Augstskolas, Liepājas Universitātes studējošajiem, kuriem tiek nodrošinātas iespējas turpināt studijas Rēzeknes augstskolas un Liepājas Universitātes studiju programmās. Vienlaikus Ministru kabineta rīkojuma tiesiskais regulējums attiecas uz Latvijas vēsturiskā mantojuma saglabāšanu kopumā, jo Rēzeknes Augstskolai piederošā ēka Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 (Skolotāju institūts) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, savukārt Liepājas Universitātes lietojumā esošā ēkas arhitektoniskais statuss ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebildīs pret apropriācijas palielināšanu, Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” varēs piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 300 000 LVL pārskaitīšanai Rēzeknes Augstskolai Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 rekonstrukcijai. Minētais finansējums (300 000 LVL) ir nepieciešams autoruzraudzības īstenošanai (% saskaņā Rēzeknes Augstskolas un SIA ALVIMA līgumu), siltuma mezgla un apkures sistēmu pabeigšanai 2010.gadā un avansā veikto būvdarbu apmaksai, kas tika veikti pēc Rēzeknes Augstskolas lūguma, jo bija nepieciešami kā priekšnoteikums citu būvdarbu veikšanai, drošai objekta uzturēšanai būvniecības laikā un, ieilgstot objekta būvniecībai uz nenoteiktu laiku, drošai objekta uzturēšanai dīkstāves laikā (jumta un noteku apsildes izbūve, zibens aizsardzības izbūve, apsardzes, ventilācijas sistēmas izbūves darbi, u.c.). Pretējā gadījumā ir apdraudēta Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 saglabāšana, jo ēkai var tikt nodarīti neatgriezeniski bojājumi tās nesošajām konstrukcijām un jau rekonstruētajiem apjomiem, kā rezultātā ir apdraudēta ēkas turpmākas rekonstrukcijas turpināšana, kā arī pastāv liels risks, ka būvdarbu veicējs SIA „ALVIMA” tiesas ceļā piedzīs radušos zaudējumus. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebildīs pret apropriācijas palielināšanu, Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” varēs piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 226 157 LVL pārskaitīšanai Liepājas Universitātei ar mērķi veikt Liepājas Universitātes lietojumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 1700 020 0216 001) Liepājā, Baseina ielā 9 jumta nesošo konstrukciju, seguma, logu un ārdurvju rāmju remontu un bēniņu siltināšanu. Minēto jautājumu nepieciešams izskatīt tādēļ, lai Liepājas Universitāte pēc iespējas ātrāk spētu uzsākt ēkas jumta nesošo konstrukciju, seguma, logu un ārdurvju rāmju remontu un bēniņu siltināšanu, tādējādi pēc iespējās ātrāk novēršot apdraudējumu studiju procesam gan attiecīgajā ēkā, gan arī Liepājas Universitātē kopumā. Remontu minētajā ēkā nepieciešams uzsākt pēc iespējas ātrāk arī sakarā ar laikapstākļiem, kas būtiski ietekmē ēkas izmantošanas iespējas un sekmīgu studiju procesa norisi minētajā ēkā. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu tiek novērsti draudi Rēzeknes Augstskolas sekmīgai turpmākai darbībai, nodrošinot studējošos ar telpām, kā arī tiek saglabāts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Liepājas Universitātes sekmīgai turpmākai darbībai, nodrošinot studējošos ar telpām, kā arī tiek saglabāts vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Nav attiecināms. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 7. | Cita informācija | Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Valsts Kultūras pieminekļu inspekcija, Latvijas Būvnieku asociācija izprot, cik liela nozīme ir valsts kultūras mantojuma saglabāšanai, kuras neatņemama sastāvdaļa ir valsts kultūras piemineklis – Rēzeknes Skolotāju institūts, un ir nosūtījušas Rēzeknes Augstskolai atbalsta vēstules ar lūgumu piešķirt trūkstošo finansējumu. |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2010.gads | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpo-jumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 526,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 526,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -526,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -526,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 526,1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Detalizēts izdevumu, kas nepieciešams Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai Rēzeknes Augstskolai un Liepājas Universitātei, aprēķins. 300 000 LVL (Rēzeknes Augstskolai nepieciešamais finansējums 2010.gadā) + 226 157 LVL (Liepājas Universitātes nepieciešamais finansējums) = 526 157 LVL (kopējais nepieciešamais finansējums). Detalizēts izdevumu, kas nepieciešami Rēzeknes Augstskolai 2010.gadā, aprēķins: 332,71 LVL (siltuma mezgla izbūves pabeigšanai) + 6 890,01 (apkures izbūves pabeigšanai) + 3 000 LVL (autoruzraudzība (% saskaņā ar līgumu)) + 289 777,28 LVL (finansējums avansā veikto būvdarbu apmaksai) = 300 000 LVL (summa, kas nepieciešama 2010.gadā rekonstrukcijai). Detalizēts izdevumu aprēķins, lai pilnībā pabeigtu ēkas rekonstrukciju: 114 342 LVL (projektēšanas izmaksas) + 4 012 981 LVL (būvniecības izmaksas) + 63 275 LVL (PVN izmaiņas darbiem, kas faktiski veikti pēc 2009.gada janvāra (+3%)) + 40 002 LVL (autoruzraudzības izmaksas) + 103 741 LVL (aprīkojuma un mēbeļu auditorijām un mācību klasēm izmaksas) – 3 184 085 LVL (piešķirtais valsts budžeta finansējums) – 5 000 LVL (Rēzeknes domes piešķirtā mērķdotācija) = 1 145 256 LVL (atlikusī summa, kas nepieciešama ēkas rekonstrukcijas pabeigšanai). Detalizētu informāciju par Rēzeknes Augstskolai nepieciešamā finansējuma aprēķināšanu var skatīt Rēzeknes Augstskolas sagatavotajā Informācijā par Rēzeknes Augstskolas īpašumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 2100 004 0905 001) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 (turpmāk - ēka) rekonstrukcijai piešķirto un papildus nepieciešamo finansējumu. Detalizēts izdevumu aprēķins Liepājas Universitātei: 23 595,43LVL (jumta seguma nomaiņa) + 20 649,37 LVL (bēniņu siltināšana) + 110 864,10 LVL (logu un ārdurvju nomaiņa) + 31 797,71 LVL (samaksa par tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzība, būvuzraudzība, nodokļi) + 39 250,39 LVL (PVN 21%) = 226 157,00 LVL (kopā pa visām pozīcijām). Detalizētu informāciju par Liepājas Universitātes nepieciešamā finansējuma aprēķināšanu var skatīt Liepājas Universitātes sagatavotajā Informācijā par Liepājas Universitātes lietojumā esošās ēkas ((kadastra apzīmējums 1700 020 0216 001) Liepājā, Baseina ielā 9 rekonstrukcijai nepieciešamo finansējumu. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | 4.punktā uzrādītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta pieņemšanas Ministru kabinetā Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs Finanšu ministrijā attiecīgu finansiālā pamatojuma pieprasījumu. |

| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| --- |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Nav attiecināms |
| 2. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas V un VI sadaļa – nav attiecināms.

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ministru kabineta rīkojuma projekta izpildi nodrošinās Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Ministru kabineta rīkojuma projekta izpilde nepaplašina un nesašaurina Izglītības un zinātnes ministrijas funkcijas, jo saskaņā ar Augstskolu likuma 2.panta trešo daļu Izglītības un zinātnes ministrija atbild par valsts politiku augstākās izglītības jomā. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru Jaunu institūciju izveide. | Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Esošu institūciju likvidācija nav paredzēta. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Esošu institūciju reorganizācija nav nepieciešama. |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Izglītības un zinātnes ministrs					R.Broks

Vīza: Valsts sekretārs 					            M.Gruškevics

09.12.2010 11:08

5276

M.Strads

67047853, Maris.Strads@izm.gov.lv