LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS

| Rīgā | Nr. | 2013. gada ___. _________ |
| --- | --- | --- |

.§

Par Informatīvo ziņojumu

„Ziņojums par 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” ieviešanu”

(...)

- Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Latvijas Universitātes Senāta 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.15 „Par ERAF projekta Nr. 2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” īstenošanu”.

- Atbalstīt Latvijas Universitātes projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” (turpmāk – projekts) īstenošanas turpināšanu, Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā vienošanās Nr. 2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 par projekta īstenošanu slēdzējpusei atbalstot grozījumu veikšanu vienošanās, pagarinot projekta īstenošanas termiņu ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam, ar nosacījumu, ka Latvijas Universitāte līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ir uzlabojusi projekta īstenošanas vadības sistēmu, izveidojot specializētu projekta vadības grupu, lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu projekta ieviešanu un pabeigšanu noteiktajā termiņā atbilstoši īstenošanas nosacījumiem, kā arī lai nodrošinātu projekta īstenošanas risku vadību un samazinātu neattiecināmo izmaksu rašanās riskus.

- Valsts izglītības attīstības aģentūrai līdz 2013.gada 20.decembrim pārliecināties, ka projektā atbilstoši iepirkuma līguma laika grafikam ir izstrādāts tehniskais projekts un ir veikti projektēšanas darbi. Gadījumā, ja minētie uzdevumi nav veikti norādītajā termiņā, Valsts izglītības attīstības aģentūrai lemt par vienošanās Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 pārtraukšanu.

Ministru prezidents	V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore	E.Dreimane

Iesniedzējs:

Izglītības un zinātnes ministrs 	V.Dombrovskis

Vīza:

Valsts sekretāre	S.Liepiņa

24.09.2013. 09:32

241

I.Sīle, 67047809

Ilze.Sile@izm.gov.lv