Informatīvais ziņojums „Par EUROSUR projekta attīstības gaitu”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 1.decembra rīkojumu Nr.696 „Par atbildīgās institūcijas noteikšanu Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanā” (turpmāk – Rīkojums) Iekšlietu ministrija ir noteikta par atbildīgo institūciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanā nacionālajā līmenī. Saskaņā ar Rīkojuma 2.punktu starpinstitūciju sadarbības rezultātā Iekšlietu ministrija apstiprināja Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas ieviešanas rīcības plānu 2011. – 2013.gadam. Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas ieviešanu Latvijā veic Valsts robežsardze sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem un Satiksmes ministriju.

Informatīvais ziņojums sagatavots, izpildot Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāna 2011.-2013.gadam (apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 01.03.2011. rīkojumu Nr.335) 1.3.apakšpunktu, un ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 58.punktu (informatīvais ziņojums ir informācija par Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas gaitu, ministrija informatīvo ziņojumu sagatavo pēc savas iniciatīvas).

Īsa informācija par Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (turpmāk - EUROSUR) ir šāda:

Eiropas Kopienu komisijas 2008.gada 13.februāra paziņojuma (COM(2008) 68 galīgā redakcija) ieteikumos dalībvalstis, kas atrodas pie Eiropas Savienības (turpmāk – ES) ārējām dienvidu un austrumu robežām, tika aicinātas izveidot:

- vienu valsts Nacionālo koordinācijas centru, kas nepārtrauktā režīmā koordinē visu to valsts iestāžu darbības, kuras veic ārējo robežu kontroles uzdevumus (atklāšanu, identificēšanu, izsekošanu un pārtveršanu) un kas spēj nodrošināt informācijas apmaiņu ar citu dalībvalstu Nacionālajiem koordinācijas centriem (turpmāk – NCC (National Coordination Centre)), kā arī Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie ES dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk - FRONTEX Aģentūra);

- vienoto valsts uzraudzības sistēmu, kas apvieno uzraudzības darbības uz visas ārējās robežas vai, pamatojoties uz riska analīzi, tās atsevišķi izraudzītās daļās, un nodrošina nepārtrauktu informācijas izplatīšanu starp visām ārējās robežas kontrolē iesaistītajām iestādēm.

Dalībvalstis tika aicinātas minētajām darbībām pilnībā izmantot Ārējo robežu fonda piedāvāto finansiālo atbalstu (dalībvalstis no Ārējā robežu fonda līdzekļiem var finansēt līdz 75 % no izmaksām, sk. 2.prioritāti stratēģiskajās pamatnostādnēs no 2007.gada līdz 2013.gadam attiecībā uz Ārējo robežu fondu, kas noteiktas Komisijas lēmumā C(2007) 3925, OV L 233, 5.9.2007., 3. lpp.).

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2873.sanāksmē 2008.gada 5.-6.jūnijā tika apstiprināta apņemšanās izveidot EUROSUR (European Border Surveillance System), kas būtu „sistēmu sistēma”, nevis pilnīgi jauna sistēma.

EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisms ir vērsts uz ES ārējo dienvidu un austrumu robežu kontroli, realizējot to gan uz sauszemes, gan jūras robežām, paredzot izveidot kopējo tehnisko ietvaru, lai uzlabotu un sekmētu komunikāciju un sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un veicinātu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu robežu kontrolei un uzraudzībai. Šī mehānisma galvenais mērķis ir ierobežot nelegāli ES teritorijā ieceļojošo trešo valstu pilsoņu skaitu, samazināt nelegālo imigrantu skaitu, kas iet bojā šķērsojot ES jūras robežas, kā arī paaugstināt ES iekšējo drošību, uzlabojot pārrobežu noziedzības novēršanu.

Papildus EUROSUR ietvaros ir plānots atbalstīt dalībvalstu centienus sasniegt pilnīgāku situācijas pārzināšanu (situācijas pārzināšana nozīmē dalībvalstu Robežsardzes dienestu spēju pamanīt kustību pāri valsts robežai un rast pamatotus iemeslus kontroles pasākumu veikšanai) pie to ārējām robežām un paaugstināt valsts tiesībaizsardzības iestāžu reaģēšanas spējas (reakcijas spēja nozīmē laika posmu, kāds nepieciešams, lai nokļūtu jebkurā pārrobežu kustības vietā, kas ir jākontrolē, kā arī laiku un līdzekļus, kas nepieciešami, lai pienācīgi reaģētu uz neparastiem apstākļiem).

Projekts paredz ar EUROSUR palīdzību izveidot kopīgu tehnisku, racionālu mehānismu ikdienas sadarbībai un saziņai starp dalībvalstu Robežsardzes iestādēm, un veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu robežu uzraudzībai. Galvenajam operatīvajam mērķim jābūt informācijas apmaiņai dalībvalstu un Eiropas pastāvošo tehnisko sistēmu vidū. EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma kopējā arhitektūra tiek veidota kā „sistēmu sistēma”.

EUROSUR projekts ES līmenī realizējas trīs nedalāmos, vienlaicīgi noritošos etapos:

1. Pirmā etapa mērķis ir dalībvalstu līmenī savstarpēji sasaistīt un racionalizēt pašreizējās novērošanas un uzraudzības sistēmas un mehānismus. Tādēļ Ārējo robežu fonda līdzekļi paredzēti valstu robežu uzraudzības sistēmu modernizācijai un paplašināšanai, kā arī, lai izveidotu valsts NCC tajās dalībvalstīs, kas atrodas pie ES dienvidu un austrumu ārējām robežām. Tiek veidots drošs, datorizēts saziņas tīkls, lai apmainītos ar datiem un saskaņotu darbības gan tieši starp dalībvalstu NCC, gan ar FRONTEX Aģentūru.

2. Otrā etapa mērķis ir sasniegt labāku novērošanas instrumentu izmantošanu ES līmenī. Tiek paredzēta iespēja dalībvalstu Robežsardzes iestādēm īstenot novērošanas instrumentu un sensoru sistēmu tehniskās darbības uzlabošanu, izmantojot ES pētniecības un attīstības programmas. Turklāt, kopīgi pielietojot novērošanas instrumentus, dalībvalstu Robežsardzes iestādes varētu sniegt regulārāku un uzticamāku novērošanas gaitā iegūtu informāciju par šo valstu ārējām robežām un pierobežu. Attīstības gaitā, apkopojot iegūto informāciju, kas tiks iegūta ar novērošanas un uzraudzības instrumentiem, būs iespēja izstrādāt vienotu pierobežas izlūkdatu ainu, kas tiks izmantota Valsts robežsardzē, kā arī tiks sniegta citu dalībvalstu NCC un FRONTEX Aģentūrai, veidojot ES kopējo situatīvo ainu, kas tiks maksimāli pietuvināta reālajam laikam (esošajai situācijai, realitātei).

3. Trešā etapa mērķis ir izveidot vienotu vidi informācijas apmaiņai ES jūrniecības jomā. Tiek plānots apvienot plašākā tīklā visas pastāvošās ziņošanas, signalizācijas un uzraudzības sistēmas, kas attiecas uz dalībvalstu jurisdikcijā ietilpstošajām jūras zonām un blakus esošajām atklātās jūras zonām, tādējādi ļaujot dalībvalstu robežkontroles iestādēm izmantot plašas priekšrocības, kas rodas, saskaņoti piemērojot dažādas sistēmas. Savukārt katrs EUROSUR projekta īstenošanas etaps sastāv no vairākiem realizācijas soļiem, proti:

EUROSUR projekta realizācijas soli ES līmenī atbilstoši Eiropas Komisijas pamatnostādnēm

| Etapi | Realizācijas soļi |
| --- | --- |
| 1. Etaps Dalībvalstu uzraudzības un kontroles sistēmu savstarpēja saslēgšana un integrācija nacionālajā līmenī | 1. Solis: NCC izveidošana robežuzraudzības vajadzībām dalībvalstīs uz ES ārējām dienvidu un austrumu robežām. |
|  | 2. Solis: EUROSUR tīkla izveidošana. |
|  | 3. Solis: Sadarbības stiprināšana ar trešajām kaimiņvalstīm ar mērķi paaugtsināt viņu robežkontroles pasākumu efektivitāti. |
| 2. Etaps Kopējo uzraudzības instrumentu attīstība ES līmenī | 4. Solis: R&D (FP7) finanšu programmas instrumentu izmantošana uzraudzības instrumentu attīstībai, tajā skaitā nodrošinot mazizmēra kuģošanas līdzekļu atpazīšanu. |
|  | 5. Solis: Kopējo uzraudzības instrumentu, vienotu tehnisko standartu un programnodrošinājuma izstrāde. |
|  | 6. Solis: Pierobežas izlūkošanas attēla izveidošana. |
| 3. Etaps Kopējās informācijas apmaiņas vides izveidošana jūrniecības jomā | 7. Solis: Kopējās informācijas apmaiņas vides izveidošana uz ES dienvidu ārējās jūras robežas. |
|  | 8. Solis: Kopējas informācijas apmaiņas vides izveidošana ES jūrniecības jomā (ar mērķi paaugstināt ne tikai robežkontroles un drošības pasākumu efektivitāti, bet arī visu ar jūrniecību saistītu aktivitāšu, piemēram, kuģošanas drošības, jūras vides aizsardzības, zivsaimniecības kontroles efektivitāti). |

Paredzēts, ka EUROSUR informācijas apmaiņas mehānismam jāsāk darboties līdz 2013.gada beigām. Tomēr tās pilnveidošana plānota arī ES daudzgadu budžeta 2014. – 2020.gada periodā ar ES Iekšējās drošības fonda atbalstu (COM(2011) 750 galīgā redakcija, 15.11.2011.).

Ņemot vērā sasniedzamos mērķus, EUROSUR projekta pārvaldības koncepcija stingri norāda uz to, ka projekta realizāciju var īstenot tikai civila valsts iestāde, kas ir atbildīga par robežkontroles pasākumu organizāciju, īstenošanu un attīstību dalībvalstī. Atbildīgajai valsts iestādei (Valsts robežsardzei), nodrošinot EUROSUR attīstību nacionālajā līmenī, būs nepieciešams izveidot vienotu NCC.

Latvijas daudzgadu programmā 2007. – 2013.gadam, Ārējo robežu fondā paredzēto pasākumu īstenošanai, EUROSUR informācija apmaiņas mehānisma ieviešana noteikta kā viena no stratēģiskajām prioritātēm.

EUROSUR projekta īstenošanai nacionālā līmenī 2010., 2011.gadā un 2012.gada sākumā veiktas šādas darbības:

- Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās 12 EUROSUR FRONTEX Aģentūras Big pilot projekta darba grupu sanāksmēs un 11 Eiropas Komisijas EUROSUR projekta ekspertu sanāksmēs.

- Izstrādāta un 2012.gada janvārī noslēgta „Starpresoru vienošanās starp Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par informācijas apmaiņu starp Valsts robežsardzes Jūras videonovērošanas sistēmu un Nacionālo bruņoto spēku Jūras novērošanas sistēmu”.

- Veidojot NCC, Valsts robežsardzē izstrādāta NCC struktūra, NCC personāla amata apraksti un turpinās darbs NCC funkcionēšanas nodrošināšanai.

- Turpinās darbs EUROSUR projekta rezultātu un citu dalībvalstu labākās prakses apzināšanai.

- Eiropas Komisijas Tieslietu un Iekšlietu ģenerāldirektorātam un Frontex Aģentūras Izpētes un attīstības nodaļai nosūtītas vēstules „Par EUROSUR projekta attīstības gaitu”.

- Valsts robežsardzē izstrādāts Darba (tehniskā) uzdevuma projekts un projekta pieteikums „Esošās Valsts robežsardzes „zaļās robežas” kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu uzraudzības sistēmā (EUROSUR) 1.posms” (turpmāk – Solidaritātes programmas Projekts) dalībai Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmā. Solidaritātes programmas Projektā ietvaros ir plānots:

- Nodrošināt atbilstošu ES prasību ievērošanu attiecībā uz ES ārējās sauszemes robežas uzraudzību, organizējot robežuzraudzības, kā arī meklēšanas un glābšanas pasākumu koordināciju, izmantojot vienoto Nacionālo koordinācijas centru;

- Izveidot vienotu informācijas apstrādes mehānismu Valsts robežsardzes struktūrvienībās pie ārējās sauszemes robežas, nodrošinot aktuālās informācijas apmaiņu tuvu reālā laika režīmam.

- Vienota NCC izveidošana ir sastāvdaļa no pakāpeniskiem Solidaritātes programmas Projekta realizācijas soļiem EUROSUR īstenošanai nacionālajā līmenī.

Līdz šā Informatīvā ziņojuma izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, noslēgusies EUROSUR apakšprojekta (Big pilot) 3.etapa realizācija, kura tika saistīta ar EUROSUR tīkla izveidošanas uzsākšanu un pirmo septiņu EUROSUR operacionālo mezglu uzstādīšanu Spānijas, Francijas, Itālijas, Somijas, Polijas un Slovākijas NCC, kā arī Frontex Aģentūras EUROSUR tehniskajā ofisā. Iepriekšminēto valstu pirmie EUROSUR projekta NCC operacionālie mezgli ir apvienoti kopējā tīklā, un 2011.gada 19.decembrī ir uzsākta neklasificētas informācijas apmaiņa sākotnējā EUROSUR informācijas apmaiņas tīkla ietvaros.

Frontex Aģentūra, realizējot EUROSUR projekta attīstības koncepciju, pieņēma lēmumu par turpmāko EUROSUR informācijas apmaiņas tīkla paplašināšanu. FRONTEX Aģentūras 2012.gada darba programmā (FRONTEX Programme of Work 2012) dalībai EUROSUR informācijas apmaiņas tīkla paplašināšanā paredzēti FRONTEX Aģentūras finanšu līdzekļi EUR 3 500 000 apmērā. Tika izstrādāts darba grafiks, atbilstoši kuram nākamajā posmā EUROSUR tīklam 2012.gadā plānots pievienot nākamās divpadsmit ES dalībvalstis un Norvēģiju. Šo divpadsmit dalībvalstu starpā ir arī Latvijas Republika.

Lai realizētu FRONTEX Aģentūras praktisku atbalstu EUROSUR izveidē un nodrošinātu Valsts robežsardzes izveidojamā NCC darbības funkcionēšanu 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, Valsts robežsardzes priekšnieks parakstīs ar FRONTEX Aģentūru starpresoru vienošanos par tehniskā atbalsta sniegšanu informācijas apmaiņas kanāla nodibināšanā un praktiskas informācijas apmaiņas uzsākšanā starp Valsts robežsardzes NCC un FRONTEX Aģentūru. Minētās vienošanās parakstīšana noteiks NCC darbības uzsākšanas termiņus un apstiprinās Valsts robežsardzes tiesības saņemt EUROSUR NCC tehniskos komponentus - serverus, darba stacijas un lielformāta ekrānus EUROSUR informācijas vizualizācijai NCC, veikt piegādātā aprīkojuma instalāciju un sniegt atbalstu darbības uzsākšanā.

# Latvijas Valsts robežsardzes NCC darbību plānots uzsākt 2012.gada 12.oktobrī.

# Valsts robežsardzes NCC biroja telpu un darba vietu izveidošana Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē tiks veikta realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas Solidaritātes programmas Projektu.

Īstenojot EUROSUR projektu, Valsts robežsardze laikā posmā no 2012.gada līdz 2014.gadam plāno pakāpenisku jaunizveidota NCC kapacitātes paaugstināšanu, nodrošinot pilnvērtīgu Latvijas Republikas iesaistīšanu informācijas apmaiņas un koordinācijas procesā ES līmenī robežuzraudzības un drošības jomā. Minētas rīcības nepieciešamība pamatota ar Eiropas Komisijas apņemšanos nodrošināt pilnvērtīgu EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma darbības uzsākšanu līdz 2015.gada beigām, tādējādi ievērojot EUROSUR Regulas 20.panta 2.daļā noteikto.

Ir aprēķināti nepieciešamie finanšu līdzekļi Valsts robežsardzes NCC pakāpeniskai darbības nodrošināšanai un infrastruktūras uzturēšanai saskaņā ar EUROSUR regulas prasībām (skat. Tabulu Nr.1).

Tabula Nr.1

Valsts robežsardzes NCC darbības nodrošināšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi no 2013. – 2015.gadam, latos

| Nr. p.k. | Pasākums | 2013.gads | 2014.gads | 2015.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistēmas un iekārtu elektrobarošanas darbības nodrošināšanai, Ls | 9 110 (izmaksas elektrobarošanai aprīkojumam ar vidējo jaudas patēriņu ~ 1,1 kWh ) | 13 640 (izmaksas elektrobarošanai aprīkojumam ar vidējo jaudas patēriņu ~ 1,5 kWh ) | 16 160 (izmaksas elektrobarošanai aprīkojumam ar vidējo jaudas patēriņu ~ 1,8 kWh ) |
| 2. | Datu pārraides tīkla uzturēšana, Ls (Saskaņā ar noslēgto līgumu) | 7 200 (izmaksas pieslēgumam ar ātrumu 100 Mb/s) | 18 600 (izmaksas pieslēgumam ar ātrumu 100 Mb/s) | 21 600 (izmaksas pieslēgumam ar ātrumu 100 Mb/s) |
| 3. | Drošības pasākumu nodrošināšana, Ls | 5 200 (izmaksas drošības, kontroles un videonovērošanas sistēmas ekspluatācijas nodrošināšanai) | 7 880 (izmaksas drošības, kontroles un videonovērošanas sistēmas ekspluatācijas nodrošināšanai) | 9 880 (izmaksas drošības, kontroles un videonovērošanas sistēmas ekspluatācijas nodrošināšanai) |
| 4. | Valsts robežsardzes NCC darbības, infrastruktūras un telpu funkcionēšanas nodrošināšana, Ls (Biroja tehnikas uzturēšana un apkalpošana, kancelejas preču iegāde, telpu, infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana, inventāra, aparatūras un iekārtas remonts un tehniskā apkalpošana) | 6 900 (izmaksas organizācijas struktūras un struktūras daļu funkcionēšanas nodrošināšanai) | 7 900 (izmaksas organizācijas struktūras un struktūras daļu funkcionēšanas nodrošināšanai) | 8 900 (izmaksas organizācijas struktūras un struktūras daļu funkcionēšanas nodrošināšanai) |
| 5. | Valsts robežsardzes NCC izvietoto iekārtu un Informācijas apmaiņas tīkla apkope un uzturēšana, Ls | - | 4 000 | 16 400 |
|  | Papildus izdevumu sadalījums pa gadiem | 28 410 | 52 020 | 72 940 |
|  | Kopa papildu izdevumi 2013. – 2015.gadam | 153 370* |

*2012. gadā Informatīva ziņojuma īstenošana tiks nodrošināta Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Valsts robežsardzes NCC darbības nodrošināšanai papildus nepieciešami līdzekļi (salīdzinot ar 2012.gadu) 2013.gadā – Ls 28 410, 2014.gadā – Ls 52 020, 2015.gadā – Ls 72 940, vai kopā uz 2013. – 2015.g. periodu – Ls 153 370. Sagatavojot attiecīgā gada valsts budžeta likumprojektu, būs nepieciešams izskatīt jautājumu par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts robežsardzei.

NCC izveidei un darbības uzsākšanai provizoriski ir nepieciešami līdzekļi 36 053 latu apmērā, kas tiks plānots apgūt izmantojot ES Iekšējās drošības fonda finanšu līdzekļus 2014.-2020.gadam.

# Iepriekš minētās plānojamās aktivitātes ir tieši saistītas ar EUROSUR Regulas prasībām.

Ar EUROSUR Regulu paredzēts izveidot juridisko pamatu EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanai un attīstībai nacionālajā līmenī un ES līmenī. EUROSUR Regulā ir aprakstīta EUROSUR organizācijas struktūra, kā arī dalībvalstu pienākumi un tiesības attiecībā uz NCC, kā arī situācijas attēla izveidošanā EUROSUR darbības nodrošināšanai.

Jāuzsver, ka pamatojoties uz EUROSUR regulas prasībām, realizējot EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma attīstību nacionālajā līmenī, ir nepieciešams sasniegt:

- Visas aktivitātes EUROSUR ietvaros tiks organizētas centralizēti, izmantojot Valsts robežsardzes NCC, kā nacionālo kontaktpunktu.

- Valsts robežsardzes NCC koordinēs Valsts robežsardzes un citu nacionālo kompetento iestāžu aktivitātes sauszemes un jūras robežu uzraudzības jomā.

- Valsts robežsardzes NCC būs atbildīgs par aktivitāšu vadību, Valsts robežsardzei organizējot robežkontroli (robežuzraudzību un robežpārbaudes) uz ES ārējās sauszemes un jūras robežas.

Eiropas Komisija veica provizoriskus finanšu aprēķinus Iekšējas drošības fonda izveidošanai, dalībvalstu atbalstu nodrošināšanai, sekmējot EUROSUR projekta pakāpenisku attīstību dalībvalstu nacionālajā līmenī. Pamatojoties uz anketas noteikumiem un jautājumiem provizoriski aprēķināta summa EUROSUR projekta pakāpeniskai īstenošanai Latvijā EUR 5 097 449 jeb Ls 3 582 508 (ES Parlamenta un Padomes regulas projekta par EUROSUR izveidošanu (turpmāk – EUROSUR Regula), kas publiskots 2011.gada 12.decembrī (COM(2011) 873 final) pielikums (EK SEC(2011) 1538 final, Annex 4.6.). Iekšējas drošības fonda finansējums EUROSUR sistēmas attīstībai dalībvalstu nacionālajā līmenī var tikt nodrošināts līdz 75% no kopējām izmaksām.

Pamatojoties uz EUROSUR Regulas paskaidrojošā memoranda 4.punkta (Budgetary Implication) pamatnostādnēm, dalībvalstu kompetentās iestādes, realizējot EUROSUR projektu nacionālajā līmenī, var piesaistīt nepieciešamos finanšu līdzekļus no Eiropas Ārējo robežu fonda laikā no 2012. līdz 2013.gadam un no Iekšējas drošības fonda laikā no 2014. līdz 2020.gadam.

Turpmākajai rīcībai EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma ieviešanā nepieciešami vairāki valdības līmeņa lēmumi, kas 2012. – 2013.gada periodā ļautu īstenot EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma ieviešanu kā stratēģisko prioritāti Latvijas daudzgadu programmā 2007. – 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fondā un sekmētu Latvijas gatavību EUROSUR Regulas piemērošanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, realizējot Frontex Aģentūras izvirzītās prioritātes un īstenojot EUROSUR projekta attīstību nacionālajā līmenī, plānota šāda turpmākā rīcība:

  - Valsts robežsardzei līdz 2012.gada 12.oktobrim jāpabeidz NCC izveidošana un saskaņā ar Frontex Aģentūras tehnisko plānu, jānodrošina EUROSUR Operacionālā mezgla darbības uzsākšana Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, nodrošinot Valsts robežsardzes centralizētu aktivitāšu koordināciju, vadību un kontroli  sauszemes un jūras robežas uzraudzības jomā. Šim mērķim Valsts robežsardzes priekšniekam savu pilnvaru ietvaros jānoslēdz ar FRONTEX Aģentūru vienošanās par NCC darbības uzsākšanai nepieciešamā tehniskā atbalsta saņemšanu un informācijas apmaiņas nodrošināšanu.

  - Valsts robežsardzei jānodrošina ES Ārējo robežu fonda 2012.gada Solidaritātes programmas Projekta realizācija.

  - Īstenojot EUROSUR projekta turpmākus etapus, Iekšlietu ministrija un Valsts robežsardze turpinās sadarbību ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju.

  - Jautājumu par papildu finanšu līdzekļu 153 370 latu apmērā (tajā skaitā, 2013.gadam – 28 410 latu apmērā, 2014.gadam – 52 020 latu apmērā, 2015.gadam – 72 940 latu apmērā) piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) Nacionālā koordinācijas centra darbības nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” sagatavošanas procesā.

Iekšlietu ministrs							R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre 						I.Pētersone - Godmane

06.06.2012. 12:47

2446

M.Rumjancevs 67075609,

maksims.rumjancevs@rs.gov.lv

I.Žuravļovs

67075660, igors.zuravlovs@rs.gov.lv