Pielikums

informatīvajam ziņojumam

par „Valsts autoceļu sakārtošanas

programmu 2014. - 2020.gadam” un

tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu

Valsts autoceļu sakārtošanas programma

2014. – 2020.gadam

Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”

2013. gada maijs

VALSTS GALVENIE AUTOCEĻI

- Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija – NAP2020 finansējums 181,5 milj. Ls (t. sk. ES Kohēzijas fonda finansējums 154,0 milj. Ls un valsts budžeta finansējums 27,5 milj. Ls )

- Valsts galveno autoceļu seguma atjaunošana un rekonstrukcija – Valsts budžeta finansējums atbilstoši Finansēšanas modelim 167,2 milj. Ls

KOPĀ finansējums valsts galvenajiem autoceļiem 2014. – 2020. gadam – 348,7 milj. Ls

|  |  | 1. Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija - NAP2020 finansējums 181,5 milj. Ls (t.sk. ES KF 154,0 milj. Ls un VB 27,5 milj. Ls) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. p.k. | Projekts | No, km | Līdz, km | Posma garums, km | Plānotās izmaksas tūkst.Ls | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
|  | 1. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 72,50 | 96,60 | 24,10 | 14 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 48,50 | 60,20 | 11,70 | 7 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | A10 Rīga - Ventspils | 41,30 | 52,74 | 11,44 | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | A10 Rīga - Ventspils (izņemot km 62,50 - 63,47) | 57,76 | 68,60 | 10,84 | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 38,18 | 60,15 | 21,97 | 12 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 60,20 | 79,45 | 19,25 | 12 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene) abas brauktuves | 14,90 | 25,50 | 21,20 | 13 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 113,12 | 134,70 | 21,58 | 10 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 81,27 | 87,10 | 5,83 | 2 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | 89,40 | 101,74 | 12,34 | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 97,58 | 113,13 | 15,55 | 7 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 114,34 | 124,07 | 9,73 | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 106,00 | 114,34 | 8,34 | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 163,28 | 185,80 | 22,52 | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) | 60,00 | 76,14 | 16,14 | 7 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 24,40 | 38,18 | 13,78 | 7 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 144,70 | 156,40 | 11,70 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 54,60 | 72,50 | 17,90 | 9 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene) abas brauktuves | 25,50 | 39,40 | 27,80 | 13 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. | A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene), labā brauktuve | 9,93 | 18,93 | 9,00 | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) | 12,48 | 19,68 | 7,20 | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 96,60 | 106,00 | 9,40 | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. | A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 32,15 | 36,40 | 4,25 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. | A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene), kreisā brauktuve | 19,20 | 29,95 | 10,75 | 5 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: | 344,31 | 181 500 |  |  |  |  | 28 000 | 44 000 | 55 000 | 34 500 | 20 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  | 53 | 84 | 105 | 66 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansējums no KF 2007 - 2013. gada plānošanas perioda | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | būvdarbu konkurss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Valsts galveno autoceļu seguma atjaunošana un pastiprināšana 2014. - 2020. gadam atbilstoši Finansēšanas modelim - 167,2 milj. Ls |
| --- |
| Prior. Nr. | Autoceļš | Adrese, km | Posma garums, km | Plānotās izmaksas tūkst. Ls 2014. - 2020. gadam |
|  |  | no | līdz |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenstāle) (pārejošais objekts) | 44,60 | 65,20 | 20,60 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 12,80 | 21,05 | 8,25 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā 2014. gadā: | 41,65 | 5 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenstāle) | 25,00 | 42,90 | 17,90 |  | 2912 |  |  |  |  |  |
| 5. | A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenstāle) | 67,40 | 85,20 | 17,80 |  | 1108 |  |  |  |  |  |
| 6. | A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas rob. (Meitene) dīvlīmeņa nobrauktuves | 0,00 | 0,70 | 3,52 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 7. | A10 Rīga - Ventspils | 85,77 | 92,84 | 7,07 |  | 850 |  |  |  |  |  |
| 8. | A10 Rīga - Ventspils | 37,02 | 38,64 | 1,62 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | A10 Rīga - Ventspils | 79,5 | 80,5 | 1,00 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 10. | A 9 Rīga(Skulte) - Liepāja | 60,15 | 64,30 | 4,15 |  | 490 |  |  |  |  |  |
| 11. | A10 Rīga - Ventspils | 20,10 | 23,80 | 3,70 |  | 707 |  |  |  |  |  |
| 12. | A11 Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 4,90 | 21,85 | 16,95 |  | 2 528 |  |  |  |  |  |
| 13. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki) | 242,05 | 247,90 | 5,85 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 14. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki) | 274,08 | 287,95 | 13,87 |  | 1 107 |  |  |  |  |  |
| 15. | A5 Rīgas apvedceļš ( Salaspils - Babīte) | 39,12 | 40,85 | 1,73 |  | 594 |  |  |  |  |  |
| Kopā 2015. gadā: | 95,16 |  | 11 400 |  |  |  |  |  |
| 16. | A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 21,05 | 40,57 | 19,52 |  |  | 3318 |  |  |  |  |
| 17. | A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 40,57 | 81,27 | 40,70 |  |  | 6822 |  |  |  |  |
| 18. | A10 Rīga - Ventspils | 13,45 | 19,30 | 5,85 |  |  | 3 360 |  |  |  |  |
| 19. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki) | 232,16 | 238,67 | 6,51 |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Kopā 2016. gadā: | 72,58 |  |  | 14 300 |  |  |  |  |
| 20. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) abas brauktuves | 28,62 | 33,95 | 5,34 |  |  |  | 1820 |  |  |  |
| 21. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) | 56,57 | 66,74 | 10,17 |  |  |  | 1780 |  |  |  |
| 22. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) | 51,40 | 56,57 | 5,17 |  |  |  | 2060 |  |  |  |
| 23. | A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) | 13,92 | 14,27 | 0,35 |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 24. | A10 Rīga- Ventspils | 62,50 | 63,47 | 0,97 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| 25. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki) | 189,89 | 201,92 | 12,03 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |
| 26. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 95,20 | 102,75 | 7,55 |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
| 27. | A10 Rīga - Ventspils | 165,60 | 183,13 | 17,53 |  |  |  | 2 050 |  |  |  |
| 28. | A 9 Rīga(Skulte) - Liepāja | 115,74 | 129,58 | 13,84 |  |  |  | 1 660 |  |  |  |
| 29. | A11Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 21,85 | 27,6 | 5,75 |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 30. | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki) | 290,11 | 296,90 | 6,79 |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 31. | A15 Rēzeknes apvedceļš | 0,00 | 7,19 | 7,19 |  |  |  | 900 |  |  |  |

| 32. | A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas rob. (Valka) | 26,90 | 29,24 | 2,34 |  |  |  | 570 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 81,70 | 84,92 | 3,22 |  |  |  | 785 |  |  |  |
| 34. | A10 Rīga- Ventspils | 136,45 | 145,48 | 9,03 |  |  |  | 1340 |  |  |  |
| 35. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 132,70 | 135,79 | 3,09 |  |  |  | 555 |  |  |  |
| Kopā 2017. gadā: | 110,36 |  |  |  | 21 900 |  |  |  |
| 36. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 6,70 | 54,60 | 47,90 |  |  |  |  | 8200 |  |  |
| 37. | A5 Rīgas apvedceļš ( Salaspils - Babīte) | 0,30 | 2,38 | 2,08 |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 38. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 147,10 | 156,84 | 9,74 |  |  |  |  | 1700 |  |  |
| 39. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 86,88 | 88,10 | 1,22 |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 40. | A11Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 38,00 | 45,56 | 7,56 |  |  |  |  | 1050 |  |  |
| 41. | A6 (kr.j)Rīga - Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki) | 212,20 | 224,20 | 12,00 |  |  |  |  | 1 700 |  |  |
| 42. | A5 Rīgas apvedceļš ( Salaspils - Babīte) | 35,50 | 39,12 | 3,62 |  |  |  |  | 2 150 |  |  |
| 43. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 141,20 | 170,58 | 29,38 |  |  |  |  | 3 800 |  |  |
| 44. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 176,00 | 195,57 | 19,57 |  |  |  |  | 3 000 |  |  |
| 45. | A11Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 31,85 | 38,00 | 6,15 |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 46. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 88,10 | 95,20 | 7,10 |  |  |  |  | 3800 |  |  |
| Kopā 2018. gadā: | 146,32 |  |  |  |  | 29 800 |  |  |
| 47. | A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (Veclaicene) | 52,10 | 53,60 | 1,50 |  |  |  |  |  | 601 |  |
| 48. | A11Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 27,60 | 31,85 | 4,25 |  |  |  |  |  | 665 |  |
| 49. | A11Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 50,60 | 53,48 | 2,88 |  |  |  |  |  | 460 |  |
| 50. | A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 156,40 | 163,05 | 6,65 |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| 51. | A11Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 45,56 | 50,60 | 5,04 |  |  |  |  |  | 880 |  |
| 52. | A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas rob. (Valka) | 110,10 | 113,49 | 3,39 |  |  |  |  |  | 826 |  |
| 53. | A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 0,62 | 13,40 | 12,78 |  |  |  |  |  | 4700 |  |
| Kopā 2019. gadā: | 36,49 |  |  |  |  |  | 12 132 |  |
| Konkrēti projekti tiks noteikti pēc iepriekšējos divos gados autoceļu stāvokļa novērtēšanas 2019. gadam | 25 468 |  |
| Konkrēti projekti tiks noteikti pēc iepriekšējos divos gados autoceļu stāvokļa novērtēšanas 2020. gadam |  | 46 600 |
| Pavisam kopā: |  |  | 502,56 |  |  |  |  |  | 167 200 |  |
|  |  |  |  | km | 42 | 95 | 73 | 110 | 146 | 209 | 259 |

VALSTS REĢIONĀLIE AUTOCEĻI

- Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija – NAP2020 finansējums 196,0 milj. Ls (t. sk. ES ERAF finansējums 166,6 milj. Ls un valsts budžeta finansējums 29,4 milj. Ls )

- Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana - NAP2020 budžeta finansējums 135,5 milj. Ls

- Valsts reģionālo autoceļu segu un autoceļu posmu rekonstrukcija – Valsts budžeta finansējums atbilstoši Finansēšanas modelim 204,3 milj. Ls

KOPĀ finansējums valsts reģionālajiem autoceļiem 2014. – 2020. gadam – 535,8 milj. Ls

|  |  | 1. Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija - NAP2020 finansējums 196,0 milj. Ls (t.sk. ES ERAF 166,6 milj. Ls un VB 29,4 milj. Ls) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | No km | Līdz km | Kopā | tūkst. LVL | Pēdēja aktuāla GVDI uz 2012.gadu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kurzemes reģions |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar melno segumu rekonstrukcija |  |
|  | P120 | Talsi - Stende - Kuldīga |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Talsi - krustojums ar A10 | 1,56 | 5,77 | 4,21 | 1263 | 4979 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | krustojums ar A10 - Stende | 5,77 | 10,91 | 5,14 | 1542 | 2528 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P108 | Ventspils - Kuldīga - Saldus |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ventspils - krustojums ar P111 | 3,93 | 13,39 | 9,46 | 2838 | 2694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krustojums ar P111 - Ventava | 13,39 | 24,26 | 10,87 | 3261 | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Priedulāji - Liedagas | 32,33 | 42,43 | 10,10 | 3030 | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Vārme - Ošenieki | 76,00 | 81,61 | 5,61 | 1683 | 1151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P112 | Kuldīga - Aizpute - Līči |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Vēveri - Aistere | 54,80 | 61,54 | 6,74 | 2022 | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Vilgale - Aizpute | 15,30 | 36,44 | 21,14 | 6342 | 724/892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P106 | Ezere - Embūte - Grobiņa |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Priekule - Gavieze | 63,08 | 71,28 | 8,20 | 2460 | 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Grobiņas pagasta robeža - Grobiņa | 78,12 | 80,99 | 2,87 | 861 | 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 84,34 | 25302 |  |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar grants segumu rekonstrukcija |  |
|  | P106 | Ezere - Embūte - Grobiņa |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Embūte - Asīte | 40,00 | 47,00 | 7,00 | 3500 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Asīte - Priekule | 47,00 | 55,07 | 8,07 | 4035 | 109/1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P116 | Kuldīga - Skrunda - Embūte* |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dzelda - Embūte | 51,43 | 61,67 | 10,24 | 5120 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25,31 | 12655 |  |  |
| Zemgales reģions |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar melno segumu rekonstrukcija |  |
|  | P93 | Jelgava - Iecava |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Jelgavas šoseja - Garoza | 3,43 | 9,00 | 5,57 | 1671 | 3641 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Iecavas novada robeža - V1045 | 19,29 | 24,80 | 5,51 | 1653 | 1812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P97 | Jelgava - Dobele - Annenieki |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Šķibe - Dobele | 20,10 | 27,00 | 6,90 | 2070 | 2357 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P37 | Pļaviņas - Madona - Gulbene |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | krustoj. ar A6 - Madonas nov. robeža | 0,00 | 7,37 | 7,37 | 2211 | 1611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P98 | Jelgava (Tušķi) - Tukums |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tušķi - tilts pār Auci | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1500 | 1311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P73 | Vecumnieki - Nereta - Subate |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Valles pag. robeža - tilts pār Iecavu | 7,30 | 20,89 | 13,59 | 4077 | 965/905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Krasti - Ērberģe | 29,20 | 40,33 | 11,13 | 3339 | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | krustoj. ar P86- krustoj.ar P75 | 57,56 | 65,10 | 7,54 | 2262 | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P76 | Aizkraukle - Jēkabpils |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | dz/c stacija "Daugava" - Sala | 33,45 | 38,43 | 4,98 | 1494 | 1493/2389 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P103 | Dobele - Bauska |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Mūrmuiža - Eleja | 29,14 | 39,99 | 10,85 | 3255 | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P89 | Ķekava - Skaistkalne |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Bārbele - Lietuvas robeža | 47,05 | 55,80 | 8,75 | 2625 | 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P104 | Tukums - Auce - Lietuvas robeža |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Lielauce - Vecauce | 55,68 | 59,80 | 4,12 | 1236 | 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Auce - Vītiņi | 63,39 | 65,22 | 1,83 | 1007 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 93,14 | 28400 |  |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar grants segumu rekonstrukcija |  |  |
|  | P95 | Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)* |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Augstkalne - Valsts robeža (Žagare) | 38,65 | 43,55 | 4,90 | 2450 | 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona* |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Steķi - krustojums ar A12 | 88,00 | 99,53 | 11,53 | 5765 | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16,43 | 8215 |  |  |
| Rīgas reģions |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar melno segumu rekonstrukcija |  |
|  | P4 | Rīga - Ērgļi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rīgas pils. robeža - krustojums ar P5 | 9,46 | 11,42 | 1,96 | 2352 | 6553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | krustojums ar A4 - Bajārkrogs | 16,15 | 26,56 | 10,41 | 3123 | 3954/1926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bajārkrogs - Vāverkrogs | 26,56 | 35,70 | 9,14 | 2742 | 1926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P5 | Ulbroka - Ogre |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Vālodzes - Saurieši | 1,93 | 5,50 | 3,57 | 1071 | 6283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tīnūži - Ogre | 20,54 | 25,00 | 4,46 | 1338 | 3651 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | P132 | Rīga - Mārupe (Jaunmārupe) |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rīga - Mārupe | 1,80 | 9,78 | 7,98 | 2394 | 5767 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P1 | Rīga - Carnikava - Ādaži |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Garciems - Carnikava | 21,20 | 27,10 | 5,90 | 1770 | 3920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P121 | Tukums - Kuldīga |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Tukums - Sāti | 0,00 | 12,97 | 12,97 | 3891 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Pūces - Vāne | 33,18 | 41,90 | 8,72 | 2616 | 122/496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Tīnūži - Ikšķile | 34,19 | 40,58 | 6,39 | 1917 | 862/1587 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | krustojums ar V64 - Ropaži | 15,06 | 21,00 | 5,94 | 1782 | 872/2380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Kangari - Tīnūži | 26,13 | 34,19 | 8,06 | 2418 | 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P87 | Bauska - Aizkraukle |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | krustojums ar P85 - Jaunjelgava | 61,20 | 63,36 | 2,16 | 648 | 1282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P11 | Kocēni - Limbaži - Tūja |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Lauciņi - Augstroze | 19,23 | 23,70 | 4,47 | 1341 | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | krustojums ar P88 - Enkurnieki | 40,43 | 48,77 | 8,34 | 2502 | 1607 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P104 | Tukums - Auce - Lietuvas robeža |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | krustojums ar A10 - Strutele | 0,00 | 18,05 | 18,05 | 5415 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 118,52 | 37320 |  |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar grants segumu rekonstrukcija |  |
|  | P121 | Tukums - Kuldīga* |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zemīte - Pūces | 23,13 | 33,18 | 10,05 | 5025 | 540/122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,05 | 5025 |  |  |
| Vidzemes reģions |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar melno segumu rekonstrukcija |  |
|  | P30 | Cēsis - Vecpiebalga - Madona |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cēsis - tilts pār Rauni | 2,15 | 8,02 | 5,87 | 1761 | 4463/4962/1354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Dzelzceļa pārvads - Taurene | 24,60 | 38,00 | 13,40 | 4020 | 2184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Taurene - Vecpiebalga | 38,00 | 48,40 | 10,40 | 3120 | 2184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Vecpiebalga - Gulbēris | 48,79 | 61,13 | 12,34 | 3702 | 1212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Gulbēris - Lautere | 61,13 | 73,46 | 12,33 | 3699 | 1212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P37 | Pļaviņas - Madona - Gulbene |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Madona - Cesvaine | 45,80 | 56,70 | 10,90 | 3270 | 2244/1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Madonas nov. robeža - Jaunkalsnava | 7,37 | 13,65 | 6,28 | 1885 | 1611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Cesvaine - Dzelzava | 56,70 | 62,88 | 6,18 | 1854 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Dzelzava - Gulbītis | 62,88 | 80,43 | 17,55 | 5265 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Gulbītis - Gulbene | 80,43 | 90,40 | 9,97 | 2991 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P35 | Gulbene - Balvi - Viļaka |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Gulbene - Litene | 2,14 | 12,66 | 10,52 | 3156 | 2380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P27 | Smiltene - Gulbene |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Taures - krustojums ar V413 | 34,87 | 45,45 | 10,58 | 3175 | 2323/2868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P32 | Līgatne (Vidzemes šoseja) - Skrīveri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Līgatne - Nītaure | 0,00 | 13,98 | 13,98 | 4194 | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 140,30 | 42091 |  |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar grants segumu rekonstrukcija |  |
|  | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona* |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ļūmāni - Mētriena | 104,20 | 113,40 | 9,20 | 4600 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Atašiene - Ļūmāni | 113,40 | 122,20 | 8,80 | 4400 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P22 | Valka - Rūjiena* |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kārķi - Naukšēni | 29,90 | 42,39 | 12,49 | 6245 | 257/124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30,49 | 15245 |  |  |
| Latgales reģions |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar melno segumu rekonstrukcija |  |
|  | P62 | P62 Krāslava - Preiļi - Madona |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kastīre - Korsikova | 47,45 | 52,20 | 4,75 | 1425 | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Krāslava - Augstkalne | 0,82 | 4,00 | 3,18 | 954 | 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P68 | Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Daugavpils - krustojums ar P66 | 3,32 | 7,84 | 4,52 | 1356 | 2417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P70 | Svente - Lietuvas robeža (Subate) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | krustojums ar A14 - pagr. uz Ilūksti | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 4100 | 2204/1469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | pagr. uz Ilūksti - Eglaine | 8,20 | 22,14 | 13,94 | 4182 | 1469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P36 | Rēzekne - Gulbene |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rēzekne - Audriņi | 3,98 | 12,25 | 8,27 | 4135 | 3262/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Audriņi - Dricāni | 12,25 | 20,90 | 8,65 | 2595 | 2019/839 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P35 | Gulbene - Balvi - Viļaka |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Litene - Balvi | 17,59 | 31,64 | 14,05 | 4214 | 1618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Balvi - Garstērdele | 35,58 | 48,47 | 12,89 | 3866 | 2038/987 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Mucukalns - Viļaka | 53,71 | 63,04 | 9,33 | 2799 | 987/1088/408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P45 | Viļaka - Kārsava |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | a/v Rekova | 16,54 | 19,58 | 3,04 | 912 | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90,81 | 30538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reģionālo autoceļu posmu ar grants segumu rekonstrukcija |  |
|  | P59 | Viļāni - Ružina - Malta* |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Strupuļi - Ružina | 4,10 | 16,83 | 12,73 | 6365 | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,73 | 6365 |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  | 579,0 | 196000 |  |  | 5000 | 25000 | 40000 | 40000 | 40000 | 25000 | 21000 |
|  |  |  |  |  | 484,0 | Asfalta segas | km |  | 56 | 105 | 114 | 104 | 59 | 46 |
|  |  |  |  |  | 95,0 | Grants segas | km | 10 | 15 | 15 | 10 | 17 | 14 | 14 |
| Piezīmes: |  |  |  | Kopā |  | km | 10 | 71 | 120 | 124 | 121 | 73 | 60 |
| *Pēc asfaltēšanas pabeigšanas autoceļi būs klāti ar asfaltbetona segumu visā to garumā |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana - NAP2020 VB finansējums 135,5 milj. Ls |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PAVISAM KOPĀ milj. Ls | 135,5 | 15,1 | 12,4 | 12,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 21,0 |
|  |  |  | km | 1140 | 127 | 106 | 101 | 210 | 210 | 210 | 176 |
| Reģions | N.p.k. | Autoceļa indekss | Autoceļa nosaukums | Autoceļa posms, km | Kopējās plānotās izmaksas tūkst. Ls |  |  |  |  |
|  |  |  |  | no | līdz | kopā |  |  |  |  |  |
| Kurzemes | 1 | P118 | Kuldīgas apvedceļš | 6,75 | 9,36 | 2,61 | 365 |  |  |  |  |
|  | 2 | P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 72,85 | 78,40 | 5,55 | 777 |  |  |  |  |
|  | 3 | P96 | Pūri - Auce - Grīvaiši | 36,22 | 44,54 | 8,32 | 1165 |  |  |  |  |
|  | 4 | P96 | Pūri - Auce - Grīvaiši | 17,87 | 36,22 | 18,35 | 2569 |  |  |  |  |
|  | 5 | P112 | Kuldīga - Aizpute - Līči | 15,30 | 27,86 | 12,56 | 1758 |  |  |  |  |
|  | 6 | P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 53,06 | 69,00 | 15,94 | 2232 |  |  |  |  |
|  | 7 | P96 | Pūri - Auce - Grīvaiši | 4,86 | 12,00 | 7,14 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 8 | P124 | Ventspils - Kolka | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 889 |  |  |  |  |
|  | 9 | P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 8,30 | 20,61 | 12,31 | 1723 |  |  |  |  |
|  | 10 | P104 | Tukums - Auce - Lietuvas robeža | 31,10 | 39,30 | 8,20 | 1148 |  |  |  |  |
|  | 11 | P112 | Kuldīga - Aizpute - Līči | 54,80 | 61,54 | 6,74 | 943 |  |  |  |  |
|  | 12 | P124 | Ventspils - Kolka | 15,50 | 27,78 | 12,28 | 1719 |  |  |  |  |
|  | 13 | P126 | Valdgale - Roja | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 1254 |  |  |  |  |
|  | 14 | P126 | Valdgale - Roja | 10,09 | 31,40 | 21,31 | 2983 |  |  |  |  |
|  | 15 | P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 2,60 | 5,44 | 2,84 | 398 |  |  |  |  |
|  | 16 | P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 82,00 | 95,53 | 13,53 | 1894 |  |  |  |  |
|  | 17 | P105 | Saldus - Ezere | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 489 |  |  |  |  |
|  | 18 | P105 | Saldus - Ezere | 5,23 | 9,18 | 3,95 | 553 |  |  |  |  |
|  | 19 | P105 | Saldus - Ezere | 18,30 | 37,21 | 18,91 | 2647 |  |  |  |  |
|  | 20 | P112 | Kuldīga - Aizpute - Līči | 24,49 | 36,44 | 11,95 | 1673 |  |  |  |  |
|  | 21 | P116 | Kuldīga - Skrunda - Embūte | 2,57 | 15,00 | 12,43 | 1740 |  |  |  |  |
|  | 22 | P103 | Dobele - Bauska | 14,00 | 19,23 | 5,23 | 732 |  |  |  |  |
|  | 23 | P108 | Ventspils - Kuldīga - Saldus | 13,03 | 24,26 | 11,23 | 1572 |  |  |  |  |
|  | 24 | P121 | Tukums - Kuldīga | 52,30 | 58,39 | 6,09 | 853 |  |  |  |  |
|  | 25 | P121 | Tukums - Kuldīga | 77,45 | 78,54 | 1,09 | 153 |  |  |  |  |
|  | 26 | P98 | Jelgava (Tušķi) - Tukums | 17,70 | 20,00 | 2,30 | 322 |  |  |  |  |
|  | 27 | P98 | Jelgava (Tušķi) - Tukums | 24,03 | 44,27 | 20,24 | 2834 |  |  |  |  |
|  | 28 | P116 | Kuldīga - Skrunda - Embūte | 15,00 | 35,13 | 20,13 | 2818 |  |  |  |  |
|  | kopā: |  |  | 280,03 | 39203 |  |  |  |  |
| Centra | 1 | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 4,44 | 5,85 | 1,41 | 198 |  |  |  |  |
|  | 2 | P87 | Bauska-Aizkraukle | 76,36 | 78,48 | 2,12 | 411 |  |  |  |  |
|  | 3 | P87 | Bauska-Aizkraukle | 79,20 | 82,80 | 3,60 | 504 |  |  |  |  |
|  | 4 | P2 | Juglas papīrfabrikas ciemats - Upesciems | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 129 |  |  |  |  |
|  | 5 | P1 | Rīgas robeža (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži | 29,45 | 32,29 | 2,84 | 398 |  |  |  |  |
|  | 6 | P99 | Jelgava - Kalnciems | 16,40 | 23,28 | 6,88 | 963 |  |  |  |  |
|  | 7 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 15,20 | 21,40 | 6,20 | 868 |  |  |  |  |
|  | 8 | P87 | Bauska - Aizkraukle | 8,35 | 17,41 | 9,06 | 1268 |  |  |  |  |
|  | 9 | P87 | Bauska-Aizkraukle | 67,28 | 76,36 | 9,08 | 1271 |  |  |  |  |
|  | 10 | P2 | Juglas papīrfabrikas ciemats - Upesciems | 0,92 | 2,73 | 1,81 | 253 |  |  |  |  |
|  | 12 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 21,40 | 44,11 | 22,71 | 3179 |  |  |  |  |
|  | 13 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 8,85 | 15,90 | 7,05 | 987 |  |  |  |  |
|  | 14 | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 5,85 | 15,45 | 9,60 | 1344 |  |  |  |  |
|  | 15 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 15,90 | 26,75 | 10,85 | 1519 |  |  |  |  |
|  | 16 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 44,11 | 60,21 | 16,10 | 2254 |  |  |  |  |
|  | 17 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 26,75 | 32,49 | 5,74 | 804 |  |  |  |  |
|  | 18 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 37,21 | 40,43 | 3,22 | 451 |  |  |  |  |
|  | 20 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 48,78 | 56,90 | 8,12 | 1137 |  |  |  |  |
|  | 21 | P103 | Dobele - Bauska | 19,23 | 29,00 | 9,77 | 1368 |  |  |  |  |
|  | 22 | P103 | Dobele - Bauska | 39,99 | 58,35 | 18,36 | 2570 |  |  |  |  |
|  | 23 | P103 | Dobele - Bauska | 62,57 | 65,96 | 3,39 | 475 |  |  |  |  |
|  | 24 | P89 | Ķekava - Skaistkalne | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 1358 |  |  |  |  |
|  | 25 | P89 | Ķekava - Skaistkalne | 9,70 | 24,80 | 15,10 | 2114 |  |  |  |  |
|  | 26 | P89 | Ķekava - Skaistkalne | 24,80 | 36,63 | 11,83 | 1656 |  |  |  |  |
|  | 27 | P73 | Vecumnieki - Nereta - Subate | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 1022 |  |  |  |  |
|  | 28 | P98 | Jelgava (Tušķi) - Tukums | 5,00 | 17,70 | 12,70 | 1778 |  |  |  |  |
|  | kopā: |  |  | 215,46 | 30279 |  |  |  |  |

| Vidzeme | 1 | P20 | Valmiera - Cēsis - Drabeši | 22,00 | 39,73 | 17,73 | 2482 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | P27 | Smiltene - Gulbene | 1,51 | 4,26 | 2,75 | 385 |
|  | 3 | P11 | Kocēni - Limbaži - Tūja | 23,70 | 36,36 | 12,66 | 1772 |
|  | 4 | P30 | Cēsis - Vecpiebalga - Madona | 73,40 | 83,90 | 10,50 | 1470 |
|  | 5 | P27 | Smiltene - Gulbene | 52,14 | 61,20 | 9,06 | 1268 |
|  | 6 | P14 | Umurga - Cēsis | 21,99 | 34,92 | 12,93 | 1810 |
|  | 7 | P27 | Smiltene - Gulbene | 45,45 | 52,14 | 6,69 | 936 |
|  | 8 | P39 | Alūksne - Ape | 2,10 | 4,66 | 2,56 | 358 |
|  | 9 | P11 | Kocēni - Limbaži - Tūja | 40,76 | 44,06 | 3,30 | 462 |
|  | 10 | P11 | Kocēni - Limbaži - Tūja | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 1540 |
|  | 11 | P18 | Valmiera - Smiltene | 0,00 | 15,64 | 15,64 | 2190 |
|  | 12 | P18 | Valmiera - Smiltene | 15,64 | 32,89 | 17,25 | 2415 |
|  | 13 | P37 | Pļaviņas - Madona - Gulbene | 31,28 | 37,16 | 5,88 | 823 |
|  | 14 | P37 | Pļaviņas - Madona - Gulbene | 13,65 | 22,90 | 9,25 | 1295 |
|  | 15 | P14 | Umurga - Cēsis | 0,00 | 8,69 | 8,69 | 1217 |
|  | 16 | P14 | Umurga - Cēsis | 39,70 | 42,70 | 3,00 | 420 |
|  | 17 | P9 | Ragana - Limbaži | 3,39 | 16,80 | 13,41 | 1877 |
|  | 18 | P9 | Ragana - Limbaži | 16,80 | 26,34 | 9,54 | 1336 |
|  | 19 | P9 | Ragana - Limbaži | 26,34 | 37,13 | 10,79 | 1511 |
|  | 20 | P24 | Smiltene - Valka | 0,98 | 11,30 | 10,32 | 1445 |
|  | 21 | P24 | Smiltene - Valka | 11,30 | 25,80 | 14,50 | 2030 |
|  | 22 | P24 | Smiltene - Valka | 25,80 | 42,00 | 16,20 | 2268 |
|  | 23 | P17 | Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 1,56 | 15,60 | 14,04 | 1965 |
|  | 24 | P17 | Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 15,60 | 26,03 | 10,43 | 1460 |
|  | kopā: |  |  | 248,12 | 34735 |
| Latgales | 1 | P55 | Rēzekne - Dagda | 6,10 | 9,90 | 3,80 | 532 |
|  | 2 | P75 | Jēkabpils - Lietuvas rob. | 5,84 | 9,36 | 3,52 | 1000 |
|  | 3 | P58 | Viļāni - Preiļi - Špoģi | 10,30 | 21,18 | 10,88 | 1523 |
|  | 4 | P58 | Viļāni - Preiļi - Špoģi | 3,20 | 10,30 | 7,10 | 1050 |
|  | 5 | P46 | Dubļeva - Cērpene | 15,45 | 22,82 | 7,37 | 1032 |
|  | 6 | P73 | Vecumnieki - Nereta - Subate | 112,91 | 116,13 | 3,22 | 451 |
|  | 7 | P36 | Rēzekne - Gulbene | 20,90 | 27,23 | 6,33 | 886 |
|  | 8 | P36 | Rēzekne - Gulbene | 27,23 | 38,00 | 10,77 | 1508 |
|  | 9 | P36 | Rēzekne - Gulbene | 38,00 | 54,54 | 16,54 | 2316 |
|  | 10 | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona | 20,00 | 33,03 | 13,03 | 1824 |
|  | 11 | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona | 33,03 | 42,60 | 9,57 | 1340 |
|  | 12 | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona | 44,20 | 47,10 | 2,90 | 406 |
|  | 13 | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona | 52,20 | 57,53 | 5,33 | 746 |
|  | 14 | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona | 79,43 | 82,31 | 2,88 | 403 |
|  | 15 | P62 | Krāslava - Preiļi - Madona | 99,53 | 104,82 | 5,29 | 741 |
|  | 16 | P55 | Rēzekne - Dagda | 9,90 | 19,00 | 9,10 | 1274 |
|  | 17 | P55 | Rēzekne - Dagda | 19,00 | 35,40 | 16,40 | 2296 |
|  | 18 | P55 | Rēzekne - Dagda | 35,40 | 57,56 | 22,16 | 3102 |
|  | 19 | P47 | Balvi - Kapūne | 1,40 | 16,25 | 14,85 | 2079 |
|  | 20 | P63 | Līvāni - Preiļi | 0,82 | 21,94 | 21,12 | 2957 |
|  | 21 | P63 | Līvāni - Preiļi | 21,94 | 34,73 | 12,79 | 1791 |
|  | 22 | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 61,32 | 71,30 | 9,98 | 1397 |
|  | kopā: |  |  | 214,93 | 30654 |

| 3. Valsts reģionālo autoceļu segu un autoceļu posmu rekonstrukcija 2014. - 2020. gadam atbilstoši Finansēšanas modelim - 204,3 milj. Ls |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PAVISAM KOPĀ milj. Ls | 204,3 | 6,8 | 14,0 | 17,5 | 26,7 | 36,4 | 45,9 | 57,0 |
|  |  |  | km | 573 | 19 | 39 | 49 | 75 | 102 | 129 | 160 |
| Reģions | N.p.k. | Autoceļa indekss | Autoceļa nosaukums | Autoceļa posms, km | Kopējās plānotās izmaksas tūkst. Ls |  |  |  |  |
|  |  |  |  | no | līdz | kopā |  |  |  |  |  |
| Kurzemes | 1 | P128 | Sloka - Talsi | 24,48 | 32,03 | 7,55 | 1888 |  |  |  |  |
|  | 3 | P107 | Skrunda - Ezere | 19.34 | 20,34 | 1,00 | 250 |  |  |  |  |
|  | 4 | P127 | Talsi - Upesgrīva | 1,35 | 20,00 | 18,65 | 4663 |  |  |  |  |
|  | 5 | P127 | Talsi - Upesgrīva | 30,30 | 34,28 | 3,98 | 995 |  |  |  |  |
|  | 6 | P129 | Talsu apvedceļš | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 1678 |  |  |  |  |
|  | 7 | P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 5,44 | 19,00 | 13,56 | 3390 |  |  |  |  |
|  | 8 | P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 19,00 | 34,44 | 15,44 | 3860 |  |  |  |  |
|  | 9 | P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 34,44 | 48,30 | 13,86 | 3465 |  |  |  |  |
|  | 10 | P128 | Sloka - Talsi | 32,48 | 51,50 | 19,02 | 4755 |  |  |  |  |
|  | 11 | P128 | Sloka - Talsi | 51,50 | 73,87 | 22,37 | 5593 |  |  |  |  |
|  | 12 | P131 | Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka | 17,85 | 31,47 | 13,62 | 3405 |  |  |  |  |
|  | 13 | P131 | Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka | 42,60 | 66,96 | 24,36 | 6090 |  |  |  |  |
|  | 14 | P120 | Talsi - Stende - Kuldīga | 29,87 | 41,00 | 11,13 | 2783 |  |  |  |  |
|  | 15 | P119 | Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne | 1,33 | 18,11 | 16,78 | 4195 |  |  |  |  |
|  | 16 | P119 | Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne | 18,11 | 39,78 | 21,67 | 5418 |  |  |  |  |
|  | 17 | P113 | Kuldīgas apvedceļš | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 2000 |  |  |  |  |
|  | 18 | P106 | Ezere - Embūte - Grobiņa | 0,00 | 13,99 | 13,99 | 3498 |  |  |  |  |
|  | kopā: |  |  | 231,69 | 57923 |  |  |  |  |
| Centra | 1 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 73,12 | 74,41 | 0,90 | 225 |  |  |  |  |
|  | 2 | P95 | Jelgava -Tērvete -Lietuvas rob. | 11,45 | 19,92 | 8,47 | 2118 |  |  |  |  |
|  | 3 | P90 | Rīgas HES - Pulkārne | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 575 |  |  |  |  |
|  | 4 | P101 | Kalnciems - Kūdra | 0,00 | 11,59 | 11,59 | 2898 |  |  |  |  |
|  | 5 | P95 | Jelgava -Tērvete -Lietuvas rob. | 5,69 | 11,45 | 5,76 | 1440 |  |  |  |  |
|  | 6 | P95 | Jelgava -Tērvete -Lietuvas rob. | 19,92 | 25,50 | 5,58 | 1395 |  |  |  |  |
|  | 7 | P94 | Jelgava - Staļģene - Code | 1,28 | 20,50 | 19,22 | 4805 |  |  |  |  |
|  | 8 | P32 | Līgatne (Vidzemes šoseja) - Skrīveri | 41,09 | 49,50 | 8,41 | 2103 |  |  |  |  |
|  | 9 | P32 | Līgatne (Vidzemes šoseja) - Skrīveri | 49,50 | 62,73 | 13,23 | 3308 |  |  |  |  |
|  | 10 | P32 | Līgatne (Vidzemes šoseja) - Skrīveri | 62,73 | 74,74 | 12,01 | 3003 |  |  |  |  |
|  | 11 | P3 | Garkalne - Alauksts | 11,40 | 37,63 | 26,23 | 6558 |  |  |  |  |
|  | 12 | P6 | Saulkrasti - Sēja - Ragana | 7,90 | 23,20 | 15,30 | 3825 |  |  |  |  |
|  | 13 | P79 | Koknese - Ērgļi | 0,00 | 12,53 | 12,53 | 3132,5 |  |  |  |  |
|  | 14 | P78 | Pļaviņas - Ērgļi | 0,00 | 16,31 | 16,31 | 4077,5 |  |  |  |  |
|  | 15 | P95 | Jelgava -Tērvete -Lietuvas rob. | 29,03 | 38,65 | 9,62 | 2405 |  |  |  |  |
|  | kopā: |  |  | 167,46 | 41865 |  |  |  |  |
| Vidzemes | 1 | P32 | Augšlīgatne -Nītaure | 0,00 | 13,98 | 13,98 | 3495 |  |  |  |  |
|  | 2 | P81 | Bērzaune - Vestiena - Ērgļi | 0,00 | 14,57 | 14,57 | 3643 |  |  |  |  |
|  | 3 | P81 | Bērzaune - Vestiena - Ērgļi | 14,57 | 26,96 | 12,39 | 3098 |  |  |  |  |
|  | 4 | P34 | Sinole - Zeltiņi - Silakrogs | 0,00 | 20,34 | 20,34 | 5085 |  |  |  |  |
|  | 5 | P34 | Sinole - Zeltiņi - Silakrogs | 20,34 | 41,50 | 21,16 | 5289 |  |  |  |  |
|  | 6 | P39 | Alūksne - Igaunijas robeža (Ape) | 4,66 | 15,00 | 10,34 | 2585 |  |  |  |  |
|  | 7 | P39 | Alūksne - Igaunijas robeža (Ape) | 15,00 | 23,74 | 8,74 | 2185 |  |  |  |  |
|  | 8 | P22 | Valka - Rūjiena | 42,20 | 48,38 | 6,18 | 1545 |  |  |  |  |
|  | 9 | P21 | Rūjiena - Mazsalaca | 1,97 | 5,20 | 3,23 | 808 |  |  |  |  |
|  | 10 | P16 | Valmiera - Matīši - Mazsalaca | 2,70 | 14,30 | 11,60 | 2900 |  |  |  |  |
|  | 11 | P16 | Valmiera - Matīši - Mazsalaca | 24,18 | 44,75 | 20,57 | 5143 |  |  |  |  |
|  | 12 | P13 | Limbaži - Aloja | 1,81 | 11,84 | 10,03 | 2508 |  |  |  |  |
|  | 13 | P13 | Limbaži - Aloja | 16,04 | 27,69 | 11,65 | 2913 |  |  |  |  |
|  | 14 | P7 | Ragana - Turaida | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 2440 |  |  |  |  |
|  | kopā: |  |  | 174,54 | 43634 |  |  |  |  |
| Latgales | 1 | P54 | Rēzekne - Greiškāni | 4,06 | 6,72 | 2,66 | 665 |  |  |  |  |
|  | 2 | P75 | Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) | 9,36 | 16,29 | 6,93 | 1733 |  |  |  |  |
|  | 3 | P75 | Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) | 16,29 | 30,30 | 14,01 | 3503 |  |  |  |  |
|  | 4 | P75 | Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) | 31,90 | 45,02 | 13,12 | 3280 |  |  |  |  |
|  | 5 | P75 | Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) | 45,02 | 60,50 | 15,48 | 3870 |  |  |  |  |
|  | 6 | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 47,82 | 61,32 | 13,50 | 3375 |  |  |  |  |
|  | 7 | P58 | Viļāni - Preiļi - Špoģi | 25,70 | 35,56 | 9,86 | 2465 |  |  |  |  |
|  | 8 | P58 | Viļāni - Preiļi - Špoģi | 38,08 | 62,23 | 24,15 | 6038 |  |  |  |  |
|  | 9 | P64 | Višķi - Nīcgale | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 4100 |  |  |  |  |
|  | 10 | P64 | Višķi - Nīcgale | 16,40 | 31,46 | 15,06 | 3765 |  |  |  |  |
|  | 11 | P68 | Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) | 3,32 | 29,70 | 26,38 | 6595 |  |  |  |  |
|  | 12 | P61 | Krāslava - Dagda | 2,32 | 33,25 | 30,93 | 7733 |  |  |  |  |
|  | 13 | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 29,57 | 32,82 | 3,25 | 813 |  |  |  |  |
|  | 14 | P46 | Dubļeva - Cērpene | 0,00 | 15,45 | 15,45 | 3863 |  |  |  |  |
|  | 15 | P48 | Kārsava - Tilža - Dubļukalns | 27,42 | 47,34 | 19,92 | 4980 |  |  |  |  |
|  | 16 | P59 | Viļāni - Ružina - Malta | 16,83 | 28,94 | 12,11 | 3028 |  |  |  |  |
|  | 17 | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 16,79 | 25,31 | 8,52 | 2130 |  |  |  |  |
|  | kopā: |  |  | 247,73 | 61933 |  |  |  |  |

VALSTS VIETĒJIE AUTOCEĻI

- Valsts vietējo autoceļu segu un tiltu atjaunošana – NAP2020 budžeta finansējums 45,5 milj. Ls

- Valsts vietējo autoceļu ikdienas uzturēšana - Valsts budžeta finansējums atbilstoši Finansēšanas modelim 70,0 milj. Ls

t.sk.:

2.1. Virsmas apstrāde – 35,0 milj. Ls

2.2. Grants seguma atjaunošana – 35,0 milj. Ls

KOPĀ finansējums valsts vietējiem autoceļiem  2014. – 2020. gadam – 115,5 milj. Ls

|  |  | 1.1. Valsts vietējo autoceļu segu atjaunošana - NAP2020 VB finansējums 33,6 milj. Ls |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Novietne | Kadastra Nr. | valsts vietējais autoceļš |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | izmaksa, tūkst.Ls |
|  | novads | pagasts | novietne |  | Autoceļu kodi | garums km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jaunpils novads | Jaunpils pagasts | LV1446515 | 90560100170 | V1484; V1457 | 8,100 | 1 620 |  |  |  |  |  |  | 1 620 |
| 2 | Dobeles novads | Dobeles pagasts | LV1608773 | 46600010191 | V1101 | 2,500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 3 | Saldus novads | Pampāļu pagasts | LV1404274 | 84760030060 | V1180 | 9,850 | 2 500 | 947 |  |  |  |  |  | 3 447 |
| 4 | Viesītes novads | Viesītes pagasts | LV1188167 | 56350070112 | V820 | 0,400 |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |
| 5 | Viļānu novads | Viļānu pagasts | LV1361300 | 78980100059 | V595 | 1,100 |  | 264 |  |  |  |  |  | 264 |
| 6 | Dobeles novads | Bērzes pagasts | LV1602089 | 46520020194 | V1102 | 2,210 |  | 442 |  |  |  |  |  | 442 |
| 7 | Rēzeknes novads | Griškānu pagasts | LV1602311 | 78560060225 | V563; V587 | 7,910 |  | 2 818 |  |  |  |  |  | 2 818 |
| 8 | Mārupes novads | Mārupes novads | LV1385640 | 80760120026 | V15 | 1,900 |  | 215 |  |  |  |  |  | 215 |
| 9 | Krimuldas novads | Lēdurgas pagasts | LV1261244 | 66560020457 | V128 | 6,110 |  |  | 1 222 |  |  |  |  | 1 222 |
| 10 | Kokneses novads | Bebru pagasts | LV1005555 | 32460060114 | V922 | 1,500 |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |
| 11 | Smiltenes novads | Variņu pagasts | LV1603351 | 94900030104 | V268 | 6,271 |  |  | 1 103 |  |  |  |  | 1 103 |
| 12 | Tukuma novads | Lestenes pagasts | LV1610573 | 90680030167 | V1101 | 20,200 |  |  | 2 300 | 1740 |  |  |  | 4 040 |
| 13 | Ventspils novads | Ances pagasts | LV1505127 | 98440100060 | V1311 | 4,290 |  |  |  | 1 030 |  |  |  | 1 030 |
|  | Ventspils novads | V1307 segas pastiprināšana |  |  | V1307 | 26,900 |  |  |  | 2 171 | 3209 |  |  | 5 380 |
| 14 | Dobeles novads | Penkules pagasts | LV1128105 | 46840030035 | V1122 | 0,690 |  |  |  |  | 83 |  |  | 83 |
| 15 | Jelgavas novads | Sesavas pagasts | LV1161399 | 54740060424 | V1072 | 0,900 |  |  |  |  | 151 |  |  | 151 |
| 16 | Smiltenes novads | Brantu pagasts | LV1602055 | 94480030189 | V234 | 1,830 |  |  |  |  | 343 |  |  | 343 |
| 17 | Ogres novads | Ogresgala pagasts | LV1327151 | 74800031029 | V967 | 11,950 |  |  |  |  | 1 010 | 902 |  | 1 912 |
| 19 | Tukuma novads | Sēmes pagasts | LV1600880 | 90780100060 | V1442 | 1,000 |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 20 | Smiltenes novads | Bilskas pagasts | LV1460330 | 94440030007 | V229 | 10,240 |  |  |  |  |  | 2 253 |  | 2 253 |
| 21 | Saldus novads | Nīgrandes pagasts | LV1402413 | 84700060014 | V1168; V1167 | 6,200 |  |  |  |  |  | 1 116 |  | 1 116 |
| 22 | Ventspils novads | Popes pagasts | LV1504735 | 98560010074 | V1312 | 0,630 |  |  |  |  |  | 139 |  | 139 |
| 23 | Tukuma novads | Degoles pagasts | LV1441527 | 90460060059 | V1101 | 5,930 |  |  |  |  |  |  | 1186 | 1186 |
| 24 | Kokneses novads | Kokneses pagasts | LV1604479 | 32600030184 | V920 | 6,000 |  |  |  |  |  |  | 938 | 938 |
| 25 | Lielvārdes novads | Lielvārdes pagasts | LV1328601 | 74330020025 | V971 | 2,500 |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 |
| 26 | Smiltenes novads | Blomes pagasts | LV1460651 | 94460060382 | V265 | 2.012 |  |  |  |  |  |  | 402 | 402 |
| 27 | Tukuma novads | Tumes pagasts | LV1610210 | 90840040063 | V1443 | 5,600 |  |  |  |  |  |  | 1 120 | 1 120 |
| 28 | Ventspils novads | Tārgales pagasts | LV1604091 | 98660240151 | 1331 | 0,630 |  |  |  |  |  |  | 126 | 126 |
| 29 | Jelgavas novads | Vircavas pagasts | LV1163000 | 54920010039 | V1054 | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 860 | 860 |
|  |  |  |  | KOPĀ |  | 158,3 | 4 620 | 4 766 | 4 857 | 4 941 | 4 796 | 4 960 | 4 632 | 33 572 |
|  |  |  |  |  |  | km | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |  |
|  | Lai nodrošinātu piekļuvi šiem objektiem jāpastiprina autoceļš V1307 (P77) aptuveni 26,9 km garumā posmā no V1311(Ance) līdz P124 |

|  | 1.2. Tiltu atjaunošana valsts vietējos autoceļos - NAP2020 VB finansējums 11,0 milj. Ls |
| --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Autoceļa nosaukums | km | Nosaukums | tūkst. LVL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 1,00 | Pērse | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | V973 | Cebēni - Lēdmane | 5,80 | Lobe | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | V187 | Valmiera-Rauna | 28,70 | Rauna | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | V386 | Alūksne-Ziemeri-Veclaicene | 8,80 | Vaidava | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | V1345 | Ugāle-Zūru dzirnavas | 14,10 | Vēždūka | 235 | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | V517 | Pakalni-Lauderi-Ploski | 22,44 | Istra | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | V1003 | Ozolaine - Skaistkalne - Straumes | 11,60 | Riju strauts | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 8 | V1054 | Dimzas - Vircava - Vairogs | 17,10 | Liepāre | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 9 | V996 | Ogre - Viskāļi | 22,90 | Aviekste | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | V323 | Liepa-Smiltene | 27,66 | Nigra | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | V234 | Smiltene-Rauna | 2,60 | Cērtene | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 12 | V166 | Valmiera-Dikļi-Augstroze | 17,50 | Briede | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 13 | V1411 | Valdemārpils-Pope | 37,90 | Stende | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |
| 14 | V1457 | Annenieki-Jaunpils | 7,90 | Bikstupe | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | V795 | Mežāre-Vīpe-Stūrnieki | 10,41 | Nereta | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | V1167 | Nīgrande-Dziras-Lietuvas robeža | 11,00 | Lose | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 17 | V57 | Salaspils - Domeri | 1,70 | Grāvis | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 18 | V996 | Ogre - Viskāļi | 10,00 | Ranka | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  |
| 19 | V895 | Trušļi-Mārciena | 4,47 | Arona | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 20 | V761 | Rožupe-Rudzēti-Varakļāni | 9,50 | Oša | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 21 | V795 | Mežāre-Vīpe-Stūrnieki | 4,56 | Odze | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 22 | V820 | Viesīte-Deši-Sauka-Rite | 19,24 | Dienvidsuseja | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 23 | V7 | Baloži - Plakanciems - Iecava | 10,80 | Misa | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 24 | V817 | Trepe-Poļakas | 4,73 | Nereta | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 | V14 | Jaunmārupe - Skulte | 6,80 | Neriņa | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 26 | V988 | Krape - Krapes pagasta valde | 0,30 | Lobe | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 27 | V46 | Ādaži - Garkalne | 3,20 | Gaujas kanāls | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 28 | V1002 | Dzirnirki - Pilsrundāle | 9,30 | Svitene | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 29 | V1009 | Ozolgaļi - Zālītes stacija | 2,20 | Iecava | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 30 | V330 | Dukuri-Rāmnieki | 4,20 | Gauja | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 31 | V169 | Austrumi-Vecate-Rimeikas | 3,90 | Salaca | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 32 | V1221 | Rucava-Pape | 0,40 | Līgupe | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 33 | V248 | Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe | 26,79 | Palsa | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 34 | V1039 | Iecava - Rožkalni - Irbītes | 3,60 | Iecava | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 35 | V1017 | Brukna - Baltiņi - Bārbele | 1,00 | Iecava | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 36 | V1012 | Zvirgzde - Misa - Dāviņi | 2,20 | Misa | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |

| 37 | V1019 | Jaunsaule - Ozolaine - Bērznieki | 14,00 | Iecava | 105 |  |  |  |  | 105 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | V1029 | Ziedoņi - Bērzi - Lībieši - Lietuvas rob. | 4,00 | Īslīce | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |
| 39 | V1153 | Doktorāts-Viesāti-Irlava | 9,20 | Viesāta | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 40 | V304 | Drustu stacija-Zosēni | 3,30 | Gauja | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 41 | V1147 | Lutriņi-Kabile | 12,90 | Šķēde | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 42 | V1198 | Ilmāja-Priekule | 5,90 | Vārtāja | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |
| 43 | V1204 | Durbe-Padone-Kugras | 7,70 | Ceļa pārvads | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 44 | V506 | Malzūbi-Istalsna-Perēkļi | 16,30 | Čodorānu strauts | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 45 | V641 | Peipiņi-Prusaki-Grāveri | 0,61 | Dubna | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 46 | V646 | Jaunokra-Zundi | 6,56 | Balda | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 47 | V1033 | Pilsrundāle - Svitene - Klieņi | 0,80 | Īslīce | 70 |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 48 | V199 | Radziņtalcis-Kundziņi | 1,00 | Ramata | 300 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 49 | V996 | Ogre - Viskāļi | 35,80 | Lobe | 180 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 50 | V1033 | Pilsrundāle - Svitene - Klieņi | 9,80 | Svitene | 50 |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 51 | V1054 | Dimzas - Vircava - Vairogs | 4,40 | Vircava | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 52 | V1054 | Dimzas - Vircava - Vairogs | 12,40 | Sesava | 55 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 53 | V968 | Ogre - Jugla | 6,60 | Cenupīte | 40 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 54 | V1206 | Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule | 5,50 | Ceļa pārvads | 100 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 55 | V1277 | Lēnas-Alši | 6,50 | Šķērvelis | 150 |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 56 | V479 | Baltinava-Punduri | 1,70 | Kūkova | 300 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 57 | V1065 | Tušķi - Kalnciems | 3,10 | Auce | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 58 | V186 | Valmiera-Līdums | 18,60 | Eiķenupe | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | V283 | Drabeši-Līgatnes papīrfabrika-Līgatne | 8,40 | Amata | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 60 | V193 | Matīši-Bērzaine-Rubene | 8,50 | Briede | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 61 | V1072 | Eleja - Lielsesava | 4,80 | Vircava | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 62 | V1126 | Dobele-Penkule | 9,10 | Sesava | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 63 | V1054 | Dimzas - Vircava - Vairogs | 20,20 | Svitene | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 64 | V1056 | Svēte - Augstkalne | 22,10 | Vilce | 105 |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 65 | V1060 | Kājnieki - Viesturu stacija - Bramberģe | 0,24 | Tērvete | 105 |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 66 | V1406 | Talsi-Remeši | 4,80 | Stende | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 67 | V527 | Garbari-Evertova | 1,90 | Pļitņica | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 68 | V694 | Daugavpils-Smiltene-Bratanišķi | 3,32 | Laucese | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 69 | V694 | Daugavpils-Smiltene-Bratanišķi | 4,03 | Jāņupe | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 70 | V673 | Daugavpils-Elerne-Lielborne | 28,05 | Poguļanka | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  | 11000 | 1445 | 1365 | 2015 | 1600 | 1590 | 1430 | 1485 |
|  |  |  |  | 70 | gab | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 |

|  | IKDIENAS UZTURĒŠANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Valsts vietējo autoceļu virsmas apstrāde 2014. - 2020. gadam atbilstoši Finansēšanas modelim - 35,0 milj. Ls |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | No km | Līdz km | Kopā | tūkst. LVL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Nodaļa |
| Centra reģions |
| 1 | V1025 | Bauska-Gailīši-Lietuvas robeža | 0,30 | 13,77 | 13,47 | 1 250,00 | 1250 |  |  |  |  |  |  | Bauskas |
| 2 | V10 | Babītes stacija-Vārnukrogs | 3,00 | 5,85 | 2,85 | 272,98 |  | 272,98 |  |  |  |  |  | Rīgas |
| 3 | V14 | Jaunmārupe - Skulte | 3,60 | 7,08 | 3,48 | 330,18 |  | 330,18 |  |  |  |  |  | Rīgas |
| 4 | V14 | Jaunmārupe - Skulte | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 33,78 |  | 33,78 |  |  |  |  |  | Rīgas |
| 5 | V1054 | Dimzas - Vircava - Vairogs | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 613,06 |  | 613,06 |  |  |  |  |  | Jelgavas |
| 6 | V960 | Pievedceļš Pļaviņu dolomītu šķembu ražotnei | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 94,60 |  |  | 94,6 |  |  |  |  | Aizkraukles |
| 7 | V996 | Ogre - Viskāļi | 19,40 | 31,70 | 12,30 | 1 155,40 |  |  | 1155,4 |  |  |  |  | Ogres |
| 8 | V974 | Dzelmes - Veckrape | 8,30 | 10,00 | 1,70 | 159,62 |  |  |  | 159,62 |  |  |  | Ogres |
| 9 | V958 | Aizkraukles stacija – Aizkraukle | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 178,34 |  |  |  | 178,34 |  |  |  | Aizkraukles |
| 10 | V959 | Pievedceļš Pļaviņām | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 215,78 |  |  |  | 215,78 |  |  |  | Aizkraukles |
| 11 | V1072 | Platones stacija - Sesava - Lietuvas robeža | 0,30 | 4,70 | 4,40 | 412,88 |  |  |  | 412,88 |  |  |  | Jelgavas |
| 12 | V1071 | Mežciems - Staļģene - Stūrīši | 13,67 | 16,68 | 3,01 | 282,88 |  |  |  | 282,88 |  |  |  | Jelgavas |
| 13 | V1028 | Bauska-Bērzi-Ādžūni Lietuvas robeža | 0,90 | 5,44 | 4,54 | 420,12 |  |  |  |  | 420,12 |  |  | Bauskas |
| 14 | V13 | Tīraine - Jaunolaine | 2,00 | 10,99 | 8,99 | 829,88 |  |  |  |  | 829,88 |  |  | Rīgas |
| 15 | V1056 | Svēte - Augstkalne | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 957,80 |  |  |  |  |  | 957,8 |  | Jelgavas |
| 16 | V998 | Vietalva – Vietalvas kapi | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 188,20 |  |  |  |  |  | 188,2 |  | Aizkraukles |
| 17 | V927 | Tenči - Daudzeva - Vīgante | 33,39 | 34,50 | 1,12 | 104,00 |  |  |  |  |  | 104 |  | Aizkraukles |
| 18 | V996 | Ogre-Viskāļi | 4,50 | 11,00 | 6,50 | 614,60 |  |  |  |  |  |  | 614,6 | Ogres |
| 19 | V9 | Iecava - Baldone - Daugmale | 19,37 | 22,20 | 2,83 | 267,78 |  |  |  |  |  |  | 267,78 | Rīgas |
| 20 | V9 | Iecava - Baldone - Daugmale | 24,50 | 28,40 | 3,90 | 367,62 |  |  |  |  |  |  | 367,62 | Rīgas |
| KOPĀ CENTRA REĢIONĀ: | 8 750 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| Kurzemes reģions |
| 1 | V1294 | Kurmāle-Ieras | 0,000 | 6,100 | 6,100 | 141,94 | 141,94 |  |  |  |  |  |  | Kuldīga |
| 2 | V1212 | Priekule-Vaiņode | 5,690 | 11,190 | 5,500 | 194,98 | 194,98 |  |  |  |  |  |  | Liepāja |
| 3 | V1430 | Vāne-Saldus | 27,230 | 29,840 | 2,610 | 108,66 | 108,66 |  |  |  |  |  |  | Saldus |
| 4 | V1406 | Talsi - Remeši | 2,381 | 4,893 | 2,512 | 238,66 | 238,66 |  |  |  |  |  |  | Talsi |
| 5 | V1446 | Tukums-Milzk-Smārde-Slampe | 2,200 | 4,560 | 2,360 | 217,36 | 217,36 |  |  |  |  |  |  | Tukums |
| 6 | V1321 | Ugāle-Modes-Māteri | 0,000 | 1,160 | 1,160 | 37,44 | 37,44 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 7 | V1322 | Ugāles centra ceļš | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 32,24 | 32,24 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 8 | V1323 | Sili-Ugāles dzirnavas-Smilši | 5,800 | 6,920 | 1,120 | 36,4 | 36,4 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 9 | V1325 | Usma-Amjūdze | 0,000 | 1,700 | 1,700 | 58,24 | 58,24 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 10 | V1326 | Ugāle-Cirkale-Zlēkas | 0,000 | 1,490 | 1,490 | 47,84 | 47,84 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 11 | V1330 | Kamārce-Gārzde-Zūru dzirnavas | 5,490 | 5,730 | 0,240 | 7,28 | 7,28 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 12 | V1354 | Pope-Zetiņkalni | 0,000 | 1,130 | 1,130 | 36,4 | 36,4 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 13 | V1128 | Dobele - Īle - Auce | 1,100 | 12,000 | 10,900 | 148,18 | 59,28 | 88,9 |  |  |  |  |  | Dobele |
| 14 | V1402 | Stende - Sabile - Pūces | 0,000 | 7,916 | 7,916 | 347,86 | 33,28 | 314,58 |  |  |  |  |  | Talsi |
| 15 | V1286 | Graudupe-Ozoli | 0,040 | 4,500 | 4,460 | 141,54 |  | 141,54 |  |  |  |  |  | Kuldīga |
| 16 | V1212 | Priekule-Vaiņode | 11,190 | 15,970 | 4,780 | 151,94 |  | 151,94 |  |  |  |  |  | Liepāja |
| 17 | V1212 | Priekule-Vaiņode | 0,643 | 1,990 | 1,347 | 42,74 |  | 42,74 |  |  |  |  |  | Liepāja |
| 18 | V1160 | Ezere-Vadakste | 10,000 | 18,770 | 8,770 | 108,36 |  | 108,36 |  |  |  |  |  | Saldus |
| 19 | V1442 | Tukums-Lazdas | 1,660 | 4,780 | 3,130 | 224,74 |  | 224,74 |  |  |  |  |  | Tukums |
| 20 | V1164 | Kursīši-Zaņa | 13,790 | 16,600 | 2,810 | 108,26 |  | 108,26 |  |  |  |  |  | Saldus |
| 21 | V1355 | Ceļš uz Popes estrādi | 0,000 | 0,630 | 0,630 | 19,86 |  | 19,86 |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 22 | V1311 | Ugāle-Blāzma-Ance | 10,160 | 11,560 | 1,400 | 49,08 |  | 49,08 |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 23 | V1128 | Dobele - Īle - Auce | 19,500 | 21,600 | 2,100 | 33,28 |  |  | 33,28 |  |  |  |  | Dobele |
| 24 | V1266 | Ķikuri-Rude | 0,000 | 4,587 | 4,587 | 141,44 |  |  | 141,44 |  |  |  |  | Kuldīga |
| 25 | V1218 | Bārta-Kalēti-Gramzda | 0,000 | 5,600 | 5,600 | 194,98 |  |  | 194,98 |  |  |  |  | Liepāja |
| 26 | V1147 | Lutriņi-Kabile | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 108,66 |  |  | 108,66 |  |  |  |  | Saldus |
| 27 | V1401 | Stende-Lauciena-Mērsrags | 1,780 | 9,969 | 8,170 | 432,1 |  |  | 166,9 | 224,64 | 40,56 |  |  | Talsi |
| 28 | V1442 | Tukums-Lazdas | 4,780 | 7,900 | 3,120 | 212,66 |  |  | 212,66 |  |  |  |  | Tukums |
| 29 | V1411 | Valdemārpils-Pope | 29,290 | 37,700 | 8,410 | 275,6 |  |  | 275,6 |  |  |  |  | Ventspils |
| 30 | V1411 | Valdemārpils-Pope | 37,700 | 40,030 | 2,330 | 73,84 |  |  | 73,84 |  |  |  |  | Ventspils |
| 31 | V1411 | Valdemārpils-Pope | 43,230 | 44,570 | 1,340 | 42,64 |  |  | 42,64 |  |  |  |  | Ventspils |
| 32 | V1442 | Tukums-Lazdas | 8,540 | 12,140 | 3,600 | 217,36 |  |  |  | 217,36 |  |  |  | Tukums |
| 33 | V1098 | Dobele - Krimūnas - Zaļenieki - Ūziņi | 2,000 | 12,300 | 10,300 | 133,62 |  |  |  | 59,78 | 59,28 | 14,56 |  | Dobele |
| 34 | V1276 | Tukuma dzirnavas-Nīkrāce | 8,742 | 11,380 | 2,638 | 141,94 |  |  |  | 141,94 |  |  |  | Kuldīga |
| 35 | V1218 | Bārta-Kalēti-Gramzda | 5,600 | 11,100 | 5,500 | 194,98 |  |  |  | 194,98 |  |  |  | Liepāja |
| 36 | V1147 | Lutriņi-Kabile | 8,000 | 13,750 | 5,750 | 93,06 |  |  |  | 93,06 |  |  |  | Saldus |
| 37 | V1298 | Gaiķi-Kabile | 3,640 | 4,740 | 1,100 | 15,6 |  |  |  | 15,6 |  |  |  | Saldus |
| 38 | V1324 | Usmas stacija -Usmas skola | 0,220 | 5,190 | 4,970 | 159,12 |  |  |  | 159,12 |  |  |  | Ventspils |
| 39 | V1326 | Ugāle-Cirkale-Zlēkas | 21,460 | 22,800 | 1,340 | 42,64 |  |  |  | 42,64 |  |  |  | Ventspils |
| 40 | V1344 | Baloži-Puzenieki-Puzes stacija | 0,000 | 3,100 | 3,100 | 100,88 |  |  |  | 100,88 |  |  |  | Ventspils |
| 41 | V1295 | Turlava-Valtaiķi-Kalvene-Embūte | 7,990 | 13,344 | 5,354 | 141,44 |  |  |  |  | 141,44 |  |  | Kuldīga |
| 42 | V1187 | Ceļš uz Pāvilostu | 0,000 | 3,058 | 3,058 | 136,24 |  |  |  |  | 136,24 |  |  | Liepāja |
| 43 | V1195 | Cīrava-Vecpils - Stroķi | 0,650 | 2,000 | 1,350 | 58,24 |  |  |  |  | 58,24 |  |  | Liepāja |
| 44 | V1160 | Ezere-Vadakste | 0,000 | 3,050 | 3,050 | 108,16 |  |  |  |  | 108,16 |  |  | Saldus |
| 45 | V1407 | Talsi - Šķēde - Okte | 1,810 | 4,790 | 2,980 | 216,32 |  |  |  |  | 216,32 |  |  | Talsi |
| 46 | V1399 | Smildziņi - Sabiles stacija - Sknābe | 5,275 | 11,957 | 6,682 | 520 |  |  |  |  | 30,16 | 239,2 | 250,64 | Talsi |
| 47 | V1439 | Pūre-Kaive | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 72,8 |  |  |  |  | 72,8 |  |  | Tukums |
| 48 | V1101 | Dobele-Lestene-Tukums | 20,300 | 21,850 | 1,550 | 145,6 |  |  |  |  | 145,6 |  |  | Tukums |
| 49 | V1308 | Ventspils-Avotiņi | 2,800 | 6,920 | 4,120 | 132,58 |  |  |  |  | 132,58 |  |  | Ventspils |
| 50 | V1328 | Zūru centra ceļš | 0,000 | 1,520 | 1,520 | 51,46 |  |  |  |  | 51,46 |  |  | Ventspils |
| 51 | V1269 | Alsunga-Tērande-Ziras | 14,090 | 14,670 | 0,580 | 20,26 |  |  |  |  | 20,26 |  |  | Ventspils |
| 52 | V1311 | Ugāle-Blāzma-Ance | 24,190 | 25,220 | 1,030 | 36,9 |  |  |  |  | 36,9 |  |  | Ventspils |
| 53 | V1103 | Šķibes skola - Bērze | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 46,8 |  |  |  |  |  | 46,8 |  | Dobele |
| 54 | V1283 | Vilgāle-Snēpele | 6,200 | 8,750 | 2,550 | 141,94 |  |  |  |  |  | 141,94 |  | Kuldīga |
| 55 | V1101 | Dobele-Lestene-Tukums | 35,100 | 40,200 | 5,100 | 217,86 |  |  |  |  |  | 217,86 |  | Tukums |
| 56 | V1195 | Cīrava-Vecpils - Stroķi | 2,000 | 6,610 | 4,610 | 194,98 |  |  |  |  |  | 194,98 |  | Liepāja |
| 57 | V1269 | Alsunga-Tērande-Ziras | 22,070 | 28,110 | 6,040 | 204,34 |  |  |  |  |  | 204,34 |  | Ventspils |
| 58 | V1310 | Piltene-Silakrogs | 0,000 | 5,460 | 5,460 | 190,32 |  |  |  |  |  | 190,32 |  | Ventspils |
| 59 | V1309 | Piltene-Zlēkas | 0,000 | 4,190 | 4,190 | 150,8 |  |  |  |  |  |  | 150,8 | Ventspils |
| 60 | V1113 | Bēne - Ukri | 0,000 | 2,400 | 2,400 | 33,78 |  |  |  |  |  |  | 33,78 | Dobele |
| 61 | V1296 | Snēpele-Kazdanga | 0,000 | 2,116 | 2,116 | 141,94 |  |  |  |  |  |  | 141,94 | Kuldīga |
| 62 | V1203 | Vecpils - Padone | 0,000 | 4,440 | 4,440 | 194,98 |  |  |  |  |  |  | 194,98 | Liepāja |
| 63 | V1309 | Piltene-Zlēkas | 14,740 | 15,420 | 0,680 | 25,46 |  |  |  |  |  |  | 25,46 | Ventspils |
| 64 | V1106 | Augstkalne - Bēne | 4,600 | 5,600 | 1,000 | 13,52 |  |  |  |  |  |  | 13,52 | Dobele |
| 65 | V1319 | Amele-Stikli | 0,000 | 0,940 | 0,940 | 34,32 |  |  |  |  |  |  | 34,32 | Ventspils |
| 66 | V1319 | Amele-Stikli | 5,870 | 6,640 | 0,770 | 28,08 |  |  |  |  |  |  | 28,08 | Ventspils |
| 67 | V1314 | Popes centra ceļš | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 36,4 |  |  |  |  |  |  | 36,4 | Ventspils |
| 68 | V1429 | Jaunpils-Ošenieki | 44,100 | 46,200 | 2,100 | 108,16 |  |  |  |  |  |  | 108,16 | Saldus |
| 69 | V1452 | Džūkste-Irlava-Jaunsāti | 20,000 | 23,260 | 3,260 | 217,36 |  |  |  |  |  |  | 217,36 | Tukums |
| 70 | V1124 | Naudīte - Apguldes laiks. skola | 3,700 | 4,700 | 1,000 | 14,56 |  |  |  |  |  |  | 14,56 | Dobele |
| KOPĀ KURZEMES REĢIONĀ: | 8750 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| VIDZEMES reģions |
| 1 | V455 | Viļaka - Žiguri - Liepna | 26,780 | 28,220 | 1,440 | 46,572 | 46,57 |  |  |  |  |  |  | Alūksne |
| 2 | V383 | Lucka - Alūksne | 8,050 | 11,200 | 3,150 | 213,440 | 213,44 |  |  |  |  |  |  | Alūksne |
| 3 | V293 | Drabeši - Līvi | 0,000 | 2,950 | 2,950 | 199,920 | 199,92 |  |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 4 | V323 | Liepna - Smiltene | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 270,900 | 270,9 |  |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 5 | V166 | Valmiera - Dikļi - Augstroze | 13,900 | 21,580 | 7,680 | 519,168 | 519,17 |  |  |  |  |  |  | Valmiera |
| 6 | V296 | Lodes st.- Jaunrauna - Veselava | 0,000 | 0,371 | 0,371 | 11,575 |  | 11,57 |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 7 | V296 | Lodes st.- Jaunrauna - Veselava | 0,448 | 1,596 | 1,148 | 36,318 |  | 36,32 |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 8 | V296 | Lodes st.- Jaunrauna - Veselava | 1,890 | 2,185 | 0,295 | 9,704 |  | 9,70 |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 9 | V296 | Lodes st.- Jaunrauna - Veselava | 9,869 | 14,096 | 4,227 | 314,871 |  | 314,87 |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 10 | V316 | Nītaure - Ģikši | 15,100 | 15,320 | 0,220 | 7,364 |  | 7,36 |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 11 | V424 | Gulbene - Jaungulbene | 2,200 | 2,600 | 0,400 | 27,040 |  | 27,04 |  |  |  |  |  | Gulbene |
| 12 | V424 | Gulbene - Jaungulbene | 4,900 | 5,800 | 0,900 | 60,840 |  | 60,84 |  |  |  |  |  | Gulbene |
| 13 | V305 | Vecpiebalga - Ineši | 0,000 | 3,180 | 3,180 | 330,720 |  | 330,72 |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 14 | V847 | Ozoli - Liezere - Tirza - Stāķi | 54,900 | 55,400 | 0,500 | 33,800 |  | 33,8 |  |  |  |  |  | Gulbene |
| 15 | V390 | Kolbērģis - Ponkuļi | 7,990 | 8,740 | 0,750 | 50,700 |  | 50,7 |  |  |  |  |  | Alūksne |
| 16 | V862 | Dzelzava - Padoms | 0,000 | 2,800 | 2,800 | 189,280 |  | 189,28 |  |  |  |  |  | Madona |
| 17 | V426 | Pievedceļš Stariem | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 47,320 |  | 47,32 |  |  |  |  |  | Gulbene |
| 18 | V455 | Viļaka - Žiguri - Liepna | 26,980 | 28,220 | 1,240 | 83,824 |  | 83,824 |  |  |  |  |  | Alūksne |
| 19 | V262 | Trikāta - Kaupi | 0,000 | 0,690 | 0,690 | 46,644 |  | 46,64 |  |  |  |  |  | Smiltene |
| 20 | V411 | Velēna - Virši | 23,417 | 30,603 | 7,186 | 224,703 |  |  | 224,7 |  |  |  |  | Alūksne |
| 21 | V396 | Vētraine - Maliena - Kalncempji - Sprīvuļi | 22,335 | 23,067 | 0,732 | 49,983 |  |  | 49,98 |  |  |  |  | Alūksne |
| 22 | V386 | Alūksne - Ziemeri - Veclaicene | 0,535 | 1,000 | 0,465 | 13,074 |  |  | 13,07 |  |  |  |  | Alūksne |
| 23 | V300 | Drusti - Dzērbene - Skujene | 9,900 | 13,106 | 3,206 | 87,190 |  |  | 87,19 |  |  |  |  | Cēsis |
| 24 | V300 | Drusti - Dzērbene - Skujene | 13,282 | 13,900 | 0,618 | 41,777 |  |  | 41,78 |  |  |  |  | Cēsis |
| 25 | V299 | Rauna - Taurene - Abrupe | 14,133 | 18,103 | 3,970 | 268,372 |  |  | 268,37 |  |  |  |  | Cēsis |
| 26 | V325 | Dzērbene - Gaujaskrogs | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 24,336 |  |  | 24,34 |  |  |  |  | Cēsis |
| 27 | V282 | Līgatnes st. - Vildoga | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 40,560 |  |  | 40,56 |  |  |  |  | Cēsis |
| 28 | V302 | Jaunpiebalga - Pērle | 0,000 | 1,820 | 1,820 | 49,213 |  |  | 49,21 |  |  |  |  | Cēsis |
| 29 | V330 | Dukuri - Rāmnieki | 0,200 | 1,900 | 1,700 | 45,968 |  |  | 45,97 |  |  |  |  | Cēsis |
| 30 | V381 | Bārdaskrogs - Krabi | 0,000 | 3,200 | 3,200 | 233,120 |  |  | 233,12 |  |  |  |  | Alūksne |
| 31 | V247 | Mēri - Grundzāle - Vizla | 0,000 | 0,670 | 0,670 | 45,292 |  |  | 45,29 |  |  |  |  | Smiltene |
| 32 | V247 | Mēri - Grundzāle - Vizla | 13,140 | 14,040 | 0,900 | 60,840 |  |  | 60,84 |  |  |  |  | Smiltene |
| 33 | V396 | Vētraine - Maliena - Kalncempji - Sprīvuļi | 7,860 | 8,060 | 0,200 | 13,520 |  |  | 13,52 |  |  |  |  | Alūksne |
| 34 | V396 | Vētraine - Maliena - Kalncempji - Sprīvuļi | 12,510 | 13,280 | 0,770 | 52,052 |  |  | 52,05 |  |  |  |  | Alūksne |
| 35 | V166 | Valmiera - Dikļi - Augstroze | 3,400 | 13,900 | 10,500 | 710,300 |  |  |  | 710,3 |  |  |  | Valmiera |
| 36 | V847 | Ozoli - Liezere - Tirza - Stāķi | 44,400 | 51,840 | 7,440 | 503,444 |  |  |  | 503,4 |  |  |  | Gulbene |
| 37 | V435 | Pievadceļš Lizuma stacijai | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 36,256 |  |  |  | 36,26 |  |  |  | Gulbene |
| 38 | V234 | Smiltene - Rauna | 14,400 | 21,000 | 6,600 | 446,660 |  |  |  |  | 446,66 |  |  | Smiltene |
| 39 | V237 | Ērģeme - Turna - Daksti | 4,740 | 5,800 | 1,060 | 72,156 |  |  |  |  | 72,16 |  |  | Smiltene |
| 40 | V425 | Pievadceļš Stāķiem | 0,000 | 1,080 | 1,080 | 73,508 |  |  |  |  | 73,51 |  |  | Gulbene |
| 41 | V372 | Gaujiena - Lejaskrogs | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 47,820 |  |  |  |  | 47,82 |  |  | Alūksne |
| 42 | V395 | Jaunanna - Anna | 0,000 | 0,945 | 0,945 | 63,882 |  |  |  |  | 63,88 |  |  | Alūksne |
| 43 | V839 | Lautere - Jumurda | 0,000 | 0,660 | 0,660 | 44,616 |  |  |  |  | 44,62 |  |  | Madona |
| 44 | V876 | Ļaudona - Mārciena - Sauleskalns | 13,590 | 15,960 | 2,370 | 160,212 |  |  |  |  | 160,21 |  |  | Madona |
| 45 | V893 | Tumaševa - Inčārnieki - Vecumnieki | 5,230 | 6,300 | 1,070 | 72,332 |  |  |  |  | 72,33 |  |  | Madona |
| 46 | V421 | Stāmeriena - Lāčauss | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 54,080 |  |  |  |  | 54,08 |  |  | Gulbene |
| 47 | V871 | Mētriena - Ķimstnieki | 0,000 | 2,400 | 2,400 | 162,240 |  |  |  |  | 162,24 |  |  | Madona |
| 48 | V241 | Vadži - Trikāta | 3,010 | 4,040 | 1,030 | 52,494 |  |  |  |  | 52,49 |  |  | Smiltene |
| 49 | V865 | Aizkuja - Meirāni | 0,000 | 12,700 | 12,700 | 819,396 |  |  |  |  |  | 819,40 |  | Madona |
| 50 | V140 | Kalnāres - Viļķene - Škirstiņi | 11,100 | 15,000 | 3,900 | 264,140 |  |  |  |  |  | 264,14 |  | Limbaži |
| 51 | V264 | Jaunsmiltene - Garoziņa | 2,350 | 3,690 | 1,340 | 91,084 |  |  |  |  |  | 91,08 |  | Smiltene |
| 52 | V388 | Alūksne - Kalniena - Gulbene | 20,700 | 21,900 | 1,200 | 75,380 |  |  |  |  |  | 75,38 |  | Gulbene |
| 53 | V233 | Slāži - Trikāta - Miega | 6,900 | 11,400 | 4,500 | 281,300 |  |  |  |  |  |  | 281,3 | Smiltene |
| 54 | V878 | Pievadceļš Jaunkalsnavai | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 112,820 |  |  |  |  |  |  | 112,82 | Madona |
| 55 | V244 | Smiltene - Mēri - Lobērģi | 12,640 | 14,170 | 1,530 | 95,972 |  |  |  |  |  |  | 95,97 | Smiltene |
| 56 | V420 | Stāmeriena - Pļavnieki - Zeltaleja | 0,000 | 7,510 | 7,510 | 469,124 |  |  |  |  |  |  | 469,12 | Gulbene |
| 57 | V900 | Pievadceļš Blaumaņa muzejam | 0,000 | 2,860 | 2,860 | 178,464 |  |  |  |  |  |  | 178,46 | Madona |
| 58 | V235 | Lembis - Drusti - Vecpiebalga | 7,480 | 9,460 | 1,980 | 112,320 |  |  |  |  |  |  | 112,32 | Smiltene |
| KOPĀ VIDZEMES REĢIONĀ: | 8750 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| LATGALES reģions |
| 1 | V678 | Līksna-Kalupe-Upmale-Rožupe | 0,600 | 9,650 | 9,050 | 312,00 | 312 |  |  |  |  |  |  | Ludza |
| 2 | V511 | Mežavepri - Tridņa | 4,650 | 6,730 | 2,080 | 57,20 | 57,2 |  |  |  |  |  |  | Ludza |
| 3 | V506 | Malzubi - Istalsna - Perekļi | 18,640 | 20,260 | 1,620 | 47,30 | 47,3 |  |  |  |  |  |  | Ludza |
| 4 | V522 | Vecslabada - Rundēni - Zeiļeva | 11,170 | 13,100 | 1,930 | 36,90 | 36,9 |  |  |  |  |  |  | Ludza |
| 5 | V517 | Pakalni - Laudri - Ploski | 5,320 | 6,000 | 0,680 | 36,90 | 36,9 |  |  |  |  |  |  | Balvi |
| 6 | V487 | Pievedceļš Balvu stacijai | 0,000 | 1,630 | 1,630 | 31,28 | 31,28 |  |  |  |  |  |  | Balvi |
| 7 | V483 | Upatnieki-Rugāji | 5,700 | 6,720 | 1,020 | 24,13 | 24,13 |  |  |  |  |  |  | Balvi |
| 8 | V464 | Pokrata-Lazdukalns | 2,587 | 3,268 | 0,681 | 15,60 | 15,6 |  |  |  |  |  |  | Balvi |
| 9 | V486 | Pievedceļš Tilžai | 0,000 | 2,400 | 2,400 | 46,80 | 46,8 |  |  |  |  |  |  | Balvi |
| 10 | V491 | Viļaka-Vecumi | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 49,09 | 49,09 |  |  |  |  |  |  | Dagda |
| 11 | V628 | Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne | 0,000 | 4,975 | 4,975 | 88,40 | 88,4 |  |  |  |  |  |  | Dagda |
| 12 | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 23,130 | 24,830 | 1,700 | 67,60 | 67,6 |  |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 13 | V742 | Preiļi-Gailīši-Krāce | 7,8 | 20,52 | 12,72 | 145,60 | 145,6 |  |  |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 14 | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 49,06 | 49,66 | 0,60 | 31,20 | 31,2 |  |  |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 15 | V824 | Zasa - Vandāni | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 72,80 | 72,8 |  |  |  |  |  |  | Rēzekne |
| 16 | V557 | Dricēni - Nautrēni | 2,00 | 6,20 | 4,20 | 187,20 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | Daugavpils |
| 17 | V711 | Ilūkste-Rubanišķi-Daugavpils | 11,530 | 17,930 | 6,400 | 218,40 |  | 218,4 |  |  |  |  |  | Daugavpils |
| 18 | V719 | Ilūkste-Dolņaja | 0,860 | 3,470 | 2,610 | 93,60 |  | 93,6 |  |  |  |  |  | Ludza |
| 19 | V525 | Ričiki - Ķivdolova | 5,650 | 7,050 | 1,400 | 31,20 |  | 31,2 |  |  |  |  |  | Ludza |
| 20 | V509 | Djatlovka-Aizpure-Apšukalns | 5,470 | 7,900 | 2,430 | 140,40 |  | 140,4 |  |  |  |  |  | Ludza |
| 21 | V509 | Djatlovka-Aizpure-Apšukalns | 8,390 | 8,600 | 0,210 | 5,20 |  | 5,2 |  |  |  |  |  | Balvi |
| 22 | V455 | Viļaka-Žīgurie-Liepna | 8,900 | 10,400 | 1,500 | 31,70 |  | 31,7 |  |  |  |  |  | Balvi |
| 23 | V467 | Pievedceļš Kupravai | 0,000 | 1,088 | 1,088 | 22,34 |  | 22,34 |  |  |  |  |  | Balvi |
| 24 | V459 | Pleševa-Čilipīne-Kudreva | 6,800 | 7,900 | 1,100 | 31,70 |  | 31,7 |  |  |  |  |  | Balvi |
| 25 | V493 | Ruskulova-Bērzpils | 15,900 | 16,900 | 1,000 | 22,34 |  | 22,34 |  |  |  |  |  | Balvi |
| 26 | V463 | Pāliņi-Gailīši | 8,000 | 9,035 | 1,035 | 60,32 |  | 60,32 |  |  |  |  |  | Dagda |
| 27 | V635 | Borovka - Tartaki | 0,000 | 4,280 | 4,280 | 150,80 |  | 150,8 |  |  |  |  |  | Dagda |
| 28 | V633 | Krāslava - Varnaviči - Robeždaugava | 4,035 | 4,335 | 0,300 | 5,20 |  | 5,2 |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 29 | V751 | Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša | 6,800 | 7,590 | 0,790 | 39,52 |  | 39,52 |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 30 | V744 | Kastire-Kategrade-Kapiņi | 15,29 | 16,81 | 1,52 | 80,08 |  | 80,08 |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 31 | V737 | Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki | 10,7 | 12,25 | 1,55 | 26,00 |  | 26 |  |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 32 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 1,07 | 3,00 | 1,93 | 31,20 |  | 31,2 |  |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 33 | V790 | Leimaņi - Mežgale - Grāvīši | 5,90 | 6,60 | 0,70 | 36,40 |  | 36,4 |  |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 34 | V772 | Apšusala - Vilkukrogs | 1,35 | 3,07 | 1,72 | 36,40 |  | 36,4 |  |  |  |  |  | Rēzekne |
| 35 | V580 | Rēzekne - Ciskādi - Ružina | 12,13 | 14,43 | 2,30 | 187,20 |  | 187,2 |  |  |  |  |  | Daugavpils |
| 36 | V673 | Daugavpils-Elerne-Lielborne | 0,000 | 7,760 | 7,760 | 265,20 |  |  | 265,2 |  |  |  |  | Daugavpils |
| 37 | V705 | Skrudaliena-Ērgļi-Jausadrabi | 0,000 | 1,120 | 1,120 | 46,80 |  |  | 46,8 |  |  |  |  | Ludza |
| 38 | V544 | Ludza - Nirza - Vecslabada | 35,570 | 36,700 | 1,130 | 36,40 |  |  | 36,4 |  |  |  |  | Ludza |
| 39 | V545 | Vecslabada - Šķaune | 0,000 | 0,870 | 0,870 | 20,80 |  |  | 20,8 |  |  |  |  | Ludza |
| 40 | V522 | Vecslabada - Rundēni - Zeiļeva | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 5,20 |  |  | 5,2 |  |  |  |  | Ludza |
| 41 | V544 | Ludza-Nirza-Vecslabada | 16,420 | 19,340 | 2,920 | 78,00 |  |  | 78 |  |  |  |  | Ludza |
| 42 | V516 | Sprikutova-Raipole-Nirza | 10,600 | 11,620 | 1,020 | 26,00 |  |  | 26 |  |  |  |  | Ludza |
| 43 | V543 | Nirza-Pikava-Tridņa | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 10,90 |  |  | 10,9 |  |  |  |  | Balvi |
| 44 | V490 | Balvi-Kuprava | 0,450 | 9,000 | 8,550 | 166,90 |  |  | 166,9 |  |  |  |  | Dagda |
| 45 | V616 | Dagda - Andzeļi - Ezernieki | 1,217 | 1,617 | 0,400 | 19,22 |  |  | 19,22 |  |  |  |  | Dagda |
| 46 | V616 | Dagda - Andzeļi - Ezernieki | 9,837 | 10,737 | 0,900 | 35,86 |  |  | 35,86 |  |  |  |  | Dagda |
| 47 | V657 | Skaistas stacija - Šāķiņi | 0,000 | 1,400 | 1,400 | 55,12 |  |  | 55,12 |  |  |  |  | Dagda |
| 48 | V610 | Mariampole - Jaunokra - Grāveri | 0,000 | 1,210 | 1,210 | 46,80 |  |  | 46,8 |  |  |  |  | Preiļi |
| 49 | V748 | Pelēči-Aizkalne-Korsikova | 6,17 | 7,27 | 1,10 | 20,80 |  |  | 20,8 |  |  |  |  | Preiļi |
| 50 | V739 | Galēni-Sīļukalns-Stirniene | 6,53 | 9,32 | 2,79 | 41,60 |  |  | 41,6 |  |  |  |  | Preiļi |
| 51 | V678 | Līksna-Kalupe-Upmale-Rožupe | 27,39 | 28,89 | 1,50 | 26,00 |  |  | 26 |  |  |  |  | Preiļi |
| 52 | V678 | Līksna-Kalupe-Upmale-Rožupe | 41,48 | 45,32 | 3,84 | 57,20 |  |  | 57,2 |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 53 | V841 | Madona - Ļaudona - Jēkabpils | 41,72 | 45,04 | 3,32 | 104,00 |  |  | 104 |  |  |  |  | Rēzekne |
| 54 | V551 | Bratova - Lūznava - Vertukšne | 12,20 | 17,40 | 5,20 | 187,20 |  |  | 187,2 |  |  |  |  | Daugavpils |
| 55 | V724 | Pašuliene-Šēdere | 0,000 | 5,640 | 5,640 | 197,60 |  |  |  | 197,6 |  |  |  | Daugavpils |
| 56 | V683 | Peipiņi-Spīķi | 0,000 | 3,320 | 3,320 | 114,40 |  |  |  | 114,4 |  |  |  | Ludza |
| 57 | V510 | Zilupe - Dilāni - Krivanda | 1,360 | 3,860 | 2,500 | 57,20 |  |  |  | 57,2 |  |  |  | Ludza |
| 58 | V538 | Zilupe - Pasiene | 13,340 | 14,630 | 1,290 | 46,80 |  |  |  | 46,8 |  |  |  | Ludza |
| 59 | V544 | Ludza-Nirza-Vecslabada | 27,130 | 28,130 | 1,000 | 31,70 |  |  |  | 31,7 |  |  |  | Ludza |
| 60 | V521 | Ņukši-Andži | 0,000 | 1,920 | 1,920 | 42,10 |  |  |  | 42,1 |  |  |  | Balvi |
| 61 | V490 | Balvi-Kuprava | 9,000 | 17,000 | 8,000 | 166,90 |  |  |  | 166,9 |  |  |  | Dagda |
| 62 | V628 | Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne | 8,685 | 10,700 | 2,015 | 73,82 |  |  |  | 73,82 |  |  |  | Dagda |
| 63 | V628 | Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne | 17,890 | 18,100 | 0,210 | 7,28 |  |  |  | 7,28 |  |  |  | Dagda |
| 64 | V655 | Pievedceļš Skuķu ciemam | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 54,60 |  |  |  | 54,6 |  |  |  | Dagda |
| 65 | V636 | Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona | 0,567 | 1,143 | 0,576 | 20,80 |  |  |  | 20,8 |  |  |  | Preiļi |
| 66 | V746 | Pievedceļš Aglonas stacijai | 0,75 | 0,96 | 0,21 | 10,40 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | Preiļi |
| 67 | V746 | Pievedceļš Aglonas stacijai | 0 | 0,75 | 0,75 | 12,48 |  |  |  | 12,48 |  |  |  | Preiļi |
| 68 | V678 | Līksna-Kalupe-Upmale-Rožupe | 47,59 | 48,57 | 0,98 | 15,60 |  |  |  | 15,6 |  |  |  | Preiļi |
| 69 | V749 | Aglonas stacija-Aizkalne-Babri | 7,83 | 8,45 | 0,62 | 11,44 |  |  |  | 11,44 |  |  |  | Preiļi |
| 70 | V755 | Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi | 31,61 | 32,7 | 1,09 | 16,64 |  |  |  | 16,64 |  |  |  | Preiļi |
| 71 | V735 | Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni | 17,55 | 17,81 | 0,26 | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | Preiļi |
| 72 | V761 | Rožupe-Varakļāni | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 31,20 |  |  |  | 31,2 |  |  |  | Preiļi |
| 73 | V736 | Priekuļi-Jezufinova | 0,10 | 0,60 | 0,50 | 8,32 |  |  |  | 8,32 |  |  |  | Preiļi |
| 74 | V752 | Preiļi-Raunieši-Rožupe | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 35,36 |  |  |  | 35,36 |  |  |  | Jēkabpils |
| 75 | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 32,13 | 32,98 | 0,85 | 52,00 |  |  |  | 52 |  |  |  | Jēkabpils |
| 76 | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 34,88 | 35,69 | 0,81 | 52,00 |  |  |  | 52 |  |  |  | Rēzekne |
| 77 | V588 | Subinaite - Pērtniki - Dūņukrogs | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 187,20 |  |  |  | 187,2 |  |  |  | Daugavpils |
| 78 | V783 | Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste | 65,940 | 70,870 | 4,930 | 223,60 |  |  |  |  | 223,6 |  |  | Daugavpils |
| 79 | V762 | Aglona-Višķi | 15,760 | 17,610 | 1,850 | 88,40 |  |  |  |  | 88,4 |  |  | Ludza |
| 80 | V519 | Krievijas robeža-Opoļi-Brigi | 0,000 | 7,810 | 7,810 | 176,80 |  |  |  |  | 176,8 |  |  | Balvi |
| 81 | V454 | Pērkoni-Vīksna-Mālupe | 0,000 | 8,600 | 8,600 | 166,40 |  |  |  |  | 166,4 |  |  | Dagda |
| 82 | V621 | Asūne - L.Grizāni - Porečje | 19,295 | 20,825 | 1,530 | 32,22 |  |  |  |  | 32,22 |  |  | Dagda |
| 83 | V622 | Dinaborčiki - Lukšova - Plesņeva | 0,000 | 1,600 | 1,600 | 63,42 |  |  |  |  | 63,42 |  |  | Dagda |
| 84 | V617 | Pievedceļš Ezernieku tūristu bāzei | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 34,82 |  |  |  |  | 34,82 |  |  | Dagda |
| 85 | V612 | Konstantininova - Ignatova - Andiņi | 2,160 | 2,460 | 0,300 | 9,86 |  |  |  |  | 9,86 |  |  | Dagda |
| 86 | V648 | Murāni - Belaja - Vaivodi | 4,745 | 5,235 | 0,490 | 17,68 |  |  |  |  | 17,68 |  |  | Preiļi |
| 87 | V739 | Galēni-Sīļukalns-Stirniene | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 20,80 |  |  |  |  | 20,8 |  |  | Preiļi |
| 88 | V748 | Pelēči-Aizkalne-Korsikova | 7,27 | 9,00 | 1,73 | 124,80 |  |  |  |  | 124,8 |  |  | Jēkabpils |
| 89 | V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 0,65 | 5,18 | 4,53 | 104,00 |  |  |  |  | 104 |  |  | Rēzekne |
| 90 | V562 | Greivuļi - Ilzeskalns | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 187,20 |  |  |  |  | 187,2 |  |  | Daugavpils |
| 91 | V695 | Daugavpils-Birkineļi-Smeline | 2,110 | 7,090 | 4,980 | 156,00 |  |  |  |  |  | 156 |  | Daugavpils |
| 92 | V703 | Pievedceļš Butišķu karjeram | 0,000 | 4,600 | 4,600 | 156,00 |  |  |  |  |  | 156 |  | Ludza |
| 93 | V499 | Rogovka-Mežvidi-Pušmucova | 8,630 | 11,100 | 2,470 | 52,00 |  |  |  |  |  | 52 |  | Ludza |
| 94 | V502 | Pievadceļš Mežvidu stacijai | 0,000 | 1,580 | 1,580 | 31,20 |  |  |  |  |  | 31,2 |  | Ludza |
| 95 | V508 | Brigi-Krivanda-Cibla-Seļekova | 27,150 | 28,600 | 1,450 | 31,70 |  |  |  |  |  | 31,7 |  | Ludza |
| 96 | V508 | Brigi-Krivanda-Cibla-Seļekova | 36,300 | 38,400 | 2,100 | 52,50 |  |  |  |  |  | 52,5 |  | Ludza |
| 97 | V527 | Garbari-Evertova | 0,000 | 0,160 | 0,160 | 10,90 |  |  |  |  |  | 10,9 |  | Balvi |
| 98 | V492 | Kubuli-Dvorupe | 0,000 | 1,400 | 1,400 | 27,54 |  |  |  |  |  | 27,54 |  | Balvi |
| 99 | V470 | Balvi-Celmene-Sita | 1,057 | 4,500 | 3,443 | 67,60 |  |  |  |  |  | 67,6 |  | Balvi |
| 100 | V480 | Aususala-Breksene | 5,800 | 8,000 | 2,200 | 71,76 |  |  |  |  |  | 71,76 |  | Dagda |
| 101 | V643 | Veceļi - Baltiņi | 7,490 | 10,400 | 2,910 | 117,00 |  |  |  |  |  | 117 |  | Dagda |
| 102 | V611 | Ogureckaja - Strodi - Auleja | 13,617 | 14,127 | 0,510 | 20,28 |  |  |  |  |  | 20,28 |  | Dagda |
| 103 | V614 | Kromāni - Auleja - Rogeļi | 3,465 | 4,465 | 1,000 | 18,72 |  |  |  |  |  | 18,72 |  | Preiļi |
| 104 | V748 | Pelēči-Aizkalne-Korsikova | 9,00 | 11,00 | 2,00 | 145,60 |  |  |  |  |  | 145,6 |  | Preiļi |
| 105 | V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 36,02 | 37,81 | 1,79 | 31,20 |  |  |  |  |  | 31,2 |  | Jēkabpils |
| 106 | V798 | Pļaviņas - Uģēres | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 72,80 |  |  |  |  |  | 72,8 |  | Jēkabpils |
| 107 | V735 | Stabulnieki - Sīļukalns - Varakļāni | 24,12 | 27,82 | 3,70 | 187,20 |  |  |  |  |  | 187,2 |  | Daugavpils |
| 108 | V687 | Vecpils-Biķernieki-Bramanišķi | 6,575 | 9,025 | 2,450 | 88,40 |  |  |  |  |  |  | 88,4 | Daugavpils |
| 109 | V686 | Naujenes skola-Maļinova | 0,000 | 2,240 | 2,240 | 83,20 |  |  |  |  |  |  | 83,2 | Daugavpils |
| 110 | V706 | Vecsaliena-Lazdu kalns | 0,000 | 0,820 | 0,820 | 41,60 |  |  |  |  |  |  | 41,6 | Daugavpils |
| 111 | V712 | Jāņupe-Keramzīta rūpnīca-Nīcgale | 6,070 | 9,300 | 3,230 | 98,80 |  |  |  |  |  |  | 98,8 | Ludza |
| 112 | V534 | Mērdzene-Čeri | 0,000 | 1,020 | 1,020 | 26,50 |  |  |  |  |  |  | 26,5 | Ludza |
| 113 | V533 | Mērdzene-Stiglava | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 2,58 |  |  |  |  |  |  | 2,58 | Ludza |
| 114 | V505 | Mērdzene-Goliševa | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 3,62 |  |  |  |  |  |  | 3,62 | Ludza |
| 115 | V511 | Mežavepri - Tridņa | 0,000 | 4,650 | 4,650 | 94,10 |  |  |  |  |  |  | 94,1 | Ludza |
| 116 | V530 | Livzinieki-Krievu Stiglava | 0,840 | 1,040 | 0,200 | 10,40 |  |  |  |  |  |  | 10,4 | Ludza |
| 117 | V535 | Kušneri-Plaudiši | 5,890 | 5,970 | 0,080 | 5,20 |  |  |  |  |  |  | 5,2 | Ludza |
| 118 | V517 | Pakalni - Laudri - Ploski | 26,420 | 27,470 | 1,050 | 26,00 |  |  |  |  |  |  | 26 | Ludza |
| 119 | V543 | Nirza-Pikava-Tridņa | 0,330 | 0,700 | 0,370 | 10,40 |  |  |  |  |  |  | 10,4 | Balvi |
| 120 | V455 | Viļaka-Žīguri-Liepna | 2,360 | 8,900 | 6,540 | 136,24 |  |  |  |  |  |  | 136,24 | Balvi |
| 121 | V477 | Šķilbēni-Logini | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 30,16 |  |  |  |  |  |  | 30,16 | Dagda |
| 122 | V590 | Utāni - Virauda - Andrupene | 13,093 | 13,623 | 0,530 | 11,02 |  |  |  |  |  |  | 11,024 | Dagda |
| 123 | V615 | Andrupene - Kondraši | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 29,12 |  |  |  |  |  |  | 29,12 | Dagda |
| 124 | V606 | Dagda - Asūne - Vorzova | 9,610 | 10,560 | 0,950 | 36,40 |  |  |  |  |  |  | 36,4 | Dagda |
| 125 | V642 | Kombuļi - Auleja | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 79,46 |  |  |  |  |  |  | 79,456 | Preiļi |
| 126 | V748 | Pelēči-Aizkalne-Korsikova | 11,00 | 13,09 | 2,09 | 145,60 |  |  |  |  |  |  | 145,6 | Jēkabpils |
| 127 | V781 | Jaunāmuiža - Mežāre - Ratītes | 25,80 | 27,40 | 1,60 | 67,60 |  |  |  |  |  |  | 67,6 | Jēkabpils |
| 128 | V841 | Madona - Ļaudona - Jēkabpils | 36,99 | 38,22 | 1,23 | 36,40 |  |  |  |  |  |  | 36,4 | Rēzekne |
| 129 | V577 | Puša - Krāce - Silajāņi - Riebiņi | 21,26 | 22,87 | 1,61 | 104,00 |  |  |  |  |  |  | 104 | Rēzekne |
| 130 | V584 | Silmala - Stikāni - Saveļi | 7,00 | 8,40 | 1,40 | 83,20 |  |  |  |  |  |  | 83,2 |  |
| KOPĀ LATGALES REĢIONĀ: | 8750 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| PAVISAM KOPĀ: | 35000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  |  |  | 763 | km | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |  |

|  | IKDIENAS UZTURĒŠANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Valsts vietējo autoceļu grants segumu atjaunošana 2014. -2020. gadam atbilstoši Finansēšanas modelim - 35,0 milj. Ls |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | No km | Līdz km | Kopā | tūkst. LVL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Nodaļa |
| Centra reģions |
| 1 | V969 | Ogresgals - Lielvārde | 0,000 | 9,600 | 9,600 | 203 | 202,8 |  |  |  |  |  |  | Ogres |
| 2 | V59 | Mālpils-Peļņi | 5,000 | 8,442 | 3,442 | 74 | 74,34 |  |  |  |  |  |  | Rīgas |
| 3 | V968 | Ogre - Jugla | 9,000 | 16,800 | 7,800 | 165 | 164,8 |  |  |  |  |  |  | Ogres |
| 4 | V1003 | Ozolaine-Skaistkalne-Straumes | 0,000 | 9,489 | 9,489 | 201 | 201,2 |  |  |  |  |  |  | Bauskas |
| 5 | V1002 | Dzirnieki-Pilsrundāle | 10,920 | 18,374 | 7,454 | 158 | 157,5 |  |  |  |  |  |  | Bauskas |
| 6 | V935 | Taurkalne - Dobelnieki | 5,300 | 11,600 | 6,300 | 133 | 133,1 |  |  |  |  |  |  | Aizkraukles |
| 7 | V59 | Piebalgas-Dzelzāmurs-Ratstraute | 0,000 | 7,551 | 7,551 | 159 | 159,1 |  |  |  |  |  |  | Bauskas |
| 8 | V1076 | Dorupe-Līvbērze | 0,000 | 7,430 | 7,430 | 157 | 157 |  |  |  |  |  |  | Jelgavas |
| 9 | V1033 | Pilsrundāle-Svitene-Klieņi | 1,420 | 9,170 | 7,750 | 178 |  | 177,8 |  |  |  |  |  | Bauskas |
| 10 | V74 | Ropaži-Raunas | 0,350 | 5,740 | 5,390 | 124 |  | 124,3 |  |  |  |  |  | Rīgas |
| 11 | V314 | Zaube - Taurupe | 0,000 | 13,400 | 13,400 | 308 |  | 308,3 |  |  |  |  |  | Ogres |
| 12 | V1071 | Mežciems-Staļģene-Stūrīši | 16,680 | 21,340 | 4,660 | 108 |  | 107,6 |  |  |  |  |  | Jelgavas |
| 13 | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 34,322 | 41,800 | 7,478 | 172 |  | 172,1 |  |  |  |  |  | Ogres |
| 14 | V971 | Lielvārde - Rozītes | 2,300 | 9,500 | 7,200 | 165 |  | 165,4 |  |  |  |  |  | Ogres |
| 15 | V956 | Daudzeva-Viesīte-Apserde | 1,195 | 9,690 | 8,495 | 194 |  | 194,5 |  |  |  |  |  | Aizkraukles |
| 16 | V4 | Baldone-Tome | 2,267 | 16,720 | 14,453 | 344 |  |  | 343,7 |  |  |  |  | Ogres |
| 17 | V312 | Kliģene - Vecogre | 3,000 | 19,900 | 16,900 | 401 |  |  | 400,9 |  |  |  |  | Ogres |
| 18 | V1013 | Šarlotes - Vecumnieku stacija | 0,000 | 1,400 | 1,400 | 34 |  |  | 33,78 |  |  |  |  | Bauskas |
| 19 | V75 | Ropaži-Griķukrogs | 0,000 | 3,400 | 3,400 | 82 |  |  | 81,62 |  |  |  |  | Rīgas |
| 20 | V1020 | Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne | 0,000 | 6,435 | 6,435 | 153 |  |  | 152,9 |  |  |  |  | Bauskas |
| 21 | V1020 | Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne | 6,435 | 16,435 | 10,000 | 237 |  |  | 237,1 |  |  |  |  | Bauskas |
| 22 | V28 | Blukas-Emburga | 1,420 | 15,810 | 14,390 | 327 |  |  |  | 326,6 |  |  |  | Jelgavas |
| 23 | V927 | Tenči - Daudzeva - Vīgante | 25,000 | 29,000 | 4,000 | 92 |  |  |  | 92,02 |  |  |  | Aizkraukles |
| 24 | V977 | Madliena - Aderkaši | 0,600 | 4,900 | 4,300 | 98 |  |  |  | 98,26 |  |  |  | Ogres |
| 25 | V977 | Madliena - Aderkaši | 5,400 | 12,700 | 7,300 | 167 |  |  |  | 166,9 |  |  |  | Ogres |
| 26 | V1022 | Bauska-Brunava-Paņemūne-Lietuvas rob. | 9,800 | 19,008 | 9,208 | 210 |  |  |  | 209,5 |  |  |  | Bauskas |
| 27 | V1022 | Dzirnieki-Pilsrundāle | 1,460 | 8,580 | 7,120 | 162 |  |  |  | 162,2 |  |  |  | Jelgavas |
| 28 | V6 | Ķekava-Plakanciems | 3,400 | 11,936 | 8,536 | 194 |  |  |  | 194,5 |  |  |  | Rīgas |
| 29 | V1072 | Platones st.-Sesava-Lietuvas rob. | 15,480 | 22,500 | 7,020 | 168 |  |  |  |  | 168,5 |  |  | Jelgavas |
| 30 | V66 | Sidgunda-Ropaži | 9,000 | 16,520 | 7,520 | 180 |  |  |  |  | 180,4 |  |  | Rīgas |
| 31 | V927 | Tenči - Daudzeva - Vīgante | 12,600 | 15,300 | 2,700 | 65 |  |  |  |  | 64,98 |  |  | Aizkraukles |
| 32 | V1056 | Svēte-Augstkalne | 15,680 | 21,120 | 5,440 | 131 |  |  |  |  | 130,5 |  |  | Jelgavas |
| 33 | V1056 | Svēte-Augstkalne | 22,670 | 26,500 | 3,830 | 92 |  |  |  |  | 92,02 |  |  | Jelgavas |
| 34 | V1007 | Pārbrauktuve - Birzgale | 0,000 | 11,960 | 11,960 | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  | Ogres |
| 35 | V967 | Ogre - Rembate | 1,300 | 14,900 | 13,600 | 327 |  |  |  |  | 326,6 |  |  | Ogres |
| 36 | V1030 | Saulaine-Virsīte-Svitene-Senči | 1,500 | 9,820 | 8,320 | 192 |  |  |  |  |  | 192,4 |  | Bauskas |
| 37 | V91 | Taigas Zutiņi | 0,000 | 4,100 | 4,100 | 95 |  |  |  |  |  | 95,14 |  | Rīgas |
| 38 | V80 | Eikaži-Bīriņi | 5,000 | 7,383 | 2,383 | 56 |  |  |  |  |  | 55,62 |  | Rīgas |
| 39 | V922 | Vecbebri - Irši | 0,320 | 10,600 | 10,280 | 240 |  |  |  |  |  | 239,7 |  | Aizkraukles |
| 40 | V1030 | Saulaine-Virsīte-Svitene-Senči | 10,504 | 19,667 | 9,163 | 213 |  |  |  |  |  | 212,7 |  | Bauskas |
| 41 | V1067 | Dalbe-Jaunpēternieki-Palejas | 3,370 | 4,720 | 1,350 | 31 |  |  |  |  |  | 31,2 |  | Jelgavas |
| 42 | V63 | Vite-Viršukalns | 0,000 | 3,100 | 3,100 | 72 |  |  |  |  |  | 71,76 |  | Rīgas |
| 43 | V61 | Mālpils-Vite | 3,100 | 5,800 | 2,700 | 62 |  |  |  |  |  | 62,4 |  | Rīgas |
| 44 | V60 | Mālpils-Zaube-Kliģene | 2,000 | 5,150 | 3,150 | 73 |  |  |  |  |  | 72,8 |  | Rīgas |
| 45 | V916 | Jaunbebri-Odziena-Vietalva- Indrāni | 6,440 | 11,300 | 4,860 | 112 |  |  |  |  |  | 112,3 |  | Aizkraukles |
| 46 | V996 | Ogre - Viskāļi | 31,700 | 36,200 | 4,500 | 104 |  |  |  |  |  | 104 |  | Ogres |
| 47 | V1030 | Saulaine-Virsīte-Svitene-Senči | 20,175 | 25,307 | 5,132 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120,1 | Bauskas |
| 48 | V1079 | Glūdas st.-Zaļinieki | 0,000 | 7,310 | 7,310 | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 | Jelgavas |
| 49 | V965 | Kaparāmurs - Dobelnieki | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 93 |  |  |  |  |  |  | 93,06 | Ogres |
| 50 | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 5,900 | 24,300 | 18,400 | 429 |  |  |  |  |  |  | 429 | Aizkraukles |
| 51 | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 24,300 | 31,600 | 7,300 | 170 |  |  |  |  |  |  | 169,5 | Ogres |
| 52 | V995 | Druva - Birzgale - Valle | 6,000 | 9,575 | 3,575 | 83 |  |  |  |  |  |  | 83,2 | Ogres |
| 53 | V75 | Ropaži-Griķukrogs | 5,520 | 13,500 | 7,980 | 185 |  |  |  |  |  |  | 185,1 | Rīgas |
| KOPĀ CENTRA REĢIONĀ: | 8 750 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |  |
| Kurzemes reģions |
| 1 | V1112 | Tērvete - Penkule | 0 | 4,3 | 4,3 | 104,50 | 104,5 |  |  |  |  |  |  | Dobele |
| 2 | V1147 | Lutriņi - Kabile | 15,7 | 22,95 | 7,25 | 126,88 | 126,9 |  |  |  |  |  |  | Kuldīga |
| 3 | V1209 | Embūte-Vaiņode-Pavāri | 0,000 | 7,900 | 7,900 | 216,32 | 216,3 |  |  |  |  |  |  | Liepāja |
| 4 | V1180 | Saldus-Pampāļi | 7,70 | 17,55 | 9,85 | 152,34 | 152,3 |  |  |  |  |  |  | Saldus |
| 5 | V1410 | Valdemārpils - Pļavas - Sviķi | 5,8 | 8,64 | 2,84 | 61,36 | 61,36 |  |  |  |  |  |  | Talsi |
| 6 | V1300 | Kabile - Sabile | 9,65 | 12,40 | 2,75 | 59,78 | 59,78 |  |  |  |  |  |  | Talsi |
| 7 | V1301 | Ģibuļi - Renda | 3,10 | 5,80 | 2,70 | 58,24 | 58,24 |  |  |  |  |  |  | Talsi |
| 8 | V1101 | Dobele-Lestene-Tukums | 21,85 | 29 | 7,15 | 187,20 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | Tukums |
| 9 | V1311 | Ugāle - Blāzma - Ance | 11,550 | 24,190 | 12,640 | 151,84 | 151,8 |  |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 10 | V1289 | Ķikuri - Alsunga | 2,37 | 4,6 | 2,23 | 38,48 | 38,48 |  |  |  |  |  |  | Kuldīga |
| 11 | V1112 | Tērvete - Penkule | 4,50 | 11,70 | 7,20 | 173,82 | 60,82 | 113 |  |  |  |  |  | Dobele |
| 12 | V1399 | Smildziņi - Sabiles stacija - Sknābe | 2,35 | 5,28 | 2,93 | 62,40 | 32,24 | 30,16 |  |  |  |  |  | Talsi |
| 13 | V1351 | Ventava-Užava | 0,000 | 2,750 | 2,750 | 65,00 |  | 65 |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 14 | V1121 | Čiekuri - Īle | 0,20 | 2,50 | 2,30 | 52,00 |  | 52 |  |  |  |  |  | Dobele |
| 15 | V1277 | Lēnas - Alši | 7,2 | 16,56 | 9,36 | 165,36 |  | 165,4 |  |  |  |  |  | Kuldīga |
| 16 | V1197 | Ilmāja - Priekule | 0,070 | 6,470 | 6,400 | 216,32 |  | 216,3 |  |  |  |  |  | Liepāja |
| 17 | V1168 | Nīgrande-Atvases-Vaiņode | 4,20 | 15,50 | 11,30 | 151,84 |  | 151,8 |  |  |  |  |  | Saldus |
| 18 | V1101 | Dobele-Lestene-Tukums | 29,00 | 35,10 | 6,10 | 158,08 |  | 158,1 |  |  |  |  |  | Tukums |
| 19 | V1101 | Dobele-Lestene-Tukums | 11,43 | 12,43 | 1,00 | 25,00 |  | 25 |  |  |  |  |  | Tukums |
| 20 | V1315 | Pope - Rēdnieki | 0,000 | 4,130 | 4,130 | 85,00 |  | 85 |  |  |  |  |  | Ventspils |
| 21 | V1398 | Sārcene - Nogale - Kaltene | 3,00 | 12,09 | 9,09 | 194,49 |  | 188,2 | 6,25 |  |  |  |  | Talsi |
| 22 | V1366 | Dižsēņi - Raudziņi | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 53,04 |  |  | 53,04 |  |  |  |  | Talsi |
| 23 | V1310 | Piltene-Silakrogs | 11,500 | 20,750 | 9,250 | 151,59 |  |  | 151,6 |  |  |  |  | Ventspils |
| 24 | V1121 | Čiekuri - Īle | 2,5 | 4,6 | 2,1 | 54,08 |  |  | 54,08 |  |  |  |  | Dobele |
| 25 | V1129 | Naudīte - Slagīna - Upenieki | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 112,32 |  |  | 112,3 |  |  |  |  | Dobele |
| 26 | V1278 | Ciecere - Ikaiši - Vārme | 24,5 | 33,8 | 9,3 | 165,36 |  |  | 165,4 |  |  |  |  | Kuldīga |
| 27 | V1197 | Ilmāja - Priekule | 6,470 | 12,885 | 6,415 | 216,32 |  |  | 216,3 |  |  |  |  | Liepāja |
| 28 | V1430 | Vāne-Saldus | 12,86 | 19,60 | 6,74 | 151,84 |  |  | 151,8 |  |  |  |  | Saldus |
| 29 | V1101 | Dobele-Lestene-Tukums | 12,43 | 20,3 | 7,87 | 187,20 |  |  | 187,2 |  |  |  |  | Tukums |
| 30 | V1367 | Dundaga - Ģipka | 8,60 | 20,97 | 12,37 | 255,00 |  |  | 152 | 103 |  |  |  | Talsi |
| 31 | V1162 | Saldus-Kūdras | 8,20 | 19,30 | 11,10 | 151,84 |  |  |  | 151,8 |  |  |  | Saldus |
| 32 | V1445 | Tukums-Kandava | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 187,20 |  |  |  | 187,2 |  |  |  | Tukums |
| 33 | V1279 | Vecais suitu ceļš | 0 | 9,15 | 9,15 | 165,36 |  |  |  | 165,4 |  |  |  | Kuldīga |
| 34 | V1129 | Naudīte - Slagīna - Upenieki | 4,70 | 11,60 | 6,90 | 164,32 |  |  |  | 164,3 |  |  |  | Dobele |
| 35 | V1195 | Cīrava - Vecpils - Stroķi | 6,610 | 11,610 | 5,000 | 216,32 |  |  |  | 216,3 |  |  |  | Liepāja |
| 36 | V1367 | Dundaga - Ģipka | 4,3 | 7,647 | 3,347 | 69,68 |  |  |  | 69,68 |  |  |  | Talsi |
| 37 | V1350 | V1350 Ziras - Vēkas | 0,740 | 9,170 | 8,430 | 152,28 |  |  |  | 152,3 |  |  |  | Ventspils |
| 38 | V1365 | Cirstes - Ciemgaļi | 0,00 | 7,52 | 7,52 | 154,00 |  |  |  | 40 | 114 |  |  | Talsi |
| 39 | V1129 | Naudīte - Slagīna - Upenieki | 11,60 | 16,60 | 5,00 | 118,56 |  |  |  |  | 118,6 |  |  | Dobele |
| 40 | V1101 | Dobele - Lestene - Tukums | 9 | 11,4 | 2,4 | 46,80 |  |  |  |  | 46,8 |  |  | Dobele |
| 41 | V1295 | Turlava-Valtaiķi-Kalvene-Embūte | 1,626 | 7,99 | 6,364 | 116,48 |  |  |  |  | 116,5 |  |  | Kuldīga |
| 42 | V1289 | Ķikuri - Alsunga | 4,6 | 7,3 | 2,7 | 48,88 |  |  |  |  | 48,88 |  |  | Kuldīga |
| 43 | V1195 | Cīrava - Vecpils - Stroķi | 11,610 | 16,990 | 5,380 | 216,32 |  |  |  |  | 216,3 |  |  | Liepāja |
| 44 | V1120 | Lielauce-Bejas | 7,50 | 19,89 | 12,39 | 151,84 |  |  |  |  | 151,8 |  |  | Saldus |
| 45 | V1445 | Tukums-Kandava | 7,20 | 9,10 | 1,90 | 49,92 |  |  |  |  | 49,92 |  |  | Tukums |
| 46 | V1445 | Tukums-Kandava | 11,31 | 16,51 | 5,20 | 135,20 |  |  |  |  | 135,2 |  |  | Tukums |
| 47 | V1340 | Virpe - Jorniņi | 0,00 | 4,75 | 4,750 | 109,20 |  |  |  |  | 109,2 |  |  | Ventspils |
| 48 | V1347 | Rāpati-Krievciems | 0,00 | 3,10 | 3,100 | 43,68 |  |  |  |  | 43,68 |  |  | Ventspils |
| 49 | V1371 | Ģibzde - Dundaga | 0,00 | 6,07 | 6,07 | 128,12 |  |  |  |  | 99,12 | 29 |  | Talsi |
| 50 | V1309 | Piltene-Zlēkas | 6,85 | 14,74 | 7,888 | 154,98 |  |  |  |  |  | 155 |  | Ventspils |
| 51 | V1106 | Augstkalne - Bēne | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 110,24 |  |  |  |  |  | 110,2 |  | Dobele |
| 52 | V1106 | Augstkalne - Bēne | 5,60 | 8,30 | 2,70 | 54,08 |  |  |  |  |  | 54,08 |  | Dobele |
| 53 | V1199 | Aizpute-Saka | 13,040 | 19,740 | 6,700 | 216,82 |  |  |  |  |  | 216,8 |  | Liepāja |
| 54 | V1149 | Šķēde-Zutēni | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 86,82 |  |  |  |  |  | 86,82 |  | Saldus |
| 55 | V1158 | Saldus-Striķi | 5,80 | 8,80 | 3,00 | 66,02 |  |  |  |  |  | 66,02 |  | Saldus |
| 56 | V1445 | Tukums-Kandava | 16,51 | 21,925 | 5,415 | 143,00 |  |  |  |  |  | 143 |  | Tukums |
| 57 | V1452 | Džūkste-Irlava-jaunsāti | 23,14 | 25,00 | 1,85 | 49,00 |  |  |  |  |  | 49 |  | Tukums |
| 58 | V1289 | Ķikuri - Alsunga | 7,3 | 13,4 | 6,1 | 112,32 |  |  |  |  |  | 112,3 |  | Kuldīga |
| 59 | V1288 | Ēdole - Liedikas | 4 | 6,9 | 2,9 | 53,54 |  |  |  |  |  | 53,54 |  | Kuldīga |
| 60 | V1393 | Purmaļi - Oksle - Cēre | 3,62 | 6,56 | 2,94 | 62,02 |  |  |  |  |  | 62,02 |  | Talsi |
| 61 | V1377 | Laidze - Kroņi - Ārlava | 11,693 | 14,442 | 2,749 | 58,16 |  |  |  |  |  | 58,16 |  | Talsi |
| 62 | V1369 | Greiļu kalns - Ezergaļi | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 54,00 |  |  |  |  |  | 54 |  | Talsi |
| 63 | V1369 | Greiļu kalns - Ezergaļi | 6,56 | 7,94 | 1,38 | 29,28 |  |  |  |  |  |  | 29,28 | Talsi |
| 64 | V1395 | Rugāji - Rūsas | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 49,96 |  |  |  |  |  |  | 49,96 | Talsi |
| 65 | V1384 | Spāres skola - Mordanga - Mazruņķi | 0,05 | 6,5 | 6,45 | 131,04 |  |  |  |  |  |  | 131 | Talsi |
| 66 | V1106 | Augstkalne - Bēne | 8,30 | 15,10 | 6,80 | 167,02 |  |  |  |  |  |  | 167 | Dobele |
| 67 | V1297 | Kabile-Vārme | 6,74 | 10,73 | 3,99 | 75,00 |  |  |  |  |  |  | 75 | Kuldīga |
| 68 | V1148 | Šķēde - Ķinguti | 0 | 4,5 | 4,5 | 85,00 |  |  |  |  |  |  | 85 | Kuldīga |
| 69 | V1269 | Alsunga-Tērande-Ziras | 7,605 | 8,05 | 0,445 | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10 | Kuldīga |
| 50 | V1152 | Bērzi-Brocēnu st. | 2,20 | 4,20 | 2,00 | 40,56 |  |  |  |  |  |  | 40,56 | Saldus |
| 51 | V1178 | Ēvarži-Dubaskrogs | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 111,28 |  |  |  |  |  |  | 111,3 | Saldus |
| 52 | V1452 | Džūkste-Irlava-jaunsāti | 25,00 | 30,77 | 5,77 | 149,76 |  |  |  |  |  |  | 149,8 | Tukums |
| 53 | V1485 | pievadceļš Ķīšu pansionātam | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 31,20 |  |  |  |  |  |  | 31,2 | Tukums |
| 54 | V1341 | Mieži - Bruši | 0,00 | 7,30 | 7,300 | 152,88 |  |  |  |  |  |  | 152,9 | Ventspils |
| 55 | V1199 | Aizpute-Saka | 19,740 | 26,170 | 6,430 | 217,02 |  |  |  |  |  |  | 217 | Liepāja |
| KOPĀ KURZEMES REĢIONĀ: | 8750 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| VIDZEMES reģions |
| 1 | V390 | Kplberģi - Ponkuļi | 3,203 | 7,985 | 4,78 | 147,64 | 147,6 |  |  |  |  |  |  | Alūksne |
| 2 | V291 | Cēsis - Kārļi - Ieriķi | 1,27 | 8,405 | 7,14 | 268,69 | 268,7 |  |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 3 | V410 | Gulbene - Zeltiņi | 9,01 | 11,89 | 2,88 | 125,79 | 125,8 |  |  |  |  |  |  | Gulbene |
| 4 | V125 | Katvari - Ozoli | 5,1 | 8,52 | 3,42 | 107,20 | 107,2 |  |  |  |  |  |  | Limbaži |
| 5 | V146 | Pāle - Pociems | 5,476 | 6,56 | 1,08 | 48,05 | 48,1 |  |  |  |  |  |  | Limbaži |
|  |  |  | 6,732 | 7,188 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Limbaži |
| 6 | V868 | Meirāni - Degumnieki | 0,60 | 6,86 | 6,26 | 251,60 | 251,6 |  |  |  |  |  |  | Madona |
| 7 | V238 | Strenči - Jērcēni - Ēvele - Ķemere | 12,808 | 18,6 | 5,79 | 170,90 | 170,9 |  |  |  |  |  |  | Smiltene |
| 8 | V188 | Dūķeri - Kocēni - Ķiene | 10,00 | 17,80 | 7,80 | 130,12 | 130,1 |  |  |  |  |  |  | Valmiera |
| 9 | V390 | Kolberģis - Ponkuļi | 8,742 | 13,442 | 4,70 | 147,14 |  | 147,1 |  |  |  |  |  | Alūksne |
| 10 | V299 | Rauna - Taurene - Abrupe | 18,264 | 26,719 | 8,46 | 268,70 |  | 268,7 |  |  |  |  |  | Cēsis |
| 11 | V430 | Tirza - Jaungulbene - Liede | 21,75 | 26,21 | 4,46 | 135,03 |  | 135,0 |  |  |  |  |  | Gulbene |
| 12 | V146 | Pāle - Pociems | 7,188 | 12,318 | 5,13 | 155,25 |  | 155,3 |  |  |  |  |  | Limbaži |
| 13 | V868 | Meirāni - Degumnieki | 6,861 | 9,6 | 2,74 | 252,10 |  | 252,1 |  |  |  |  |  | Madona |
|  |  |  | 10,7 | 14,7 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Madona |
| 14 | V196 | Valmiera - Brenguļi - Bikseja | 14,505 | 19,255 | 4,75 | 148,01 |  | 148,0 |  |  |  |  |  | Limbaži |
| 15 | V190 | Brieži - Vaidava - Druļi - Baužu ezers | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 143,77 |  | 143,8 |  |  |  |  |  | Valmiera |
|  |  |  | 5,30 | 7,00 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | V390 | Kolberģis - Ponkuļi | 13,442 | 16,5 | 3,06 | 95,41 |  |  | 95,4 |  |  |  |  | Alūksne |
| 17 | V381 | Bārdaskrogs - Krabji | 3,055 | 4,71 | 1,66 | 51,73 |  |  | 51,7 |  |  |  |  | Alūksne |
| 18 | V299 | Rauna - Taurene - Abrupe | 26,719 | 28,559 | 1,84 | 268,70 |  |  | 268,7 |  |  |  |  | Cēsis |
|  |  |  | 30,592 | 37,167 | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | V430 | Tirza - Jaungulbene - Liede | 26,21 | 29,36 | 3,15 | 99,78 |  |  | 99,8 |  |  |  |  | Gulbene |
| 20 | V423 | Pievadceļš Litenes stacijai | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 35,76 |  |  | 35,8 |  |  |  |  | Gulbene |
| 21 | V146 | Pāle - Pociems | 12,318 | 17,248 | 4,93 | 155,25 |  |  | 155,3 |  |  |  |  | Limbaži |
| 22 | V840 | Liede - Cesvaine | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 251,60 |  |  | 251,6 |  |  |  |  |  |
| 23 | V196 | Valmiera - Brenguļi - Bikseja | 19,255 | 20,56 | 1,31 | 40,72 |  |  | 40,7 |  |  |  |  | Smiltene |
| 24 | V229 | Vecbilska - Cirgaļi | 1,184 | 4,623 | 3,44 | 107,30 |  |  | 107,3 |  |  |  |  | Smiltene |
| 25 | V190 | Brieži - Vaidava - Druļi - Baužu ezers | 7,00 | 14,00 | 7,00 | 143,77 |  |  | 143,8 |  |  |  |  |  |
| 26 | V381 | Bārdaskrogs - Krabji | 4,71 | 9,282 | 4,572 | 147,14 |  |  |  | 147,1 |  |  |  | Alūksne |
| 27 | V299 | Rauna - Taurene - Abrupe | 37,167 | 40,774 | 3,607 | 113,04 |  |  |  | 113,0 |  |  |  | Cēsis |
| 28 | V284 | Līgatne - Asaru es.- Nītaure | 0,66 | 5,85 | 5,19 | 156,16 |  |  |  | 156,1 |  |  |  | Cēsis |
| 29 | V410 | Gulbene - Zeltiņi | 9,01 | 11,89 | 2,88 | 125,79 |  |  |  | 125,8 |  |  |  | Gulbene |
| 30 | V146 | Pāle - Pociems | 2,193 | 5,476 | 3,283 | 99,52 |  |  |  | 99,5 |  |  |  | Limbaži |
| 31 | V128 | Straupe - Lēdurga - Vidriži - Skulte | 0,062 | 1,91 | 1,848 | 55,74 |  |  |  | 55,7 |  |  |  | Limbaži |
| 32 | V840 | Liede - Cesvaine | 8,00 | 11,40 | 3,4 | 251,60 |  |  |  | 251,6 |  |  |  | Madona |
|  |  |  | 12,16 | 16,76 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | V229 | Vecbilska - Cirgaļi | 4,623 | 9,3 | 4,677 | 148,01 |  |  |  | 148,0 |  |  |  | Smiltene |
| 34 | V193 | Matīši - Bērzaine - Rubene | 0,00 | 4,60 | 4,6 | 153,01 |  |  |  | 153,0 |  |  |  | Valmiera |
| 35 | V371 | Vireši - Dūre - Lejasciems | 0,12 | 4,8 | 4,68 | 147,14 |  |  |  |  | 147,14 |  |  | Alūksne |
| 36 | V316 | Nītaure - Ģikši | 0,00 | 9,00 | 9 | 268,70 |  |  |  |  | 268,70 |  |  | Cēsis |
| 37 | V388 | Alūksne - Kalniena - Gulbene | 21,90 | 26,20 | 4,3 | 135,03 |  |  |  |  | 135,03 |  |  | Gulbene |
| 38 | V128 | Straupe - Lēdurga - Vidriži - Skulte | 1,91 | 6,91 | 5 | 155,25 |  |  |  |  | 155,25 |  |  | Limbaži |
| 39 | V863 | Cesvaine - Aizkuja | 0,00 | 5,20 | 5,2 | 164,04 |  |  |  |  | 164,04 |  |  | Madona |
| 40 | V841 | Madona - Ļaudona - Jēkabpils | 3,00 | 5,80 | 2,8 | 88,06 |  |  |  |  | 88,06 |  |  | Madona |
| 41 | V229 | Vecbilska - Cirgaļi | 9,30 | 14,00 | 4,7 | 148,01 |  |  |  |  | 148,01 |  |  | Smiltene |
| 42 | V193 | Matīši - Bērzaine - Rubene | 4,60 | 9,66 | 5,06 | 143,77 |  |  |  |  | 143,77 |  |  | Valmiera |
| 43 | V399 | Mālupe - Beja - Karitāni | 9,226 | 13,02 | 3,794 | 119,27 |  |  |  |  |  | 119,27 |  | Alūksne |
| 44 | V372 | Gaujiena - Lejaskrogs | 0,70 | 1,61 | 0,906 | 28,87 |  |  |  |  |  | 28,87 |  | Alūksne |
| 45 | V316 | Nītaure - Ģikši | 9,00 | 15,32 | 6,32 | 182,36 |  |  |  |  |  | 182,36 |  | Cēsis |
| 46 | V284 | Līgatne - Asaru es.- Nītaure | 14,00 | 17,00 | 3 | 86,83 |  |  |  |  |  | 86,83 |  | Cēsis |
| 47 | V388 | Alūksne - Kalniena - Gulbene | 26,2 | 30,5 | 4,3 | 134,53 |  |  |  |  |  | 134,53 |  | Gulbene |
| 48 | V128 | Straupe - Lēdurga - Vidriži - Skulte | 6,91 | 12,016 | 5,106 | 154,75 |  |  |  |  |  | 154,75 |  | Limbaži |
| 49 | V841 | Madona - Ļaudona - Jēkabpils | 5,8 | 13 | 7,2 | 251,60 |  |  |  |  |  | 251,60 |  | Madona |
| 50 | V240 | Slaži - Vijciems - Mežmuiža | 10,42 | 13,425 | 3,005 | 148,01 |  |  |  |  |  | 148,01 |  | Smiltene |
|  |  |  | 14,875 | 15,975 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | V193 | Matīši - Bērzaine - Rubene | 10,65 | 15,25 | 4,6 | 143,77 |  |  |  |  |  | 143,77 |  | Valmiera |
| 52 | V372 | Gaujiena - Lejaskrogs | 1,61 | 6,40 | 4,794 | 147,64 |  |  |  |  |  |  | 147,64 | Alūksne |
| 53 | V309 | Katrīna - Leimaņi - Kaive - Aprāni | 0,00 | 8,00 | 8 | 268,70 |  |  |  |  |  |  | 268,70 | Cēsis |
| 54 | V388 | Alūksne - Kalniena - Gulbene | 30,5 | 34,8 | 4,3 | 135,03 |  |  |  |  |  |  | 135,03 | Gulbene |
| 55 | V81 | Lēdurga - Inciems | 0,466 | 3,968 | 3,502 | 155,25 |  |  |  |  |  |  | 155,25 | Limbaži |
|  |  |  | 4,835 | 6,953 | 2,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | V841 | Madona - Ļaudona - Jēkabpils | 15,7 | 21,5 | 5,8 | 182,42 |  |  |  |  |  |  | 182,42 | Madona |
| 57 | V885 | Vestiena - Indrāni - Liepkalne - Ogreslīči | 1,5 | 3,7 | 2,2 | 69,18 |  |  |  |  |  |  | 69,18 | Madona |
| 58 | V235 | Lembis - Drusti - Vecpiebalga | 0,168 | 4,868 | 4,7 | 148,01 |  |  |  |  |  |  | 148,01 | Smiltene |
| 59 | V193 | Matīši - Bērzaine - Rubene | 15,25 | 19,79 | 4,54 | 143,77 |  |  |  |  |  |  | 143,77 | Valmiera |
| KOPĀ VIDZEMES REĢIONĀ: | 8 750 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |  |
| LATGALES reģions |
| 1 | V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 5,18 | 15,00 | 9,82 | 209 | 208,50 |  |  |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 2 | V628 | Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne | 10,70 | 15,60 | 4,90 | 129 | 129,46 |  |  |  |  |  |  | Dagda |
| 3 | V619 | Dagda - Pauļukalns | 5,62 | 8,65 | 3,03 | 80 | 79,54 |  |  |  |  |  |  | Dagda |
| 4 | V500 | Rogovka - Dekteri - Zobļeva | 5,43 | 10,62 | 5,19 | 136 | 135,70 |  |  |  |  |  |  | Ludza |
| 5 | V544 | Ludza - Nirza - Vecslabada | 28,13 | 32,00 | 3,87 | 73 | 72,80 |  |  |  |  |  |  | Ludza |
| 6 | V459 | Pleševa-Čilipīne-Kudreva | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 135 | 135,20 |  |  |  |  |  |  | Balvi |
| 7 | V637 | Izvalta-Naujenes stacija-Krivāni | 9,74 | 16,20 | 6,46 | 166 | 166,40 |  |  |  |  |  |  | Daugavpis |
| 8 | V678 | Līksna-Kalupe-Upmala-Rožupe | 29,09 | 33,69 | 4,60 | 94 | 93,60 |  |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 9 | V751 | Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša | 18,39 | 21,90 | 3,51 | 73 | 72,80 |  |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 10 | V571 | Marientāle - Bērzgale | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 156 | 156,00 |  |  |  |  |  |  | Rēzekne |
| 11 | V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 15,00 | 25,00 | 10,00 | 208,5 |  | 208,50 |  |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 12 | V628 | Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne | 15,60 | 17,89 | 2,29 | 61 |  | 60,82 |  |  |  |  |  | Dagda |
| 13 | V619 | Dagda - Pauļukalns | 8,65 | 14,30 | 5,65 | 148 |  | 148,18 |  |  |  |  |  | Dagda |
| 14 | V544 | Ludza - Nirza - Vecslabada | 32,00 | 36,00 | 4,00 | 125 |  | 125,30 |  |  |  |  |  | Ludza |
| 15 | V522 | Vecslabada - Rundēni - Zeiļeva | 6,40 | 11,17 | 4,77 | 83 |  | 83,20 |  |  |  |  |  | Ludza |
| 16 | V465 | V465 Auziņi-Dukuļeva | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 88,4 |  | 88,40 |  |  |  |  |  | Balvi |
| 17 | V482 | V482 Vectilža-Sudarbe | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 46,8 |  | 46,80 |  |  |  |  |  | Balvi |
| 18 | V687 | Naujenes stacija-Biķernieki-Bramanišķi | 1,665 | 6,575 | 4,910 | 130 |  | 130,00 |  |  |  |  |  | Daugavpils |
| 19 | V637 | Izvalta-Naujenes stacija-Krivāni | 16,200 | 17,840 | 1,640 | 36,4 |  | 36,40 |  |  |  |  |  | Daugavpils |
| 20 | V761 | Rožupe-Rudzāti-Varakļāni | 22,00 | 27,80 | 5,80 | 130 |  | 130,00 |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 21 | V735 | Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni | 17,81 | 19,56 | 1,75 | 36 |  | 36,40 |  |  |  |  |  | Preiļi |
| 22 | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 0,45 | 6,30 | 5,85 | 156 |  | 156,00 |  |  |  |  |  | Rēzekne |
| 23 | V820 | Viesīte - Deši - Sauka - Rite | 12,34 | 16,36 | 4,02 | 94 |  |  | 94,10 |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 24 | V790 | Leimaņi - Mežgale - Grāvīši | 0,74 | 5,90 | 5,16 | 115 |  |  | 114,90 |  |  |  |  | Jēkabpils |
| 25 | V627 | Robežnieki - Murovanka - Slobodka | 0,390 | 4,400 | 4,010 | 106 |  |  | 105,54 |  |  |  |  | Dagda |
| 26 | V636 | Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona | 1,143 | 5,200 | 4,057 | 103 |  |  | 103,46 |  |  |  |  | Dagda |
| 27 | V522 | Vecslabada - Rundēni - Zeiļeva | 8,79 | 11,17 | 2,39 | 31 |  |  | 31,20 |  |  |  |  | Ludza |
| 28 | V514 | Duboviki - Lauderi | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 177 |  |  | 176,80 |  |  |  |  | Ludza |
| 29 | V490 | V490 Balvi-Kuprava | 17,00 | 19,49 | 2,49 | 88,4 |  |  | 88,40 |  |  |  |  | Balvi |
| 30 | V493 | V493 Ruskulova-Bērzpils | 14,47 | 15,90 | 1,43 | 46,8 |  |  | 46,80 |  |  |  |  | Balvi |
| 31 | V687 | Naujenes stacija-Biķernieki-Bramanišķi | 9,03 | 15,65 | 6,63 | 166,4 |  |  | 166,40 |  |  |  |  | Daugavpils |
| 32 | V739 | Galēni-Sīļukalns-Stirniene | 10,29 | 13,34 | 3,05 | 64 |  |  | 64,48 |  |  |  |  | Preiļi |
| 33 | V678 | Līksna-Kalupe-Upmale-Rožupe | 19,65 | 21,85 | 2,20 | 102 |  |  | 101,92 |  |  |  |  | Preiļi |
| 34 | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 6,30 | 12,00 | 5,70 | 156 |  |  | 156,00 |  |  |  |  | Rēzekne |
| 35 | V810 | Slate - Dominieki - Auziņas | 15,55 | 18,94 | 3,39 | 86 |  |  |  | 85,78 |  |  |  | Jēkabpils |
| 36 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 3,00 | 8,10 | 5,10 | 123 |  |  |  | 123,22 |  |  |  | Jēkabpils |
| 37 | V612 | Konstantininova - Ignatova - Andiņi | 0,000 | 2,160 | 2,160 | 47 |  |  |  | 47,30 |  |  |  | Dagda |
| 38 | V623 | M.Asūne - Robežnieki | 0,000 | 6,308 | 6,308 | 162 |  |  |  | 161,70 |  |  |  | Dagda |
| 39 | V539 | Surbeļi - Šķirpāni | 0,000 | 4,500 | 4,500 | 125 |  |  |  | 124,80 |  |  |  | Ludza |
| 40 | V516 | Sprikutova - Raipole - Nirza | 6,100 | 10,600 | 4,500 | 83 |  |  |  | 83,20 |  |  |  | Ludza |
| 41 | V477 | Šķilbēni-Logini | 1,000 | 5,100 | 4,100 | 135,2 |  |  |  | 135,20 |  |  |  | Balvi |
| 42 | V710 | Bebrene-Zariņi-Dviete | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 166,4 |  |  |  | 166,40 |  |  |  | Daugavpils |
| 43 | V750 | Stolderi-Upmala | 3,80 | 10,00 | 6,20 | 166,4 |  |  |  | 166,40 |  |  |  | Preiļi |
| 44 | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 12,00 | 17,60 | 5,60 | 156 |  |  |  | 156,00 |  |  |  | Rēzekne |
| 45 | V806 | Sietiņi - Viesīte | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 43 |  |  |  |  | 43,14 |  |  | Jēkabpils |
| 46 | V780 | Gūtmaņi - Antjāņi | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 126 |  |  |  |  | 126,34 |  |  | Jēkabpils |
| 47 | V627 | Robežnieki - Murovanka - Slobodka | 4,40 | 8,10 | 3,70 | 121 |  |  |  |  | 121,14 |  |  | Dagda |
| 48 | V636 | Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona | 5,20 | 10,01 | 4,81 | 107 |  |  |  |  | 106,58 |  |  | Dagda |
| 49 | V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 28,60 | 33,28 | 4,68 | 135 |  |  |  |  | 135,20 |  |  | Ludza |
| 50 | V511 | Mežavepri - Tridņa | 6,70 | 9,96 | 3,26 | 83 |  |  |  |  | 83,20 |  |  | Ludza |
| 51 | V489 | V489 Tilža-Bērzpils | 0,30 | 4,30 | 4,00 | 135,2 |  |  |  |  | 135,20 |  |  | Balvi |
| 52 | V637 | Izvalta-Naujenes stacija-Krivāni | 6,06 | 8,74 | 2,69 | 72,8 |  |  |  |  | 72,80 |  |  | Daugavpils |
| 53 | V710 | Bebrene-Zariņi-Dviete | 6,50 | 10,82 | 4,32 | 93,6 |  |  |  |  | 93,60 |  |  | Daugavpils |
| 54 | V737 | Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki | 13,75 | 18,25 | 4,5 | 166 |  |  |  |  | 166,40 |  |  | Preiļi |
| 55 | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 17,60 | 23,13 | 5,53 | 166 |  |  |  |  | 166,40 |  |  | Rēzekne |
| 56 | V780 | Gūtmaņi - Antjāņi | 5,50 | 11,00 | 5,50 | 126 |  |  |  |  |  | 125,84 |  | Jēkabpils |
| 57 | V803 | Sala - Zilkalne | 9,00 | 14,12 | 5,12 | 122 |  |  |  |  |  | 122,18 |  | Jēkabpils |
| 58 | V627 | Robežnieki - Murovanka - Slobodka | 8,10 | 12,30 | 4,20 | 65 |  |  |  |  |  | 64,98 |  | Dagda |
| 59 | V609 | Sloboda - Rudušķi - Zelenopole - Šļakoti | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 89 |  |  |  |  |  | 88,90 |  | Dagda |
| 60 | V517 | Pakalni-Lauderi - Ploski | 19,82 | 26,42 | 6,60 | 177 |  |  |  |  |  | 177,30 |  | Ludza |
| 61 | V543 | Nirza-Pikava-Tridņa | 16,90 | 19,02 | 2,12 | 47 |  |  |  |  |  | 46,80 |  | Ludza |
| 62 | V483 | V483 Upatnieki-Rugāji | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 135,2 |  |  |  |  |  | 135,20 |  | Balvi |
| 63 | V690 | Skrudaliena-Kumbuļi-Silene | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 166,4 |  |  |  |  |  | 166,40 |  | Daugavpils |
| 64 | V751 | Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša | 0,98 | 6,80 | 5,82 | 166 |  |  |  |  |  | 166,40 |  | Preiļi |
| 65 | V596 | Viļāni - Pilskalns - Nagļi | 1,40 | 7,20 | 5,80 | 156 |  |  |  |  |  | 156,00 |  | Rēzekne |
| 66 | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 23,20 | 29,00 | 5,80 | 162 |  |  |  |  |  |  | 161,70 | Jēkabpils |
| 67 | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 49,66 | 51,35 | 1,69 | 47 |  |  |  |  |  |  | 47,30 | Jēkabpils |
| 68 | V627 | Robežnieki - Murovanka - Slobodka | 12,30 | 16,50 | 4,20 | 125 |  |  |  |  |  |  | 125,30 | Dagda |
| 69 | V609 | Sloboda - Rudušķi - Zelenopole - Šļakoti | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120,10 | Dagda |
| 70 | V543 | Nirza-Pikava-Tridņa | 19,02 | 21,14 | 2,12 | 47 |  |  |  |  |  |  | 46,80 | Ludza |
| 71 | V509 | Djatlovka-Aizpure-Apšukalns | 0,00 | 5,47 | 5,47 | 125 |  |  |  |  |  |  | 124,80 | Ludza |
| 72 | V469 | V469 Kubuli-Paulāni | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 135,2 |  |  |  |  |  |  | 135,20 | Balvi |
| 73 | V690 | Skrudaliena-Kumbuļi-Silene | 9,27 | 15,70 | 6,44 | 166,4 |  |  |  |  |  |  | 166,40 | Daugavpils |
| 74 | V752 | Preiļi-Raunieši-Rožupe | 0,61 | 6,44 | 5,83 | 166 |  |  |  |  |  |  | 166,40 | Preiļi |
| 75 | V596 | Viļāni - Pilskalns - Nagļi | 7,20 | 13,19 | 5,99 | 156 |  |  |  |  |  |  | 156,00 | Rēzekne |
| KOPĀ LATGALES REĢIONĀ: | 8750 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| PAVISAM KOPĀ: | 35000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  |  |  | 1400 | km | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |

TILTI

Tiltu atjaunošana un rekonstrukcija - Valsts budžeta finansējums 2014. – 2020. gadam atbilstoši Finansēšanas modelim           50,2 milj. Ls

|  |  | Tiltu atjaunošana un rekonstrukcija 2014. - 2020.gadam atbilstoši Finansēšanas modelim - 50,2 milj. Ls |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Autoceļa indekss | Autoceļa nosaukums | km | Nosaukums | Izmaksas tūkst. LVL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | P2 | Juglas papīrfabrika-Upesciems | 1,90 | Mazā Jugla | 1300 | 285 | 1015 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P76 | Aizkraukle-Jēkabpils | 41,70 | Pelīte | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P120 | Talsi-Stende-Kuldīga | 5,70 | Ceļa pārvads | 340 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 98,10 | Pērse | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | P98 | Jelgava (Tušķi) - Tukums | 8,90 | Bērze | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P118 | Kuldīgas apvedceļš | 6,90 | Venta | 275 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P34 | Sinole-Zeltiņi-Silakrogs | 9,20 | Tirza | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P121 | Tukums-Kuldīga | 9,40 | Abava | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | A9 | Rīga (Skulte)-Liepāja | 38,70 | Ceļa pārvads | 2400 | 710 | 1690 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | A13 | Krievijas robeža (Grebņeva)- Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) | 163,43 | Laucesa | 1700 |  | 750 | 950 |  |  |  |  |  |
| 11 | P94 | Jelgava-Staļģene-Code | 3,00 | Vircava | 1440 |  | 515 | 925 |  |  |  |  |  |
| 12 | P11 | Kocēni-Limbaži-Tūja | 29,80 | Iesala | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | P62 | Krāslava-Preiļi-Madona | 34,50 | Tartaks | 330 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | A11 | Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) | 43,81 | Paurupe | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P8 | Inciems-Sigulda-Ķegums | 47,70 | Mazā Jugla | 1 200 |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 16 | P30 | Cēsis-Vecpiebalga-Madona | 33,30 | Gauja | 1330 |  |  | 665 | 665 |  |  |  |  |
| 17 | P37 | Pļaviņas-Madona-Gulbene | 31,45 | Arona | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 18 | P103 | Dobele-Bauska | 29,63 | Svēte | 185 |  |  | 185 |  |  |  |  |  |
| 19 | P20 | Valmiera-Cēsis-Drabeši | 33,20 | Ceļa pārvads | 340 |  |  | 340 |  |  |  |  |  |
| 20 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža | 67,00 | Badupīte | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 21 | P75 | Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) | 12,25 | Ziemeļsuseja | 188 |  |  | 188 |  |  |  |  |  |
| 22 | P27 | Smiltene-Velēna-Gulbene | 52,20 | Tirza | 262 |  |  | 262 |  |  |  |  |  |
| 23 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 80,56 | Čečora | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 24 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža | 63,70 | Ceļa pārvads | 1680 |  |  |  | 654 | 1026 |  |  |  |
| 25 | A10 | Rīga-Ventspils | 37,20 | Ceļa pārvads | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 26 | P35 | Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža | 9,09 | Pogupe | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 27 | P8 | Inciems–Sigulda–Ķegums | 10,70 | Gauja | 280 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 28 | P64 | Višķi-Nīcgale | 7,63 | Medupe | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 29 | P64 | Višķi-Nīcgale | 13,22 | Kalupe | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 30 | P64 | Višķi-Nīcgale | 14,59 | Kalupe | 125 |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
| 31 | P103 | Dobele-Bauska | 38,09 | Sidrabe | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| 32 | A11 | Liepāja-Lietuvas robeža (Ruceva) | 41,80 | Līgupe | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 33 | P9 | Ragana-Vidriži-Limbaži | 17,61 | Viršupe | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 34 | P113 | Grobiņa-Bārta-Rucava | 0,51 | Ālande | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 35 | A1 | Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 81,50 | Svētupe | 152 |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
| 36 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža | 85,60 | Kaķupīte | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 37 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 29,50 | Ceļa pārvadi (2) | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 38 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 208,20 | Saimniecības ceļš | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 39 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 210,86 | Saimniecības ceļš | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 40 | A8 | Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) | 51,60 | Platone | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 41 | A3 | Inčukalns-Valmiera-Igaunijas rob.(Valka) | 66,20 | Ceļa pārvads | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 42 | A10 | Rīga-Ventspils | 22,50 | Varkaļu kanāls | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 43 | P47 | Balvi-Kapūne | 11,20 | Vārniene | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 44 | P47 | Balvi-Kapūne | 11,80 | Vārniene | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 45 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 37,70 | Ceļa pārvadi (2) | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 46 | A3 | Inčukalns-Valmiera-Igaunijas rob.(Valka) | 36,20 | Līčupe | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 47 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 38,00 | Ceļa pārvadi (2) | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 48 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 38,10 | Ceļa pārvadi (2) | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 49 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 208,21 | Saimniecības ceļš | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 50 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 210,91 | Saimniecības ceļš | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |
| 51 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 214,39 | Saimniecības ceļš | 380 |  |  |  |  | 380 |  |  |  |
| 52 | A9 | Rīga (Skulte)-Liepāja | 25,56 | Lielupe | 1800 |  |  |  |  | 1000 | 800 |  |  |
| 53 | A14 | Daugavpils apvedceļš (Kalkūni-Tilti) | 12,97 | Daugava | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  |  |  |
| 54 | P103 | Dobele-Bauska | 18,30 | Tērvete | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |
| 55 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 49,90 | Dzelzceļš | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 56 | A3 | Inčukalns-Valmiera-Igaunijas rob.(Valka) | 0,30 | Ceļa pārvads | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 57 | A4 | Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) | 14,10 | Mazā Jugla | 940 |  |  |  |  |  | 940 |  |  |
| 58 | A4 | Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) | 20,30 | Ceļa pārvads | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
| 59 | A5 | Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) | 39,00 | Dzelzceļš | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 60 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 214,39 | Saimniecības ceļš | 380 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 61 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 132,30 | Aiviekste | 240 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 62 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 221,78 | Līksna | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 63 | P1 | Rīgas robeža- Carnikava - Ādaži | 21,70 | Langa | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 64 | P3 | Garkalne-Alauksts | 0,50 | Ceļa pārvads | 350 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| 65 | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 34,80 | Mazā Jugla | 110 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 66 | P23 | Valka-Vireši | 13,00 | Gauja | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 67 | P23 | Valka-Vireši | 13,60 | Gaujas atteka | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 68 | P25 | Smiltene-Strenči | 28,40 | Gauja | 400 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 69 | P35 | Gulbene-Balvi | 20,52 | Apkārtupīte | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 70 | P35 | Gulbene-Balvi | 22,30 | Sita | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 71 | P37 | Pļaviņas(Grostiņi)-Madona-Gulbene | 24,25 | Bērzaune | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 72 | P37 | Pļaviņas(Grostiņi)-Madona-Gulbene | 56,84 | Sūla | 230 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |
| 73 | P50 | Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša) | 6,80 | Rītupe | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 74 | P52 | Zilupe-Šķaune-Ezernieki | 47,16 | Sarjanka | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 75 | P61 | Krāslava-Dagda | 25,29 | Dzeguze | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 76 | P70 | Svente-Lietuvas robeža (Subate) | 20,22 | Novadgrāvis | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 77 | P89 | Ķekava - Skaistkalne | 15,80 | Mīlupe | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 78 | P89 | Ķekava - Skaistkalne | 29,30 | Taļķe | 110 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 79 | P91 | Mežvidi - Baldone | 1,20 | Ķekava | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 80 | P98 | Jelgava (Tušķi) - Tukums | 5,02 | Auce | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 81 | P106 | Ezere-Embūte-Grobiņa | 0,30 | Ezere | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 82 | P106 | Ezere-Embūte-Grobiņa | 12,50 | Zaņa | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 83 | P121 | Tukums-Kuldīga | 40,10 | Imula | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 84 | P123 | Zlēkas-Ugāle | 1,30 | Venta | 550 |  |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 85 | P131 | Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka | 53,51 | Grīva | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 86 | P132 | Rīga - Mārupe (Jaunmārupe) | 9,00 | Ceļa pārvads | 550 |  |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 87 | P73 | Vecumnieki - Nereta - Subate | 17,80 | Iecava | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 88 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 64,80 | Līgatne | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 89 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 82,10 | Lejasgrāvis | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 90 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 88,40 | Vaive | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 91 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 168,00 | Melnupe | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |
| 92 | A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 178,00 | Vaidava | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |
| 93 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 51,20 | Graužupīte | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 94 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 29,37 | Ceļa pārvads | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |
| 95 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 42,80 | Ķilupe | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 96 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 54,90 | Rumbiņa | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 97 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 119,50 | Dzelzceļš | 320 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |
| 98 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 131,20 | Dzelzceļš | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 99 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 221,80 | Līksna | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 100 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 227,06 | Šaltupe | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 101 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 224,79 | Ceļa pārvads | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 102 | A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 232,18 | Ceļa pārvads | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 103 | A8 | Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) | 51,20 | Platones vecupe | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 104 | A8 | Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) | 51,80 | Platones vecupe | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 105 | A9 | Rīga (Skulte)-Liepāja | 181,60 | Ālande | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 106 | A9 | Rīga (Skulte)-Liepāja | 57,90 | Bērzupīte | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 107 | A9 | Rīga (Skulte)-Liepāja | 68,00 | Bērze | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 108 | A9 | Rīga (Skulte)-Liepāja | 34,80 | Slampe | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 109 | A10 | Rīga-Ventspils | 36,60 | Lielupe | 1800 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |
| 110 | A10 | Rīga-Ventspils | 139,53 | Tirukše | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 111 | A10 | Rīga-Ventspils | 86,80 | Pūre | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 112 | A10 | Rīga-Ventspils | 179,70 | Platene | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 113 | A11 | Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) | 20,00 | Tosole | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 114 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 95,77 | Rēzekne | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 115 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 98,67 | Ceļa pārvads | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 116 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 104,31 | Ceļa pārvads | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 117 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 104,83 | Rēzekne | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 118 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 107,22 | Rēzekne | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 119 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 124,10 | Garbarupe | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 120 | A12 | Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) | 156,80 | Istra | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 121 | A13 | Krievijas robeža (Grebņeva)- Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) | 69,77 | Vertušņa | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 122 | A13 | Krievijas robeža (Grebņeva)- Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) | 72,27 | Ainaste | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 123 | A13 | Krievijas robeža (Grebņeva)- Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) | 88,37 | Rušenica | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 124 | P15 | Ainaži-Matīši | 42,20 | Ceļa pārvads | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 125 | P16 | Valmiera-Matīši-Mazsalaca | 44,80 | Salaca | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 126 | P30 | Cēsis-Vecpiebalga-Madona | 24,80 | Ceļa parvads | 350 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
| 127 | P33 | Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs | 13,30 | Ogre | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 128 | P35 | Gulbene-Balvi | 18,60 | Pededze | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 129 | P37 | Pļaviņas(Grostiņi)-Madona-Gulbene | 59,69 | Kuja | 210 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| 130 | P55 | Rēzekne-Dagda | 25,60 | Rēzekne | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| 131 | P63 | Līvāni-Preiļi | 31,90 | Feimanka | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 132 | P86 | Sērene - Kalnieši | 7,50 | Ceļa pārvads | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |
| 133 | P117 | Skrunda-Aizpute | 18,60 | Alokste | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 134 | P120 | Talsi-Stende-Kuldīga | 27,80 | Abava | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 135 | P131 | Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka | 44,73 | Mērsraga kanāls | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 50200 | 2600 | 4800 | 4400 | 6500 | 8500 | 10500 | 12900 |  |
|  |  |  |  | 136 | gab | 7 | 5 | 9 | 23 | 10 | 34 | 48 |  |

SATIKSMES DROŠĪBA

Satiksmes drošības projektu īstenošana - Valsts budžeta finansējums 2014. – 2020. gadam atbilstoši Finansēšanas modelim 12,0 milj. Ls

|  | Satiksmes drošības projektu īstenošana 2014. - 2020.gadam atbilstoši Finansēšanas modelim - 12,0 milj. Ls |
| --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | kopā | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Autobusu pieturas ierīkošana uz a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), km 274,69 (Meža kapi). |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autobusu pieturas ierīkošana uz a/c P9 Ragana - Limbaži, km 0,1 (Ragana) |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Luksoforu un apgaimojuma ierīkošana uz a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Salaspilī posmā no Enerģētiķu ielas līdz Rīgas ielai, km 18,80 - 19,20. II kārtas būvniecība. |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) un V6 otrās šķiras autoceļa krustojuma rekonstrukcijas būvprojekts, būvprojekta izmaiņas. II kārtas būvniecība. |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) un V6 otrās šķiras autoceļa krustojuma rekonstrukcijas būvprojekts, būvprojekta izmaiņas. III kārtas būvniecība. |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | A/C A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) un a/c P5 Ulbroka - Ogre krustojuma rekonstrukcija |  |  | 401 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Barjeru uzstādīšana uz valsts galvenajiem ceļiem (5 km) |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ar luksoforu regulējamas gājēju pārejas ierīkošana uz a/c A5 Salaspils - Babīte, km 37,30 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ar luksoforu regulējamas gājēju pārejas ierīkošana uz a/c V35 Šķirotava - Saurieši, km ........... (Acone) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Autobusu pieturas ierīkošana uz a/c P1 Rīga - (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži, km 20,0 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gājēju celiņa un luksofora ierīkošana uz a/c P4 Rīga – Ērgļi, km 9,100, pie Lielās ielas |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gājēju - velosipēdistu tilta ierīkošana uz a/c A10 Rīga - Ventspils Babītes pagasta teritorijā , km 14,8 |  |  |  | 327 | 423 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (Augšlīgatne), km 63,60 - 64,48 |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana gar a/c P97 Jelgava - Dobele - Annenieki posmā no Jelgavas robežas līdz Būriņu ceļa pieslēgumam a/c P97 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c V15 Rīgas robeža (Silnieki) - Puķulejas, (7.autobusa galapunkts līdz apdzīvotas vietas beigām (Stīpnieku ceļš)), km 1,83 - 2,97 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Barjeru uzstādīšana uz valsts galvenajiem ceļiem (6,5 km) |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gājēju luksoforu uzstādīšana a/c P5 Ulbroka - Ogre (Institūta ielas) krustojumos ar Acones ielu, km 0,65 un Peldu ielu, km 1,03, Ulbrokā. |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), km 41,06 - 41,40 apdz. vietā Ciemupe |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana gar a/c P62 Krāslava – Preiļi – Madona, km 32,73 – 33,75, Aglona |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | A/c A10 Rīga - Ventspils un a/c P130 Līga - Kandava - Veģi un V1435 Līga - Zentene - Rideļi krustojuma rekonstrukcija, km 91,29 - 91,63 |  |  |  |  | 376 | 114 |  |  |  |  |  |
| 5 | Barjeru uzstādīšana uz valsts galvenajiem ceļiem (6,3 km) |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) un A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) krustojuma rekonstrukcija |  |  |  |  |  | 536 | 114 |  |  |  |  |
| 2 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c P58 Viļāni - preiļi - Špoģi, posmā km 29,56 - 30,33, apdz. vietā Riebiņi |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |
| 3 | A/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) un a/c P65 Stropi - Krauja krustojuma rekonstrukcija, km 283,60 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (apdzīvota vieta Ieriķi), km 71,21 - 72,01 |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |
| 5 | A/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) un a/c V83 Sigulda - Vildoga - Līgatnes papīrfabrika krustojuma rekonstrukcija, 62,500km |  |  |  |  |  | 449 | 31 |  |  |  |  |
| 6 | Barjeru uzstādīšana uz valsts galvenajiem ceļiem (7,5 km) |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posmā km 286,5 - 287,421, apdz. vieta Kalnieši |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 2 | A/c P20 Valmiera - Cēsis - Drabeši un a/c V294 Cēsis - Rāmuļi Bānūži krustojuma rekonstrukcija, km 31,68 |  |  |  |  |  |  | 555 | 189 |  |  |  |
| 3 | A/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c V7 Baloži - Plakanciems - Iecava krustojuma, km 20,50 un pašvaldības ceļa CB 008 Kalte - Lubaušu ferma krustojuma, km 21,19 rekonstrukcija. |  |  |  |  |  |  | 343 | 133 |  |  |  |
| 4 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c P106 Ezere - Embūte - Grobiņa (posms starp Liepāju un ciematu Ilģi), km 79,75 - 81,08 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |
| 5 | Gājēju – velosipēdistu celiņa projektēšana gar a/c P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10 – 8,10, Svēte |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 6 | Barjeru uzstādīšana uz valsts galvenajiem ceļiem (7,5 km) |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 1 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c P62 Krāslava – Preiļi – Madona, posmā km 0,82 - 3,34 (apdzīvotās vietās Augstkalne un Krāslavas stacija) |  |  |  |  |  |  |  | 389 | 114 |  |  |
| 2 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c P61 Krāslava - Dagda, km 32,05-33,25 (apdzīvotā vietā Ozoliņi) |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |
| 3 | Gājēju – velosipēdistu celiņa projektēšana gar a/c P117 Skrunda – Aizpute, km 18,24 – 18,68, Kazdanga |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |
| 4 | A/c V741 Preiļu apvedceļš un a/c P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi krustojuma rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 5 | Gājēju ietves un veloceliņa Vandzene - Vandzenes skola ierīkošana uz a/c P127 Talsi - Upesgrīva, km 15,022 - 17,449 (Vandzene) |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 510 |  |  |
| 6 | Barjeru uzstādīšana uz valsts galvenajiem ceļiem (7,5 km) |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 1 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana gar A/c P127 Talsi - Upesgrīva, apdz. vietā Laidze, km 4,201 - 7,073 |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |
| 2 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana gar a/c P57 Malta – Sloboda km 0,00 – 1,50, Malta |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 3 | A/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) un Daugavas ielas rekonstrukcijas projekts Lielvārdē, km 52,55 - 52,75. |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |
| 4 | Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c V455 Viļaka - Žīguri - Liepna (apdzīvota vieta Liepna), km 27,45 - 27,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |
| 5 | Barjeru uzstādīšana uz valsts galvenajiem ceļiem (7,5 km) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | kopā |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekti, kuriem pašlaik nav projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |