Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējumu no Jūrmalas pašvaldības pārņemtā valsts galvenā autoceļa A10 posma sakārtošanu 2012.gadā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I.Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Projekts šo jomu neskar |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Satiksmes ministrija priekšlikumu pārņemt valsts īpašumā valsts galvenā autoceļa A10 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos posmus izvirzīja jau 2009.gadā, pamatojoties uz šo posmu slikto tehnisko stāvokli, autobraucēju pretenzijām un pašvaldības ierobežotajām iespējām veikt iepriekš minētā autoceļa posmu uzturēšanu un atjaunošanu. Līdz 2011.gada decembrim tika sakārtotas Jūrmalas pašvaldības īpašumtiesības – pilsētai piederošās zemes, uz kurām atradās Jūrmalas pašvaldībai piederošie valsts galvenā autoceļa A10 posmi, tika ierakstīti Zemesgrāmatā ar atbilstošo autoceļu infrastruktūru. Līdz ar 2012.gada 17.janvāra Ministru kabineta rīkojuma Nr.33 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā” (turpmāk – rīkojums Nr.33) pieņemšanu, valsts ir uzņēmusies atbildību par šī autoceļa posmu uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī. No Jūrmalas pilsētas pašvaldības ar rīkojumu Nr.33 pārņemto autoceļa posmu pašreizējais stāvoklis ir kritisks: Segas vecums aptuveni pusotru reizi pārsniedz tās normatīvo kalpošanas laiku; Pastāv augsts risks, ka brauktuvē neprognozējami veidosies asas bedres, kas apdraud satiksmi un šīs risks pastāv katru dienu; Asas bedres var pēkšņi parādīties viadukta pār Dzirnavu ielu šuvēs jebkurā brīdī, radot īpaši bīstamu risku satiksmei. Lai sakārtotu drošai braukšanas kvalitātei atbilstošā stāvoklī no Jūrmalas domes pārņemto autoceļa maršruta A10 posmu 37,0.-41,3.km (vissliktākajā stāvoklī esošais) jau 2012.gada būvsezonā, nepieciešams papildus finansējums periodiskās seguma atjaunošanas darbu izpildei. Taču šis papildus finansējums nav pieejams valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00. „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana”, kurā visi līdzekļi pamatā ir novirzīti autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem (valsts pamatbudžeta konsolidācijas rezultātā finansējums valsts autoceļiem 2012.gadā samazināts par 7,3 milj.Ls, salīdzinot ar 2011.gadu un ar atlikušo finansējumu iespējams izpildīt tikai ikdienas uzturēšanas darbus samazinātā apjomā). |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar projektu paredzēts veikt likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” noteiktās apropriācijas pārdali palielinot finansējumu valsts budžeta programmas 23.00.00. „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammai 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” 1 109 000 latu apmērā. Minētā summa noteikta pamatojoties uz 2011.gada beigās un 2012.gada sākumā piedāvātajām vidējām būvdarbu cenām, ņemot vērā iespējamo cenu pieaugumu līdz 2012.gada būvsezonas sākumam. Ar piešķirtajiem līdzekļiem tiks nodrošināta likuma „Par autoceļiem” 23.pantā noteikto autoceļu īpašnieka pienākumu izpilde – savlaicīgi veikt ceļu uzturēšanas darbu kompleksu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ceļiem atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Piešķirto līdzekļu ietvaros tiks veikta vissliktākajā stāvoklī esošā pārņemtā valsts galvenā autoceļa A10 posma 37,0.-41,3.km brauktuves seguma atjaunošana un šajā posmā ietilpstošā valsts galvenā autoceļa A10 un Ventspils šosejas pieslēguma sakātošana saskaņā ar iepirkuma un būvdarbu plānu (1.pielikumā). Satiksmes ministrija pieprasījuma apjomu aprobežo ar nepieciešamo finansējumu tikai viena posma sakārtošanai, rēķinoties ar ierobežotajām valsts budžeta iespējām. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Satiksmes ministrija un valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Projekts neskar trešo personu intereses |
| 7. | Cita informācija | Nav |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2012.gads | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 1 109,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 1 109,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | - 1 109,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | - 1 109,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | + 1 109,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | Projekts šo jomu neskar | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Projekts šo jomu neskar |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Finansējums tiks pārdalīts veicot likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” noteiktās apropriācijas pārdali palielinot finansējumu valsts budžeta programmas 23.00.00. „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammai 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” 1 109 000 latu apmērā no Jūrmalas pašvaldības pārņemtā valsts galvenā autoceļa A10 posma sakārtošanai 2012.gadā. Valsts galvenā autoceļa A10 „Rīga – Ventspils” posma 37,0. – 41,3.km asfalta segumu sakārtošanai nepieciešamo līdzekļu apjoms norādīts 2.pielikumā. |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Rīkojuma izpildi nodrošinās Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija un valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Rīkojuma projekts neietekmē institūciju uzdevumus un funkcijas |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Ar rīkojuma projektu netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Ar rīkojuma projektu netiek plānots likvidēt esošās institūcijas |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Ar rīkojuma projektu netiek plānots reorganizēt vai apvienot esošās institūcijas |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Satiksmes ministrs							A.Ronis

Viza: Valsts sekretārs						A.Matīss

08.03.2012. 09:30

1001

V.Laukšteins, 67028173

Valdis.lauksteins@lvceli.lv

Ģ.Augstkalns, 67028374

Girts.augstkalns@lvceli.lv

V.Putāns, 67028149

Varis.putans@lvceli.lv