**MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgā | Nr. | 2012. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**.§**

**Par ziņojumu „Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu”**

(...)

Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto ziņojumu par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 13.novembrim sniegt informāciju Ministru kabinetam par rīcību attiecībā uz projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla [www.skolas.lv](http://www.skolas.lv) attīstība (2.kārta)” turpmāko īstenošanu vai pārtraukšanu un, par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” īstenošana pārsniedz Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr. 576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” noteikto termiņu.

Izglītības un zinātnes ministrijai projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta”, projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla [www.skolas.lv](http://www.skolas.lv) attīstība (2.kārta)” un projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta”, kā arī plānotā projekta par tēmu „Skolu portāla izveide – 3.kārta” īstenošanai nodrošināt atbilstošu projektu vadības kapacitāti, katram projektam piesaistot savu projekta vadītāju un vienu šo projektu virsvadītāju, lai nodrošinātu visu savstarpēji saistīto projektu integrētu vadību.

Ministrijām, kuru pārziņā atrodas 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošana un kuru projekti ir minēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Ziņojumā kā mērena vai augsta riska projekti, organizēt projektu uzraudzības padomes, vismaz reizi divos mēnešos organizējot to sēdes un kā novērotājus pieaicinot VARAM un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjus, lai novērstu risku, ka projektu īstenošana pārsniedz Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr. 576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” un 2012.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu” noteikto projektu īstenošanas termiņu.

Projektiem, kuri ietekmē un kavē citu projektu aktivitāšu sekmīgu īstenošanu vienošanās noteiktajos termiņos, nodrošināt  projekta valdes sēžu organizēšanu vienu reizi mēnesī par projekta virzību un attīstību, pieaicinot iesaistītos projektu pārstāvjus.

VARAM līdz 2013.gada 15.janvārim izstrādāt projektu ieviešanas plānu sagatavošanas un uzraudzības metodiku un līdz 2013.gada 31.janvārim sadarbībā ar ministrijām, kuru pārziņā atrodas 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošana, precizēt projektu ieviešanas plānus, novēršot ziņojumā minētās projektu ieviešanas plānu nepilnības.

VARAM piecus gadus pēc 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanas veikt projektu ieviešanas plānu izpildes uzraudzību, reizi gadā, sākot ar 2013.gadu, līdz 1.decembrim iesniedzot Ministru kabinetā ziņojumu par ieviešanas plānu izpildi.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

Vīza:

valsts sekretārs A.Antonovs

30.10.2012. 15:17

449

Ritvars Timermanis

67770324

[Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv](mailto:Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv)