LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2012.gada								Rīkojums Nr.

Rīgā									(Prot.Nr.    )

Par grozījumiem Piejūras reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā

2007.- 2013.gadam

1. Izdarīt Piejūras reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007. gada 7.jūnija rīkojumu Nr.355 „Par Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.- 2013.gadam”, turpmāk - plāns) šādus grozījumus:

  - Visā plāna tekstā svītrot vārdus „pie lielveikaliem”;

  - Izteikt plāna 7.2.2.nodaļas 2.punkta trešās rindkopas otro teikumu un 7.2.2.2.nodaļas trešo rindkopu šādā redakcijā:

„Viens šāds punkts būtu jāierīko vismaz uz katriem 400 iedzīvotājiem.”

  - Izteikt plāna 7.2.2.3. nodaļu šādā redakcijā:

„7.2.2.3. Atkritumu dalītās vākšanas punkti

Reģiona teritorijā laika posmā līdz 2013.gada beigām izveidojami 157 atkritumu dalītās savākšanas punkti. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām katram atkritumu dalītās savākšanas punktam paredz:

- ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu (piemēram, asfaltu vai betonu);

- pievedceļu vai piebrauktuvi transportlīdzekļu piekļuvei attiecīgajam atkritumu dalītās savākšanas punktam;

- tādu atkritumu dalītās savākšanas punkta platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus.

Šīs infrastruktūras izveide paredzēta atbilstoši visiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" punktiem.”

  - Izteikt plāna 7.2.2.4. nodaļu „Atkritumu pārkraušanas stacija” šādā redakcijā:

„Tiek paredzēta vienas atkritumu pārkraušanas stacijas izbūve Jūrmalas pilsētā, kuru paredzēts izveidot laika posmā līdz 2013.gada beigām. Atkritumu pārkraušanas stacijā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas vai šķirošanas vietām, paredz :

- ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu (piemēram, asfaltu vai betonu);

- pievedceļu vai piebrauktuvi transportlīdzekļu piekļuvei;

- iežogojumu un apgaismojumu;

- laukuma darbībai nepieciešamās iekārtas:

  - elektroapgādes sistēmu;

  - ugunsdzēšanas aprīkojumu;

- atkritumu pārkraušanas estakādes, paredzot estakāžu uzbrauktuvju un nobrauktuvju slīpumus atbilstoši izmantojamai atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tehnikai, vai citu nepieciešamo aprīkojumu atkritumu pārkraušanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

Šīs infrastruktūras izveide  paredzēta atbilstoši visiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" punktiem.

Precīza iekārtu tehniskā specifikācija ir katra projekta iesniedzēja kompetencē un tā ir atkarīga gan no atkritumu apsaimniekotāja finansiālajām iespējām, gan jau pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras.  ”

  - Izteikt plāna 7.2.2.5. nodaļu „Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveide” šādā redakcijā:

„Piejūras reģionā laika posmā līdz 2013.gada beigām tiek paredzēta 9 šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveide: Jūrmalā - 2 laukumi, Talsos, Tukumā, Kandavā, Sabilē, Stendē, Valdemārpilī un Rojā, katrā 1 laukums. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, katrā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā paredz:

- ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu;

- pievedceļu vai piebrauktuvi transportlīdzekļu piekļuvei;

- tādu atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus (tajā skaitā pašpresējošos konteinerus)

- iežogojumu un apgaismojumu;

- laukuma darbībai nepieciešamās iekārtas, tajā skaitā elektroapgādes sistēmu un ugunsdzēšanas aprīkojumu.

Šīs infrastruktūras izveide paredzēta atbilstoši visiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" punktiem.

Precīza iekārtu tehniskā specifikācija ir katra projekta iesniedzēja kompetencē un tā ir atkarīga gan no  atkritumu apsaimniekotāja finansiālajām iespējām, gan jau pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras.”

  - Izteikt plāna 7.2.2.6. nodaļu „Kompostēšanas laukumu izveide” šādā redakcijā:

„Piejūras reģionā, laika posmā līdz 2013. gadam tiek plānots izbūvēt 5 kompostēšanas laukumus, kas atradīsies Kandavā, Sabilē, Stendē Valdemārpilī un Rojā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām katrā kompostēšanas laukumā paredz:

- virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu (tajā skaitā smilšu uztvērējus) savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm vai novadīšanai poligona infiltrāta uzkrāšanas iekārtās, lai veiktu priekšattīrīšanu pirms novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

- ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, nodrošinot, ka ekspluatācijas laikā maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes;

- koku un krūmu stādījumus ap kompostēšanas laukumiem,  nepārsniedzot obligātās prasības, kuras ir ietvertas normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām;

- iežogojumu un apgaismojumu;

- laukuma darbībai nepieciešamās iekārtas:

  - svarus ievesto un izvesto kravu svara reģistrācijai;

  - elektroapgādes sistēmu;

  - ugunsdzēšanas aprīkojumu;

  - ūdensapgādes sistēmu.

Šīs infrastruktūras izveide paredzēta atbilstoši visiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" punktiem.

Precīza iekārtu tehniskā specifikācija ir katra projekta iesniedzēja kompetencē un tā ir atkarīga gan no  atkritumu apsaimniekotāja finansiālajām iespējām, gan jau pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras.  ”

  - Papildināt plāna 7.2.2 nodaļu ar apakšpunktu 7.2.2.14. šādā redakcijā:

„7.2.2.14. Sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” infrastruktūras attīstības II kārta

Pēc poligona „Janvāri” darbības uzsākšanas plānot un īstenot tā turpmāko attīstību ietverot, kā minimums, sekojošu pasākumu realizāciju:

- atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas projektēšana un izbūve,

- Atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa ar jaudu līdz 40 000 tonnām gadā izbūve:

- - laukuma ar asfaltbetona segumu izbūve 3500 m2 platībā, angāra – nojumes izbūve 1200 m2 platībā un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve;

- Tehnoloģisko iekārtu iegāde atkritumu sagatavošanai apglabāšanai ( iekārtas atkritumu sadalīšanai frakcijās, metālu atdalīšana no atkritumiem, piegādāto tehnoloģisko iekārtu savietošana ar esošo atkritumu šķirošanas līniju);

- Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana līdz 6 m3/h- esošo infiltrāta attīrīšanas iekārtu pārbūve (papildus moduļu uzstādīšana, sūkņu ražības palielināšana u.c.) ar mērķi nodrošināt attīrīšanas jaudu 6m3/h, ņemot vērā to, ka tiek paredzēta atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas projektēšana un izbūve;

- Poligona gāzes savākšanas un sadedzināšanas sistēmas izveide, neparedzot enerģijas ieguvi;

- Nojumes – angāra izbūve pārkraušanas šķirošanas stacijā „Jūrmala”;

- Stikla uzkrāšanas apcirkņu izveide;

- Riteņu frontālā iekrāvēja iegāde.

Šīs infrastruktūras izveides finansēšana paredzēta atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"".

Poligona gāzes savākšanas un izmantošanas sistēma ir neatņemama poligona infrastruktūras sastāvdaļa un tās izveide ir nepieciešama, lai nodrošinātu Padomes 1999. gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem I pielikuma 4.2. punkta prasību izpildi. Minētā norma nosaka, ka poligona gāzes savāc no visiem poligoniem, kuros pieņem bioloģiski sadalāmos atkritumus, un poligona gāzes jāpārstrādā un jāizmanto, bet, ja savākto gāzi nevar lietot enerģijas ražošanā, tā jāsadedzina.

Poligonā „Janvāri” nav paredzēta gāzes sadedzināšana ar enerģijas ieguvi (koģenerācija ar elektrības ražošanu, u. tml.), jo tas nav tehniski un ekonomiski pamatoti. Tāpēc, ņemot vērā prognozējamos savācamās gāzes apjomus un sastāvu, ir paredzēta gāzes sadedzināšana lāpā, tādejādi ierobežojot siltumnīcas efekta gāzu emisijas no poligona.”

  - Izteikt plāna 23. tabulu un paskaidrojumus zem tabulas sekojošā redakcijā:

„23. tabula. Plāna realizācijai nepieciešamās investīcijas un iespējamie finanšu avoti, latos, ieskaitot 22% PVN

| Nr. p.k. | Pasākums | Summa, latos | Iespējamie finanšu avoti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts1 | 18 612 0282 | ES Kohēzijas fonds (48%), valsts finansējums (27%), pašvaldību finansējums (25%) |
| 2 | Atkritumu dalītās vākšanas punkti (157 punkti)3 | 197 286 | ES Kohēzijas fonds (līdz 50%), atkritumu apsaimniekošanas komersanta līdzekļi (vismaz 50%) |
| 3 | Atkritumu kompostēšanas laukumi (Kandavā, Sabilē, Valdemārpilī, Stendē, Rojā) 3 | 292 888 |  |
| 4 | Atkritumu pārkraušanas stacija (Jūrmalas austrumu daļā) 3 | 250 105 |  |
| 5 | Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi no iedzīvotājiem (9 laukumi) 3 | 6 109 553 |  |
| 6 | Sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” infrastruktūras attīstības II kārta 4 | 2 727 059 | ES Kohēzijas fonds (līdz 85%), SIA „AAS Piejūra” (vismaz 15%) |
|  | Kopā: | 28 188 919 |  |

Piezīmes:

1. Pasākums ir realizēts 2004.-2006. gada finanšu plānošanas perioda ietvaros.

2. Finansējuma sadalījumu starp finanšu avotiem skatīt 24.tabulā – pasākumiem Nr. 8,9,10 - PVN likme piemērota atbilstoši likumam "Par pievienotās vērtības nodokli" , t.i., 18% - 2008.gadā, 21% - 2009., 2010.gadā, 22% - 2011.gadā.

3. Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”” prasības.

4. Ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" prasības. „

  - Izteikt plāna 24. tabulu  sekojošā redakcijā:

„24. tabula. Investīciju sadalījums plāna realizācijas termiņa ietvaros, latos, ieskaitot 22% PVN

| Nr.p.k. | Pasākums |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts | 8 292 515 | 9 411 715 | 907 798 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atkritumu dalītās vākšanas punkti (157 punkti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 626 | 125 660 |
| 3 | Atkritumu kompostēšanas laukumi (5 laukumi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 733 | 117 155 |
| 4 | Atkritumu pārkraušanas stacijas (1 stacija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 105 |
| 5 | Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi no iedzīvotājiem (9 laukumi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 394 196 | 2 715 357 |
| 6 | Sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” infrastruktūras attīstības II kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 500 | 1 903 559 |
| 7 | Kopā: | 8 292 515 | 9 411 715 | 907 798 | 0 | 4 465 055 | 5 111 836 |
| 8 | t.sk. ES Kohēzijas fonda finansējums Piejūras reģiona SAA projektam | 4 207 974 | 4 760 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valsts līdzfinansējums ES Kohēzijas fonda līdzfinansētam Piejūras reģiona SAA projektam | 1 445 006 | 3 548 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pašvaldību līdzfinansējums ES Kohēzijas fonda līdzfinansētam Piejūras reģiona SAA projektam | 2 639 535 | 1 102 464 | 907 798 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ES Kohēzijas fonda finansējums līdz 50% no attiecināmajām izmaksām1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 777 | 1 604 138 |
| 12 | Atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi vismaz 50% no attiecināmajām izmaksām 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 778 | 1 604 139 |
| 13 | ES Kohēzijas fonda finansējums līdz 85% no attiecināmajām izmaksām2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 750 | 1 326 250 |
| 14 | SIA „AAS Piejūra” līdzfinansējums vismaz 15% no attiecināmajām izmaksām 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 750 | 577 309 |

Piezīmes:

- Pasākumu Nr. 2,3,4.5 īstenošanai;

- Pasākuma Nr. 6 īstenošanai.”

  - Izteikt plāna 26. tabulu sekojošā redakcijā:

„26.tabula. Atkritumu apsaimniekošanas plāna realizācijas kalendārais plāns

| N.p.k. | Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pašvaldību saistošo atkritumu apsaimniekošanas noteikumu izstrāde un apstiprināšana | 2007 | Reģiona pašvaldības |
| 2. | Poligona izveide un tā ekspluatācijas uzsākšana | 2008 | starppašvaldību SIA “AAS “Piejūra”” |
| 3. | Esošo izgāztuvju slēgšanas un slēgto izgāztuvju rekultivācija | 2007 - 2010 | Reģiona pašvaldības starppašvaldību SIA “AAS “Piejūra”” |
| 4.. | Atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide | 2008 - 2013 | Reģiona pašvaldības Reģiona atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 5. | Kompostēšanas laukuma izveide | 2008 - 2013 | Reģiona pašvaldības Reģiona atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 6. | Atkritumu pārkraušanas stacijas izbūve | 2008 - 2013 | Reģiona pašvaldības Reģiona atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 7. | Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveide | 2008 - 2013 | Reģiona pašvaldības Reģiona atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 8. | Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” teritorijā | 2008 | Reģiona pašvaldības Reģiona atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 9. | Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas uzsākšana | 2007 | Reģiona pašvaldības, atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 10. | Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņas pasākumi | 2007-2013 | Reģiona pašvaldības starppašvaldību SIA “AAS “Piejūra”” |
| 11. | Sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” infrastruktūras attīstības II kārta (atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa izveide, poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide (poligona gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūve un poligona gāzes sadedzināšanas lāpas uzstādīšana), atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas projektēšana un izbūve, poligona un pārkraušanas - šķirošanas staciju darbības nodrošināšanai nepieciešamās tehnikas un tehnoloģisko iekārtu piegādes.) | 2011-2013 | SIA „AAS Piejūra” |

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā divu nedēļu laikā no šā rīkojuma pieņemšanas brīža.

Ministru prezidents                   				V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                             	E.Sprūdžs

Vīza:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijas valsts sekretārs				G.Puķītis

23.02.2012.2011..; 15:00

1792

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv