2.pielikums

Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības

fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”

6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt nepieciešamo

infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst

maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 1.kārtas projekta

„Salu tilta kompleksa rekonstrukcija”

**Potenciālais ātrāk uzsākamā 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 1.atlases kārtas projekts**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts |  | Projekta posms | Atbalstāmās darbības | Plānotais īstenošanas laika grafiks un indikatīvās izmaksas EUR | | |
| 2014. gadā | 2015. gadā | 2016. gadā |
| Salu tilta kompleksa rekonstrukcija | 1.kārta | Salu tilts pār Daugavu | Būvniecība, autoruzraudzība | **4 416 785** | **5 672 243** | **649 266** |
| Salu tilts pār Mazo Daugavu |
| Zaķusalas uzbērums |
| 2.kārta | Satiksmes pārvads pār Krasta ielu | Projektēšana | **0** | **115 762** | **463 048** |
| Satiksmes pārvads Lucavsalā |
| Tilti pār Bieķēngrāvi (lejteces un augšteces pusē) |
| Estakāde pār Bieķēngrāvi K.Ulmaņa gatvē |

Satiksmes ministrs A.Matīss

Valsts sekretārs K.Ozoliņš

05.06.2014. 15:16

145

O.Stoļarova

67028241, Olga.Stolarova@sam.gov.lv

A.Strods

67028038, Andis.Strods@sam.gov.lv