*Pielikums informatīvajam ziņojumam*

*„Par situāciju Daugavas stadionā XI Latvijas Skolu*

*jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanai”*

**PRECIZĒTĀ TĀME Daugavas stadiona sagatavošanaI**

**XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKU norisei**

**VSIA „KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS „DAUGAVAS STADIONS””**

**no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 12.jūlijam**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbs (izdevumu pozīcija)** | **2014.gadā** nepieciešamā summa (*euro*) ieskaitot  PVN 21% | **2015.gadā** nepieciešamā summa (*euro*) ieskaitot  PVN 21% |
| Speciālais aizsargsegums centrālā laukuma zālāja pārsegšanai[[1]](#footnote-1) | X | 200 000 |
| Klājumi tāllēkšanas bedru nosegšanai (4 gab.),vesera mešanas sektora balstu skrūvju vietu nosegšana | X | 1 300 |
| Austrumu puses (scenogrāfijas zonas) bruģēšana | X | 15 000 |
| Tablo demontāža | X | 14 000 |
| Kompresora ceha ēkas demontāža (kadastra Nr.01000370172008) | 30 000 | X |
| Rietumu tribīņu sānu uzeju trepju remonts | 12 000 | X |
| Fasādes arku jeb ieejas vārtu remonts | 50 000 | X |
| Bobsleja starta estakādes sienas krāsošana | X | 2 200 |
| Asfalta seguma remonta darbi, t.sk. aku remonts | 30 000 | X |
| Ūdens baseina betona paneļu konstrukcijas remonts | 1 450 | X |
| 4 ugunsdzēsības hidrantu renovācija | 8 200 | X |
| Tribīņu remonts (krāsošana, pakāpienu betonēšana, metāla stiprinājumu remonts, margu remonts) | X | 60 000 |
| Rietumu tribīņu nesošo konstrukciju ekspertīze un tehniskā stāvokļa novērtēšana | 4 000 | X |
| Centrālās arēnas apgaismojuma mastu konstrukcijas (metinājumu defektoskopija) un aprīkojuma drošības ekspertīze | 2 500 | X |
| Centrālās arēnas apgaismojuma palaidējmehānisma un drošinātāju automātikas renovācija | X | 15 000 |
| Elektroinstalācijas un pieslēguma vietu renovācija | 10 000 | X |
| Rezerves futbola laukuma izlīdzināšana ar asfalta rulli, mākslīgo segumu perimetra mīksto malu nosegšana, zemes darbi | X | 7 200 |
| Rezerves futbola laukuma žoga demontāža – montāža | X | 5 000 |
| Aukstā ūdens cauruļvada remonts manēžā | 3 500 | X |
| **KOPĀ:** | **151 650** | **319 700** |
| **KOPĀ 2014. – 2015.gadā** | **471 350** | |

04.04.2014. 13:15

276

Izglītības un zinātnes ministrijas

Sporta departamenta

direktora vietnieks E.Severs

67047935, edgars.severs@izm.gov.lv

1. Aizsargsegums būs izmantojams arī pēc Daugavas stadiona teritorijas attīstības projekta īstenošanas, t.sk., XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises nodrošināšanai 2018.gadā. [↑](#footnote-ref-1)