INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

par valsts autoceļu sabrukušo posmu seguma

ārkārtas uzturēšanas darbiem

Ievads

Ilgstoši neveikto atjaunošanas darbu un nepietiekamā finansējuma ikdienas uzturēšanas darbiem (nepieciešamās normatīvās izmaksas valsts vietējo autoceļu ar melno segumu ikdienas uzturēšanai ir 45 milj. EUR, grants segumu uzturēšanai ir 48 milj. EUR) dēļ, valsts vietējo autoceļu stāvoklis turpina pasliktināties. Normatīvi paredzētajā laikā neveikto atjaunošanas darbu (remonta deficīta) izmaksas valsts vietējiem autoceļiem ar melno segumu ir 580 milj. EUR, valsts vietējiem autoceļiem ar grants segumu ir 1 244 milj. EUR.

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” veiktie valsts autoceļu ikgadējās apsekošanas rezultāti apliecina, ka kopumā valsts autoceļu stāvoklis katru gadu turpina pasliktināties. Atskaites dati par valsts autoceļu melno un grants segumu tehnisko stāvokli norādīti 1.pielikumā. Pēc 2013. gada atskaites datiem par valsts autoceļu segumu tehnisko stāvokli - 44% no valsts autoceļiem ar asfaltēto segumu ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī, bet 42% no valsts autoceļiem ar grants segumu ir sliktā stāvoklī.

Sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo autoceļu lietošana ir būtiski apgrūtināta, kas stipri izteikta pavasarī un rudenī, šķīdoņa laikā, kad grunts pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, ceļa segas nestspēja samazinās. Izteikti tas notiek ceļos ar grants segumu. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem un dažiem reģionālajiem autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes aizliegumi kravas autotransportam. Ierobežojumi katru gadu tiek ieviesti visos valsts reģionos – aptuveni 10 000 km valsts autoceļu ar grants un stipri nolietotajiem asfaltbetona segumiem, uzstādot aizlieguma ceļa zīmes, kas ierobežo transportlīdzekļu maksimālo pilno masu (10 tonnas). Uz atsevišķiem autoceļiem šādi satiksmes ierobežojumi noteikti pastāvīgi visu gadu.

Šie apstākļi apgrūtina neatliekamās medicīniskās palīdzības un ugunsdzēsēju glābšanas dienestu piekļūšanas operativitāti galamērķiem, kas bieži vien ir par pamatu letāliem iznākumiem, kā arī apgrūtina uzņēmējdarbības veikšanu (meža izstrādi u.c.).

Braucot pa autoceļiem ar zemas kvalitātes segumiem, autoceļu lietotājiem rodas zaudējumi, salīdzinot ar braukšanu pa autoceļiem ar labas un teicamas kvalitātes segumiem. Galvenās zaudējumu sastāvdaļas ir autotransporta ekspluatācijas izmaksu palielināšanās (amortizācija, degviela, apkope un remonti u.tml.) un autoceļu lietotāju patērētā braukšanas laika izmaksu zaudējumi (jo sliktāks ceļa segums, jo mazāks braukšanas ātrums, līdz ar to ilgāks ceļā patērētais laiks).

Aprēķinā tiek izmantoti dati, kas apkopoti "Metodiskajos norādījumos autoceļu projektu izdevumu/ieguvumu ekonomiskai novērtēšanai" (VAS „Latvijas Valsts ceļi" 2011.gads, ar izmaksu pārrēķinu uz 2013. gada cenām), par autotransporta ekspluatācijas izmaksām, braucot pa dažādas kvalitātes autoceļiem un par autoceļu lietotāju patērētā braukšanas laika izmaksām. Dati par satiksmes intensitāti un autoceļu seguma vizuālo novērtējumu tiek ņemti no Stratēģijas daļas datu bāzes, kurā apkopota VAS „Latvijas Valsts ceļi"  reģionu nodaļu iesūtītā informācija.

Pēc autoceļu seguma stāvoklim atbilstošām autotransporta ekspluatācijas izmaksām un satiksmes intensitātes tiek noteikts cik lielas ir kopējās autotransporta ekspluatācijas izmaksas visā valsts autoceļu tīklā esošajā reālā stāvoklī un optimālā situācijā, ja visi autoceļi būtu vizuāli novērtējami ar to stāvokli teicami un labi. Iegūtās izmaksas tiek salīdzinātas un šo izmaksu starpība tiek noteikta kā autoceļu lietotāju zaudējumi no autotransporta ekspluatācijas izmaksām. Pēc veiktajiem aprēķiniem autotransporta ekspluatācijas izmaksas pie dažādiem melnajiem un grants seguma  stāvokļiem  ir  uzrādītas   1.  un   2.  tabulā.  Autoceļu  lietotāju  zaudējumi  gadā no autotransporta ekspluatācijas izmaksām, braucot pa valsts autoceļiem ir uzrādīti 3. tabulā.

Autotransporta    ekspluatācijas     izmaksas     braucot    pa    dažādas kvalitātes autoceļiem ar melno segumu.

1.tabula

| Autoceļa seguma stāvoklis | Teicams | Labs | Apmie-rinošs | Slikts | Ļoti slikts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autotransporta ekspluatācijas izmaksas EUR/km |  |  |  |  |  |
| Vieglais auto | 0,357 | 0,357 | 0,410 | 0,451 | 0,541 |
| Kravas auto | 0,999 | 0,999 | 1,115 | 1,198 | 1,438 |

Autotransporta    ekspluatācijas     izmaksas     braucot    pa    dažādas kvalitātes autoceļiem ar grants segumu

2.tabula

| Autoceļa seguma stāvoklis | Teicams | Labs | Apmie-rinošs | Slikts | Ļoti slikts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autotransporta ekspluatācijas izmaksas EUR/km |  |  |  |  |  |
| Vieglais auto | 0,428 | 0,428 | 0,495 | 0,586 | 0,703 |
| Kravas auto | 1,141 | 1,141 | 1,277 | 1,482 | 1,780 |

Autoceļu   lietotāju   zaudējumi   no   autotransporta   ekspluatācijas izmaksām braucot pa valsts autoceļiem ar melno segumu.

3. tabula

| A/c tips | Garums km | Esošais seguma stāvoklis pēc vizuālā novērtējuma km | Optimālais seguma stāvoklis km | Autotrans- porta veids | Vidējā satiksmes intensitāte auto dienn. | Autotransporta ekspluatācijas izmaksas, EUR | Zaudējumi diennakti, EUR | Zaudējumi gadā, milj. EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Teicams | Labs | Apmierinošs | Slikts | Ļoti slikts | Teicams | Labs |  |  | Esošā situācijā | Optimālā situācijā |  |  |
| A | 1734 | 280 | 327 | 324 | 432 | 371 | 867 | 867 | Vieglie | 3725 | 2776583 | 2308276 | 468307 | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kravas | 1051 | 2120775 | 1818563 | 302212 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā |  | 4897358 | 4126839 | 770519 | 281 |
| P | 4219 | 273 | 692 | 989 | 882 | 1383 | 2110 | 2110 | Vieglie | 1061 | 2012341 | 1599696 | 412646 | 151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kravas | 173 | 884121 | 728337 | 155784 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā |  | 2896462 | 2328033 | 568430 | 207 |
| V | 2577 | 183 | 429 | 797 | 596 | 572 | 1289 | 1289 | Vieglie | 406 | 456282 | 373898 | 82384 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kravas | 55 | 166954 | 141434 | 26521 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā |  | 623236 | 515331 | 107905 | 39 |
| A- galvenie valsts a/c, P- reģionālie valsts a/c, V- vietējie valsts a/c. | Pavisam kopā: | 8417057 | 6970203 | 1446853 | 528 |

Situācijas apraksts

Valsts vietējo autoceļu V1451, V1101, V1453, V562 un V636 grants segums ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī (2.pielikums - defektu akti).

Lai nodrošinātu drošus braukšanas apstākļus, 2014.gadā ir nepieciešams uz šiem autoceļiem veikt neatliekamus ārkārtas uzturēšanas darbus sakārtojot ūdens atvades, barjeras, labojot iesēdumus, atjaunojot nesaistīto segumu un uzklājot divkāršo virsmas apstrādi, kas ievērojami uzlabotu autobraucējiem un lauksaimniekiem braukšanas kvalitāti, likvidētu putekļu daudzumu apkārtējo māju iedzīvotājiem un pagarinātu ceļa kalpošanu. Diemžēl nepietiekamā finansējuma dēļ iepriekš šos darbus nav bijis iespējas veikt. Regulāri saņemtas sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem par putekļiem un neapmierinošu ceļu stāvokli. Sākoties lietavām, pastiprināti veidosies bedres un izskalojumi, ja plānotie darbi netiks veikti šogad. Nenotekot ūdenim, veidojas applūstošas teritorijas ceļa nodalījuma zonā.

Uzskaitīto apsvērumu dēļ šo autoceļu sakārtošana jāveic pēc iespējas ātrāk, kamēr darbu veikšanai ir atbilstoši laika apstākļi. Uz šiem autoceļiem neatliekamo darbu veikšanai 12.402 km kopgarumā nepieciešami papildus 1 076 106,00 EUR. Satiksmes ministrijai 2014.gada budžetā ārkārtas uzturēšanas darbu veikšanai līdzekļu nav.

Pasākumu īstenošanas plāns

2014. gadā steidzami nepieciešama kritiskāko valsts vietējo autoceļu V1451, V1101, V1453, V562 un V636 uzturēšana (ūdens atvades sakārtošana (caurtekas, sāngrāvji, apaugums, krūmu ciršana), barjeru sakārtošana, iesēdumu labošana, nesaistītā seguma atjaunošana, divkārtu virsmas apstrāde), veicot šādus neatliekamus darbus:

- divkārtu virsmas apstrāde Y2G;

- Ūdens atvades sakārtošana (caurtekas, sāngrāvju  tīrīšana, apaugums, krūmu ciršana);

- nesaistītā seguma atjaunošana;

- iesēdumu labošana,;

- nesaistītā seguma atjaunošana;

- iesēdumu labošana;

- citi darbi, kas aizkavē autoceļu bojāšanos apkārtējas vides ietekmē.

Satiksmes ministrijas uzdevumā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” veica kritiskāko valsts vietējo autoceļu posmu apsekošanu pavasara šķīdoņa laikā, kuriem nepieciešami neatliekami ārkārtas uzturēšanas darbi un izstrādāja autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu daudzumu sarakstus, lai varētu uzsākt darbu veikšanu. Satiksmes ministrija apstiprina informatīvā ziņojuma 3.pielikumā doto objektu sarakstu un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” veiks 3.pielikumā noteikto darbu izpildi laika periodā no 2014.gada jūlijam līdz 2014.gada oktobrim 2013.gada 18.decembra deleģēšanas līguma Nr.SM2013/-59 ietvaros, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Pielikumā plānotie objekti, darbi un to provizoriskās izmaksas valsts vietējo autoceļu V1451, V1101, V1453, V562 un V636 12.402 km kopgarumā sakārtošanai:

1.pielikums „Valsts autoceļu melno un grants segumu tehniskais stāvoklis”;

2.pielikums „Defektu akti valsts autoceļu sabrukušo posmu

seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem”;

3.pielikums „Valsts autoceļu ārkārtas uzturēšanas darbi”;

Satiksmes ministrs								A.Matīss

Vizē: Valsts sekretāra vietā –

Valsts sekretāra vietniece						I.Aleksandroviča

17.07.2014 14:59

1123

I.Strauta

67028349; inga.strauta@sam.gov.lv