Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 9.punkts un 2014.gada 19.marta Koalīcijas partneru darba grupas sēdes par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem protokola 4.punkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” (turpmāk – 3.3.1.2.aktivitāte) trešās un turpmāko kārtu ietvaros ir pieejams Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) līdzfinansējums 19 730 888 euro apmērā. 3.3.1.2.aktivitātes trešās projektu iesniegumu atlases ietvaros ir apstiprināts projekts Nr.3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/001 „Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde”, projekts Nr.3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/003 „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”, projekts Nr.3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/004 „Maģistrālo datu pārraides tīkla modernizācija” un projekts Nr.3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/005 „Liepājas stacijas signalizācijas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju”. Savukārt 3.3.1.2.aktivitātes ceturtās projektu iesniegumu atlases ietvaros ir apstiprināts projekts Nr.3DP/3.3.1.2.0/14/IPIA/SM/001 „Sliežu ceļu rekonstrukcija”. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes „Lielo ostu infrastruktūras attīstības „Jūras maģistrāļu” ietvaros” (turpmāk – 3.3.1.3.aktivitāte) ietvaros ir pieejams KF līdzfinansējums 166 199 474 euro apmērā un virssaistības 1 249 620 euro apmērā. 3.3.1.3.aktivitātes ietvaros ir apstiprināts projekts Nr.3DP/3.3.1.3.0/08/IPIA/SM/001 „Ventspils brīvostas sauskravu termināļa būvniecība”, projekts Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana”, projekts Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība”, projekts Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/002 „Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām”, projekts Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/003 „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” un projekts Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/004 „Zirņu - Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)”, kura īstenošana ir pabeigta. Vienlaikus 3.3.1.3.aktivitātes ietvaros ir izsludināta projektu iesniegumu trešā atlases kārta, kurā ir iesniegti četri augstas gatavības pakāpes projektu iesniegumi. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.4.aktivitātes „Lidostu infrastruktūras attīstība”” (turpmāk – 3.3.1.4.aktivitāte) ietvaros ir pieejams KF līdzfinansējums 64 631 943 euro apmērā. 3.3.1.4.aktivitātes ietvaros ir apstiprināts projekts Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība”, projekts Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” un projekts Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/004 „Liepājas starptautiskās lidostas attīstība”. Projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” un projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/004 „Liepājas starptautiskās lidostas attīstība” mērķis ir radīt priekšnoteikumus regulāro reisu uzsākšanai reģionālajā lidostā. Lai nodrošinātu regulāru pasažieru, pasta un kravu pārvadājumus ir nepieciešams veikt lidlauka sertifikāciju, saņemot lidlauka apliecību. Spēkā ir stājusies Eiropas Komisijas 2014.gada 12.februāra regula (ES) Nr.139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.216/2008, kas noteic, ka lidlaukiem to sertifikācijas procesā ir saistošas Čikāgas konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 14.pielikuma prasības par lidjoslu planētās daļas nestspēju un skrejceļa gala drošības zonu nestspēju, kurām līdz šim bija rekomendējošs raksturs. Ņemot vērā minētās būtiskās izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajos aktos, reģionālo lidostu attīstības projektu īstenošanai un mērķu sasniegšanai ir nepieciešamas papildu investīcijas būvdarbu un papildu tehniskā aprīkojuma iegādei. Projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamas papildu investīcijas 5 813 308 euro apmērā, savukārt projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/004 „Liepājas starptautiskās lidostas attīstība” īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamas papildu investīcijas 5 170 724 euro apmērā. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.5.aktivitātes „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN – T” ietvaros” (turpmāk – 3.3.1.5.aktivitāte) ietvaros ir pieejams KF līdzfinansējums 29 096 061 euro apmērā. 3.3.1.5.aktivitātes ietvaros ir apstiprināts un tiek īstenots projekts Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)”, kura īstenošanas gaitā ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums 134 758 euro apmērā, ņemot vērā faktiski veiktos maksājumus par paveiktajiem darbiem, kurus apliecina apstiprinātie maksājumu pieprasījumi un pamatojošā maksājumu dokumentācija. Vienlaikus atzīmējams, ka minētā projekta īstenošanas gaitā Satiksmes ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde projekta ietvaros ir konstatējusi neatbilstoši veiktus izdevumus un piemērojusi finanšu korekciju KF līdzfinansējumam 53 836 euro apmērā. Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs” (prot. Nr.25, 26.§.) 7.punktam minētais KF līdzfinansējums 53 836 euro apmērā nevar tikt pārdalīts citu Eiropas Savienības projektu īstenošanai. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitātes „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” (turpmāk – 3.3.1.6.aktivitāte) ietvaros ir pieejams KF līdzfinansējums 15 750 000 euro apmērā. 2012.gada 16.jūlijā 3.3.1.6.aktivitātes ietvaros starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika noslēgts līgums par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu. Projektā bija paredzēts veikt Karostas kanāla gultnes attīrīšanu, izņemot no gultnes nogulumus, deponējot tos iepriekš izveidotajā vietā Karostas kanāla austrumu galā. Tā rezultātā tiktu veikta šīs vietas sanācija, kas nozīmētu, ka piesārņotā vieta būtu attīrīta līdz tādai pakāpei, ka turpmāk cilvēku veselība un vide vairs netiktu apdraudēta un attiecīgo teritoriju bez ierobežojumiem būtu iespējams izmantot turpmākajai saimnieciskajai darbībai. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā Karostas kanālā kā piesārņojuma veids ir norādīta militārās zonas ietekme, kur kanālā novadīti ūdeņi, kas piesārņoti ar smagajiem metāliem un naftas produktiem. Nogulumi kanālā ir šīs vietas ekoloģisko draudu iemesls. Ķīmiskais piesārņojums kā primārais piesārņojuma veids ir radījis visnelabvēlīgāko ietekmi uz vidi, un tas ietver piesārņojumu ar smagajiem metāliem (dzīvsudrabs, arsēns, cinks, varš, kadmijs, selēns u.c.) un naftas produktiem, kā rezultātā Karostas kanālā izveidojušās “mirušās” zonas, kurās nav konstatējama daudzšūnu organismu klātbūtne. Baltijas jūras kopējā visaptverošā vides rīcības programmā (HELCOM. The Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme. Balt Sea Environ. Proc. No 48. Helsinki, 1993) Liepājas pilsēta un osta (arī Liepājas Karostas kanāls kā ļoti piesārņots objekts) tika iekļauts kā karstais punkts (hot spot), kur piesārņojošās vielas galvenokārt ir naftas produkti un smagie metāli. Projekta būvdarbu tāmē darbi tika iedalīti divās grupās – saistītie būvdarbi (sagatavošanās darbi) un Karostas piesārņojuma attīrīšanas darbi (grunts nogulumu izsmelšana). Uzsākot projektu, sanācijas darbu veicējs veica kanāla zemūdens izpēti un konstatēja, ka Karostas kanāla akvatorijā nogrimušo priekšmetu skaits ir daudz lielāks, nekā sākotnēji pieejamā dokumentācijā norādītais. Šīs izmaiņas pamatojamas ar izpētē izmantoto mērierīču precizitāti un datormodelēšanas rezultātiem. Līdz ar to tika secināts, ka ar projektam piešķirto finansējumu un ar līdz šim plānotā tehnoloģiskā risinājuma izvēli nav iespējams veikt gan atlūzu un citu ieslēgumu izcelšanu, gan arī piesārņoto nogulumu izsmelšanu, līdz ar to nesasniedzot projekta mērķi – veikt vēsturiski piesārņotās vietas sanāciju. Sākotnējā projekta dokumentācijā vēsturiskais tehnogēnais piesārņojums netika uzrādīts kā nozīmīga projekta sastāvdaļa, tomēr līdzšinējā projekta realizācija ir parādījusi, ka bez tehnogēnā piesārņojuma izcelšanas nav iespējams sekmīgi veikt piesārņoto nogulumu (dūņu) izcelšanu un deponēšanu aiz rievsienas. Papildu tika konstatēts, ka kopš rievsienas izbūvēšanas 2001.gadā ir palielinājušās prasības slodzēm, kas rievsienai ir jāiztur (ūdens līmeņa pazemināšana deponēšanas vietā un lieltonnāžas būvtehnikas izvietošana sanācijas darbu nodrošināšanai). Līdz ar to, lai nodrošinātu tās drošu turpmāko ekspluatāciju, uzsākot nākotnē sanācijas darbus, ir nepieciešama rievsienas papildu nostiprināšana. 2014.gada 7.marta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdē tika pieņemts lēmums lauzt līgumu ar sanācijas darbu veicēju par projekta realizāciju, jo nepieciešams izsludināt jaunu iepirkumu, paredzot tikai atlūzu un citu ieslēgumu izcelšanu no grunts, tādējādi nodrošinot, ka Karostas kanāls tiek sagatavots turpmākajiem sanācijas darbiem. Kā papildu izmaksu apstāklis jāņem vērā arī izcelto ieslēgumu attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma, kas nosēdies uz grunts, kā arī rievsienas nostiprināšanas darbi. Koalīcijas partneru darba grupas par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 2014.gada 19.marta sēdē tika panākta vienošanās par projekta pārtraukšanu, lemjot par piešķirtā finansējuma pārdali citu projektu īstenošanai. Kā viens no risinājumiem tika norādīts turpināt veikt darbus Karostas kanālā, bet pirms tam izvērtējot to nozīmību vides piesārņojuma samazināšanas veicināšanā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, identificējot prioritāri nozīmīgākos darbus, ir izvērtējusi iespējamos projekta īstenošanas scenārijus vēl 2007.-2013.gada plānošanas periodā un secina, ka nozīmīgu ieguvumu turpmākajā Karostas kanāla ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes veicināšanā sniegs kanāla grunts attīrīšana no ieslēgumiem (tehnogēnā piesārņojuma – metāllūžņi, citas atlūzas, koka daļas, dzelzsbetona un citi ieslēgumi), nodrošinot iespējas turpmāko sanācijas darbu veikšanai, uzlabojot apkārtējās vides stāvokli un, nākotnē plānojot veikt sanācijas darbus, jau iepriekš novēršot iekārtu bojājuma risku, kā arī izvēloties atbilstošu tehnoloģisko risinājumu. Ir būtiski panākt, ka Liepājas ostas Karostas kanālā tiek nodrošināta iespēja attiecīgo teritoriju arī turpmāk izmantot saimnieciskai darbībai. Projektā kopējās izmaksas noteiktas 9 546 394 euro apmērā, no kurām KF līdzfinansējums nepieciešams 8 114 435 euro apmērā. Jaunajā projektā paredzēts veikt lielizmēra un mazizmēra priekšmetu (atkritumu) izcelšanu, izcelto atkritumu attīrīšanu, nodrošinot to atkārtotu izmantošanu (ja iespējams), kā arī deponēšanas vietas rievsienas nostiprināšanu, tādējādi radot priekšnosacījumus tālāko sanācijas darbu – piesārņoto grunts nogulumu deponēšana – veikšanai. Īstenojot visas projektā paredzētās darbības, no tehnogēnā piesārņojuma būs attīrīts Karostas kanāls 78 ha platībā, nodrošinot, ka teritorijā jebkurā brīdī var tikt uzsākti sanācijas darbi. Lai mērķtiecīgi un efektīvi izmantotu pieejamo KF finansējumu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitāšu ieviešanas gaitu, riskus, iespējamās pārdales attiecībā uz KF finansējuma izmantošanu ierobežotā laika ietvarā, un, lai mazinātu n+2 risku, jāveic grozījumi darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, paredzot, ka 3.3.1.6.aktivitātes mērķis un atbalsta veids vērsts uz tehnogēnā piesārņojuma likvidēšanu un priekšdarbu veikšanu sanācijas darbu īstenošanai. Vienlaikus 2014.gada 19.februāra un 19.marta Koalīcijas partneru darba grupas sēdēs par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem tika skatīts jautājums par papildu nepieciešamā finansējuma piešķīrumu 3.3.1.2.aktivitātei, 3.3.1.3.aktivitātei un 3.3.1.4.aktivitātei „Lidostu infrastruktūras attīstība”, kurās tika atļauts novirzīt: 1) 3.3.1.2.aktivitātei aktivitātei KF finansējumu 1 259 136 euro apmērā Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektam, ja, balstoties uz finansējuma saņēmēja ierosinājumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lauž līgumu par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu. 2) 3.3.1.3.aktivitātei KF finansējumu: 1. 1 981 314 euro apmērā projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana” papildu darbībām, ja, balstoties uz finansējuma saņēmēja ierosinājumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lauž līgumu par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu; 2. indikatīvi 7,1 milj. euro apmērā Ventspils ostas infrastruktūras attīstībai, ja, balstoties uz finansējuma saņēmēja ierosinājumu, Satiksmes ministrija lauž līgumu par projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” īstenošanu. 2) 3.3.1.4.aktivitātei KF finansējumu 1 669 809 euro apmērā projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/004 „Liepājas starptautiskās lidostas attīstība” papildu darbībām, ja, balstoties uz finansējuma saņēmēja ierosinājumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lauž līgumu par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu. Ievērojot minēto, Satiksmes ministrija ir lūgusi SIA „Ventspils lidosta” kā finansējuma saņēmēju un projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” īstenotāju sniegt viedokli par tās spēju nodrošināt projekta mērķa sasniegšanu. SIA „Ventspils lidosta” 2014.gada 1.aprīļa vēstulē Nr.1-13/7 informē, ka tai nav iespējams nodrošināt projekta mērķa sasniegšanu. Līdz ar to SIA „Ventspils lidosta” 2014.gada 8.maijā Valsts kasē ir atmaksājusi līdz šim izmaksāto KF līdzfinansējumu un 2014.gada 13.maijā, pusēm vienojoties, ir izbeigts starp Satiksmes ministriju kā Eiropas Savienības fondu atbildīgo iestādi un SIA „Ventspils lidosta” 2012.gada 17.maijā noslēgtais līgums Nr.SM2012/-24 par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” īstenošanu. Tāpat arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi veic nepieciešamās darbības, lai pārtrauktu līgumu par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu un atgūtu līdz šim izmaksāto KF līdzfinansējumu. Lai nodrošinātu papildu KF līdzfinansējuma piešķīrumu vairāk kā 9 milj. euro apmērā 3.3.1.3.aktivitātes projektu īstenošanai, Satiksmes ministrija cita starp ierosina no 3.3.1.6.aktivitātes pārdalīt 3.3.1.3.aktivitātei KF līdzfinansējumu 4 706 620 euro apmērā (1 981 314 euro apmērā projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana” papildu darbībām un 2 725 306 euro apmērā Ventspils ostas infrastruktūras attīstībai analoģiski piešķirtajam KF līdzfinansējumam projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” īstenošanai). Tāpat Satiksmes ministrija 2014.gada 2.aprīļa vēstulē Nr.12-02/1451 lūdza Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atbalstīt KF līdzfinansējuma pārdali no 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” (turpmāk – 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte) uz 3.3.1.3.aktivitāti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014.gada 25.aprīļa vēstulē Nr.4.2-23898 informē, ka tai nav konceptuālu iebildumu pret 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes KF līdzfinansējuma atlikuma pārdali uz 3.3.1.3.aktivitāti, jo to nav iespējams izmantot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 3.5.1.prioritātes ietvaros. Finanšu ministrija 2014.gada 30.aprīļa atzinuma Nr.A-SAM-212504 par Ministru kabineta rīkojuma projektu grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā” 6.punktā, lai nodrošinātu Ventspils ostas infrastruktūras attīstību, aicina veikt nepieciešamos grozījumus Darbības programmas papildinājumā un attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, lai pārdalītu KF līdzfinansējumu 1 922 316 euro apmērā no 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes uz 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” un attiecīgi minētās aktivitātes virssaistības 1 922 316 euro apmērā pārdalītu 3.3.1.3.aktivitātei. Ievērojot augstākminēto un lai sekmētu KF finansējuma apguvi un nodrošinātu n+2/n+3 principa izpildi, Satiksmes ministrija ir izstrādājusi grozījumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” finanšu plānā, precizējot 3.3.1.2.aktivitātei pieejamo finansējumu (saistībā ar KF līdzfinansējuma palielinājumu par 1 259 136 euro), precizējot 3.3.1.3.aktivitātei pieejamo finansējumu (saistībā ar KF līdzfinansējuma palielinājumu par 4 841 378 euro), precizējot 3.3.1.4.aktivitātei pieejamo finansējumu (saistībā ar KF līdzfinansējuma palielinājumu par 1 669 809 euro), precizējot 3.3.1.5.aktivitātei pieejamo finansējumu (saistībā ar KF līdzfinansējuma samazinājumu par 134 758 euro) un precizējot 3.3.1.6.aktivitātei pieejamo finansējumu (saistībā ar KF līdzfinansējuma samazinājumu par 7 635 565 euro), kā arī 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” ietvaros tiek samazināts nacionālais publiskais finansējums 23 873 euro apmērā un tādā pašā apmērā tiek palielināts privātais finansējums. Tā pat arī Satiksmes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir izstrādājusi grozījumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” finanšu plānā, precizējot 3.5.1.1.aktivitātei pieejamo finansējumu (saistībā ar KF līdzfinansējuma palielinājumu par 1 922 316 euro) un 3.5.1.2.3.apakšaktivitātei pieejamo finansējumu (saistībā ar KF līdzfinansējuma samazinājumu par 1 922 316 euro). Veicot minēto KF līdzfinansējuma pārdali, tiek dota iespēju īstenot aktivitātes, kas nodrošina Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstību, rodot iespēju īstenot un sasniegt projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/004 „Liepājas starptautiskās lidostas attīstība” mērķi un projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana” mērķi, kā arī īstenot papildu darbības 3.3.1.3.aktivitātes projektu ietvaros, sekmējot minētās aktivitātes mērķu sasniegšanu un n+2/n+3 principa izpildi. Vienlaikus Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz: precizēt maksimālo projekta KF finansējuma apjomu 3.3.1.5.aktivitātes ietvaros, nosakot to 28 961 303 euro apmērā, saistībā ar minētās aktivitātes KF līdzfinansējuma samazinājumu; izslēgt darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 344., 345. un 349.punktu, kas noteic, ka 3.3.1.5.aktivitātes ietvaros tiek īstenots lielais projekts „Rīgas transporta sistēmas sasaiste ar Via Baltica (Daugavas Ziemeļu šķērsojums ar pievadceļiem), jo šāds projekts 3.3.1.5.aktivitātes ietvaros netiek īstenots; precizēt 3.3.1.6.aktivitātes mērķi, atbalsta veidu un maksimālo projekta KF finansējuma apjomu 8 114 435 euro apmērā, saistībā ar minētās aktivitātes KF līdzfinansējuma samazinājumu, kā arī uzraudzības rādītāju un tā teritoriālo iedalījumu atbilstoši projektā paredzētajām darbībām; precizēt 3.3.1.2.aktivitātes un 3.3.1.3.aktivitātes uzraudzības rādītājus un to teritoriālo iedalījumu, pārceļot tos uz 2015.gadu, jo minētās aktivitātes ietvaros projektu īstenošanas termiņš ir 2015.gadā; precizēt 3.3.1.4.aktivitātes uzraudzības rādītājus un to teritoriālo iedalījumu, nosakot, ka 3.3.1.4.aktivitātes ietvaros 2015.gadā divās TEN-T tīkla lidostās būs veikta infrastruktūras izbūve un/vai rekonstrukcija. Viena no minētajā TEN-T tīkla lidostām ir Rīgas plānošanās reģionā, savukārt otra Kurzemes plānošanas reģionā. Tā pat nosakot, ka 3.3.1.4.aktivitātes ietvaros 2015.gadā vienā reģionālajā lidostā tiks radīti priekšnoteikumi regulāro reisu uzsākšanai; precizēt 3.3.1.5.aktivitātes uzraudzības rādītājus un to teritoriālo iedalījumu, nosakot, ka 3.3.1.5.aktivitātes ietvaros 2015.gadā vienā Latgales plānošanas reģionā esošā pilsētas pašvaldībā ar iedzīvotāju skaitu virs 100 000 būs realizēts KF līdzfinansēts projekts pilsētas infrastruktūras sasaistei ar TEN-T. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| --- |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma projektu tiek virzīti: grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.587 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām””, palielinot aktivitātei piešķirto KF līdzfinansējuma apmēru; grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros””, palielinot aktivitātei piešķirto KF līdzfinansējuma apmēru; grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti „Lidostu infrastruktūras attīstība””, palielinot aktivitātei piešķirto KF līdzfinansējuma apmēru; grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN - T””, samazinot aktivitātei piešķirto KF līdzfinansējuma apmēru; grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karaostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana””, samazinot aktivitātei piešķirto KF līdzfinansējuma apmēru; grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000””, palielinot aktivitātei piešķirto KF līdzfinansējuma apmēru un attiecīgi samazinot aktivitātei piešķirto virssaistību apmēru; grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība””, samazinot aktivitātei piešķirto KF līdzfinansējuma apmēru; grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās””, samazinot aktivitātei piešķirto virssaistību apmēru; Ministru kabineta protokollēmuma projekts, kas paredz noteikt, ka Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs” (prot. Nr.25, 26.§.) 7.punktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz neatbilstību un lauzto līgumu ietvaros atbrīvoto finansējumu nav attiecināms uz KF finansējumu 2 725 306 euro apmērā, kas atbrīvojies pārtraucot projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 „Ventspils lidostas attīstības projekts” īstenošanu, un KF finansējumu 15 750 000 euro apmērā, kas atbrīvojies pārtraucot projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Par minēto Ministru kabineta noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta izstrādi atbildīga ir Satiksmes ministrija un tie tiks virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar šo Ministru kabineta noteikumu projektu. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, III, V, VI un VII sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Satiksmes ministrs				A.Matīss

Vīza: Valsts sekretāra vietā,

valsts sekretāra vietniece				Dž.Innusa

12.06.2014. 16:55

2893

M.Inkina

67028202, madara.inkina@sam.gov.lv