Pielikums

Ministru kabineta

2017. gada   _______ rīkojumam Nr.  ____

Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību. Projekta laikā ir plānots pilnveidot vai izstrādāt no jauna Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) vairākus procesus, piemēram:

- realizēt BIS elektronisko būvprojekta ieviešanu un saskaņošanu, kas ļautu mazināt administratīvo slogu būvniecības pasūtītājam un paātrinātu būvprojekta saskaņošanas procesu ar inženierkomunikāciju turētājiem, būvvaldēm un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;

- ieviest BIS būvju ekspluatācijas uzraudzības atbalsta moduli, lai pilnveidotu un padarītu efektīvāku būvju ekspluatācijas uzraudzības procesu un informētu sabiedrību par būvju stāvokli;

- veidot automātisku informācijas apmaiņu starp BIS, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, mazinot slogu datu aktualizēšanas pieprasījuma iesniedzējam un elektronizējot procesu tā, lai informācija par būvi visās iepriekš minētajās informācijas sistēmās būtu aktuāla ar nosacījumu, ka iesniedzējs ir izpildījis visus noteiktos nosacījumus normatīvajos aktos;

- nodrošināt būvkomersantu vērtēšanu atbilstoši to profesionālajai pieredzei, kompetencēm, finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem un ilgtspējai, lai atvieglotu atbilstošu pretendentu atlasi iepircējam un samazinātu to gadījumu skaitu, kad izvēlētā pretendenta kompetenci apšauba cits iepirkuma pretendents;

- izstrādāt BIS papildinājumus iesaistīto pušu savlaicīgai apziņošanai, mazinot būvniecības procesa pārtraukumus neiesniegtu dokumentu dēļ, kā arī veicinot operatīvu informācijas apmaiņu problēmu gadījumā starp visām iesaistītajām pusēm un efektīvu problēmu risināšanu;

- attīstīt BIS funkcionalitāti ziņu par uzņēmuma energoaudita pārskatu reģistrēšanai un apstrādei, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi" noteikto prasību ievērošanu;

- ieviest tiešsaistes risinājumu energoefektivitātes uzlabošanai veikto pasākumu un to rezultātā sasniegtā ietaupījuma ziņošanai komersantiem, lai mazinātu administratīvo slogu un veicinātu procesu elektronizāciju.

- izveidot informācijas platformu, kurā tiktu sniegta, apkopota, viegli pieejama un saprotama informācija attiecībā uz Latvijā izvirzītajām prasībām būvizstrādājumiem.

Projektam ir izvirzīti šādi mērķi:

Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām:

- nodrošinot elektronisku būvniecības dokumentu saskaņošanas funkcionalitāti, tādejādi samazinot būvniecības ieceru īstenošanai nepieciešamo laiku;

- pakalpojumu sniegšanas procesā atkalizmantojot publiskajā pārvaldē jau pieejamos datus un tādejādi atvieglojot pakalpojumu saņemšanu privātpersonām un saimnieciskās darbības veicējiem.

Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana:

- samazinot informācijas dublēšanos vairākās valsts informācijas sistēmās;

- samazinot papīra dokumentu apriti;

- pilnveidojot BIS saskarnes ar valsts informācijas sistēmām.

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums:

- popularizējot un pilnveidojot BIS lietojamību;

- nodrošinot būvkomersantu klasifikācijas datu publisku pieejamību;

- paplašinot pieejamo atvērto datu kopu skaitu un datu analīzes iespējas.

Darbības Projekta mērķu sasniegšanai:

- Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide, nodrošinot elektronisku saskaņošanu ar normatīvajos aktos noteiktām pusēm, un tiks uzlabotas būvniecības pasūtītāju iespējas BIS izmantošanā;

- Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide;

- Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide;

- Atskaišu un informācijas analītikas moduļu uzlabošana;

- Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide;

- Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide;

- Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide;

- Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana;

- BIS popularizēšana par esošo un jauno funkciju izmantošanu;

- Nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu un vadlīniju izstrādāšana.

Projekta realizācijā tiks izmantota Agile metodika, t.i.:

- Specifikāciju un programmatūras izstrāde tiks sadalīta pēc iespējas nelielos nogriežņos (sprintos), lai nodrošinātu pēc iespējas ātru rezultātu sasniegšanu;

- specifikācijas tiks izstrādātas iteratīvi vairākās kārtās – biznesa procesi, sistēmas procesi, lietotāju stāsti;

- Specifikāciju izstrādē un sistēmas testēšanā no pirmās dienas tiks iesaistīti visu nākamo lietotāju grupu pārstāvji.

Projekta rezultāta rādītāji:

|  | Rezultāta rādītājs | Mērvienība | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām | Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E-pakalpojuma “Elektroniska būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojumu saņemšanas” izmantošanas intensitāte | Procenti (%) no kopējā pieprasījumu skaita | 0%* | 50% | 90% |
|  | Darbības procesa sertifikācijas institūciju saņemto pieprasījumu skaits elektroniskā formā | Procenti (%) no kopējā pieprasījumu skaita | 0% | 50% | 90% |
|  | E-pakalpojuma “Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu” gadījumu izmantošanas intensitāte | Procenti (%) no kopējā pieprasījumu skaita | 0% | 80% | 90% |
|  | E-pakalpojuma “Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli” gadījumu izmantošanas intensitāte elektroniskā formā | Procenti (%) no kopējā pieprasījumu skaita | 0% | 80% | 90% |

* Uzsākot procesa elektronizāciju no nulles, šobrīd ir ieviesta tikai daļējā elektroniskā plūsma, kas nenodrošina iespēju visu būvniecības administratīvo procesu virzīt elektroniski  BIS sistēmā, līdz ar to sākotnējā vērtība ir 0. Pirmajā gadā pēc projekta ieviešanas elektronisko pieprasījumu skaita īpatsvars pret kopējo pieprasījumu skaitu e-pakalpojumam “būvatļaujas izsniegšanas process” ārpus Rīgas bija  1322/ 3686, bet e-pakalpojumam “Būvniecības iecere” - 123/11966. Jāņem vērā, ka būvvaldes un institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas, BIS lietošanu ir uzsākušas pakāpeniski no 2015.gada augusta un Rīgas pilsētas būvvalde kavējas ar darbu uzsākšanu BIS sistēmā.

Projekta iznākuma rādītāji:

|  | Iznākuma rādītājs | Mērvienība | Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma) | Sasniedzamā vērtība projekta beigās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti publiskās pārvaldes procesi | Skaits | 4 | 7 |
| 2 | Publicētās datu kopas Atvērto datu portālā | Skaits | 5 | 13 |

Projekta finansējuma kopējais apjoms:  			1 700 000 euro

Projekta īstenošanas laiks (mēnešos): 			36 mēneši

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Projekts ir saistīts ar  Ekonomikas ministrija īstenoto darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros izstrādāto projektu „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” (ID. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004). Projekta ietvaros tiks saglabāta un izmantota iepriekš minētā projekta ietvaros izstrādātā BIS funkcionalitāte un tehniskā infrastruktūra, veidojot jaunus BIS funkcionalitātes blokus un attīstot esošos.

Esošie BIS funkcionalitātes bloki (publiskie pakalpojumi), kas tiks pilnveidoti:

- Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana;

- Būvspeciālista sertifikācija;

- Dati no būvkomersantu reģistra.

Jaunie BIS funkcionalitātes bloki (publiskie pakalpojumi), kuri tiks izstrādāti no jauna:

- Atgādinājumu saņemšana;

- Dati no būvizstrādājumu atbilstības prasību reģistra;

- Dati no Latvijā akreditēto uzņēmumu energoauditoru reģistra;

- Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli;

- Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu.

Projekta realizācija kopumā sekmē:

- informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam sasniegšanu;

- administratīva sloga samazināšanu iedzīvotājiem;

- publiskās pārvaldes efektivitāti;

- publiskās pārvaldes informācijas pieejamību.

Atbilstoši projekta plānotajam budžetam 1 700 000 euro, papildus tam paredzot  132 700 euro gadā sistēmas uzturēšanai (neskaitot esošās sistēmas uzturēšanas izmaksas 276 500 euro gadā, kopējās uzturēšanas izmaksas veidos 409 200 euro gadā). Kopumā 10 gadu periodā Projekta izstrādes un papildus funkcionalitātes uzturēšanas izmaksas veido 3 027 000 euro.

Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini

1. Administratīvā sloga samazinājums privātpersonām un komersantiem būvprojekta saskaņošanas procesā. Administratīvā sloga samazinājums rodas, samazinot sākotnēji izstrādā elektroniskā būvprojekta noformēšanai, izdrukāšanai un iesniegšanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieciešamo laiku.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pagājušā gada laikā būvvalžu un institūciju, kuras pilda būvvaldes funkcijas, izskatīto un apstiprināto būvprojektu skaits Latvijā, kuriem izsniegtas būvatļaujas, sasniedza 4 463 būvprojektus. Ja pieņemam, ka laiks, kas nepieciešams, lai izdrukātu un iesniegtu būvprojektu būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir vidēji 2 cilvēkstundas (kopā 8926 cilvēkstundas, vidējā darba samaksa privātajā sektorā 5,065 euro/h), tad sociālekonomiskais ieguvums no elektroniskas būvprojekta iesniegšanas gada laikā sastāda 45 200 (8926*5,065) euro.

2. Pilnveidojot būvprojektu saskaņošanas procesu, tiks uzlabota arī būvvalžu, iestāžu, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un inženiertīklu turētāju darba vieta BIS, uzlabojot informācijas apmaiņu, pieejamību un samazinot patērēto laiku būvprojekta izskatīšanai. Kopējais ietaupījums visām iesaistītajām pusēm uz vienu būvprojektu varētu sastādīt vidēji 2 cilvēkstundas. Kopējais sociālekonomiskais ieguvums no būvvalžu, iestāžu, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un inženiertīklu turētāju darba vietu uzlabošanas gada laikā sastāda 45 200 (4463*2*5,065) euro.

3. Administratīvā sloga samazinājums būvkomersantiem, kuri piedalās publisko iepirkumu procesā. Projektā izveidotais pakalpojums Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu ļaus būtiski samazināt būvkomersantam nepieciešamo laiku iepirkuma dokumentu sagatavošanai. Publisko iepirkumu skaits būvniecības jomā pēdējo 5 gadu periodā ir vidēji 2 102 iepirkumu gadā. Pieņemot, ka katrā iepirkuma procedūrā ir vismaz divi kandidāti, un katra piedāvājuma kvalifikācijas dokumentu sagatavošanai tiek patērētas 5 cilvēkstundas (cilvēkstundas likme – 5,065 euro), tad paredzamais kopējais ieguvums gada laikā sastādīs 106500 (2102*2*5*5,065)  euro.

4. Izmaksu ietaupījums, kas rodas, izmantojot BIS būves datu aktualizēšanai – sniedzot ziņas par jaunbūvi vai izziņu par būves neesamību dabā.

Lai veiktu jaunbūves reģistrāciju vai izslēgtu būvi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ir jāvēršas ar iesniegumu gan būvvaldē, gan Valsts zemes dienesta filiālē. BIS no 2016. gada janvāra līdz jūlijam ir reģistrēti ap 500 iesniegumu par ēku neesamību dabā un jaunbūves reģistrēšanu. Pieņemot, ka gada laikā šis skaits varētu sasniegt 1000, bet pēc BIS funkcionalitātes papildināšanas šis skaits varētu sasniegt 2000, un pieņemot, ka iedzīvotāji turpmāk, izmantojot BIS pakalpojumu, varētu ietaupīt 3 cilvēkstundas (cilvēkstundas likme privātajā sektorā 5,065 euro), jo dokumenti nav jāiesniedz vairākās iestādēs. Šāda scenārija gadījumā sociālekonomiskais ieguvums no pakalpojuma ieviešanas varētu sasniegt 30 400 (2000*3*5,065) euro gadā.

5. Nodrošinot elektroenerģijas ražotājiem un lielajiem enerģijas patērētājiem tiešsaistes ziņošanas formas par veiktajiem uzlabojumiem energoefektivitātes jomā un to rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu, tiks ietaupīts komersantu laiks, jo nebūs nepieciešams apmeklēt iestādi klātienē vai nosūtīt ziņojumu, izmantojot pasta pakalpojumus (tiek pieņemts, ka ietaupījums komersantam sastāda 1h uz vienu ziņošanas reizi). Tāpat tiks ietaupīts administratīvais resurss Ekonomikas ministrijai, jo darbiniekiem, kas veic šo formu apkopošanu, tās nebūs manuāli jāpārvada sistēmā. Līdz ar datu saņemšanas risinājuma izveidi darbiniekiem nebūs jāveic saņemto datu apkopošana, jo risinājums nodrošinās automatizētu datu apkopošanu un uzskaiti. Tāpat tiks ietaupīts laiks, sagatavojot informāciju, kas ir jāsniedz Eiropas Komisijai. Tiek pieņemts, ka kopējais laika ietaupījums Ekonomikas ministrijas darbiniekiem sastāda 2,5 h uz vienu formu, savukārt vidējais apstrādājamo formu skaits gadā ir 1000 formas. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, potenciālais sociālekonomiskais ieguvums no šī procesa uzlabošanas sastāda aptuveni 17 700 ((1+2,5)*1000*5,065). euro gadā.

6. Pilnveidojot būvspeciālistu datu pārvaldību, tiks samazināts administratīvais slogs būvspeciālistiem, kuri piesakās, uztur vai atjauno savus būvspeciālista sertifikātus. Tiks nodrošināta ērta un vienkārša maksājumu veikšana, uzlabota elektroniskā pieteikšanās un veikti citi uzlabojumi, vienam būvspeciālistam ietaupot vismaz 1 h uz pieteikšanās reizi. Būvspeciālistu reģistrā 2016.gadā ir reģistrēti 10506 aktīvi sertifikāti, veidojot 10506 h ietaupījumu. Papildus ietaupījums radīsies arī būvspeciālistu sertifikācijas institūcijās, kurām būs pieejami strukturēti un centralizēti dati, uzlabota elektroniskā datu apmaiņa, t.sk. automātisku paziņojumu saņemšana un izsūtīšana. Uzlabojumi uz katru sertifikātu ļaus ietaupīt vidēji 1,5 h gadā jeb 15 759 h. Kopējais ietaupījums ir apmēram 133 000 ((10506 + 15 759)*5,065) euro gadā.

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu periodā ir lielāks par 1 700 000 euro projekta investīciju un 1 327 000 euro uzturēšanas izmaksām 10 gadu periodā, kas kopā veido izmaksas 3 027 000 euro apmērā.

Kopējā šajā sadaļā uzskaitīto sociālekonomisko ietaupījumu summa sastāda 3 7000 000 euro.

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs						Arvils Ašeradens

Vīza: valsts sekretārs 						Juris Stinka

A. Jankovskis, 67013246

Andrians.Jankovskis@em.gov.lv