1. pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**2017. gada 23. un 24. augusta plūdu seku likvidēšanai veiktie darbi un to izmaksas (sadalījumā pa VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nodaļām)**

**1. Daugavpils nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A6 Rīga–Daugavpils– Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)** | | | | | |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m³ | 23.80 | 20.0 | 476.00 |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 60.0 | 1 896.60 |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 67.0 | 2 117.87 |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 20.0 | 632.20 |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 21.0 | 663.81 |
| **2** | **A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 31.3 | 989.39 |
|  | 5.5.4.2 | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m³ | 37.26 | 23.4 | 871.88 |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 14.6 | 461.51 |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 30.0 | 948.30 |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 60.0 | 1 896.60 |
| **3** | **P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 43.8 | 1 384.52 |
| **4** | **P70 Svente-Lietuvas robeža (Subate)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 18.8 | 594.27 |
| **5** | **V637 Izvalta-Naujenes stacija-Krīvāni** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 12.0 | 374.04 |
| **6** | **V673 Daugavpils-Elerne-Lielborne** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 12.6 | 398.29 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 27.0 | 853.47 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 90.0 | 2 805.30 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 22.1 | 698.58 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 500.0 | 15 805.00 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m³ | 23.80 | 100.0 | 2 380.00 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50 |
| **7** | **V674 Daugavpils-Zemgales stacija** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 20.0 | 632.20 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 21.0 | 663.81 |
| **8** | **V676 Vasiļova-Višķi-Grāveri** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 440.0 | 13 908.40 |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 39.76 | 18.0 | 715.68 |
|  | 5.4.6.4 | Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu | m³ | 11.31 | 82.0 | 927.42 |
|  | 5.5.4.2. | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m³ | 37.26 | 27.0 | 1 006.02 |
|  | 2.4.3.4.1.6. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,2m nomaiņa | m | 669.89 | 6.0 | 4 019.34 |
|  | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m² | 18.51 | 100.0 | 1 851.00 |
| **9** | **V688 Lipinišķi-Maskovskaja** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 24.0 | 748.08 |
| **10** | **V690 Skrudaliena-Kumbuļi-Silene** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 3.0 | 94.83 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 3.3 | 104.31 |
| **11** | **V691 Demene-Kumbuļi** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 27.7 | 863.41 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 27.7 | 863.41 |
| **12** | **V692 Laucesa-Jāņuciems-Briģene** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50 |
| **13** | **V693 Demene-Caunes-Medumi** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 5.0 | 158.05 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 12.5 | 395.13 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50 |
| **14** | **V694 Daugavpils-Smiltene-Bratanišķi** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 100.0 | 3 117.00 |
| **15** | **V695 Daugavpils-Birkineļi-Smeline** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.1 | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa | m | 105.56 | 8.0 | 844.48 |
| **16** | **V696 Gorbunovka-Kaspari-Medumi km 1,500-2,000** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50 |
| **17** | **V698 Rubanišķi-Svente-Šarlote** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 37.5 | 1 168.88 |
| **18** | **V699 Bebrene-Šēdere-Gorbunovka km 5,000-7,000** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 12.6 | 392.74 |
| **19** | **V702 Ilūkste-Ilze-Vitkušķi km 19,300 un km 20,800** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 12.0 | 1 996.44 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 13.8 | 430.15 |
|  | 2.4.3.4.1.5. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,0m nomaiņa | m | 358.72 | 20.0 | 7 174.40 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 94.5 | 2 987.15 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50 |
| **20** | **V706 Vecsaliena-Lazdukalns km 8,050 - 8,200** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 60.0 | 1 870.20 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **90 972.66** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **19 104.26** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **110 076.92** |

**2. Ludzas nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova), km 133,27 un km 139,28** | | | | | |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 40 | 411.60 |
|  |  |  |  |  | A12 kopā: | 411.60 |
| **2** | **A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi), km 28,66 (ceļa un caurtekas izskalojums)** | | | | | |
|  | 2.4.3.6.1.3. | Dzelzsbetona caurtekas posmu ar diametru 1,00m pārlikšana | m | 285.94 | 5 | 1 429.70 |
|  | 2.4.3.1.1. | Caurteku (ar diametru < 0.8m) tīrīšana | m | 52.18 | 19 | 991.42 |
|  | 3.3.2.2. | Dzelzsbetona konstrukciju demontāža (izteces uzgalis) | m3 | 77.61 | 2.5 | 194.03 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 400 | 9 520.00 |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 39.76 | 220 | 8 747.20 |
|  | 4.3.3.1. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana | m2 | 3.65 | 80 | 292.00 |
|  | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m2 | 18.51 | 150 | 2 776.50 |
|  | 4.8.1.7. | Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu | t | 127.92 | 20 | 2 558.40 |
|  | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana | m3 | 36.24 | 60 | 2 174.40 |
|  | 5.4.1.4.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 5.64 | 50 | 282.00 |
|  | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem | m2 | 42.30 | 8 | 338.40 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 80 | 656.80 |
|  |  |  |  |  | kopā ceļa un caurtekas izskalojums : | 29 960.85 |
| **3** | **A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi), km 1,52-1,58; km 20,23; km 23,58 un km 31,12 (izskalojumi)** | | | | | |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 4 | 198.84 |
|  | 2.9.20.1. | Sīku bojājumu novēršana caurtekās | m | 14.37 | 10 | 143.70 |
|  | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana | m3 | 36.24 | 50 | 1 812.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 150 | 4 741.50 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 200 | 1 642.00 |
|  |  |  |  |  | kopā pārējie izskalojumi: | 8 538.04 |
|  |  |  |  |  | A13 kopā: | 38 498.89 |
| **4** | **P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns, km 9,800-10,000 (izskalots segums); km7,06 un km 19,46 (izskalojumi)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 39.76 | 50 | 1 988.00 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 100 | 3 367.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 30 | 948.30 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|  | 2.9.13.3. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar monolīto betonu (km 19,36 tiltam pāri Kūkovas upei) | m2 | 41.05 | 30 | 1 231.50 |
|  |  |  |  |  | P48 kopā: | 7 584.51 |
| **5** | **P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki, km 11,40 (izskalojums virs caurtekas d=1,5m x2)** | | | | | |
|  | 4.3.3.1. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana | m2 | 3.65 | 20 | 73.00 |
|  | 4.8.6.2. | Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās | m3 | 25.81 | 25 | 645.25 |
|  | 4.8.1.1. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm) | m2 | 24.21 | 30 | 726.30 |
|  | 4.8.1.7. | Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu | t | 127.92 | 5 | 639.60 |
|  | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana | m3 | 36.24 | 2 | 72.48 |
|  |  |  |  |  | caurteka: | 2 156.63 |
| **6** | **P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki, km 23,31; km 49,10 un km 64,80 (caurtekas); km 55,00 (izskalojums); km 61,60-61,70 (izskalots segums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 250 | 8 417.50 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 3 | 149.13 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 100 | 821.00 |
|  |  |  |  |  | izskalojumi: | 10 968.13 |
|  |  |  |  |  | P49 kopā: | 13 124.76 |
| **7** | **P50 Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša), km 3,14 (caurteka); km 11,46 (caurteka) un km 11,79 (izskalojums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|  |  |  |  |  | P50 kopā: | 1 679.92 |
| **8** | **V493 Ruskulova-Bērzpils, km 1,49 (caurteka)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|  |  |  |  |  | V493 kopā: | 207.76 |
| **9** | **V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova, km 5,10 (Ičas tilts)** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 150 | 4 957.50 |
|  | 2.9.13.3. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar monolīto betonu | m2 | 41.05 | 80 | 3 284.00 |
|  | 2.9.14.1. | Bojāto nostiprinājumu atbalsta atjaunošana | m | 161.97 | 28 | 4 535.16 |
|  | 2.9.21.1. | Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās | gab | 59.06 | 5 | 295.30 |
|  | 2.9.27.1. | Sanesumu tīrīšana no upes gultnes | m3 | 40.61 | 5 | 203.05 |
|  |  |  |  |  | tilts: | 13 275.01 |
| **10** | **V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova, km 3,14; km 9,86; km 17,46 un km 20,01 (caurtekas); km 4,80-5,00 un km 7,20-7,30 (izskalots segums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 100 | 3 161.00 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 300 | 10 101.00 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 3 | 149.13 |
|  | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,75m iebūve | m | 173.18 | 3 | 519.54 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 50 | 514.50 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 40 | 328.40 |
|  |  |  |  |  | izskalojumi: | 14 773.57 |
|  |  |  |  |  | V499 kopā: | 28 048.58 |
| **11** | **V500 Rogovka-Dekteri-Zobļeva, km 5,97; km 8,13-8,20; km 8,43-8,60 un km 9,11-9,17 (izskalots segums)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 350 | 11 784.50 |
| **12** | **V501 Ludza-Stiglava-Kārsava, km 6,00-6,20; km 18,20-18,40 (izskalots segums); km 7,58; km 8,56 (izskalojums); 18,37 (caurteka)** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 12 | 1 996.44 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 200 | 6 734.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|  |  |  |  |  | V501 kopā: | 9 462.06 |
| **13** | **V503 Kārsava-Kārsavas stacija, km 2,02 (izskalots sāngrāvis), km 0,70-1,10 (izskalota nomale)** | | | | | |
|  | 4.8.6.2. | Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās | m3 | 25.81 | 16 | 412.96 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 30 | 308.70 |
|  | 5.4.6.3. | Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vidēji10 cm biezumā | m2 | 3.98 | 50 | 199.00 |
|  | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem | m2 | 42.30 | 6 | 253.80 |
|  | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana | m3 | 36.24 | 50 | 1 812.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|  |  |  |  |  | V503 kopā: | 3 618.66 |
| **14** | **V504 Bozova-Kaskāni, km 0,50-0,55 un km 1,20-1,22 (izskalots segums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 21.6 | 682.78 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 200 | 6 734.00 |
|  |  |  |  |  | V504 kopā: | 7 416.78 |
| **15** | **V506 Malzubi-Istalsna-Perekļi, km 11,10-11,40 (izskalots segums); km 4,80; km 22,00 un km 23,50 (izskalojumi)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 150 | 5 050.50 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|  |  |  |  |  | V506 kopā: | 5 682.70 |
| **16** | **V507 Seļekova-Degļova-Goliševa, km 5,80-5,85; km 8,50-8,55 (izskalots segums); km 9,08; km 17,20 (caurtekas)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 100 | 3 367.00 |
|  | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa | m | 262.39 | 12 | 3 148.68 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|  |  |  |  |  | izskalojumi: | 7 247.30 |
| **17** | **V507 Seļekova-Degļova-Goliševa, km 26,13 (izskalots segums un caurteka)** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.6. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,2m nomaiņa | m | 669.89 | 18 | 12 058.02 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 200 | 4 760.00 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 108 | 3 636.36 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 40 | 328.40 |
|  |  |  |  |  | caurteka: | 20 782.78 |
|  |  |  |  |  | V507 kopā: | 28 030.08 |
| **18** | **V509 Djatlovka-Līdumnieki-Krievijas robeža (Gorki), km 1,70-1,89 (izskalots segums)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 250 | 8 417.50 |
| **19** | **V511 Mežavepri-Kondrati, km 1,93 (caurteka)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
| **20** | **V516 Sprikutova-Raipole-Nirza, km 8,090 un km 8,930 (caurtekas)** | | | | | |
|  | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurteku nomaiņa ar diametru 0,75m | m | 173.18 | 5 | 865.90 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 50 | 1 683.50 |
|  |  |  |  |  | V516 kopā: | 2 806.87 |
| **21** | **V517 Pakalni - Lauderi - Ploski, km 22,55 (izskalojums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 20 | 164.20 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|  |  |  |  |  | V517 kopā: | 1 794.41 |
| **22** | **V523 Raipole-Rundēni, km 7,10-7,30 (izskalots segums); km 7,37 (izskalojums)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 100 | 3 367.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 20 | 164.20 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|  |  |  |  |  | V523 kopā: | 5 161.41 |
| **23** | **V530 Livzinīki-Krīvu Stiglova, km 4,65-4,70; km 4,80-4,85 (izskalots segums); km 2,38 un km 2,69 (izskalojumi); 0,91 (tilts)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 200 | 6 734.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 80 | 2 528.80 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 5 | 165.25 |
|  |  |  |  |  | V530 kopā: | 9 527.47 |
| **24** | **V531 Salnava-Motriņa, km 2,60-2,77; km 3,70; km 4,60 (izskalots segums); km 4,84 (izskalots ceļš un caurteka)** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.6. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,2m nomaiņa | m | 669.89 | 12 | 8 038.68 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 55 | 1 309.00 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 300 | 10 101.00 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 40 | 328.40 |
|  |  |  |  |  | V531 kopā: | 19 777.08 |
| **25** | **V532 Nesteri-Dagušova-Brīžovka , km 0,40 (izskalojums), km 1.20-1,30; km 5,09; km 7,10-7,11 un km 7,70-7,90 (izskalots segums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 250 | 8 417.50 |
|  |  |  |  |  | V532 kopā: | 8 833.02 |
| **26** | **V533 Mērdzene-Stiglova, km 5,20-5,30 (izskalots segums); 5,17 (izskalojums)** | | | | | |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 150 | 5 050.50 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
|  |  |  |  |  | V533 kopā: | 5 366.60 |
| **27** | **V534 Mērdzene-Čeri, km 3,39 (izskalots segums un caurteka d=1,5mx2), pagaidu caurbraukšanas nodrošināšanai:** | | | | | |
|  | 2.9.20.1. | Sīku bojājumu novēršana caurtekās | m | 14.37 | 40 | 574.80 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 169.5 | 4 034.10 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 66.6 | 2 242.42 |
|  |  |  |  |  | V534 kopā: | 6 851.32 |
| **28** | **V543 Nirza-Lielā Pīkova-Tridņa, km 17,64; km 19,88 un km 21,40 (izskalojumi)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
| **29** | **V600 Zvirgzdene-Bērzgale-Bringi, km 7,95 (izskalojums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
| **30** | **V566 Kaunata-Rundēni, km 18,62 (izskalojums)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 40 | 1 264.40 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 8.21 | 20 | 164.20 |
|  |  |  |  |  | V566 kopā: | 1 428.60 |
|  |  | **Kopā** |  |  |  | **228 303.90** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **47 943.82** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **276 247.72** |

**3. Gulbenes nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene km 11.750-km 16.520, 17.720-km32.900** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 36 | 1122.12 |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 19.950 | 723.19 |
| **2** | **V427 Aņķupene-Daukstes-Līgo km 18.300-km18.420** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 16 | 498.72 |
| **3** | **P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene km 74.800** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 7.9 | 249.72 |
| **4** | **V416 Ozolkalns-Lejasciems km 5.750, km 0.000-km15,120** | | | | | |
|  | 2.4.3.1.1. | Caurteku ar diametru < 0,8 m) tīrīšana | m3 | 52.18 | 2.0 | 104.36 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 10 | 311.70 |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 14.050 | 509.31 |
| **5** | **P38 Cesvaine-Velēna (km 25.890-km 30.584)** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 4.694 | 170.16 |
| **6** | **V371 Vireši-Dūre-Lejasciems (km 21.490-km 26.710)** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 5.220 | 189.23 |
| **7** | **V374 Mežslokas-Dūre (km 5.394-km 15.143)** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 9.749 | 353.40 |
| **8** | **V410 Gulbene-Zeltiņi (km 1.000- km 8.090, km 9.010-km 12.000, km 1400-km 16.875** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 12.955 | 469.62 |
| **9** | **V419 Pievedceļš-Letēm (km 0.00-km4.200)** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 4.200 | 152.25 |
| **10** | **V417 Auguliena-Pilskalns-Litene (km15.600-km15.850, km 20.75)** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 32 | 997.44 |
| **11** | **V424 Gulbene-Jaungulbene (km 6.540-km 12.140, km 12.840-km 14.840 )** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 7.600 | 275.50 |
| **12** | **V433 Druviena-Lizums (km 0.290-km 10.360)** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 10.070 | 365.04 |
| **13** | **V847 Ozoli-Liezere-Tirza-Stāķi )km37.100-km 41.500)** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 4.400 | 159.50 |
| **14** | **V411 Velēna-Vireši (km4.705)** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1580.50 |
| **15** | **V420 Pļavnieki-Stāmeriena-Zeltaleja (km16,700)** | | | | | |
|  | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab. | 49.71 | 1 | 49.71 |
| **16** | **V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene(km 11.750-km 16.520, km 17.720-km 32.900)** | |  |  |  |  |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 19.950 | 723.19 |
| **17** | **V374 Mežslokas-Dūre (km 5.394-km 15.143)** | | | | | |
|  | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 9.749 | 353.40 |
|  |  | **Kopā** |  |  |  | **8 281.47** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **1 739.11** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **10 020.58** |

**4. Alūksnes nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **V402 Zaiceva - Putrovka km 0,000 - 10,714** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 201.3 | 6 274.52 |
| **2** | **V388 Alūksne - Kalniena - Gulbene km 0,000 - 11,750** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 102.5 | 3 194.93 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 51.6 | 1 631.08 |
| **3** | **V396 Vētraine - Maliena - Kalncempji - Sprīvuļi km 0,000 - 37,432** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 50 | 1 558.50 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 25.8 | 815.54 |
|  | 5.9.12.3. | Izskalojumu aizbēršana (<1.2 m3) | m3 | 26.7 | 37.7 | 1 006.59 |
|  | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 2 | 71.26 |
| **4** | **V398 Ķūderi-Jaunanna km 0.000-11.215** | | | | | |
|  | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 5 | 178.15 |
| **5** | **P41 Alūksne - Liepna km 2,393 - 30,625** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 68.4 | 2 132.03 |
|  | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 6 | 213.78 |
| **6** | **V390 Kolberģis - Ponkuļi km 0,000 - 18,875** | | | | | |
|  | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 1 | 35.63 |
| **7** | **V391 Mārkalne - Augure km 0,000 - 8,470** | | | | | |
|  | 5.9.12.3. | Izskalojumu aizbēršana (<1.2 m3) | m3 | 26.7 | 18.8 | 501.96 |
| **8** | **V410 Gulbene - Zeltiņi km 16,875 - 22,735** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 21.7 | 685.94 |
| **9** | **V403 Liepna - Voroža km 0,000 - 12,965** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 109.1 | 3 448.65 |
| **10** | **V393 Kauļi - Papardes stacija km 0,000 - 3,375** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 35.0 | 1 106.35 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **22 854.91** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **4 799.53** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **27 654.44** |

**5. Preiļu nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P58 Viļāni-Preiļi-Špoģ ikm 39.3** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 46 | 1 454.06 |
| **2** | **V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe km 18.6 - 19.19** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 25 | 779.25 |
|  | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēra caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa | m | 105.56 | 6 | 633.36 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru, grunti aizvedot (vienlaidus darbu daudzums<1500m3/km) | m3 | 27 | 10.29 | 277.83 |
| **3** | **V682 Špoģi-Ārendole-Vecvārkava-Sīļi km 23,0** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 1.7 | 53.74 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 15 | 467.55 |
| **4** | **V739 Galēni-Sīļukalns-Stirniena km 2.1** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 | 79.03 |
| **5** | **V750 Stolderi-Vecvārkava km 5.2** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 9 | 284.49 |
| **6** | **V752 Preiļi-Raunieši-Rožupe** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 | 79.03 |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 39.76 | 18 | 715.68 |
| **7** | **V753 Līvāni-Steķi km 5.68 - 5.77** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 82.5 | 2 607.83 |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēra caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 2.4.3.4.1.5. | Bojāto polimēra caurteku ar diametru 1,0m nomaiņa | m | 394.05 | 16 | 6 304.80 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 105 | 3 272.85 |
| **8** | **P62 Krāslava - Preiļi - Madona km 43.5** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 35 | 1 106.35 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **19 599.65** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **4 115.93** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **23 715.58** |

**6. Dagdas nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkirvijas robeža (Patarnieki) km 266,024; km 265,276-265,304; km 266,000-266,022** | | | | | |
|  | 5.5.4.2. | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m3 | 37.26 | 5 | 186.30 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2 | 63.22 |
| **2** | **P57 Malta-Sloboda km 27,909; km 27,900-27,910** | | | | | |
|  | 2.4.3.2. | Sanesumu attīrīšana caurteku galos | gab. | 49.71 | 1 | 49.71 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5.9 | 186.50 |
| **3** | **P60 Dagda - Aglona, km 18,306; 21,140; 29,980; 30,018; 31,100** | | | | | |
|  | 5.5.4.2. | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m3 | 37.26 | 5.1 | 190.03 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 98.7 | 3 119.91 |
| **4** | **P61 Krāslava-Dagda, km 31,665** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 19.1 | 603.75 |
| **5** | **P62 Krāslava-Preiļi-Madona (Madonas apvedceļš), km 12,950** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 49.0 | 1 548.89 |
| **6** | **V599 Ismeri-Zosna-Andrupene, km 16,420-16,850; km 17,310-19,800** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 94.9 | 2 958.03 |
| **7** | **V606 Dagda --Asūne - Vorzova, km 1,578; 1,640** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 11.8 | 373.00 |
| **8** | **V609 Sloboda-Ruduški-Zelenpole--Šļakoti, km 8,810-10,205; km 10,650-14,05012,600** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 94.8 | 2 954.92 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 6.5 | 205.47 |
| **9** | **V614 Kromāni-Auleja-Rogeļi, km 7,210; 8,680; km 18,435-18,471; km 19,498-19,528; km 20,222; 21,760** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 128.8 | 4 014.70 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 28.4 | 897.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **V619 Dagda-Pauļukalns, km 1,080; km 1,115; km 2,228; km 2,570; km 5,984; km 6,250; km 9,729; km 11,456; km 18,420** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 59.1 | 1 868.15 |
| **11** | **V620 Asūne - Panova, km 1,600; 2,750; 3,070; 8,250; 9,300; 12,500** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 35.5 | 1 122.16 |
| **12** | **V621 Asūne - L.Grizāni-Porečje, km 2,080; 2,050; 4,990; 11,100; 13,500; 18,650; km 16,300 - 19,200** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 23.7 | 749.16 |
| **13** | **V624 Ferma - Račeva - Ļutavci, km 0,010 - 0,085; 6,980-6,999** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 24.4 | 760.55 |
| **14** | **V626 Robežnieki- Veceļi, km 1,120; 1,9803,140; km 14,301-14,397** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 31.7 | 988.09 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 12.7 | 401.45 |
| **15** | **V627 Robežnieki-Muravanka-Slobodka, km 11,981-12,050; 15,994-16,038** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 74.1 | 2 309.70 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 14 | 442.54 |
| **16** | **V628 Piedruja-Indra-Robežnieki-Nauļāni-Asūne, km 11,700; 1,800; 17,200; 19,600** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 14.8 | 467.83 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 24 | 748.08 |
| **17** | **V631 Piedruja-Aleksandrova, km 1,825** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2 | 63.22 |
| **18** | **V632 Konstantinova-Skaista, km 11,250-11,530 - 11,980** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 102.1 | 3 227.38 |
| **19** | **V633 Krāslava-Varnaviči-Robeždaugava, km 9,820** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 6.7 | 211.79 |
| **20** | **V635 Borovka-Tartaki, km 3,060** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 35.0 | 1 106.35 |
| **21** | **V636 Krāslava-Izvalta-Škeltova-Aglona, km 14,000** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 12.0 | 374.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **V640 Dzalbi-Vanagi, km 1,120** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 7.0 | 221.27 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 12.0 | 374.04 |
| **23** | **V641 Peipiņi-Prusaki-Grāveri, km 2,100; km 3,700; km 6,670** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 70.0 | 2 212.70 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 72.0 | 2 244.24 |
| **24** | **V642 Kombuļi-Auleja, km 5,150** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 11.7 | 369.84 |
| **25** | **V646 Jaunokra-Zundi, km 2,005** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 12.7 | 401.45 |
| **26** | **V676 Vasiļova-Višķi-Grāveri, km 21,800; km 25,250** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 14 | 442.54 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **38 458.68** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **8 076.32** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **46 535.00** |

**7. Balvu nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P45 Viļaka - Kārsava km 32,1** | | | | | |
|  | 2.9.20.1. | Sīku bojājumu novēršana caurtekās | m | 14.37 | 76 | 1 092.12 |
|  | 3.7.5.3. | Bojāto drošības barjeru nomaiņa | m | 100.19 | 28 | 2 805.32 |
|  | 3.7.5.4. | Barjeru sakārtošana | m | 19.11 | 28 | 535.08 |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 1031.1 | 34 077.86 |
|  | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem | m2 | 42.30 | 15 | 634.50 |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 127.4 | 5 065.42 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 120 | 2 856.00 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 160 | 1 313.60 |
|  | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m2 | 18.51 | 400 | 7 404.00 |
|  | 2.4.3.6.1.3. | Bojāto caurteku vai to posmu nomaiņa, izmantojot lietotos caurteku posmus d = 1,0 m | m | 285.94 | 4 | 1 143.76 |
| **2** | **P45 Viļaka - Kārsava km 34,0** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 114.2 | 3 774.31 |
| **3** | **P45 Viļaka - Kārsava km 35,85** | | | | | |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 250 | 2 052.50 |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 247.1 | 8 166.66 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 58.8 | 1 399.44 |
|  | 4.8.1.3. | Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 17.05 | 5 | 85.25 |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 91.2 | 3 626.11 |
| **4** | **P45 Viļaka - Kārsava km 36,2** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 733 | 23 170.13 |
| **5** | **P45 Viļaka - Kārsava km 37,2** | | | | | |
|  | 3.7.5.3. | Bojāto drošibas barjeru nomaiņa | m | 100.19 | 44 | 4 408.36 |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 1254 | 41 444.70 |
|  | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem | m2 | 42.30 | 15 | 634.50 |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 382.9 | 15 224.10 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 116 | 2 760.80 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 200 | 1 642.00 |
|  | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m2 | 18.51 | 400 | 7 404.00 |
|  | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēra caurteku ar d = 0.4 m nomaiņa ( nobrauktuvēs) | m | 105.56 | 24 | 2 533.44 |
|  | 2.4.3.6.1.3. | Bojāto caurteku vai to posmu nomaiņa, izmantojot lietotos caurteku posmus d = 1,0 m | m | 285.94 | 26 | 7 434.44 |
|  | 3.7.3.1.1.3. | Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m2 I klases atstarojošais materiāls | gab | 81.99 | 5 | 409.95 |
|  | 3.7.3.2.1. | Metāla stabs ceļa zīmei | gab | 50.26 | 1 | 50.26 |
|  | 3.7.3.2.2. | Metāla stabs vertikālajam apzīmējumam | gab | 41.71 | 4 | 166.84 |
|  | 3.3.2.2. | Dzelzsbetona konstrukciju demontāza | m3 | 77.10 | 4.4 | 339.24 |
| **6** | **P45 Viļaka - Kārsava km 41.8** | | | | | |
|  | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem | m2 | 42.30 | 10 | 423.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 33 | 1 043.13 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 28 | 666.40 |
|  | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 5 | 198.80 |
| **7** | **P45 Viļaka - Kārsava km 43.25** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
| **8** | **P45 Viļaka - Kārsava km 45.2** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 25 | 790.25 |
| **9** | **P45 Viļaka - Kārsava km 48.0** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 45 | 1 422.45 |
| **10** | **P45 Viļaka - Kārsava km 21.7- 49.12** | | | | | |
|  | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 15 | 736.50 |
|  | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 15 | 278.40 |
|  | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab. | 38.90 | 7 | 272.30 |
|  | 3.7.3.3.4. | Pagaidu ceļa zīmes noņemšana | gab. | 20.63 | 7 | 144.41 |
| **11** | **V460 Tilža - Baltinava km 18,2** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 53.8 | 1 778.09 |
|  | 2.4.3.7.3. | Bojātās gala atbalstsieniņas atjaunošana caurtekai D=1.00 m | gab. | 1 676.05 | 1 | 1 676.05 |
| **12** | **V460 Tilža - Baltinava km 18,5** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 927.6 | 30 657.18 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 299.6 | 7 130.48 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 193 | 6 015.81 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 320 | 2 627.20 |
|  | 2.4.3.7.3. | Bojātās gala atbalstsieniņas atjaunošana caurtekai D=1.00 m | gab. | 1 676.05 | 2 | 3 352.10 |
| **13** | **V460 Tilža - Baltinava km 0.00-19.00** | | | | | |
|  | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 2 | 98.20 |
|  | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 2 | 37.12 |
|  | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab. | 38.90 | 4 | 155.60 |
|  | 3.7.3.3.4. | Pagaidu ceļa zīmes noņemšana | gab. | 20.63 | 4 | 82.52 |
| **14** | **V478 Upīte - Demerova km 1,6** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 60 | 1 983.00 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 10 | 311.70 |
| **15** | **V478 Upīte - Demerova km 6,7** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 10 | 1 236.50 |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 44.8 | 1 480.64 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.8 | 60 | 1 428.00 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 20 | 623.40 |
| **16** | **V478 Upīte - Demerova km 0-6,9** | | | | | |
|  | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 2 | 98.20 |
|  | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 2 | 37.12 |
| **17** | **V489 Tilža - Bērzpils km 8,9** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 | 79.03 |
| **18** | **V490 Balvi - Kuprava km 19,1** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 12.5 | 395.13 |
| **19** | **V455 Viļaka - Žīguri - Liepna km 8,6** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 15 | 474.15 |
| **20** | **V462 Kāpessils - Krišjāņi km 3,5** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 4.8 | 151.73 |
| **21** | **V469 Kubuli - Paulāni km 4,65** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 3 | 94.83 |
| **22** | **P-48 Kārsava -Tilža -Dubļukalns km 0,00-27,4** | | | | | |
|  | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab. | 38.90 | 3 | 116.70 |
|  | 3.7.3.3.4. | Pagaidu ceļa zīmes noņemšana | gab. | 20.63 | 3 | 61.89 |
| **23** | **V-479 Baltinava-Punduri 0,30-4,00** | | | | | |
|  | 5.8.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 9.3 | 293.97 |
|  | 5.9.12.2. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas | m3 | 2.60 | 40 | 104.00 |
| **24** | **V-459 Pleševa-Čilipīne-Kudreva km 4,44** | | | | | |
|  | 5.8.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 | 79.03 |
| **25** | **V-493 Ruskulova-Bērzpils km 14,7 -31,54** | | | | | |
|  | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 2 | 98.20 |
|  | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 2 | 37.12 |
| **26** | **V-493 Ruskulova-Bērzpils km 27,5-28,25** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 890 | 29 414.50 |
|  | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos | m3 | 23.80 | 1930 | 45 934.00 |
|  | 4.8.6.3.2. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums >= 500m3/km) | m3 | 26.76 | 1170 | 31 309.20 |
|  | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa | m | 257.38 | 14 | 3 603.32 |
|  | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa | m | 105.56 | 48 | 5 066.88 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 1050 | 10 804.50 |
|  | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 3.98 | 2300 | 9 154.00 |
| **27** | **V-475 Vecumi-Borisova km 2,46** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 8 | 249.36 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 180 | 1 852.20 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **392 877.28** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **82 504.23** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **475 381.51** |

**8. Jēkabpils nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P72 Ilūkste-Bebrene-Birži km 26.720-26.776** | |  |  |  |  |
|  | 2.9.12.2. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 30 | 991.50 |
|  | 3.7.5.3. | Bojāto drošības barjeru nomaiņa | m3 | 100.19 | 96 | 9 618.24 |
|  | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <=500m3/km) | m3 | 33.67 | 10 | 336.70 |
|  | 3.7.5.4. | Barjeru sakārtošana | m | 19.11 | 24 | 458.64 |
|  | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab | 49.10 | 10 | 491.00 |
|  | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab | 38.90 | 7 | 272.30 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 30.0 | 948.30 |
| **2** | **V708 Subate-Kaldabruņa-Ritenišķi km 16.60** | |  |  |  |  |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
|  | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab | 49.10 | 2 | 98.20 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **13 530.98** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **2841.51** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **16372.49** |

**9. Aizkraukles nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A/C P 75 Jēkabpils-Lietuvas robeža(Nereta) tilts pār Dienvidsuseju km 55.800** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m³ | 33.05 | 38.0 | 1 255.90 |
|  | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab | 49.10 | 4 | 196.40 |
|  | 4.8.1.2. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidēji 5 cm) | m² | 24.94 | 25.0 | 623.50 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **2 075.80** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **435.92** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **2 511.72** |

**10. Rēzeknes nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža 93. - 100. km, 103. km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2000 | 63 220.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
| **2** | **A13 Krievijas rob. - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža 32.-77.1 km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 200 | 6 322.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 65 | 2 054.65 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 100 | 3 161.00 |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 160 | 5 288.00 |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 240 | 7 932.00 |
|  | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 2 | 346.36 |
| **3** | **A15 Rēzeknes apvedceļš 1.-2.km** | | | | | |
|  | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 300 | 9 915.00 |
| **4** | **P36 Rēzekne - Gulbene 12.-13.km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
| **5** | **V586 Sondori - Burzava 1.-2.km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 12 | 379.32 |
| **6** | **V549 Bērzgale - Rogovka 7.-11.4.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 14 | 2 329.18 |
|  | 4.8.1.1. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm) | m2 | 24.21 | 80 | 1 936.80 |
|  | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa | m | 262.39 | 14 | 3 673.46 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 400 | 12 644.00 |
|  | 2.4.3.4.1.5. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0.8 m nomaiņa | m | 262.39 | 24 | 6 297.36 |
| **7** | **V578 Ratnieki - Baltiņi 1.-8.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 4 | 551.56 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 25 | 790.25 |
| **8** | **V562 Greivuļi - Ilzeskalns 12.-13.km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
| **9** | **V580 Rēzekne - Ciskādi - Ružina 2.-15.km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 70 | 2 212.70 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1.0m nomaiņa | m | 358.72 | 24 | 8 609.28 |
| **10** | **V557 Dricēni - Nautrēni 6.-7.km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 155 | 4 899.55 |
|  | 5.8.8.2. | Nomaļu uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas | m3 | 2.6 | 30 | 78.00 |
|  | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 3 | 519.54 |
|  | 4.8.1.1. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm) | m2 | 24.21 | 150 | 3 631.50 |
| **11** | **V558 Dricēni - Pilcene 0.-4.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0.4m nomaiņa | m | 105.56 | 8 | 844.48 |
|  | 5.8.8.2. | Nomaļu uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas | m3 | 2.6 | 110 | 286.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
| **12** | **V593 Verēmi - Rogovka 8.-14.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 16 | 2 661.92 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
| **13** | **V528 Nautrēni - Dekteri 1.8.km** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistīta minerālmateriāla seguma iesēdumu un bedrīšu remonts | m3 | 31.17 | 15 | 467.55 |
| **14** | **V584 Silmala - Štikāni - Saveļi 1.-2.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 100 | 3 161.00 |
| **15** | **V582 Silmala - Kruķi 5.-7.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 5.4.1.6. | Sāngrāvja tīr/atjaun. ar autogreideri | m3 | 4.36 | 180 | 784.80 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
| **16** | **V553 Tiskādi - Kruķi - Riebiņi 2.-10.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa | m | 262.39 | 14 | 3 673.46 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 100 | 3 117.00 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 2 | 275.78 |
|  | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 5 | 865.90 |
|  | 2.4.3.6.1.3. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 1.0m | m | 285.94 | 1 | 285.94 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistīta minerālmateriāla seguma iesēdumu un bedrīšu remonts | m3 | 31.17 | 30 | 935.10 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 100 | 1 029.00 |
| **17** | **V577 Puša - Krāce - Silajāņi - Riebiņi 5.-17.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 24 | 2 967.60 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|  | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 2 | 275.78 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 100 | 3 117.00 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 200 | 2 058.00 |
| **18** | **V572 Murāni - Mortišķi - Denelišķi 1.-2.km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
| **19** | **P56 Malta - Kaunata 19.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 250 | 7 792.50 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 200 | 2 058.00 |
| **20** | **V551 Bratova - Lūznava - Vertukšņa 0.-5.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 2 | 346.36 |
|  | 5.4.1.4.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot uz vietas | m3 | 5.64 | 35 | 197.4 |
| **21** | **V569 Malta - Lazareva - Priežmale 3.5.-12.5.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 24 | 2 967.60 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2 | 63.22 |
|  | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 2 | 346.36 |
| **22** | **V570 Malta - Silajāņi 6.5km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
| **23** | **V583 Silmala - Prezma - Pušbori 1.5.-6.5.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 24 | 2 967.60 |
|  | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 5 | 689.45 |
| **24** | **V591 Vainova - Rogozovka 1.5.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.6.1.3. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 1.0m | m | 285.94 | 2 | 571.88 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 100 | 3 117.00 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 200 | 2 058.00 |
| **25** | **V597 Priežmale - Puša 1.-2.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
| **26** | **V598 Zabolotje - Maltas Trūpi 0.-1.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
| **27** | **V599 Ismeri - Zosna - Andrupene 2.3.km un 5.2.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 24 | 2 967.60 |
| **28** | **V564 Janopole - Rožuļmuiža 4.-8.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 14 | 1 731.10 |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 14 | 2 329.18 |
| **29** | **V579 Rēzekne - Stoļerova - Kaunata 16.-26.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80 |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 14 | 1 731.10 |
|  | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 14 | 1 731.10 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 300 | 3 087.00 |
| **30** | **V565 Kantinieki - Kaulači 5.-6.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 14 | 2 329.18 |
| **31** | **V561 Gaigalava - Viļāni 1.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 14 | 2 329.18 |
| **32** | **V556 Dziļāri - Gaigalava - Darvaskalns 2.-3.km** | | | | | |
|  | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa | m | 166.37 | 14 | 2 329.18 |
| **33** | **V555 Dziļāri - Vecstrūžāni - Rogovka 18.-19.km** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
| **34** | **V552 Ciskādi - Dricāni** | | | | | |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
| **35** | **V571 Marientāle - Bērzgale** |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 1000 | 10 290.00 |
| **36** | **V566 Kaunata - Rundāni 0.-14.km** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 450 | 14 026.50 |
|  | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 1000 | 10 290.00 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **284 387.21** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **59 721.31** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **344 108.52** |

**11. Madonas nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona km 52,3** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 | 35.63 |
| **2** | **P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene km 49,65; 56,93** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 | 71.26 |
| **3** | **P81 Bērzaune-Vestiena-Ērgļi km 14,7** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 | 35.63 |
| **4** | **V839 Lautere-Jumurda km 0,1; 6,2; 9,8** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 3 | 106.89 |
| **5** | **V879 Jāņukalns-Jaunkalsnava km 1,5** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 | 35.63 |
| **6** | **V885 Vestiena-Indrāni-Liepkalne-Ogreslīči km 12,3; 15,7** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 | 71.26 |
| **7** | **V915 Koknese-Odziena-Jāņukalns-Bērzaune km 35,3; 45,5** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 | 71.26 |
| **8** | **V917 Vietalva-Sausnēja-Sidrabiņi km 5,4; 6,1** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 | 71.26 |
| **9** | **V876 Ļaudona-Mārciena-Sauleskalns-Bērzaune km 1,7; 2,3; 3,2** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 3 | 106.89 |
| **10** | **P82 Jaunkalsnava-Lubāna km 4,6** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 | 35.63 |
| **11** | **V851 Gaiziņkalns-Lubeja-Gulbēre-Liezēre km 3,3; 5,1** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 | 71.26 |
| **12** | **V900 Pievedceļš Blaumaņa muzejam km 0,4; 1,3; 2,5** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 3 | 106.89 |
| **13** | **P79 Koknese-Ērgļi km 28,8** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 | 35.63 |
| **14** | **P31 Ērgļi-Drabeši km 7,4** | | | | | |
|  | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 | 35.63 |
| **15** | **P82 Jaunkalsnava-Lubāna km 17,2-17,2** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km) | m3 | 31.17 | 14 | 436.38 |
| **16** | **P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs km 2,0-5,0** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km) | m3 | 31.17 | 180 | 5 610.60 |
| **17** | **V858 Madona-Stiebriņi-Gravas-Bukas km 2,9-5,8** | | | | | |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km) | m3 | 31.17 | 112 | 3 491.04 |
|  |  | **kopā** |  |  |  | **10 428.77** |
|  |  | **PVN 21%** |  |  |  | **2 190.04** |
|  |  | **Pavisam kopā** |  |  |  | **12 618.81** |

Satiksmes ministrs U.Augulis

Vīza: valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietniece Dž. Innusa

28.09.2017. 14:00

7057

D. Supe, 67028253,

[dace.supe@sam.gov.lv](mailto:dace.supe@sam.gov.lv)