# Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2017. gada _________	Rīkojums Nr.

Rīgā	(prot. Nr.___.__§)

Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam

- Izdarīt Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 683 „Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”) šādus grozījumus:

  - papildināt pamatnostādņu virsrakstu “Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (informatīvā daļa)” ar vārdiem “aktualizētas 2017.gadā”;

  - papildināt pamatnostādnes aiz sadaļas “Saturs” ar sadaļu “Ievads” šādā redakcijā:

“Ievads

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020,gadam ir izstrādātas un apstiprinātas 2013.gadā.

2017.gadā tām veikts starpposma izvērtējums, kurā secināts, ka dažādu apstākļu dēļ pamatnostādnes atsevišķos būtiskos punktos ir jāprecizē (skatīt sadaļu 61).

Ar Grozījumiem Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam nav mainīts pamatnostādņu mērķis, darbības virzieni, politikas pamatprincipi, esošās situācijas raksturojums, sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem, problēmu apraksts, jo minētā informācija attiecas uz visu pamatnostādņu darbības periodu un, kā secināts starpposma izvērtējumā, nebūtu maināma perioda vidū. Ir precizēti daži sasniedzamie rezultāti, uzdevumi un pasākumi, kā arī rezultāti papildināti ar faktiski sasniegtajiem rādītājiem līdz 2016.gadam. Īss grozījumu pamatojums sniegts atsevišķā nodaļā.”;

  - papildināt sadaļu “1. Transporta politikas mērķis, apakšmērķi” trešajā rindkopā aiz vārdiem “•	augsts satiksmes drošības līmenis” ar vārdiem “visos transporta veidos.”;

  - precizēt sadaļas “1. Transporta politikas mērķis, apakšmērķi” apakšsadaļas “Prioritātes līdz 2020.gadam” otro rindkopu, aizstājot skaitli “80” ar skaitli “45”, aizstājot skaitli “50” ar skaitli “15” un aiz vārda “gadu” papildinot rindkopu ar vārdiem “(precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam).”;

  - precizēt sadaļas “1. Transporta politikas mērķis, apakšmērķi” apakšsadaļas “Prioritātes līdz 2020.gadam” ceturto rindkopu, izsakot to šādā redakcijā:

“Politikas rezultāts – Uzsākts Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts, kura mērķis ir par 20% palielināt elektrificēto dzelzceļa līniju garumu un panākt CO2 izmešu samazinājumu dzelzceļa kravu pārvadājumos līdz 60% attiecībā pret 2012.gadu (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam).”;

  - precizēt sadaļas “1. Transporta politikas mērķis, apakšmērķi” apakšsadaļas “Prioritātes līdz 2020.gadam” septīto rindkopu, izsakot to šādā redakcijā:

“•	Latvijas transporta koridora konkurētspējas saglabāšana un celšana, saglabājot Latvijas tranzīta nozares lomu Austrumu – Rietumu transporta koridorā, iekļaujoties vienotajos transkontinentālos multimodālajos transporta koridoros, piedāvājot pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, palielinot apstrādājamo kravu apjomus un piesaistot jaunas kravu plūsmas, t.sk. kravas ar augstāku pievienoto vērtību, saglabājot maksas par publiskās lietošanas infrastruktūras izmantošanu stabilitāti mainīgu kravu pārvadājumu apjomu apstākļos, izmantojot Dzelzceļa likumā paredzētā daudzgadu līguma mehānismu (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam).”;

  - papildināt sadaļu “1. Transporta politikas mērķis, apakšmērķi” apakšsadaļu “Prioritātes līdz 2020.gadam”, pievienojot sadaļas beigās rindkopu “Jāuzsver, ka veicot starpposma izvērtējumu 2017.gadā, tika konstatēts, ka vairāki transporta turpmāku attīstību ietekmējoši faktori ir mainījušies, kā rezultātā precizēti daži politikas rezultāti un viens prioritātes formulējums.”;

  - papildināt sadaļas “2. Transporta politikas pamatprincipi” pamatprincipu uzskaitījumu, sadaļas beigās pievienojot “•	efektīvas esošās infrastruktūras pārvaldības sekmēšana.”;

  - precizēt sadaļas “4. Sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem” 1. tabulā 4.rindu, papildinot ailē “Mērķi attiecībā uz transportu” tekstu “•		Transporta prioritātes mērķis – uzlabot ārējos un iekšējos savienojumus. •	Uzlabot sadarbību transporta infrastruktūras plānošanas jomā” ar tekstu “•	Jūras drošības prioritātes mērķis – attīstīties par vadošo reģionu jūras drošības jomā •	Kuģošanas prioritātes mērķis – jūras kuģošanas paraugreģiona attīstīšana”;

  - precizēt sadaļas “5.1. SVID analīze” apakšsadaļas “Stiprās puses” trešo punktu, izsakot to šādā redakcijā: ”•	Attīstīta un labi uzturēta infrastruktūra galvenajos kravu pārvadājumu virzienos (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam)”;

  - pievienot sadaļā “5.1. SVID analīze” apakšsadaļā “Stiprās puses” punktu “• Izmaksu efektīva infrastruktūras pārvaldība (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam)”;

  - pievienot sadaļā “5.1. SVID analīze” apakšsadaļā “Vājās puses” punktu “•	Nav apstiprināts aizsardzības mehānisms pārvadājumu apjomu svārstību gadījumam (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam)”;

  - pievienot sadaļā “5.1. SVID analīze” apakšsadaļā “Iespējas” punktus “• Iespēja piesaistīt jaunas kravu plūsmas no jūras kravu pārvadājumu maršrutiem starp Eiropu un Ķīnu, Indiju, Baltkrieviju, tādējādi efektīvāk izmantojot infrastruktūras jaudu (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam), • Tehnoloģisko jauninājumu ieviešana ar mērķi optimizēt esošo darbību (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam), • Noslēgt Dzelzceļa likumā paredzēto daudzgadu līgumu, tādējādi nodrošinot valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ilgstpējīgu attīstību (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam).”;

  - pievienot sadaļā “5.1. SVID analīze” apakšsadaļā “Draudi” punktu “•Mainīgu starptautisko ģeopolitisko un ekonomisko apstākļu ietekmē izmaiņas pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjomā un svārstības maksā par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam).”;

  - precizēt sadaļu “5.2.1. Pārvaldība un tiesiskais ietvars”, aiz 1. punkta pievienojot punktu “2.	 Nav stimulu, kas veicinātu autoceļu atslogošanu no kravu pārvadājumiem, novirzot tos uz citiem transporta veidiem (piemēram, dzelzceļu), tādējādi panākot, ka autoceļi tiek mazāk bojāti un remonti nepieciešami retāk / mazākā apjomā, līdz ar to – ar mazāku nepieciešamo finansējumu (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam).”, aiz 6.punkta pievienojot punktu “8.	 Nav noslēgts Dzelzceļa likumā paredzētais daudzgadu līgums, kas nodrošinātu valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ilgstpējīgu attīstību (precizēts atbilstoši starpposma izvērtējumam).” un attiecīgi manot visu punktu numerāciju;

  - papildināt dokumentu aiz sadaļas “6. Ex-ante novērtējuma rezultāti” ar jaunu sadaļu 6.1 šādā redakcijā:

# “6.1 Starpposma izvērtējuma rezultāti

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojuma Nr.683 Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam 4.1. punktā noteiktajam, Satiksmes ministrija iesniedza un Ministru kabinets 2017.gada 18.jūlijā akceptēja pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu, kurā bija iekļauti arī ieteikumi grozījumiem pamatnostādnēs. Grozījumi pamatnostādnēs izstrādāti, ņemot vērā aktuālo situāciju transporta nozarē 2017.gada sākumā.

Transporta nozares attīstību Latvijā kopumā ļoti būtiski ietekmēja ģeopolitiskā situācija kopš 2014.gada (Krievijas agresija pret Ukrainu, tai sekojošas ES sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes reakcija). Kā būtisks riska faktors ir jāmin Krievijas realizētā ostu attīstības programma, kas tai dod iespējas lielu daļu beramkravu un lejamkravu izslēgt no tranzīta caur Latviju. Tāpēc ir nepieciešams jau šajā plānošanas periodā aktivizēt darbību transporta un loģistikas jomā, sekmējot jaunu tirgu apguvi.

Lai arī ekonomikas izaugsme Latvijā pēc iestāšanās ES bija viena no straujākajām starp ES valstīm, pēdējos gados tā ir sarukusi un nostabilizējusies 2-3% robežās. Pieauguma tempu palēnināšanos lielā mērā ietekmē tendences ārējā vidē – lēnāka ekonomikas attīstība arī citās ES valstīs, ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Krievijā un nenoteiktība strauji augošo Āzijas valstu tirgos.

Grozījumi pamatnostādnēs dzelzceļa attīstības jomā nepieciešami, ņemot vērā 2014.gadā veikto izpēti un novērtējumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas iespējām, kur pilnīgas dzelzceļa pamattīkla elektrifikācijas aplēstās indikatīvās izmaksas ir 1,5 miljardu EUR, kas vairākkārt pārsniedz ES fondu, t.sk. Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā pieejamo publisko finansējumu.

Vairāk jāuzsver dzelzceļa satiksmes (ne tikai autosatiksmes) drošības jautājumi- ir jānodrošina, lai dzelzceļa kustības drošības līmenis nepasliktinās un visas nepieciešamās darbības būtu vērstas uz drošiem pārvadājumiem, vides saglabāšanu, ritošo sastāvu, infrastruktūru un tehnoloģiskiem procesiem.

Autoceļu attīstības jomā grozījumi pamatnostādnēs nepieciešami, jo valsts budžeta finansējums nav piešķirts plānotajā apjomā. Līdz ar to atskaites perioda laikā ir mainītas prioritātes – pirmkārt finansējums piešķirts valsts galveno autoceļu sakārtošanai, kā rezultātā situācija attiecībā uz valsts autoceļu tehnisko stāvokli ir izmainījusies. Pēdējo trīs gadu laikā sasniegtie darbības rezultāti ir ļāvuši tuvoties izvirzītajam mērķim valsts galveno autoceļu tīklā un galveno autoceļu stāvoklis ir uzlabojies. Taču pieejamais finansējums valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem nav ļāvis apturēt šo ceļu stāvokļa pasliktināšanos. Ņemot vērā aktualizēto Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2017.-2023. gadam, ir jāprecizē sasniedzamie rezultāti autoceļu jomā ar mērķi iepriekš plānotos rezultātus sasniegt līdz 2023.gadam, vienlaikus meklējot iespējas piesaistīt papildus finansējumu.

Sabiedriskā transporta jomā sākot no 2014.gada izveidots vienots reģionālo (starppilsētu un vietējās nozīmes) maršrutu tīkla pārzināšanas un vienotas pakalpojuma organizēšanas modelis šajā tīklā un VSIA “Autotransporta direkcija” ir pārņēmusi saistības no plānošanas reģioniem. 2021.gada, slēdzot jaunus līgumus paredzēts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izvirzīt vienotas, augstākas kvalitātes prasības transportlīdzekļiem un pakalpojumam. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir nodrošināt pietiekamu valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pārvadājumu pakalpojumu izdevumu segšanai reģionālajos maršrutos.

Nelieli precizējumi pamatnostādnēs nepieciešami arī attiecībā uz jūrniecības jomu un aviācijas jomu, kā arī attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar videi draudzīgākas transporta sistēmas attīstību (alternatīvās degvielas, velosatiksme).

Pilns izvērtējums pieejams 2017.gada 18.jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā “Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums””;

  - precizēt pamatnostādņu sadaļas “7. Turpmākās rīcības plānojums” tabulu:

    - aizstāt Aktivitātes 1.1.1.1. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšana piektajā ailē tekstu “654.5 milj. EUR (460,0 milj. LVL), valsts pamatbudžets” ar tekstu “518.3 milj. EUR (364.3 milj. LVL), valsts pamatbudžets”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.1.1.2. Valsts autoceļu periodiskā atjaunošana un pārbūve piektajā ailē tekstu “786.1 milj. EUR (552,5 milj. LVL), valsts pamatbudžets” ar tekstu “522.4 milj. EUR (367.2 milj. LVL), valsts pamatbudžets”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.1.1.2.1. valsts autoceļu periodiskā atjaunošana un pārbūve piektajā ailē tekstu “528.6 milj. EUR (371,5 milj. LVL), valsts pamatbudžets” ar tekstu “305.3 milj. EUR (214.6 milj. LVL), valsts pamatbudžets”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.1.1.2.2. valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana piektajā ailē tekstu “192.8 milj. EUR (135,5 milj. LVL), valsts pamatbudžets” ar tekstu “152.4 milj. EUR (107.1 milj. LVL), valsts pamatbudžets”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.1.1.3. Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu periodiskā atjaunošana un pārbūve piektajā ailē tekstu “71.4 milj. EUR (50,2 milj. LVL), valsts pamatbudžets” ar tekstu “40.0 milj. EUR (28.1 milj. LVL), valsts pamatbudžets”;

    - papildināt Aktivitātes 1.1.1.5.Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā piektajā ailē tekstu aiz vārdiem “2.7 milj. EUR (1,9 milj. LVL), 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi, valsts pamatbudžets, pašvaldību finansējums” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016.gadā izlietotais finansējums – 10.7milj. EUR, 2015.-2016.gadā – 2.8 milj. EUR)”;

    - svītrot visu tabulas rindu Aktivitāte 1.2.1.4. E67/A5 posms no A4/A6 pieslēguma līdz Ķekavas apvedceļa mezglam (Daugavas šķērsojums). Rīgas apvedceļa izbūve jaunā vietā;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.1.6. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi piektajā ailē tekstu “24.3 milj. EUR (17.1 milj. LVL) 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi un valsts pamatbudžets” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016.gadā – 97.9 milj. EUR, 2015.-2016.gadā - 32.5 milj. EUR)”

    - papildināt Aktivitātes 1.2.1.7. Autoceļu rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur Austrumu pierobežu piektajā ailē tekstu aiz vārdiem “8.5.0 milj. EUR (6.0 milj. LVL)” ar vārdiem “(fakt. 0 EUR)”

    - precizēt Aktivitātes 1.2.2.1. nosaukumu, papildinot pirmajā ailē tekstu “Aktivitāte 1.2.2.1. Rail Baltic: projektēšana, zemju atsavināšana, celtniecības uzsākšana” ar vārdiem “(t.sk. līdz 2020.gadam Rīgas centrālā dzelzceļa stacija un savienojums ar lidostu “Rīga”)” un trešajā ailē tekstu “Baltijas valstu kopuzņēmums, kas dibināts šim mērķim” aizstājot ar tekstu “RB Rail, VAS Eiropas dzelzceļa līnijas”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.2.2.2. AR dzelzceļa koridora un Pierīgas pasažieru vilcienu maršrutu tīkla elektrifikācija ar 25 kV maiņspriegumu piektajā ailē tekstu “549.2 milj. EUR (386 milj. LVL), 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondi, cits ārvalstu finansējums (t.sk. CEF) un privātais līdzfinansējums” ar tekstu “519.0 milj. EUR (364.8 milj. LVL), 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondi, cits ārvalstu finansējums (t.sk. CEF) un privātais līdzfinansējums”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.2.3Šķirotavas stacijas parku A, B un C signalizācijas sistēmas modernizācija piektajā ailē tekstu “42.7 milj. EUR (30 milj. LVL), 2007.-2013. gada plānošanas periodā, no tā KF – 36.3 milj. EUR (25,5 milj. LVL) un 6.4 milj. EUR (4,5 milj. LVL) LDz/ valsts budžeta nacionālais līdzfinansējums” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016.gadā – 42.3 milj. EUR)”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.2.4Liepājas stacijas signalizācijas sistēmu modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju piektajā ailē tekstu “21.3 milj. EUR (15 milj. LVL), 2007.-2013. gada plānošanas periodā, no tā KF – 18.14 milj. EUR (12,75 milj. LVL)  un 3.20 milj. EUR (2,25 milj. LVL) LDz/ valsts budžeta  nacionālais līdzfinansējums” ar tekstu “(fakt. 22.8 milj. EUR)”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.2.5 Pārmiju pārvedu nomaiņa Rietumu-Austrumu koridorā (180 gab.) piektajā ailē tekstu “16.15 milj. EUR (11,35  milj. LVL), 2007.-2013. gada plānošanas periodā , no tā KF – 13.73 milj. EUR (9,65 milj. LVL)  un 2.42 milj. EUR (1,70 milj. LVL) LDz/ valsts budžeta nacionālais līdzfinansējums” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016.gadā – 16.16 milj. EUR)”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.2.6 Tehnoloģisko, korporatīvo balss sakaru un maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija „Austrumu-Rietumu” transporta koridorā piektajā ailē tekstu “10.4 milj. EUR (7,3  milj. LVL), 2007.-2013. gada plānošanas periodā, no tā KF – 8.8 milj. EUR (6,2 milj. LVL) un 1.6 milj. EUR (1,1 milj. LVL) LDz/ valsts budžeta nacionālais līdzfinansējums” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016.gadā – 10.4 milj. EUR)”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.2.7 Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija (aptver 16 stacijas) piektajā ailē tekstu “20.6 milj. EUR (14,5 milj. LVL), 2007.-2013. gada plānošanas perioda, KF finansējums” ar tekstu “(fakt. 15,3 milj. EUR)”;

    - svītrot visu tabulas rindu Aktivitāte 1.2.2.8.1. GSM-R bezvadu sakaru tīkla izbūve;

    - aizstāt Aktivitātes 1.2.2.8.2. Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības sistēmas ieviešana otrajā ailē skaitļus “2014.-2016.” ar skaitļiem “2019.-2023.”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.2.10. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica): Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis). Signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija iecirknī Bolderāja 1 – Zasulauks; Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecība; Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija piektajā ailē tekstu “32.3 milj. EUR (22.7 milj. LVL) 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi un valsts pamatbudžets, neskaitot LDZ finansējumu” ar tekstu “(fakt. 30,4 milj. EUR, neskaitot LDZ finansējumu)”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.2.11. 1) Rekonstrukcija/modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera - Valka un dienvidu pārrobežu posms Jelgava - LT robeža. 2) Rekonstrukcija/modernizācija: Sigulda – Valmiera piektajā ailē tekstu “5.5 milj. EUR (3,9 milj. LVL); 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas komunikāciju tīkla budžets, valsts pamatbudžets, neskaitot LDZ finansējumu” ar tekstu “(fakt. 6,9 milj. EUR)”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.2.3.1. Austrumu un Rietumu molu rekonstrukcija otrajā ailē skaitli “2016.” ar skaitli “2020.”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.2.3.2. Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas II kārta otrajā ailē skaitļus “2014.-2016.” ar skaitļiem “2018.-2020.”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.2.3.3. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (ostas pievedceļi) otrajā ailē skaitļus “2014.-2019.” ar skaitļiem “2016.-2022.”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.3.4. Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra piektajā ailē tekstu “16.4 milj. EUR (11,5 milj. LVL), 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi, neskaitot Rīgas brīvostas finansējumu” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016. – 49.7 milj. EUR (neskaitot RBP finansējumu). Projekta attiecināmās izmaksas 123.258 milj. EUR, Kohēzijas fonda līdzfinansējums 75.832 milj. EUR)”;

    - precizēt Aktivitātes 1.2.4.2. nosaukumu, pirmajā ailē tekstā “Aktivitāte 1.2.4.2. Ventspils brīvostas molu kapitālie remonti” svītrojot vārdu “kapitālie”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.2.4.3. Ventspils brīvostas dziļuma uzturēšanas kuģu iegāde otrajā ailē skaitli “2017.” ar skaitli “2020.”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.4.6. Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām piektajā ailē tekstu “4.8 milj. EUR (3,4 milj. LVL), 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi, neskaitot Ventspils brīvostas finansējumu” ar tekstu “(fakt. 30,353 milj. EUR)”;

    - papildināt Aktivitātes 1.2.4.7. Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība piektajā ailē tekstu “12.8 milj. EUR (9,0 milj. LVL), 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi, neskaitot Ventspils brīvostas finansējumu” ar tekstu “(fakt. 21,724 milj. EUR)”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.2.5.1. Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija otrajā ailē skaitli “2017.” ar skaitli “2020.”;

    - papildināt Aktivitātes1.2.5.3. Liepājas ostas padziļināšana piektajā ailē tekstu “2.6 milj. EUR (1,8 milj. LVL) 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi, neskaitot Liepājas SEZ finansējumu” ar tekstu “(fakt. KF 8,03 milj. EUR (neskaitot LSEZ finansējumu))”;

    - precizēt Pasākuma 1.4.1. nosaukumu, pirmajā ailē tekstā “Pasākums 1.4.1. Latvijas statusa saglabāšana PMoU „Baltajā sarakstā” un šā statusa saglabāšana, cita starpā veicinot saraksta metodikas pārskatīšanu” svītrojot vārdus “un šā statusa saglabāšana”;

    - aizstāt Aktivitātes 1.4.4.2. Pārskatīt vidējo profesionālo jūrskolu darbības konceptu, pārstrukturēt programmas atbilstoši darba tirgus prasībām piektajā ailē tekstu “Nepieciešams valsts papildfinansējums vai privātā partnera piesaiste; finansējuma apmēri tiks aplēsti sadarbībā ar IZM” ar tekstu “Nepieciešams valsts papildfinansējums un struktūrfondu piesaiste; finansējuma apmēri tiek aplēsti sadarbībā ar IZM”;

    - aiz Aktivitātes 1.4.4.3. pievienot rindu:

| Pasākums 1.4.5. Autonomas Latvijas jūrniecības izglītības sistēmas saglabāšana un pilnveidošana atbilstoši jūrniecības apakšnozares specifikai, tajā skaitā finansējuma modeļa uzlabošana | 2020 | IZM | SM, LJA, jūrniecības NVO | Valsts budžets, jūrniecības izglītības iestāžu budžets, ES fondi. Nepieciešamā finansējuma apmērs tiks aplēsts sadarbībā ar IZM, saistībā ar MK 12.12.2006. noteikumu Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem ” plānoto aktualizēšanu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - papildināt Aktivitātes 1.5.2.1. Nodrošināt projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras modernizācija” īstenošanu, palielinot lidlauka kapacitāti, mazinot lidostas darbības ietekmi uz vidi un paaugstinot lidojumu drošību piektajā ailē tekstu “94.827 milj. EUR (66,645 milj. LVL), 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondi, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” līdzfinansējums un valsts pamatbudžets” ar tekstu “(fakt. kopējās attiecināmās izmaksas ir 93,026 milj. EUR, tajā skaitā, Kohēzijas fonda finansējums 57,711 milj. EUR, valsts budžeta finansējums 11,595 milj. EUR un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" finansējums 23,721 milj. EUR)”;

    - precizēt Aktivitātes 1.5.2.2. Nodrošināt VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” termināla paplašināšanu ( 5 un 6 kārta) piekto aili, tekstu “5.kārta 38.4 milj. EUR (27 milj. LVL), 6.kārta 26 milj. LVL, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” budžets un lidostas aizņēmums” aizstājot ar tekstu “5.kārtas 1.posms 17.06 milj. EUR, 5.kārtas 2.posms 9.1 milj. EUR, 6.kārta 44.5 milj. EUR, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” budžets un lidostas aizņēmums”;

    - precizēt Aktivitātes 1.5.2.3. Nodrošināt VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras  II kārtas būvniecību piekto aili, tekstu “22.83 milj. EUR (16.05 milj. LVL), 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondi, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” līdzfinansējums un Valsts kasē ņemtais aizņēmums” aizstājot ar tekstu “23.049 milj. EUR (16.2 milj. LVL), t.sk. 11,484 milj. EUR 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondi; VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” līdzfinansējums un Valsts  kasē  ņemtais aizņēmums”;

    - aiz Pasākuma 1.5.4. pievienot trīs rindas:

| Aktivitāte 1.5.4.1. Brīvo maršrutu gaisa telpas projekts – BOREALIS (1.kārta). | 2014-2020 | SM | LGS | 699 878 EUR (t.sk. 349 939 EUR LGS līdzekļi, 349 939 EUR CEF finansējums) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitāte 1.5.4.2. Brīvo maršrutu gaisa telpas projekts – BOREALIS (2.kārta). | 2016-2020 | SM | LGS | 734 500 EUR (t.sk. 367 2500 EUR LGS līdzekļi un 367 250 EUR CEF |  |
| Aktivitāte 1.5.4.3. Gaisa satiksmes vadības informācijas sistēmas platformas izveides projekts A-CDM Riga | 2018-2020 | SM | LGS Lidosta “Rīga” | 1 930 000 EUR (t.sk. 420 000 EUR LGS un 545 000 EUR lidostas līdzekļi un 965 000 EUR CEF finansējums) |  |

    - papildināt Aktivitātes 1.6.1.1. Nodrošināt Liepājas lidostas infrastruktūras modernizācijas I kārtas būvniecību piektajā ailē tekstu “4.007 milj. EUR (2,817 milj. LVL), 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondi, Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016. gadā – 8,8 milj. EUR (tajā skaitā, KF -7,49 milj. EUR, privātais finansējums 1.32 milj. EUR))”;

    - mainīt Pasākuma 1.6.2. nosaukumu, pirmajā ailē tekstu “Pasākums 1.6.2. Ventspils lidostas attīstības veicināšana” aizstājot ar tekstu “Pasākums 1.6.2. Izstrādāt priekšlikumus integrētam lidostu pārvaldības piedāvājumam” un svītrojot visu sekojošo tabulas rindu Aktivitāte. 1.6.2.1. Nodrošināt Ventspils lidostas infrastruktūras attīstības projekta – 0. kārtas būvniecību

    - aiz Pasākuma 1.6.2. pievienot piecas rindas:

| Uzdevums 1.7. Nodrošināt koordinētu civilmilitāro sadarbību gaisa transporta jomā | pastāvīgi | SM | AIM, CAA, LGS; lidosta “Rīga” | Nav papildus ietekmes uz valsts pamatbudžetu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevums 1.8. Paaugstināt tranzīta un loģistikas nozares konkurētspēju |  |  |  |  |  |
| Pasākums 1.8.1. Sekmēt jaunu tirgu apguvi un augstas pievienotās vērtības kravu piesaisti Latvijas tranzīta koridoram, nodrošinot sistemātisku, koordinētu nacionāla līmeņa atbalstu ārējos tirgos | 31.12.2020. | SM | Tranzīta nozares dalībnieki | Nav papildus ietekmes uz valsts pamatbudžetu |  |
| Pasākums 1.8.3. Veikt pētījumu par loģistikas nozares ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, kas kalpotu par pamatu transporta politikas plānošanas dokumenta izstrādei nākamajam periodam - pēc 2020.gada | 31.12.2018. | SM | Tranzīta nozares dalībnieki | Nav papildus ietekmes uz valsts pamatbudžetu |  |
| Uzdevums 1.9. Attīstīt iekšzemes dzelzceļa pārvadājumus, sekmējot sadarbību ar pašvaldībām un reģionālajiem centriem to attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu plānošanā | 31.12.2020. | SM | Tranzīta nozares dalībnieki | Nav papildus ietekmes uz valsts pamatbudžetu |  |

    - papildināt Pasākuma 2.1.3. Valsts reģionālo autoceļu maršrutu sakārtošana piektajā ailē tekstu “29.9 milj. EUR (21,0 milj. LVL), 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi un valsts pamatbudžets” ar tekstu “(fakt. 193,4 milj. EUR 2014.-2016.gadā – 54,6 milj. EUR)”;

    - aizstāt Pasākuma 2.2.1. Rīgas pilsētas tiltu, pārvadu un tuneļu izbūve un rekonstrukcija (nestspējas palielināšana) piektajā ailē tekstu “150.7 milj. EUR (105,9 milj. LVL), 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondi un valsts pamatbudžets” ar tekstu “118,96 milj. EUR (KF – 75,11 milj. EUR un pašvaldības līdzfinansējums 43,85 milj. EUR)”;

    - papildināt Pasākuma 2.2.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu piektajā ailē tekstu “30.4 milj. EUR (21,4 milj. LVL), 2007-2013.gada plānošanas perioda ES fondi, valsts pamatbudžets, neskaitot pašvaldību finansējumu” ar tekstu “(fakt. 25,5 milj. EUR bez pašvaldību finansējuma)”;

    - svītrot visu tabulas rindu Pasākums 2.3.2. Dzelzceļa savienojuma ar starptautisko lidostu „Rīga” projektēšana un celtniecība;

    - aizstāt Pasākuma 2.3.3. Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna administratīvā centra teritorijā otrajā ailē skaitli “2019.” ar skaitli “2022.” un piektajā ailē tekstu “14.2 milj. EUR (10 milj. LVL), 2014-2020. gada plānošanas perioda ES fondi, valsts pamatbudžets” ar tekstu “11 milj. EUR (KF 7,09 milj. EUR un pašvaldības līdzfinansējums 3,91 milj. EUR)”;

    - papildināt Aktivitātes 2.4.1.1. Veikt visaptverošu sabiedriskā transporta sistēmas izvērtēšanu, nosakot efektīvākos pasākumus sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu nepieciešamo sabiedriskā transporta pieejamību ar iespējami mazāku publisko finansējumu, tostarp: 1)	nosakot ilgtermiņā ekonomiski un finansiāli pamatotu un pasažieru plūsmām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu maršrutu tīklu un apjomu un autopārvadājumu maršrutu tīklu un apjomu, 2)	izvērtējot nosacījumus brīvās konkurences ieviešanai vismaz daļā starppilsētu autobusu pārvadājumu tīkla, kā arī juridiskās procedūras un iespējamās sekas, grozot/pārtraucot ilgtermiņa koncesiju līgumus” piektajā ailē tekstu “113 829.7 EUR (80 000 LVL) (ekspertu piesaiste) VSIA „Autotransporta direkcija” budžets” ar tekstu “(fakt. VSIA “Autotransporta direkcija” ikgadējā budžeta ietvaros)”;

    - papildināt Aktivitātes 2.4.1.2. Ieviest vienotu maršrutu tīklu plānošanu reģionālajiem starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutiem piektajā ailē tekstu “+203 100.7 EUR (142 740 LVL) ATD daļējai funkciju pārņemšanai no plānošanas reģioniem. (daļēji saglabājas plānošanas reģionu funkcijas un ikgadējais finansējums šo funkciju veikšanai 284 574.4 EUR (200 000 LVL) apmērā) Valsts pamatbudžets” ar “(fakt. piešķirti 53 297 EUR gadā. 2016.gadā plānošanas reģioniem piešķirti 215 000 EUR)”;

    - precizēt Aktivitāti 2.4.1.3. pirmajā ailē aizstājot tekstu “Aktivitāte 2.4.1.3. Pasākumi dzelzceļa ritošā sastāva un infrastruktūras, kā arī ilgtspējīga autopārvadājumu ritošā sastāva nodrošināšanai atbilstoši Pasākuma 2.4.1.1. rezultātiem” ar tekstu “Aktivitāte 2.4.1.3. Vienotas biļetes ieviešana vilciena-autobusa maršrutos” un piektajā ailē tekstu “Atbilstoši Pasākuma 2.4.1.1. izstrādātajiem aprēķiniem” ar “Ietverti zaudējumos, kurus sedz pārvadātājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildi no valsts budžeta”;

    - aiz Aktivitātes 2.4.1.3. pievienot četras rindas:

| Aktivitāte 2.4.1.4. Visos reģionālajos autobusu maršrutos, kuri tiek veikti valsts pasūtījuma ietvaros, ieviest pēc vienotiem principiem veidotu tarifu. | 2015.-2017. | SM | ATD | Ietverti zaudējumos, kurus sedz pārvadātājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildi no valsts budžeta. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitāte 2.4.1.5. Ieviest abonementu biļetes reģionālajos autobusu maršrutos | No 09.11.2015. | SM | ATD | Ietverti zaudējumos, kurus sedz pārvadātājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildi no valsts budžeta. |  |
| Aktivitāte 2.4.1.6.Ieviest bezskaidras naudas norēķinu iespējas sabiedriskajā transportlīdzeklī, sākotnēji tās ieviešot ekonomiski izdevīgajos maršrutos ar nodrošinātu pasažieru plūsmu. | 2017.-2020. | SM | ATD, PV | POS terminālu izmaksas ietvertas zaudējumos, kurus sedz pārvadātājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildi no valsts budžeta. |  |
| Aktivitāte 2.4.1.7. Izveidot un ieviest braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites sistēmu elektroniskās identifikācijas veikšanai no 2021.gada personām, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi. | 2017.-2020. | SM | ATD, PV, LM, IeM, SIF, | ATD piešķirtie finanšu līdzekļi 2017.gadā 228 790 EUR , 86 000 EUR 2018. gadā un 86 000 EUR 2019.gadā valsts budžeta finansējums. |  |

    - precizēt Aktivitātes 2.4.1.4. nosaukumu pirmajā ailē tekstā “Aktivitāte 2.4.1.4. Maršrutu un reisu pārskatīšana un vienota tīkla izveidošana, lai nodrošinātu iedzīvotājiem garantēto sabiedriskā transporta pieejamību atbilstoši NAP noteiktajam, un brīvā tirgus ieviešanas pasākumu pakāpeniska realizācija atbilstoši aktivitātes 2.4.1.1. rezultātiem” aizstājot skaitļus “2.4.1.4.” ar skaitļiem“2.4.1.8.” un svītrojot vārdus “atbilstoši aktivitātes 2.4.1.1. rezultātiem”;

    - aiz Aktivitātes 2.4.1.8. pievienot rindu:

| Aktivitāte 2.4.1.9. Maršrutu un reisu pārskatīšana un vienota tīkla izveidošana, pārņemot pašvaldību organizētos skolēnu pārvadājumu maršrutus, veicot nepieciešamos grozījumus sabiedriskā transporta maršrutos, lai novērstu dublēšanos ar sabiedriskā transporta maršrutiem. | 2015.-2020. | SM, IZM, VARAM | ATD | Ietverti zaudējumos, kuru sedz pārvadātājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildi no valsts budžeta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - precizēt Aktivitātes 2.4.1.5. nosaukumu pirmajā ailē tekstā “Aktivitāte 2.4.1.5. Sabiedriskā transporta pieejamības un pievilcības veicināšana 1)	uzlabojot sabiedriskā transporta infrastruktūru izveidojot multimodālos pārsēšanās punktus, izveidojot „noliec un brauc” parku sistēmu, 2)	integrējot dzelzceļa transportu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta tīklā, 3)	sasaistot reģionālos sabiedriskā transporta maršrutus ar pilsētu maršrutiem, 4)	visiem reģionālajiem pārvadājumiem maršrutos, kuri tiek veikti valsts pasūtījuma ietvaros, ieviešot pēc vienotiem principiem veidotu tarifu, 5)	ieviešot vienoto biļeti visos sabiedriskā transporta veidos, 6)	veicot iedzīvotāju aptauju par pārvietošanās nepieciešamību” aizstājot skaitļus “2.4.1.5.” ar skaitļiem “2.4.1.10”, svītrojot tekstu “4)	visiem reģionālajiem pārvadājumiem maršrutos, kuri tiek veikti valsts pasūtījuma ietvaros, ieviešot pēc vienotiem principiem veidotu tarifu, 5)	ieviešot vienoto biļeti visos sabiedriskā transporta veidos,”, mainot numerāciju “6)” uz “4)” un pievienojot tekstu “5) ieviešot Pierīgas zonā elektrovilcienu regulāro intervāla grafiku un maksimumstundu laikā, iecirkņos Dubulti-Rīga, Jelgava-Rīga, Ogre-Rīga un Carnikava-Rīga”;

    - aizstāt Pasākuma 2.4.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta (sliežu transporta) infrastruktūru otrajā ailē skaitli “2020.” ar skaitli “2023.” un piektajā ailē aizstāt tekstu “128.1 milj. EUR (90 milj. LVL), 2014-2020. gada plānošanas perioda ES fondi, valsts pamatbudžets” ar tekstu “112.941 milj. EUR (KF – 96.000 milj. EUR un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums)  vismaz 16.941 milj. EUR)”.

    - papildināt Pasākuma 2.4.3. Publiskais transports ārpus Rīgas piektajā ailē tekstu “5.31 milj. EUR (3,73 milj. LVL), 2007.-2013.gada plānošanas perioda  ES fondi, neskaitot pašvaldību finansējumu” ar tekstu “(fakt. 2014.-2016.gadā 8.8 milj. EUR bez pašvaldību finansējuma)”;

    - aiz Pasākuma 2.4.3. pievienot rindu:

| Pasākums 2.4.4. Jauna dzelzceļa elektrovilcienu ritošā sastāva iegāde 2020. ÷ 2023. gadu periodā. | 2020-2023 | SM | PV | Projekta izmaksas: 2020. gadā – 41,4 milj. EUR; 2021. ÷ 2023. gadā – 170,6 milj. EUR. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - aiz Pasākuma 2.5.1. pievienot divas rindas:

| Pasākums 2.5.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu pārņemšana | 2020 | SM | EM, CSDD, FM, VARAM | 8 460 420 EUR (ES fondi, valsts pamatbudžets). Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2018. un turpmākajos gados tiks izskatīti MK likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums 2.5.3. Izstrādāt Velotransporta attīstības plānu | 2018 | SM | LVC | Plāna izstrādei nav papildu ietekmes uz valsts pamatbudžetu |  |

    - precizēt Pasākuma 3.1. nosaukumu pirmajā ailē aizstājot tekstu “Pasākums 3.1. Ceļu nozares finansējuma palielināšanai iesniegt MK jaunās politikas iniciatīvu 2014.-2016.gadam ar mērķi turpināt SM sagatavotā un MK iesniegtā Valsts autoceļu finansēšanas modeļa tālāku attīstību līdz 2020.gadam” ar “Pasākums 3.1. Autoceļu finansējuma modeļa pilnveidošana” un termiņu, aizstājot otrajā ailē skaitļus “01.01.2014.” skaitļiem “01.01.2019.”;

    - aiz Pasākuma 3.2. pievienot rindu:

| Pasākums 3.2.1 Valstī esošo ceļu tīkla izvērtējuma, tostarp vērtējot esošā ceļu tīkla efektivitāti, izstrādāšana | 31.12.2017. | SM | LVC | Nav papildus ietekmes uz valsts pamatbudžetu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - papildināt Pasākuma 3.3. Ilgtspējīga publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas mehānisma izstrāde, paredzot valsts budžeta finansējumu un ieviešot Direktīvas, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (Pārstrādāta redakcija), prasību pirmajā ailē tekstu “Pasākums 3.3. Ilgtspējīga publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas mehānisma izstrāde, paredzot valsts budžeta finansējumu un ieviešot Direktīvas, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (Pārstrādāta redakcija), prasību” ar tekstu “par Indikatīvo plānu, kā arī Daudzgadu līguma noslēgšanu”;

    - precizēt Aktivitāti 3.3.2. pirmajā ailē aizstājot tekstu “Aktivitāte 3.3.2. Daudzgadu līguma izstrāde un noslēgšana” ar tekstu “Aktivitāte 3.3.2. Indikatīvā plāna un Daudzgadu līguma izstrāde un noslēgšana”, otrajā ailē aizstājot skaitļus “30.06.2015.” ar skaitļiem “31.12.2017.” un piektajā ailē tekstu “Nav papildus ietekmes uz valsts pamatbudžetu” ar tekstu “Plāna un līguma izstrādei nav ietekmes un valsts pamatbudžetu. Plāna un līguma īstenošanas ietekme uz valsts budžetu tiks noteikta Indikatīvajā plānā un Daudzgadu līgumā”;

  - Sadaļu “8. Politikas un darbības rezultāti” izteikt šādā redakcijā:

# “8. Politikas un darbības rezultāti (precizēti atbilstoši starpposma izvērtējumam un pievienota faktiskā informācija par 2014.-2016.gadu)

| Politikas mērķis | Konkurētspējīga, ilgtspējīga, komodāla transporta sistēma, kas nodrošina augstas kvalitātes mobilitāti, efektīvi izmantojot resursus, t.sk. ES fondus |
| --- | --- |

| Apakšmērķis/darbības virziens | Latvija – ilgtspējīgs transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzējs |
| --- | --- |

|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| Samazināts valsts autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī garums par 57%, salīdzinot ar 2012.gadu | Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, %, salīdzinot ar 2012. gadu | 20% fakt. 0% | 29% fakt. 8% | 37% fakt. 23% | 26% | 31% | 33% | 45% |
|  | Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, %, salīdzinot ar 2012. gadu | 5% fakt. 0% | 10% fakt. 0% | 15% fakt. 2% | 3% | 3% | 4% | 15% |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konkurētspējīga dzelzceļa infrastruktūra | Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars (%) no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma | 64 fakt. 48 | 64 fakt. 47 | 66 fakt. 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | Palielināts iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms (% pret iepriekšējo gadu) | fakt. 7% | fakt. 33% | fakt. -11% | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | CO2 izmešu samazinājums dzelzceļa kravu pārvadājumos (%) attiecībā pret 2012.gadu | 0 fakt. 10% | 0 fakt. 12% | 0 fakt. 22% | 0 | 30 | 30 | 30 |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīga – dinamiski augošs Baltijas reģiona un Ziemeļeiropas līmeņa gaisa satiksmes centrs | Ikgadējs apkalpoto pasažieru skaita pieaugums, % | 6% fakt. 0.5% | 11% fakt. 7.2% | 3.5% fakt. 4.6% | 6.1% | 3.2% | 3.1% | 5.2% |
|  | Ikgadējs apkalpoto kravu apjoma pieaugums (neskaitot militārās kravas), % | 2% fakt. 10% | 2% fakt. -11% | 2% fakt. 7% | 2% | 2% | 27% | 6% |
|  | Lidojumu maršrutu skaits (ziema/vasara) | 2 fakt. 70/83 | 2 fakt. 66/87 | 2 fakt. 69/79 | > 69/79 | > 69/79 | > 69/79 | > 69/79 |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzlabota transporta drošība | Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums, salīdzinot ar 2010. gadu, % | 29,8% fakt. 2,8% | 33,5% fakt. 14,3% | 36,7% fakt. 27,6% | 39,9% | 43,1% | 46,3% | 50% |
|  | Latvija atbilst noteiktajam dzelzceļa kustības drošības līmenim (nepārsniedz riska robežas riska kategorijās, kādas noteiktas saskaņā ar EK lēmumu par dzelzceļa sistēmas kopīgo drošības mērķu otro kopumu). | 1. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 fakt. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 | 1. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 fakt. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 | 1. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 fakt. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 | 1. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 | 1. NRV1.1. 78,20x10-9 un NRV1.2. 0,665 x10-9 Notiek EK izpēte | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem |
|  |  | 2. NRV2. 64,80 x10-9 fakt. NRV2. 64,80 x10-9 | 2. NRV2. 64,80 x10-9 fakt. NRV2. 64,80 x10-9 | 2. NRV2. 64,80 x10-9 fakt. NRV2. 64,80 x10-9 | 2. NRV2. 64,80 x10-9 | 2. NRV2. 64,80 x10-9 | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem |
|  |  | 3. NRV3.1. 239,0 x10-9 fakt. NRV3.1. 239,0 x10-9 | 3. NRV3.1. 239,0 x10-9 fakt. NRV3.1. 239,0 x10-9 | 3. NRV3.1. 239,0 x10-9 fakt. NRV3.1. 239,0 x10-9 | 3. NRV3.1. 239,0 x10-9 | 3. NRV3.1. 239,0 x10-9 | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem |
|  |  | 4. NRV4. 11,60x10-9 fakt. NRV4. 11,60x10-9 | 4. NRV4. 11,60x10-9 fakt. NRV4. 11,60x10-9 | 4. NRV4. 11,60x10-9 fakt. NRV4. 11,60x10-9 | 4. NRV4. 11,60x10-9 | 4. NRV4. 11,60x10-9 | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem |
|  |  | 5. NRV 5. 1310,00 x10-9 fakt. NRV 5. 1310,00 x10-9 | 5. NRV 5. 1310,00 x10-9 fakt. NRV 5. 1310,00 x10-9 | 5. NRV 5. 1310,00 x10-9 fakt. NRV 5. 1310,00 x10-9 | 5. NRV 5. 1310,00 x10-9 | 5. NRV 5. 1310,00 x10-9 | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem |
|  |  | 6. NRV 6. 1660,0x10-9 fakt. NRV 6. 1660,0x10-9 | 6. NRV 6. 1660,0x10-9 fakt. NRV 6. 1660,0x10-9 | 6. NRV 6. 1660,0x10-9 fakt. NRV 6. 1660,0x10-9 | 6. NRV 6. 1660,0x10-9 | 6. NRV 6. 1660,0x10-9 | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem | Atbilstoši jauniem EK noteiktiem mērķiem |
|  | Relatīvais nopietnu dzelzceļa negadījumu skaits (uz vilcienkilometriem) (nepārsniedz vērtību) | 1,50 (x10-6) | 1,50 (x10-6) | 1,50 (x10-6) | 1,50 (x10-6) | 1,50 (x10-6) | 1,50 (x10-6) | 1,50 (x10-6) |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palielinājusies elektromobilitātes loma | ETL (%) no jaunajiem transportlīdzekļiem ? | 1.2% fakt. 1.17% | 1.5% fakt. 0.26% | 2.5% fakt. 0.76% | 1.71% | 1.85% | 1.96% | 2.32% |
|  | CO2 ietaupījums no ETL (%) | 0 fakt. 0.005% | 0.1% fakt. 0.01% | 0.1% fakt. 0.04% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvija ir iekļauta PMoU Baltajā sarakstā, kas liecina par Latvijas karoga kuģu atbilstību ES noteiktajām kvalitātes prasībām | Aizturēto Latvijas karoga kuģu skaits ārvalstīs pret inspekciju skaitu (%), tiecoties samazināt pārejas faktoru no 0,15 uz 0 vai negatīvu (nosacījums iekļaušanai Baltajā sarakstā) | 0,04 fakt. 0 | 0 fakt. 0 | 0 fakt. 0 | <=0 | <= 0 | <= 0 | <= 0 |
| Palielināts augsti kvalificētu jūrnieku īpatsvars un to konkurētspēja globālajā tirgū | Kuģu virsnieku īpatsvars nodarbināto jūrnieku resursā | 46% fakt. 46% | 46% fakt. 47% | 46% fakt. 48% | 48% | 48% | 49% | 50% |
| Efektivizēta piekrastes un ostas valsts pienākumu izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nodrošināta pāreja uz ostu formalitāšu kārtošanu elektroniskā veidā un izmantojot vienoto kontaktpunktu |  |  | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
|  | Atbilstoši starptautiskajām prasībām uzmērīti galvenie kuģu ceļi jūrā | 200 jūras jūdzes fakt. 530 km2 | 200 jūras jūdzes fakt. 520 km2 | 200 jūras jūdzes fakt. 780 km2 | 600 km2 | 600 km2 | 600 km2 | 600 km2 |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kravu apgrozījuma pieaugums ostās straujāks nekā konkurējošo valstu ostās | Kravu apgrozījuma pieaugums, %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu | 3% fakt. 5.2% | 3% fakt. -6.2% | 3% fakt. -9.3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | Konteinerkravu (TEU) pieaugums no jaunajiem tirgiem, %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu | 6.7% | 1.9% | 5.9% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Popularizētas Latvijas tranzīta un loģistikas iespējas | Starpvaldību komisiju, transzīta darba grupu un vizīšu skaits | fakt. 32 | fakt. 31 | fakt. 83 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | Mārketinga aktivitāšu, starptautisko izstāžu skaits mērķa tirgos | fakt. 9 | fakt. 8 | fakt. 8 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Pasaules bankas globālais konkurētspējas indekss par transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta) | Ceļu kvalitātes indekss (vieta) | fakt. 3,1 (108) | fakt. 3,3 (96) | fakt 3,2 (95) | ind. >3,2 vieta < 95 | ind. >3,2 vieta < 95 | ind. >3,2 vieta < 95 | ind. >3,2 vieta < 95 |
|  | Dzelzceļa infrastruktūras kvalitātes indekss (vieta) | fakt. 4,1 (30) | fakt. 4,0 (31) | fakt. 4,1 (32) | ind. >4,1 vieta < 32 | ind. >4,1 vieta < 32 | ind. >4,1 vieta < 32 | ind. >4,1 vieta < 32 |
|  | Ostu infrastruktūras kvalitātes indekss (vieta) | fakt. 5,2 (31) | fakt. 5,2 (30) | fakt. 5,1 (32) | ind. >5,1 vieta < 32 | ind. >5,1 vieta < 32 | ind. >5,1 vieta < 32 | ind. >5,1 vieta < 32 |
|  | Lidostu infrastruktūras kvalitātes indekss (vieta) | fakt. 5,4 (35) | fakt. 5,4 (31) | fakt. 5,1 (40) | ind. >5,1 vieta < 40 | ind. >5,1 vieta < 40 | ind. >5,1 vieta < 40 | ind. >5,1 vieta < 40 |
| Kravu apgrozījuma pieaugums ostās straujāks nekā konkurējošo valstu ostās | Kravu apgrozījuma pieaugums, %, salīdzinot ar 2012.gadu | 3% fakt. -1.4% | 3% fakt. -7.5% | 3% fakt. -16% | 3% | 3% | 3% | 3% |

| Apakšmērķis/darbības virziens | Nodrošināta iekšējā un ārējā sasniedzamība, un augstas kvalitātes mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā |
| --- | --- |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta iespēja visiem iedzīvotājiem nokļūt novada centrā, apmeklēt izglītības iestādes, nokļūt darbavietās, valsts un pašvaldību institūcijās to normālajā darba laikā ar sabiedrisko transportu | Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru | 96% fakt. 96% | 97% fakt. 97% | 100% fakt. 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu | 99% fakt. 99% | 100% fakt. 100% | 100% fakt. 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Staciju skaits, kur izbūvēti paaugstinātie peroni | 2 fakt. 2 | 2 fakt. 2 | 15 fakt. 25 | 25 | 25 | 25 | 46 |

| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radīti priekšnosacījumi reģionālo lidostu attīstībai | Regulāru lidojumu veikšanai sertificētu lidlauku skaits | 2 |  |  |  |  |  |  |

- Satiksmes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

Ministru prezidents 			M. Kučinskis

Satiksmes ministrs			U. Augulis

Iesniedzējs:

satiksmes ministrs								U. Augulis

Vīza:

valsts sekretāra vietā

valsts sekretāra vietniece							Dž. Innusa

06.10.2017. 11:25

5575

I.Rozenšteine

67028344, inta.rozensteine@sam.gov.lv

# Footnotes

Aprēķināšanai izmantots UIC (Starptautiskā dzelzceļu apvienība)  ieteiktais CO2 izmešu faktors, kas sevī ietver CO2 izmešus no dīzeļdegvielas, kas radušies visā produkta dzīves cikla laikā