Informatīvais ziņojums

“Par Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija sēdes (prot. Nr. 32, 44.§) protokollēmuma  “Rīkojuma projekts  “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas  “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” doto uzdevumu izpildi”

Finanšu ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija rīkojumu Nr. 330 (prot. Nr. 32 44. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem”” (turpmāk – Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija rīkojums Nr. 330), no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2017. gada 27. jūnijā piešķīra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) līdz 700 000 euro, lai Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) nodrošinātu ugunsgrēka seku likvidēšanu nelegālās atkritumu uzglabāšanas vietā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija sēdes (prot. Nr. 32 44.§) protokollēmuma (turpmāk – protokollēmums) 5. punktā dotajam uzdevumam VARAM sadarbībā ar VVD ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija sēdes (prot. Nr. 32, 44.§) protokollēmuma “Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” doto uzdevumu izpildi” (turpmāk – informatīvais ziņojums) par veiktajiem pasākumiem, tajā skaitā par šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minēto, un par aktuālo situāciju, lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas saistīti ar neatliekamo pasākumu veikšanu videi nodarītā kaitējuma seku likvidēšanai, tiks piedzīti no operatora.

1. Veicamie pasākumi un finansējuma faktiskais un plānotais izlietojums videi nodarītā kaitējuma seku likvidēšanai

Atbilstoši protokollēmuma 2.2. apakšpunktā un 5. punktā dotajam uzdevumam VARAM apkopoja informāciju par līdz 2017.gada 1.septembrim veiktajiem un turpmākajiem pasākumiem un finansējuma faktisko un plānoto izlietojumu attiecībā uz ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem nelegālajā atkritumu uzglabāšanas vietā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā.

1.1. Veikto pasākumu apraksts

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai VVD veica iepirkumu “Neatliekamo pasākumu veikšana nelegālās atkritumu izgāztuves likvidācijai Ventspils šosejā 47, Jūrmalā” (id. Nr. VVD/2017/12/CS) (turpmāk – Iepirkums). Iepirkuma rezultātā neatliekamo pasākumu veikšanai nelegālās atkritumu izgāztuves likvidācijai Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, tika izraudzīta personu apvienība  SIA “Clean R”, Reģ. Nr. 40003682818 un SIA “Vides resursu centrs”, Reģ. Nr. 40203040830 (vadošais partneris SIA “Clean R”, Reģ. Nr. 40003682818) kura 2017. gada 27. jūlijā pabeidza atkritumu izvešanu no nelegālās atkritumu novietnes Ventspils šosejā 47, Jūrmalā (izvestas 12 583,39 tonnas atkritumu). Neatliekamo pasākumu seku likvidēšanas laikā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā tika nodrošināta arī apsardze, par ko tika noslēgts līgums ar SIA“RD Consult”, Reģ. Nr. 40103309759 . Šobrīd personu apvienība SIA “Clean R”, Reģ. Nr. 40003682818 un SIA “Vides resursu centrs”, Reģ. Nr. 40203040830 turpina darbus saistībā ar izvesto atkritumu šķirošanu, nodošanu pārstrādei vai apglabāšanai. Darbus ir plānots pabeigt 2017.gada septembra mēnesī, par kuriem tiks izrakstīts rēķins 224 807,99 euro apmērā.

VVD laika periodā no 2017. gada 20. jūnija līdz 2017. gada 22. jūnijam vides stāvokļa novērtēšanai atkritumu uzglabāšanas vietā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, veica virszemes, pazemes ūdens un augsnes paraugu noņemšanu un testēšanu, kā arī kopējo teritorijas apsekošanu. Analīžu veikšana ir īstenota, piesaistot VSIA “Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) un vides zinātniskā institūta (turpmāk – VZI) “BIOR” laboratorijas, savukārt teritorijas apsekošanu nodrošināja SIA “Geo Consultants”, Reģ. Nr. 40003340949.

Pamatojoties uz VVD veikto iepirkumu “Monitoringa veikšana atkritumu izgāztuvē Ventspils šosejā 47, Jūrmalā” (id. Nr. VVD/2017/14/CS), SIA “Geo Consultants”, Reģ. Nr. 40003340949 12 mēnešus (no 2017.gada 28.jūlija) ugunsgrēka skartajā vietā veiks grunts un gruntsūdeņu monitoringu. Ņemot vērā, ka ugunsgrēka skartajā teritorijā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, tika konstatēts virszemes ūdeņu piesārņojums, VVD 2017.gada 12.jūlijā un 2017.gada 21.jūlijā. organizēja pasākumus virszemes ūdens atsūknēšanai no atkritumu uzglabāšanas laukuma un meliorācijas grāvjiem, ko veica SIA “Go Solution”, Reģ. Nr. 40103826397 un SIA “ZAAO”, Reģ. Nr. 44103015509 (atsūknēts un attīrīts 201,6 m3 ūdens). Tādējādi vides stāvokļa uzraudzība Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, turpināsies.

1.2. Izmaksas

VVD, veicot informatīvā ziņojuma 1.1. apakšpunktā aprakstītos seku likvidēšanas pasākumus, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem izlietoja 621 725,30 euro, kas nepārsniedz no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirto summu 700 000 euro (atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija rīkojumam Nr. 330). Papildu izdevumi saistībā ar ugunsgrēka seku likvidēšanu nav plānoti, līdz ar to papildu finansējums nav nepieciešams. Detalizētā informācija par likvidēšanas darbu izmaksu pozīcijām ir ietverta Tabulā “Izmaksas par nelegālās atkritumu izgāztuves Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, likvidēšanas darbiem”.

1. Tabula.

Izmaksas par nelegālās atkritumu izgāztuves Ventspils šosejā 47, Jūrmalā likvidēšanas darbiem

| Nr.p.k. | Komersants | Līguma priekšmets vai iepirkuma Nr. | Mērvienība | Līgumā noteiktā cena par vienību ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) | Izpildītais apjoms | Izmaksas ar PVN, euro | Statuss uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas laiku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIA “Geo Consultants” | Teritorijas apsekošana |  | 1 161,60 | Apmaksāts rēķins |
| 2. | VSIA “Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” | Laboratorijas analīzes |  | 2 263,87 | Apmaksāti rēķini |
| 3. | VZI “BIOR” | Laboratorijas analīzes |  | 13 554,13 | Apmaksāti rēķini |
| 4. | SIA “Go Solution” | Ūdens atsūknēšana | m3 | 30,25 | 201,6 | 6 098,40 | Apmaksāti rēķini |
| 5. | SIA “ZAAO” | Ūdens attīrīšana | m3 | 22,99 | 201,6 | 4 633,86 | Apmaksāti rēķini |
| 6. | Personu apvienība SIA “Clean R”, Reģ. Nr. 40003682818 un SIA “Vides resursu centrs”, Reģ. Nr. 40203040830 (vadošais partneris SIA “Clean R”, Reģ. Nr. 40003682818) | VVD/2017/12/CS | t | 18,2 | 12583,39 | 228 997,57 | Parakstīts PN akts. Saņemts rēķins |
|  |  |  | t | 25,2 | 3663,96 | 92 347,54 | Parakstīts PN akts. Saņemts rēķins |
|  |  |  | t | 25,2 | 8919,43 | 224 807,99 | Rēķins tiks iesniegts 2017. g. septembrī |
| 7. | SIA “RD Consult” | Apsardze | h | 9,68 | 858 | 8 305,44 | Apmaksāti rēķini |
| 8. | SIA “Geo Consultants” | VVD/2017/14/CS | gab. |  |  | 39 554,90 (t.sk. monitoringa urbumu izveidošana 5082,00 euro) | Noslēgts līgums Summa var samazināties. |
|  |  |  |  |  | Kopā: | 621 725,30 |  |

Ar Finanšu ministrijas 2017. gada 23. augusta rīkojumu Nr. 348 “Par līdzekļu piešķiršanu”, no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem”, VARAM ir piešķirti 265 015 euro, lai kompensētu VVD faktiskos izdevumus, kas radušies ugunsgrēka seku likvidēšanas rezultātā nelegālās atkritumu uzglabāšanas vietā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā.

Visas Tabulā “Izmaksas par nelegālās atkritumu izgāztuves Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, likvidēšanas darbiem” uzrādītās izmaksas tiek un tiks segtas no piešķirtajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pēc Finanšu ministrijas 2017. gada 23. augusta rīkojuma Nr. 348 “Par līdzekļu piešķiršanu” 2017. gada 24. augustā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika veikts maksājums SIA “Clean R” 228 997,57 euro apmērā. Visi pārējie darījumi tika attiecīgi pārgrāmatoti, jo tie iepriekš bija apmaksāti no VVD pamatbudžeta.

Tabulas “Izmaksas par nelegālās atkritumu izgāztuves Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, likvidēšanas darbiem” 1.-5. un 7. nav tiešā veidā saistīta ar VVD organizētajām iepirkuma procedūrām. Par 4., 5. un 7. pozīciju tika slēgti līgumi par līgumcenām, kas nepārsniedz Publisko iepirkumu likumā noteikto summu, virs kuras būtu jāorganizē iepirkumu procedūras. Par 1., 2. un 3.pozīciju – tā kā bija nepieciešama operatīva darbība, VVD iesaistīja SIA “Geo Consultants”, VZI “BIOR” un LVĢMC, un apmaksāja pakalpojumus un analīzes atbilstoši iesniegtajiem rēķiniem.

1.3. Pasākumi attiecībā uz izdevumu piedzīšanu no operatora

Kriminālprocesa likuma 350. panta otrā daļa noteic, ka kompensācija ir krimināltiesisko attiecību noregulējuma elements, ko apsūdzētais samaksā brīvprātīgi vai uz tiesas nolēmuma pamata.

VVD 2017.gada 17.jūlijā saņēma Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (turpmāk – Valsts policija) informācijas pieprasījumu saistībā ar uzsākto kriminālprocesu Nr.11410050117 par 2017.gada 18.jūnijā notikušo ugunsgrēku Ventspils šosejā 47, Jūrmalā.

VVD 2017.gada 24. jūlijā nosūtīja Valsts policijai atbildi uz informācijas pieprasījumu (vēstules Nr. 1.6.1.-01/1082). Vienlaikus VVD lūdza atzīt sevi par cietušo un lūdza piedzīt no vainīgās personas – operatora – kompensāciju par neatliekamo pasākumu veikšanu un vides stāvokļa novērtēšanu.

Atbilde uz VVD sniegto 2017.gada 24. jūlija vēstules Nr. 1.6.1.-01/1082, no Valsts policijas nav saņemta.

VVD 2017. gada 27. jūlijā saņēma Valsts policijas 2017.gada 25.jūlija vēstuli Nr.20/2/3-20336, ar informāciju, ka ir apmierināts VVD lūgums noteikt noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju arī pēc Krimināllikuma 99.panta otrās daļas (sākotnēji minētajā kriminālprocesā noziedzīga nodarījuma kvalifikācija tika noteikta pēc Krimināllikuma 102.panta otrās daļas, 103.panta otrās daļas un 185.panta otrās daļas).

2. Izvērtējums par ugunsgrēka seku likvidēšanas finansēšanu no Eiropas Savienības fondiem

Atbilstoši protokollēmuma 2.1. apakšpunktā dotajam uzdevumam VARAM ir veikusi izvērtējumu un secina, ka VARAM pārziņā esošo Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 5. prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalsts minētajām darbībām nav iespējams.

VARAM, kā ES fondu atbildīgās iestādes, pārziņā ir šādi specifiskie atbalsta mērķi (turpmāk – SAM), kas pēc investīciju būtības un mērķa tieši vai pastarpināti atbalsta vides piesārņojuma mazināšanas pasākumus vai veicina atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstību:

- SAM 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” (turpmāk – SAM 5.2.1.),

- SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” (turpmāk – SAM 5.6.3.),

- SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – SAM 5.6.2.).

SAM 5.2.1. mērķis ir valstī attīstīt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi. Finansējums ir paredzēts nozares sistēmiskai attīstībai un darbības pilnveidei, nevis vienreizēju pasākumu īstenošanai jeb negadījumu seku novēršanai, kas nekādā mērā neuzlabo vai neattīsta kopējo atkritumu apsaimniekošanas nozari.

Pasākuma ietvaros apstiprinātajos projektos jānodrošina ilgtermiņa investīciju atguve un projektu finansiālā dzīvotspēja, kā arī jāievēro valsts atbalsta sniegšanas nosacījumi, tai skaitā nodrošināt veicamo darbību atbilstību principam “Piesārņotājs maksā”. Atbilstoši principam “Piesārņotājs maksā” ir aizliegts piešķirt valsts atbalstu darbībām, kas netieši atbrīvo piesārņotājus no sloga, kas tiem būtu jāuzņemas saskaņā ar ES un nacionālo normatīvo regulējumu. Valsts atbalsts nav atbilstošs atbalsta instruments avāriju seku likvidēšanai, un to nevar piešķirt, ciktāl atbalsta saņēmēju var saukt pie atbildības par piesārņojuma radīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem.

Būtisks valsts atbalsta sniegšanas nosacījums SAM 5.2.1. ietvaros ir arī atbalsta stimulējošā efekta pierādīšana – projektā paredzētās darbības nedrīkst būt veiktas pirms projekta iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, ko apskatītajā gadījumā nav iespējams nodrošināt.

SAM 5.6.3. ir izstrādāts, lai turpinātu un pabeigtu vēsturiski piesārņotu vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanāciju un tā ietvaros nav pieejams finansējums citu sanācijas projektu veikšanai. Arī SAM 5.6.3. ietvaros būtiskākais atbalsta piešķiršanas nosacījums ir nodrošināt, ka projekta darbību īstenošanā nav iespējams piemērot principu “Piesārņotājs maksā”. Proti, projekta iesniedzējam ir jāpierāda, ka struktūra (uzņēmums), kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv, kā arī nav tieša minētās struktūras (uzņēmuma) saistību un pienākuma pārņēmēja, kam būtu jāveic piesārņotās vietas sanācija.

Jūrmalas atkritumu uzglabāšanas vietas ugunsgrēka gadījumā ir pierādāms piesārņojuma radītājs, līdz ar to SAM 5.6.3. ietvaros nav iespējams finansēt ugunsgrēka seku likvidēšanas darbus.

SAM 5.6.2. mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas komercdarbībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta īstenošanas rezultātā privātajā sektorā ir jārada noteikts skaits jaunradītu darbavietu un jāpiesaista nefinanšu investīcijas, ko nebūs iespējams paveikt, ja finansējumu tiks izlietots darbībām, kas nav vērstas uz SAM rezultāta sasniegšanu. Turklāt projekta iesniedzējam ir jānodrošina pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde, tamdēļ valsts pārvaldes iestāde SAM 5.6.2. ietvaros nevar būt finansējuma saņēmēja.

Ieguldījumi SAM 5.6.2. ietvaros ir veicami tikai publiskas personas (pašvaldības vai valsts) īpašumā vai īpašumā, ar kuru publiska persona var rīkoties kā īpašnieks. Ugunsgrēkā cietusī atkritumu uzglabāšanas vieta ir privāta teritorija.

Tāpat visu SAM ieviešanā ir jāievēro ES fondu vadības Regulā Nr.1303/2013 noteiktie principi, t.i., saskaņā ar šīs regulas 65.panta 6.punktu atbalstu no ES fondiem nevar saņemt par pabeigtām (īstenotām) darbībām.

Ņemot vērā augstāk minēto, VARAM secina, ka ugunsgrēka seku novēršanas finansēšanai minēto SAM ietvaros nevar tikt piešķirts ES fondu finansējums šādu iemeslu dēļ:

- ugunsgrēka seku likvidēšanas darbības ir raksturojamas kā pabeigtas (īstenotas) darbības, kas saskaņā ar ES fondu vadības Regulas Nr.1303/2013 65. panta 6. punktu nevar saņemt atbalstu no ES fondiem;

- viens no valsts atbalsta nosacījumiem ir principa “Piesārņotājs maksā” piemērošana, kas liedz atbalstu piešķirt gadījumos, ja piesārņotājs vai tā saistību pārņēmējs ir zināms, kā arī tad, ja piesārņojums ir radies tā saimnieciskās darbības rezultātā;

- lai sniegtu atbalstu, nekustamajam īpašumam ir jābūt publiskas personas īpašumā vai turējumā, kas tādējādi liedz ieguldīt publisku finansējumu privātpersonas īpašumā;

- SAM finansējums ir paredzēts sistēmisku un ilgtspējīgu pasākumu īstenošanai, kā arī jāsasniedz konkrēti specifiski projekta rezultāti, bet ugunsgrēka seku likvidēšana nenodrošina ilgtspējīgus darbu rezultātus un efektu.

3. Izvērtējums par ugunsgrēka seku likvidēšanas pasākumu atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normām

Atbilstoši protokollēmuma 3. punktā dotajam uzdevumam VARAM ir veikusi izvērtējumu par ugunsgrēka seku likvidēšanas pasākumu atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normām.

Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 37. panta pirmās daļas 2. punktu piesārņotu vietu sanāciju veic, ja piesārņojums var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi un 37. panta otrās daļa nosaka, ka sanācijā ietver pasākumus, kas veicami, lai novērstu piesārņojuma izplatīšanos vai iekļūšanu pazemes ūdeņos un atjaunotu vai uzlabotu vides kvalitāti piesārņotā vietā. Šādi apstākļi konkrētajā gadījumā ir konstatēti. Turklāt likuma  “Par piesārņojumu” 43. pants paredz, ja nav iespējams noteikt personas, kuras sedz ar sanāciju saistītos izdevumus, vai iegūt sanācijai nepieciešamos līdzekļus, atbildīgā institūcija (VVD, VVD reģionālās vides pārvaldes) nosaka nepieciešamo līdzekļu apjomu un informē VARAM par tās valdījumā esošajām teritorijām, bet VARAM izskata iespēju sanācijas veikšanai piesaistīt valsts budžeta vai citus līdzekļus.

Savukārt atbilstoši Vides aizsardzības likuma 31. pantam operatoram (privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu), kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, jāsedz preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas. Vides aizsardzības likuma 28. pants nosaka rīcību gadījumā, kad ir nodarīts kaitējums videi. Šā panta pirmā daļa paredz, ka operators, kura profesionālā darbība ir izraisījusi vai varētu būt izraisījusi nodarīto kaitējumu videi, nekavējoties veic neatliekamos pasākumus un veic sanācijas pasākumus. Savukārt šā panta ceturtā daļa nosaka, ka VVD organizē neatliekamo pasākumu veikšanu, ja nav konstatēts operators, kura profesionālā darbība ir izraisījusi kaitējumu videi, vai ja operators neveic neatliekamos pasākumus kaitējuma novēršanai, kā tas ir konkrētajā gadījumā.

VVD rīcību videi nodarītā kaitējuma novērtēšanā un neatliekamo pasākumu veikšanā reglamentē arī Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281  “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 281).

Ņemot vērā augstāk minēto, Vides aizsardzības likumā” un likumā  “Par piesārņojumu”, kā arī MK noteikumos Nr. 281 VVD  deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, finanšu līdzekļu piešķiršana no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ugunsgrēka seku likvidēšanas pasākuma īstenošanai nelegālajā atkritumu uzglabāšanas vietā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts VVD, jo līdzekļi tiek piešķirti deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem izdevumi par veiktajiem sanācijas pasākumiem nelegālajā atkritumu uzglabāšanas vietā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, tiks piedzīti no vainīgās personas – operatora. Lēmums izpildāms Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Tā kā visus ar sanāciju saistītos izdevumus likumā noteiktā kārtībā paredzēts piedzīt no operatora kopā ar procentiem atbilstoši tirgus nosacījumiem, un procentu likme nebūs zemāka par Eiropas Komisijas noteikto atsauces likmi (tirgus cenas aizstājējlielumu), kas noteikta saskaņā ar Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (2008/C 14/02), līdzekļu piešķiršana sanācijas darbu veikšanai nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts arī operatora līmenī.

4. Informācija par objektiem, kuros ir konstatēti būtiski ar atkritumu apsaimniekošanu saistīti pārkāpumi un problēmas ar neatbilstību novēršanu

Saskaņā ar VVD nolikumu, tas regulāri veic vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kā arī kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī par radiācijas drošību un kodoldrošību noteikto prasību ievērošanu. Ik gadu tiek izstrādāts VVD darba plāns, kurā ir definēti prioritārie darbības virzieni un veicamie pasākumi. 2017.gadā viena no VVD prioritātēm ir Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pastiprināta uzraudzība, tai skaitā īstenojot vispusīgu atkritumu apsaimniekošanas jomas kontroli.

VVD, papildus plānveida pārbaudēm, regulāri saņem informāciju no iedzīvotājiem un no pašvaldībām par objektiem, kuros ir identificēti būtiski ar atkritumu apsaimniekošanu saistīti pārkāpumi un problēmas.  Informatīvā ziņojuma pielikumā “Informācija par objektiem, kuros ir konstatēti būtiski ar atkritumu apsaimniekošanu saistīti pārkāpumi un problēmas ar neatbilstību novēršanu” ir apkopota informācija par 12 lielākajiem objektiem, kuros konstatēti atkritumu neatļauta uzglabāšana.

Veicot situācijas izvērtējumu valstī, ir identificēts, ka pārsvarā neatļauta uzglabāšana notiek attiecībā uz sadzīves un būvniecības atkritumiem. VVD, konstatējot vides aizsardzības tiesību aktiem neatbilstošu atkritumu uzglabāšanu, rīkojas atbilstoši tam normatīvajos aktos piešķirto pilnvaru un iespēju robežās. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam zemes īpašniekam tiek dots rīkojums atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam. Ja rīkojums netiek pildīts, VVD piemēro rīkojumu piespiedu izpildi un izpildrīkojumus par piespiedu naudu.

Izvērtējot nelegālās atkritumu uzglabāšanas vietu Ventspils šosejā 47, Jūrmalā un līdzīgus riska objektus, VVD ir novērojusi, ka objektu sakārtošana, neatbilstību novēršana un esošo problēmu risināšana mēdz ieilgt. Galvenokārt šāda situācija veidojas juridiskas dabas jautājumu un normatīvā regulējuma, kas nav VARAM kompetencē, nepilnību dēļ (piemēram, uzņēmuma likvidācijas process, ieilgusi tiesvedība, tiesiskā aizsardzība, civiltiesiskās attiecības).

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs		Kaspars Gerhards

Alekse 67026479

tatjana.alekse@varam.gov.lv

Cudečka-Puriņa 67026461

natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

# Footnotes

Darbi šī līguma ietvaros tiks veikti daļēji arī 2018.gadā, 2018.gadā veiktie darbi tiks finansēti VARAM resora ietvaros.

iepirkuma dokumentācijā sākotnējā līgumcena bija 635 683,32 euro ar PVN, savukārt faktiskā summa pēc apjoma izvērtējuma sastādīja 546 153,10 euro ar PVN

PN – pieņemšanas – nodošanas akts

līguma ietvaros veicamie maksājumi 2017.gadā var būt mazāki, ievērojot, ka daļa darbu tiks veikta 2018.gadā.

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr. 962 “Valsts vides dienesta nolikums”