1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada  .maija

Informatīvajam ziņojumam

|  |
| --- |
| **Meliorācijas likumā deleģēto valsts funkciju izpildes rādītāji 2017. gadā** **(26.02.00. apakšprogramma)** |
|  |
| **Nr. p.k.** | **Pasākumi** | **Izpilde** |
|   |   |  | EUR | Rezultatīvais rādītājs |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 |
| **1.** | **Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana:**  |   |   |
| **1.1.** | **Valsts meliorācijas sistēmu (polderu sūkņu staciju) ekspluatācija un uzturēšana** | **871 557** |  |
| 1.1.1. | Elektroenerģijas patēriņš, gab. | 449 835 | 32 |
| 1.1.2. | Sūkņu staciju ekspluatācija, gab. | 262 497 | 32 |
| 1.1.3. | Sūkņu apkope, remonts un nomaiņa, gab. | 50 546 | 29 |
| 1.1.4. | Sūkņu staciju un elektroiekārtu uzturēšana (apkope un remonts) | 108 679 | 32 |
| **1.2.** | **Aizsargdambju (tajā skaitā par ES līdzekļiem atjaunoto) uzturēšana un ekspluatācija** | **323 538** |   |
| 1.2.1. | Aizsargdambju ekspluatācijas darbi (apsekošana un būvju tehniskā stāvokļa kontrole), km | 45 883 | 415,2 |
| 1.2.2. | Aizsargdambju uzturēšana (remonts), km | 19 187 | 8,5 |
| 1.2.3. | Aizsargdambju uzturēšana (apauguma novākšana), km | 76 468 | 109,32 |
| 1.2.4. | Lauksaimniecības zemes un apbūves zemes applūšanas riska novēršana un valsts nozīmes ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšanas nodrošināšana, gab. | 182 000 | 3 |
| **2.** | **Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku, tajā skaitā par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:** | **1 270 981** |   |
| 2.1. | Ūdensnoteku ekspluatācijas darbi (apsekošana, tehniskā stāvokļa kontrole), km | 507 616 | 13 690,4 |
| 2.2. | Ūdensnoteku uzturēšana (remonts), km | 135 625 | 50,5 |
| 2.3. | Ūdensnoteku uzturēšana (apauguma novākšana), km | 627 740 | 1343,9 |
| **3.** | **Meliorācijas kadastra ieviešana un uzturēšana:** |  | **576 700** |  |
| 3.1. | Kadastra datu pieejamības nodrošināšana, gab. | 2200 | 2 |
| 3.2. | Tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana, gab. | 121 380 | 1 71 06 |
| 3.3. | Kadastra datu digitalizācija, ha | 336 897 | 30 00 98 |
| 3.4. | Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS, km | 52 940 | 30 00 |
| 3.5. | Licenču uzturēšana, gab. | 63 283 | 1 |
| 3.6. | Pirmreizēja valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizācija | 0 | 0 |
| **4** | **Melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšana un modernizācija:** | **72 780** |  |
| 4.1. | Posteņu ekspluatācija, gab. | 21 200 | 32 |
| 4.2. | Posteņu uzturēšana, gab. | 42 320 | 32 |
| 4.3. | Posteņu modernizācija, gab./projektēšana, gab. | 7260 | 0/6 |
| 4.4. | Hidrometrijas datu pieejamības nodrošināšana, gab. | 2000 | 1 |
| **5** | **Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšana, m²** | **39 660** | 410 |
|  | **KOPĀ** | **3 155 216** |  |

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs