(Apstiprināts ar

Ministru kabineta

2019. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_

rīkojumu Nr. \_\_\_\_)

**Jaunās paaudzes Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas IIIS2**

**projekta apraksts (kopsavilkums)**

Projekta “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS 2)” virsmērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot pamatu E-lietas izveidei, samazinot izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai.

**Projekta mērķi**

M1: Efektīva un vienota pārbaužu un lietas materiālu droša pārvaldības procesa izveide un integrēšana e-lietā.

M2: Efektīva informācijas apmaiņas procesu pilnveide komunikācijai ar sabiedrību.

**Darbības projekta mērķu sasniegšanai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darbības (apakšdarbības) nosaukums** |
|  | Projekta vadība un administrēšana.Projekta vadība ietver sevī šādus uzdevumus:1) Projekta mērķu un rezultātu sasniegšana, vadot projekta darbību īstenošanu;2) Projekta darbību īstenošana atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, budžetam un laikam plānam;3) Partneru iesaistes koordinēšana;4) Projekta uzraudzības padomes darba organizēšana;5) Projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole;6) Projekta finanšu un resursu uzskaite, t. sk. grāmatvedības kārtošana un projekta personāla darba laika uzskaite;7) Publisko iepirkumu organizēšana projekta darbību īstenošanai;8) Ar projektu saistītās informācijas pārvaldības organizēšana. |
|  | Informācijas sistēmas izstrādes un iegādes tehniskās specifikācijas izstrāde, programmatūras izstrāde, testēšana, ieviešana1. Tiesībsargājošo iestāžu sākotnējo procesu elektronizācija.
2. Vienotas informācijas sistēmas lietošanas platformas izstrāde
3. Elektronisko lietu kataloga izveide
4. Repozitorija izveide
5. Datu apmaiņas nodrošināšana ar iekšējām un ārējām informācijas sistēmām
6. Informācijas meklēšanas, analīzes, atskaišu un statistikas rīka izveide
7. Koplietošanas klasifikatoru izveide
8. Rīku izstrāde e-lietas informācijas resursu drošībai un aizsardzībai
 |
|  | Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas auditsIzstrādātās programmatūras drošības auditsIzstrādātās programmatūras veiktspējas audits |
|  | Apmācības lietotāju, administratoruApmācības administratoriem un tiem informācijas sistēmas lietotājiem, kuri, izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu sniegšanu |
|  | Publicitātes pasākumi |

**Plānotie projekta rezultāta rādītāji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rezultāta rādītājs | Mērvienība | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām | Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām |
| 1. | Pakalpojuma ietvaros E-dokumentu vadība elektroniski sagatavoto, saskaņoto, nosūtīto dokumentu skaits gadā | skaits gadā | 0 | 200 000 | 250 000 |
| 2. | Projekta ietvaros ieviesto publisko e-pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaits gadā  | skaits gadā | 267 600 | 300 000 | 350 000 |
| 3. | Dokumentu skaits, ar kuriem elektroniskā formā iepazīstināti lietas dalībnieki kriminālprocesos | Gab. | 0 | 5000 | 6000 |
| 4. | E-lietu (hibrīdlietu) skaits, ar kurām dalībnieki iepazīstināti elektroniskā formā | Gab. | 0 | 100 | 150 |
| 5. | Ieroču aprites informācijas sniegšanas process | dienas | 6 | 1 | 1 |

**Plānotie projekta iznākuma rādītāji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iznākuma rādītājs | Mērvienība | Sasniedzamā vērtība projekta beigās |
|  | Pilnveidoti, izstrādāti pakalpojumi | skaits | 14 |
|  | Pilnveidoti, izstrādāti procesi  | skaits | 11 |
|  | Centralizēta atvērta informācijas sistēmu platforma | skaits | 1 |

**Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) rezultāta rādītājos**

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM mērķu sasniegšanu:

* Nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus;
* Nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti;
* Nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;
* Radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem.

Projekta ietvaros izveidojamās IIIS2 un izstrādājamās E-lietas informācijas sistēmu platformas risinājumi ir vērsti uz sabiedrībai un komersantiem paredzētu e-pakalpojumu izstrādi, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu **SAM rezultāta rādītājos** pirmstiesas izmeklēšanas pakalpojumu mērķauditorijas kontekstā. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt dažādus elektroniskos pakalpojumus.

Elektroniska datu apmaiņa izmeklēšanas un tiesvedības procesu ietvaros veicinās valsts pārvaldes iestāžu darbības efektivitāti.

Sagatavojot un publicējot atvērtos datus Datu publicēšanas platformā (10 datu kopas), Projekts sniegs ieguldījumu Latvijas reitingā *PSI Scoreboard* datu atkalizmantošanas indeksā.

Īstenojot projekta darbības, projekts sniegts ieguldījumu arī **SAM iznākuma rādītājos**, izstrādājot atvērtu informācijas sistēmu platformu un pilnveidojot 11 procesus.

Projekta ietvaros pilnveidojamo procesu izvēli pamato nozares politikas plānošanas dokumentos definētās prioritātes, kā arī SAM mērķi.

Projekta IIIS2 īstenošana nodrošinās ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem:

Pilnveidoti darbības procesi – 11;

Pilnveidoti pakalpojumi – 9 un izveidoti 5 pakalpojumi.

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi 11 darbības procesi:

* E-lietas ietvarā pārbaužu un lietas materiālu vienots pārvaldības process
* E-lietu uzskaites, piekļuves tiesību kontroles un lietas datu apmaiņu process
* E-dokumentu, lietas materiālu pārvaldīšanas, uzglabāšanas process
* Komunikācija ar iedzīvotājiem, ziņu sniegšanas un pieprasīšanas process
* Informēšana par meklējamām mantām un personām process
* Ieroču aprites informācijas sniegšanas process
* Klasifikatoru salāgošana un apmaiņa process
* Iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas process par reģistrētajiem notikumiem un to ietvaros sastādītajiem administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem
* Statistikas un datu pieejamības, meklēšanas process
* E-lietas kontroles un uzraudzības process
* E-lietas informācijas resursu drošības un aizsardzības process

Projekta realizācija kopumā sekmē:

* Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2015.-2020. gadam sasniegšanu;
* Publiskās pārvaldes efektivitāti;
* Publiskās pārvaldes informācijas pieejamību.

Atbilstoši projekta plānotajām izmaksām sistēmas izstrādes izmaksas ir 3 800 000 *euro*, papildus  549 000 *euro* ir izmaksas uzturēšanai katru gadu. Kopā 15 gadu laikā izstrādes un uzturēšanas izmaksas ir 9 839 000 *euro*.

Projekta īstenošanas rezultātā amatpersonu darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai.

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 15 gadu periodā sasniedz **45 236 958 *euro*** (diskontētā summa 29 505 343 *euro*) un ir būtiski lielāks par projekta investīciju un 549 000 *euro* uzturēšanas izmaksām 15 gadu periodā, kas kopā veido izmaksas 9 839 000 *euro* (projekts + uzturēšana).

Iekšlietu ministrs S.Ģirģens

Vīza:

valsts sekretārs D.Trofimovs

24.01.2019. 12:45

Melderis 67208246

Juris.Melderis@ic.iem.gov.lv

Peisniece 67208369

Liga.Peisniece@ic.iem.gov.lv