1. pielikums informatīvajam ziņojumam par Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra sēdē (prot. Nr. 7, 40.§, 3., 7. un 12. punkts) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību

**Jaunā Liepājas cietuma būvniecības plānotās izmaksas (EUR ar PVN)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2016.gads(faktiskā izpilde)** | **2017.gads (faktiskā izpilde)** | **2018.gads** | **2019.gads** | **2020.gads** | **2021.gads** | **2022.gads** | **2023.gads** | **Kopā** |
| **Valsts ieguldījums/ finansējums Tiesu namu aģentūrai** |
| **Valsts ieguldījums TNA[[1]](#footnote-1) pamatkapitālā** |   |  11 200 000  |   |   |   |   |   |   | **11 200 000** |
| **Valsts finansējums TNA par būvdarbu organizēšanu** |  376 321  |   |   |   |   |   |   |   | **376 321** |
| **Valsts budžetā plānotais finansējums** |  |  |  |  | 5 090 170 |  |  |  | **5 090 170**  |
| **Būvniecības un aprīkojuma iegādes plānotās izmaksas** |
| **TNA būvdarbu organizēšanas izmaksas** | 75 708 | 167 504 | 139 766 | 140 000 | 260 000 | 210 000 | 210 000 | 260 000 | **1 462 978** |
| **Būvdarbu, pārprojektēšanas un autoruzraudzības izmaksas no 2020.g.** |   |   |   |   | 12 776 089 | 59 123 942 | 62 137 102 | 3 415 240 | **137 452 373** |
| **Būvuzraudzības izmaksas** |   |   |   |  | 565 499 | 666 824 | 1 094 862 | 282 749 | **2 609 934** |
| **Aprīkojuma izmaksas (iegādi veic IeVP[[2]](#footnote-2))** |   |   |   |   |   |   |  | 5 895 991 | **5 895 991** |
| **Izdevumi KOPĀ (ieskaitot PVN)** | **75 708** | **167 504** | **139 766** | **140 000** | **13 601 588** |  **60 000 766** | **63 441 964** | **9 853 980** |  |
| **Atlikums/ papildus nepieciešamais finansējums (EUR ieskaitot PVN) gada beigās**  | **300 613** | **11 333 109** | **11 193 343** | **11 053 343** | **2 541 925** | **-57 458 841** | **-63 441 964** | **-9 853 980** |  |
| **Izdevumi KOPĀ** | **147 421 276** |
| **Valsts ieguldītais finansējums (2016.-2020.gads)** | **16 666 491** |
| **Papildus valsts budžeta finansējums (2021.-2023.gads)** | **130 754 785** |

**Ilgtermiņa saistību apjoms un papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums (EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2016.gads(faktiskā izpilde)** | **2017.gads (faktiskā izpilde)** | **2018.gads** | **2019.gads** | **2020.gads** | **2021.gads** | **2022.gads** | **2023.gads** | **Kopā** |
| **Izdevumi KOPĀ (ieskaitot PVN)** | **75 708** | **167 504** | **139 766** | **140 000** | **13 601 588** | **60 000 766** | **63 441 964** | **9 853 980** | **147 421 276** |
| **Veiktie izdevumi/ieguldījums TNA pamatkapitālā** | **75 708** | **167 504** | **139 766** | **140 000** | **11 053 343** |  |  |  | **11 576 321** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ilgtermiņa saistību apjoms** |  |  |  |  | **2 548 245** | **60 000 766** | **63 441 964** | **9 853 980** | **135 844 955** |
| **Budžeta ietvarā 2018.-2020. gadam plānotais finansējums** |  |  |  |  | **5 090 170** |  |  |  | **5 090 170** |
| **Papildus nepieciešamais finansējums** |  |  |  |  | **-2 541 925** | **60 000 766** | **63 441 964** | **9 853 980** | **130 754 785** |

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Ķipēna 67046124

Kristine.Kipena@tm.gov.lv

1. VAS "Tiesu namu aģentūra" [↑](#footnote-ref-1)
2. Ieslodzījuma vietu pārvalde [↑](#footnote-ref-2)