**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz: - Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41.punktu, kas nosaka, ka līdzekļus no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” (turpmāk – LOC) ēka ir būvēta un nodota ekspluatācijā 1980.gadā un tajā esošās inženiersistēmas - ūdens, kanalizācijas, siltumtīkli un elektrotīkli līdz šim ir ekspluatēti bez pārbūves jau 38 gadus, veicot tikai to remontu ārkārtas gadījumos, līdz ar to LOC ēkas inženiersistēmas ir fiziski un morāli novecojušas, tai skaitā vairākas atrodas pirmsavārijas stāvoklī, un steidzami būtu veicami to atjaunošanas darbi.2011.gadā tika konstatētas būtiskas problēmas ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu darbībā, līdz ar to, 2011.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts *“Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija”.* Konstatējams, ka jau vairāku gadu garumā, lai novērstu avārijas stāvokli, regulāri nepieciešami finanšu līdzekļi un papildus cilvēkresursu piesaiste steidzamiem remontdarbiem, avāriju novēršanai (korodējušo cauruļu plīsumu risku novēršanai žņaugu (remontskavu) uzlikšana u.c.), jo pastāv augsts risks cauruļu plīsumam, ņemot vērā, ka atsevišķi cauruļu posmi ir uz sabrukuma robežas. Kopš daļējas inženiertīklu atjaunošanas brīža arī pārējos LOC korpusos inženierapgādes tīklu stāvoklis ir būtiski pasliktinājies – atbilstoši tehniskajam novērtējam ūdensvada un kanalizācijas tīklu nolietojums ir sasniedzis 90%, kas ir uzskatāms par avārijas stāvokli un nepieciešama nekavējoša tīklu atjaunošana.  2019.gada 6.martā ir noslēgts līgums Nr.B8-2019/174 ar tehniskā projekta autoru SIA”PRO VIA”, par izmaiņu veikšanu iepriekš izstrādātajā tehniskajā projektā *“Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensvada rekonstrukcija”.* Iepriekš minētā līguma ietvaros tika veikta kritiskā stāvoklī esošo inženierkomunikāciju tehniskā apsekošana un atzinums izsniegts 2019.gada 27.martā. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka LOK ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai/ uzlabošanai steidzami nepieciešams veikt:* kritiskā stāvoklī esošo cauruļvadu posmu pārbūvi;
* esošo cauruļvadu stiprinājumu papildināšanu;
* visa ūdens ievada mezgla pārbūvi;
* maģistrālo ūdensvadu un pievadu pārbūvi;
* visas noslēgarmatūras maiņu;
* kompensācijas posmu izbūvi uz maģistrāļu taisnajiem posmiem;
* nepieciešamo izolāciju izbūvi ap cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojumu vietās;
* kanalizācijas saslēgumu un izvadu rekonstrukciju;
* kanalizācijas sistēmas elementu izveidi vai sakārtošanu (grīdas ūdeņu savākšanas bedres ar sūkņiem, trapi).

 Šobrīd onkoloģisko slimību ārstēšana ir noteikta kā valsts prioritāte – tiek iegādāts jauns aprīkojums, palielinājies sniegto pakalpojumu skaits un pacientu skaits. Neveicot iekšējo inženiertīklu atjaunošana paaugstinās risks iekārtu bojājumiem, pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, kā arī var samazināties sniegto pakalpojumu kvalitāte. Prognozētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un siltummezgla atjaunošanas izmaksas ir 600 097 *euro* (ieskaitot PVN).Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai ne vairāk kā 600 097 *euro*, lai nodrošinātu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu. Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019. gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | Izmai-ņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | izmaiņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 600 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 600 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | –600 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | –600 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 600 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) |   2019.gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” inženierkomunikāciju pārbūves darbu avārijas stāvokļa novēršanai (veicami prioritāri) nepieciešamais finansējums ir **600 097 *euro*** (ieskaitot PVN). SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas darbi tiks veikti 2019.gada ietvaros.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (*euro)* | Tai skaitā | Darbietilpība (c/h) |
| Darba alga (*euro*) | Būv-izstrādājumi (*euro*)  | Mehānis-mi (*euro*) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  1-2 | Siltummezgls Nr.1 | 30 844.25 | 2 750.58 | 27 955.98 | 137.69 | 261.96 |
| 2 |  1-3 | Siltummezgls Nr.2 | 15 393.48 | 3 604.07 | 11 608.62 | 180.79 | 343.24 |
| 3 |  1-4 | Siltummezgls Nr.3 | 8 267.57 | 2 363.55 | 5 785.38 | 118.64 | 225.10 |
| 4 |  1-7 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam K | 78 214.94 | 32 663.37 | 43 814.49 | 1 737.08 | 3 110.80 |
| 5 |  1-8 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam L | 33 980.61 | 7 196.91 | 26 320.27 | 463.43 | 685.43 |
| 6 |  1-9 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam Z | 144 348.41 | 37 311.71 | 105 046.08 | 1 990.62 | 3 553.55 |
| 7 |  1-10 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam I | 102 240.46 | 25 281.23 | 75 591.40 | 1 367.83 | 2 407.76 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | **Kopā** | **413 289.72** | **111 171.42** | **296 122.22** | **5 996.08** | **10 587.84** |
|  |  | **Virsizdevumi 10%** | 41 328.97 |  |  |  |  |
|  |  | *t.sk. darba aizsardzībai* | 413.29 |  |  |  |  |
|  |  | **Neparedzētie izdevumi 5%** | 20 664.49 |  |  |  |  |
|  |  | **Peļņa 5%** | 20 664.49 |  |  |  |  |
|  |  | **PAVISAM KOPĀ** | **495 947.67** |  |  |  |  |
|  |  | **PVN** | **104 149.01** |  |  |  |  |
|  |  | **PAVISAM KOPĀ AR PVN** | **600 096.68** |  |  |  |  |

Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai ne vairāk kā **600 097** ***euro*** (3000 kods Subsīdijas un dotācijas), lai nodrošinātu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu.  Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

 Veselības ministre         I. Viņķele

 Vīza: Valsts sekretāre D. Mūrmane - Umbraško

I. Lazdiņa 67876169

Ivita.Lazdiņa@vm.gov.lv