**Informatīvais ziņojums**

**„Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2018. gadā”**

Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) darbību 2018. gadā (turpmāk – informatīvais ziņojums), tai skaitā par finanšu izlietojumu un par vides kvalitātes uzlabojumu, sagatavots atbilstoši likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (turpmāk – likums) 10. panta pirmās daļas 6. punktam. Projektu īstenošana KPFI ietvaros ir noslēgusies, bet turpinās projektu rezultātu monitorings. Informatīvo ziņojumu sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

**1. Finansējuma piesaiste**

KPFI darbība tika uzsākta 2009. gadā pēc tam, kad starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros tika parakstīti pirmie līgumi par noteiktā daudzuma vienību (turpmāk – NDV) pārdošanu. Kopumā tika noslēgti deviņi līgumi par NDV pārdošanu, tai skaitā ar vairākiem suverēnajiem un privātajiem pircējiem, tādejādi iegūstot aptuveni EUR 208 milj., no kuriem aptuveni EUR 204 milj. paredzēti projektu finansēšanai, savukārt aptuveni EUR 4 milj. paredzēti ar projektu administrēšanu saistīto izdevumu finansēšanai. Finansējums ir ieskaitīts Valsts kasē atvērtajā valsts budžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai un to drīkst izlietot tikai un vienīgi pasākumiem, kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu un klimata pārmaiņu novēršanu.

Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātajā Koncepcijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (MK 2006.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”, kas zaudējis spēku ar MK 2010. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 209 „Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem”) kopējais pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts 40 milj. apmērā. Pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts, no kopējā Latvijai apstiprinātā NDV apjoma (119 182 130 NDV) atskaitot NDV apjomu, kas saskaņā ar 2008.-2012.gadam prognozētajām SEG emisijām valstij jānodod savu Kioto protokolā noteikto saistību izpildei, kā arī, ņemot vērā NDV skaitu, kas konvertējamas par Eiropas emisijas kvotām (EUA) un emisijas samazināšanas vienībām (ESV).

**2**.**Konsultatīvā padome**

KPFI konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) izveidota saskaņā ar likumu un MK 2008. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 312 „Klimata pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums”.

Konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt KPFI finansējuma izlietojuma caurredzamību, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus KPFI vadības un īstenošanas uzraudzībā. Konsultatīvās padomes pienākumos ietilpst KPFI finanšu un darba plānu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana VARAM, kā arī citu jautājumu izskatīšana saistībā ar KPFI darbību.

Konsultatīvajā padomē darbojas deviņi pārstāvji, t.sk. pieci pārstāvji no saistīto nozaru ministrijām – VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, divi pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes un divi pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz vienu gadu deleģē biedrības un nodibinājumi, kas darbojas likuma 8. panta pirmajā daļā minētajās nozarēs.

Konsultatīvās padomes sākotnējais sastāvs tika apstiprināts 2009. gada 3. jūnijā, taču vēlāk, ņemot vērā darbinieku maiņas iesaistītajās institūcijās, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvju rotāciju, tas vairākkārtīgi tika mainīts.

2018. gadā notika viena konsultatīvās padomes sēde (2018. gada 23. martā). Sēdē tika sniegta aktuālākā informācija par 2017. gada KPFI projektu monitoringa rezultātiem, kā arī grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” un likumā “Par piesārņojumu”.

Biedrību un nodibinājumu pārstāvji konsultatīvās padomes 2018. gada 23. marta sēdē nepiedalījās.

2018. gada 24. jūlijā apstiprināti grozījumi MK 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 „Klimata pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums”, kas paredz, ka konsultatīvā padome vienlaikus būs arī Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) konsultatīvā padome, tādejādi nosakot EKII konsultatīvās padomes funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī padomes darbības kārtību. Noslēguma jautājums paredz līdz 2019. gada 10. janvārim VARAM ievietot uzaicinājumu VARAM tīmekļvietnē un publicēt uzaicinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, uzaicinot biedrības (nodibinājumus) VARAM noteiktajā termiņā (kas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai apvienotajā KPFI un EKII konsultatīvajā padomē.

**3. Ieviešanas mehānisms**

KPFI finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību nosaka MK 2009. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 644 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”. Minētajos noteikumos iekļauti nosacījumi attiecībā uz līguma par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu un grozīšanu, projekta pārskatu iesniegšanu un pārbaudi, projektu īstenošanas kontroli un auditu, kā arī projektu konkursu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu.

KPFI iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) rokasgrāmata tika apstiprināta ar Vides ministrijas 2009. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 265 un laika gaitā ir vairākkārt pilnveidota. Ņemot vērā KPFI ieviešanas aktivitāšu būtisko sašaurināšanos, ar VARAM 2016. gada 23. februāra rīkojumu Nr. 30 “Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta vadību” IKS zaudēja spēku. Savukārt saskaņā ar VARAM 2016. gada 1. marta rīkojumu Nr. 51 “Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbildīgās iestādes uzdevumu īstenošanu“ tika noteikti VARAM struktūrvienību uzdevumi KPFI uzraudzībai un kontrolei.

2018. gada 2. janvārī VARAM saskaņoja grozījumus SIA “Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) IKS, lai aktualizētu instrukcijas attiecībā uz gada plāna pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un pārskatu par projektu īstenošanas uzraudzības funkciju izpildi sagatavošana un iesniegšana VARAM. 2018. gada 6. februārī VARAM saskaņoja grozījumus VIF IKS, lai aktualizētu instrukcijas un veidlapas attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu VARAM, t.sk. Enerģijas ietaupījuma pārskatu par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. 2018. gada 1. martā VARAM saskaņoja grozījumus VIF IKS, lai aktualizētu instrukcijas un veidlapas attiecībā uz KPFI finansēto projektu monitoringa pārskatu pārbaudi, projektu līgumu grozīšanu, finanšu instrumenta finansējuma atmaksu, kā arī Atzinumu par projekta līguma grozījumiem monitoringa perioda pagarināšanai, Vēstuli par monitoringa perioda pagarināšanu un pasākuma plāna iesniegšanu vai atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjumu un Atzinumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu līdzekļu atgūšanu. Savukārt 2018. gada 26. jūlijā VARAM saskaņoja grozījumus VIF IKS, lai aktualizētu instrukciju attiecībā uz monitoringa pārskatu pārbaudi.

Lai nodrošinātu vienādus publicitātes (KPFI logo) nosacījumus KPFI finansētajiem projektiem, Vides ministrija 2009. gada 20. augustā pieņēma rīkojumu Nr. 263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem”.

Lai nodrošinātu vienādu pieeju projektu monitoringa rezultātu izvērtēšanai, ar VARAM 2017. gada 8. septembra rīkojumu Nr. 1-2/137 “Par vadlīnijām projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai” apstiprinātas vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.

**4. Finansējuma pārdale un apguve**

KPFI finansējums tika pārdalīts atbilstoši MK protokollēmumiem un izmantots, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus (turpmāk – konkurss) atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem. Kopumā līdz 2015. gadam KPFI finansējums pārdalīts 16 konkursiem. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem sniegts Tabulā Nr. 1.

Tabula Nr. 1. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem

| **Nr. p.k.** | **Konkursa nosaukums** | **Pieejamais KPFI finansējums atbilstoši MK noteikumiem, EUR** | **Kopējais piešķirtais KPFI finansējums , EUR** | **Nolikums** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPFI-1 | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās[[1]](#footnote-2) | 33 810 935,35 | 31 400 442,91 | MK 25.06.2009. noteikumi Nr. 645 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 03.11.2009. MK not. Nr. 1288, 18.01.2011. MK not. Nr. 48, 11.10.2011. MK not. Nr. 797, 25.09.2012. MK not. Nr. 660, 17.12.2013. MK not. Nr. 1533 un 08.08.2017 MK not. Nr.458) |
| KPFI-2 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana[[2]](#footnote-3) | 2 500 000,00 | 1 640 491,13 | MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1492 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 658) |
| KPFI-3 | Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās[[3]](#footnote-4) | 10 000 000,00 | 6 759 719,72 | MK 05.01.2010. noteikumi Nr. 1 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 664, 17.12.2013. MK not. Nr. 1534 un 08.08.2017 MK not. Nr.459) |
| KPFI-4 | Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem[[4]](#footnote-5) | 11 500 142,29 | 3 693 605,17 | MK 12.05.2010. noteikumi Nr. 441 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 662, 19.11.2013 MK not. Nr. 1341 un 08.08.2017 MK not. Nr.454) |
| KPFI-5 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās[[5]](#footnote-6) | 16 988 821,44 | 13 180 414,12 | MK 05.05.2010. noteikumi Nr. 417, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 22.03.2011. MK not. Nr.217, 30.11.2010. MK not. Nr. 1092, 14.08.2012. MK not. Nr. 558, 13.05.2013. MK not. Nr. 252 un 19.11.2013., MK not. Nr. 1345 un 08.08.2017 MK not. Nr.453) |
| KPFI-6 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās[[6]](#footnote-7) | 11 561 178,28 | 8 415 086,19 | MK 08.06.2010. noteikumi Nr.521, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 30.11.2010. MK not. Nr.1093, 22.03.2011. MK Not.222, 14.08.2012. MK not. Nr.553, 13.05.2013. MK not. Nr. 253, 26.11.2013. MK not. Nr. 1352 un 08.08.2017 MK not. Nr.455) |
| KPFI-7 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās[[7]](#footnote-8) | 24 909 124,58 | 19 066 632,49 | MK 21.06.2010. noteikumi Nr.542 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 18.01.2011. MK not. Nr.49, MK 11.10.2011. not. Nr.798, 25.09.2012. MK not. Nr.663, 17.12.2013. MK not.Nr.1532 un 08.08.2017 MK not. Nr.452) |
| KPFI-8 (1.kārta) | Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām[[8]](#footnote-9) | 850 000,85 | 652 092,83 | MK 17.08.2010. noteikumi Nr.789, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.10.2011. MK not. 822, 27.03.2012. MK not. Nr.230, 25.09.2012. MK not. Nr.659 un 13.05.2013. MK not. Nr. 254) |
| KPFI-8 (2.kārta) | 100 604,45 |
| KPFI-9 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā[[9]](#footnote-10) | 0,00 | 0,00 | MK 21.09.2010. noteikumi Nr.898 |
| KPFI-10 | Zema enerģijas patēriņa ēkas[[10]](#footnote-11) | 10 332 499,53 | 4 487 139,18 | MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1185 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.667, 10.12.2013. MK not. Nr.1399 un 22.08.2017. MK not. Nr.494) |
| KPFI-11 (1.kārta) | Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā[[11]](#footnote-12) | 16 220 000,17 | 4 366 031,53 | MK 04.01.2011. noteikumi Nr.11, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.07.2011. MK not. Nr. 570, 04.10.2011. MK not. Nr. 769, 30.10.2012. MK not. Nr. 739 un 26.11.2013.MK not. Nr. 1353) |
| KPFI-11 (2.kārta) | 4 193 936,50 |
| KPFI-12 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai[[12]](#footnote-13) | 39 437 561,54 | 11 959 405,61 | MK 04.01.2011. noteikumi Nr. 12 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 666, 19.11.2013. MK not. Nr. 1339 un 08.08.2017. MK not. Nr.449) |
| KPFI-13 (1.kārta) | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā[[13]](#footnote-14) | 4 000 000,00 | 2 933 334,68 | MK 24.05.2011. noteikumi Nr. 408 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 30.10.2012. MK not. Nr. 738, 13.05.2013. MK not. Nr. 251, 19.11.2013. MK not. Nr. 1338, 17.02.2015. MK not. Nr. 80, 09.06.2015. MK not. Nr. 298 un 08.08.2017 MK not. Nr.451) |
| KPFI-13 (2.kārta) | 2 524 054,32 |
| KPFI-13 (3.kārta) | 1 143 637,01 |
| KPFI-13 (4.kārta) | 3 904 246,65 |
| KPFI-14 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana[[14]](#footnote-15) | 3 975 000,14 | 2 423 707,01 | MK 02.08.2011. noteikumi Nr. 608 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 27.12.2011. MK not. Nr. 1020 un 25.09.2012. MK not. Nr. 665, 19.11.2013. MK not. Nr. 1337 un 08.08.2017 MK not. Nr.457). |
| KPFI-15 (1.kārta) | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai[[15]](#footnote-16) | 13 062 500,71 | 2 082 683,00 | MK 14.08.2012. noteikumi Nr. 559 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 661, 13.05.2013. MK not. Nr. 250, 19.11.2013. MK not. Nr. 1340, 27.01.2015. MK not. Nr. 36, 17.02.2015. MK not. Nr. 79 un 08.08.2017 MK not. Nr.456). |
| KPFI-15 (2.kārta) | 6 994 713,72 |
| KPFI-15 (3.kārta) | 24 799 398,55 |
| KPFI-15 (4.kārta) | 22 329 214,64 |
| KPFI-15 (5.kārta) | 9 709 411,14 |
| KPFI-16 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai[[16]](#footnote-17) | 5 012 238,12 | 2 932 038,69 | MK 04.02.2014. not. Nr.78 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 17.06.2014. MK not. Nr.338 un 08.08.2017 MK not. Nr.450). |
| \* |  |  | 12 467 960,76 |  |
|  | **Kopā:** | **204 160 002,00** | **204 160 002,00** |

\* Finansējuma apjoms, ko veido debitoru parādi (finansējums, kas radies no līgumu par projektu īstenošanu laušanas) un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu.

Attēlā Nr.1 ir attēlots KPFI finansējuma sadalījums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu atbilstoši KPFI konkursa jomām.

**Attēls Nr.1. KPFI finansējuma sadalījums**

**atbilstoši KPFI konkursu jomām**

No KPFI pieejamā finansējuma 55 % (EUR 106 577 553,85) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros ir kompleksi risinājumi, t.i., vienlaicīgi tiek atbalstīta gan energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās, gan atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, 28 % (EUR 53 152 574,47) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros tiek atbalstīti energoefektivitātes pasākumi,13 % (EUR 24 212 978,81) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju pāreja no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, 2 % (EUR 4 816 895,42) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju attīstība un sabiedrības informēšana un 2 % (EUR 2 932 038,69) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursā, kurā plānota SEG samazināšana transporta sektorā.

Projektu īstenošana KPFI ietvaros ir noslēgusies 2015. gadā, 2018. gada ietvaros 545 projektiem tiek veikts pēcieviešanas monitorings.

Informācijas apkopojums par finansējuma izlietojumu konkursos ir iekļauts Tabulā Nr. 2.

Tabula Nr. 2. Pārskats par finansējuma izmantošanu KPFI finansētajos konkursos

| **Nr. p.k.** | **Konkursa nosaukums** | **Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums (EUR)** | **Pieejamais KPFI finansējums pēc pārdales (EUR)[[17]](#footnote-18)** |  | **Piešķirtais KPFI finansējums (EUR)** | **Finansējuma ietaupījumi (EURO)[[18]](#footnote-19)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējais** | **Pārskaitītais 2009.-2015. gadā** | **Atgūts 2016.-2018. gadā** | **Atgūstamais turpmākajā periodā** |
| KPFI-1 | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās | 33 810 935,35 | 31 400 442,91 | 31 400 442,91 | 31 400 442,91 | 0,00 | 0,00 | 2 410 492,44 |
| KPFI-2 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana | 2 500 000,00 | 1 640 491,13 | 1 640 491,13 | 1 640 491,13 | 0,00 | 0,00 | 859 508,87 |
| KPFI-3 | Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās | 10 000 000,00 | 6 759 719,72 | 6 759 719,72 | 6 759 719,72 | 0,00 | 0,00 | 3 240 280,28 |
| KPFI-4 | Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem | 11 500 142,2 | 3 693 605,17 | 3 693 605,17 | 4 136 152,16 | 0,00 | - 442 546,99 | 7 806 537,12 |
| KPFI-5 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās | 16 988 821,44 | 13 180 414,12 | 13 180 414,12 | 13 180 414,12 | 0,00 | 0,00 | 3 808 407,32 |
| KPFI-6 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās | 11 561 178,28 | 8 415 086,19 | 8 415 086,19 | 8 684 874,59 | 0,00 | -269 788,40 | 3 146 092,09 |
| KPFI-7 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās | 24 909 124,58 | 19 066 632,49 | 19 066 632,49 | 19 242 494,85 |  -175 862,36 | 0,00 | 5 842 492,09 |
| KPFI-8 (1.kārta) | Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām | 850 000,85 | 652 092,83 | 652 092,83 | 652 092,83 | 0,00 | 0,00 | 97 303,57 |
| KPFI-8 (2.kārta) | 100 604,45 | 100 604,45 | 100 604,45 | 0,00 | 0,00 |
| KPFI-9 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KPFI-10 | Zema enerģijas patēriņa ēkas | 10 332 499,53 | 4 487 139,18 | 4 487 139,18 | 4 487 139,18 | 0,00 | 0,00 | 5 845 360,35 |
| KPFI-11 (1.kārta) | Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā | 16 220 000,17 | 4 366 031,53 | 4 366 031,53 | 4 375 122,26 | 0,00 | -9 090 ,73 | 7 660 032,14 |
| KPFI-11 (2.kārta) | 4 193 936,50 | 4 193 936,50 | 4 196 073,94 | 0,00 | -2 137,44 |
| KPFI-12 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 39 437 561,54 | 11 959 405,61 | 11 959 405,61 | 17 244 350,25 | -420 191,85 | - 4 864 752,79 | 27 478 155,93 |
| KPFI-13 (1.kārta) | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 4 000 000,00 | 2 933 334,68 | 2 933 334,68 | 2 933 334,68 | 0,00 | 0,00 | -6 505 272,66 |
| KPFI-13 (2.kārta) | 2 524 054,32 | 2 524 054,32 | 2 524 054,32 | 0,00 | 0,00 |
| KPFI-13 (3.kārta) | 1 143 637,01 | 1 143 637,01 | 1 143 637,01 | 0,00 | 0,00 |
| KPFI-13 (4.kārta) | 3 904 246,65 | 3 904 246,65 | 3 904 246,65 | 0,00 | 0,00 |
| KPFI-14 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana | 3 975 000,14 | 2 423 707,01 | 2 423 707,01 | 2 423 707,01 | 0,00 | 0,00 | 1 551 293,13 |
| KPFI-15 (1.kārta) | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 13 062 499,80 | 2 082 683,00 | 2 082 683,00 | 2 439 732,22 | 0,00 | -357 049,22 | --52 852 921,34 |
| KPFI-15 (2.kārta) | 6 994 713,72 | 6 994713,72 | 7 204 011,85 | 0,00 | -209 298,13 |
| KPFI-15 (3.kārta) | 24 799 398,55 | 24 799 398,55 | 25 650 537,20 | 0,00 | - 851 138,65 |
| KPFI-15 (4.kārta) | 22 329 214,64 | 22 329 214,64 | 22 329 214,64 | 0,00 | 0,00 |
| KPFI-15 (5.kārta) | 9 709 411,14 | 9 709 411,14 | 9 709 411,14 | 0,00 | 0,00 |
| KPFI-16 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai | 5 012 238,12 | 2 932 038,69 | 2 932 038,69 | 2 972 281,57 | 0,00 | - 40 242,88 | 2 080 199,43 |
| **Kopā:** | **204 160 002,00** | **191 692 041,24** | **191 692 041,24** | **199 334 140,68** | **-596 054,21** | **- 7046 045,23** | **\*12 467 960,76** |

\* Finansējuma apjoms, ko veido debitoru parādi (finansējums, kas radies no līgumu par projektu īstenošanu laušanas) un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu.

Kopējais konkursu ietvaros pieejamais KPFI finansējums bija EUR 204 160 002,00. Laika periodā no 2009. – 2015. gadam KPFI projektu īstenotājiem tika pārskaitīti EUR 199 334 140,68. Laika periodā no 2016. gada līdz 2018. gadam tika atgūts finansējums EUR 596 054,21 apmērā, tai skaitā 2018. gadā EUR 282 723,12 apmērā. Debitoru parādu un nesaņemtā finansējuma no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu apjoms uz 2018. gada 31. decembri sastāda EUR 12 467 960,76. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, izmaksāto un atgūstamo KPFI finansējumu ir attēlots Attēlā Nr.2.

Attēls Nr. 2. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, izmaksāto un atgūstamo

KPFI finansējumu

Uz 2018. gada 31. decembri spēkā bija 2 604 līgumi par projektu īstenošanu KPFI ietvaros. Pārskats par KPFI ietvaros noslēgtajiem projektu līgumiem sniegts Tabulā Nr. 3

**Tabula Nr.3. Pārskats par noslēgtajiem līgumiem KPFI konkursos**

| **Nr.** | **Noslēgtie līgumi** | **Līgumi uz 31.12.2018.** | **Pabeigtie projekti\*** | **Pēcieviešanas monitoringā esošo projektu skaits** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spēkā esošie līgumi\*\*** | **Izbeigtie līgumi** |
| KPFI-1 | 56 | 56 | 0 | 56 |  3 |
| KPFI-2 | 19 | 14 | 5 | 14 | 0 |
| KPFI-3 | 20 | 13 | 7 | 13 | 1 |
| KPFI-4 | 51 | 24 | 27 | 24 | 3 |
| KPFI-5 | 29 | 23 | 6 | 23 | 9 |
| KPFI-6 | 48 | 36 | 12 | 36 | 2 |
| KPFI-7 | 46 | 38 | 8 | 38 | 15 |
| KPFI-8 | 17 + 5 | 17 + 5 | 0 + 0 | 17 + 5 | 0 |
| KPFI-10 | 28 | 14 | 14 | 14 | 5 |
| KPFI-11 | 1146 + 1120 | 861+ 900 | 285 + 220 | 861 + 900 | 0 |
| KPFI-12 | 65 | 40 | 25 | 40 | 18 |
| KPFI-13 | 24 + 23 + 12 + 30 | 21 + 23 + 12 + 30 | 3 + 0 + 0 + 0 | 21 + 23 + 12 + 30 | 0+0+12+30 |
| KPFI-14 | 18 | 13 | 5 | 13 | 13 |
| KPFI-15 | 17 + 53 + 153 + 127 + 62 | 13+40+135+118+59 | 4 + 13 + 18 + 9 + 3 | 13 + 40 + 135 + 118 + 59 | 2+34+134+118+59 |
| KPFI-16 | 131 | 99 | 32 | 99 | 99 |
| **Kopā:** | **3300** | **2 604** | **696** | **2604** | **545** |

\* “Pabeigts projekts” nozīmē, ka projekta ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumā par projekta īstenošanu plānotās aktivitātes un ir veikts noslēguma maksājums

\*\* Spēkā esošie līgumi neietver informāciju par 10 projektu līgumiem, kuri ir laušanas procesā un tabulā tiek norādīti kā izbeigtie līgumi.

No Tabulas Nr. 3 datiem var secināt, ka projektu īstenošana KPFI ietvaros ir pilnībā pabeigta, t.i. projektu ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumos par projektu īstenošanu plānotās aktivitātes un ir veikti noslēguma maksājumi. Izbeigto līgumu par projektu īstenošanu skaits, salīdzinot ar sākotnēji noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaitu, ir aptuveni piektā daļa no visiem noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (21,1%). 72,7 % no izbeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir saistīti ar projektu konkursu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”, kura ietvaros tika noslēgti projektu līgumi ar 2266 projektu iesniedzējiem. Galvenie iemesli līgumu par projektu īstenošanu izbeigšanai bija projektu neīstenošana noteiktajā termiņā, nepietiekamie finanšu resursi un tehniskie ierobežojumi atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanai vai pieslēgšanai siltumapgādes vai elektroapgādes sistēmai.

Nākamajā nodaļā tiks sniegta informācija par tiem KPFI konkursiem, kuriem 2018. gada ietvaros tika veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tika saņemta KPFI finansējuma atmaksa vai tika uzsākts projekta īstenošanas līguma laušanas process.

**4.1. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”**

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas (turpmāk – LR) pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Projektu īstenotāji – pilsētu un novadu pašvaldības. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 24 999 857,71[[19]](#footnote-20). Konkursā tika apstiprināti 56 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 37 135 966,64.

Konkursa ietvaros tika pabeigti 56 projekti.

Kopējais projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda EUR 31 400 442,91.

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem un pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 10 799 tCO2 apmērā. Šo projektu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi veikti kopumā 224 ēkās.

2018. gadā VIF veica 13 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes. 2018. gadā projektu īstenošanas vietās veikta viena projekta pēcnovērtējuma pārbaude, tā noslēdzās ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

**4.2. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR augstākās izglītības iestāžu ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 10 000 000[[20]](#footnote-21). Projekta īstenotāji – LR akreditētas augstākās izglītības iestādes. Konkursā apstiprināti 20 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 000 000.

Konkursa ietvaros tika pabeigti 13 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar septiņiem projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 6 759 719,72 apmērā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 2 303 tCO2 apmērā.

2018. gadā VIF veica deviņas iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes kā arī sešas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no kurām trīs noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un trīs ar iebildumiem Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

**4.3. Konkurss „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 11 500 142,29[[21]](#footnote-22) . Projektu īstenotāji – LR reģistrēti komersanti un LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādes. Konkursā tika apstiprināti 47 projektu iesniegumi (11 pašvaldības, viena izglītības iestāde, 35 komersanti) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 220 845,36.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 51 projektu iesniedzēju, no tiem 24 projekti tika pabeigti, bet ar 27 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti t.sk. trīs līgumi par projektu īstenošanu ir izbeigšanas procesā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 5 579 tCO2 apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir EUR 4 136 152.16. Ņemot vērā, ka trīs projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 442 546,99, tādējādi kopējais apgūtais KPFI finansējums konkursa ietvaros sastāda EUR 3 693 605,17.

2018. gadā VIF veica 12 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un 11 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, deviņas no tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un divas ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

 Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

**4.4. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes) ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 16 988 821,44[[22]](#footnote-23). Projekta īstenotāji – valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Konkursā apstiprināti 29 projektu iesniegumi (23 projektu iesniegumi tika apstiprināti projekta sākotnējā KPFI finansējuma ietvaros un seši projektu iesniegumi – papildus pārdalītā finansējuma ietvaros) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 16 988 821,44.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 29 projektu iesniedzējiem, no tiem 23 projekti ir pabeigti, bet ar sešiem projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 4 553 tCO2 apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 13 180 414,12.

2018.gadā VIF veica 22 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un astoņas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas, divas no tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un sešas ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

**4.5. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”**

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ēku un ražošanas tehnoloģisko iekārtu (atbilstoši definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē uzņēmumu ienākuma nodokli) energoefektivitāti. Konkursā pieejamais KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 14 000 000[[23]](#footnote-24). Projekta īstenotāji – LR reģistrēti komersanti.

Konkursā apstiprināti 49 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 561 178,28. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 48 projektu iesniedzējiem, no tiem 36 projekti tika pabeigti, bet ar 12 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti, t.sk. četri līgumi par projektu īstenošanu ir izbeigšanas procesā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 8 565 tCO2 apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 8 684 874,59. Ņemot vērā, ka četri projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 269 788,40, tādējādi kopējais KPFI apgūtais finansējums konkursa ietvaros sastāda EUR 8 415 086,19.

2018. gadā VIF veica 18 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un 13 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, deviņas no tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un četras ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

**4.6. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 12 125 002,13[[24]](#footnote-25). Projekta īstenotāji – LR pilsētas vai novada pašvaldības.

Konkursā tika apstiprināti 46 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 24 909 124,58.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 46 projektu iesniedzējiem, no tiem 38 projektu īstenošana ir pabeigta, bet ar astoņiem projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 7 915 tCO2 apmērā.

Konkursa ietvaros kopējais projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 19 242 494,85. Valsts kases kontā KPFI projekta Nr. KPFI-7/80 ietvaros ir atgriezts finansējums EUR 175 862,36 apmērā, tādējādi kopējais piešķirtais finansējums konkursam ir 19 066 632,49 euro.

2018. gadā VIF veica 35 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un 19 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 10 no tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un deviņas ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

**4.7. Konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. KPFI kopējais finansējums bija EUR 10 332 499,53[[25]](#footnote-26). Projekta īstenotāji – tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, pašvaldības, LR reģistrēti komersanti un fiziskas personas.

Konkursā tika apstiprināts 31 projektu iesniegums par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 332 499,53. Kopumā līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 28 projektu iesniedzējiem, no tiem 14 projektu īstenošana ir pabeigta, bet ar 14 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 1 426tCO2 apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir EUR 4 487 139,18.

2018. gadā VIF veica 17 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un sešas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no kurām divas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un četras ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

**4.8. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltumenerģijas vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām. KPFI kopējais finansējums bija EUR 16 220 000,17[[26]](#footnote-27). Projekta īstenotāji – fiziskas personas un vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotas biedrības.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai VARAM organizēja divas atsevišķas kārtas.

Saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu konkursā plānotais sasniedzamais CO2 emisiju samazinājums ir paredzēts aptuveni 19 500 t.

**Konkursa I kārta**

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1146 projektu iesniedzējiem. Projektu aktivitātes visos 861 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar 285 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 4 375 122,26. Ņemot vērā, ka viens projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 9 090,73.

Projektu rezultātu monitoringa pārskatu iesniegšanas process visos projektos ir noslēdzies.

2018. gadā veiktas divas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, abas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

**Konkursa II kārta**

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1 120 projektu iesniedzējiem. Projektu aktivitātes visos 899 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar 221 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 4 196 073,94. Ņemot vērā, ka viens projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 2 137,44.

Projektu rezultātu monitoringa pārskatu iesniegšanas process visos projektos ir noslēdzies.

2018. gadā veikta viena projekta pēcnovērtējuma pārbaude ar negatīvu vērtējumu.

**4.9. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. KPFI kopējais finansējums bija EUR 39 437 561,54[[27]](#footnote-28). Projekta īstenotāji – pašvaldības un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes un Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

Konkursa ietvaros tika apstiprināti 65 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējumu EUR 38 369 219,58. Konkursa ietvaros 40 projektu īstenošana ir noslēgusies, bet ar 25 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti, t.sk. pieci projektu līgumi ir laušanas procesā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 86 135 tCO2 apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 17 244 350,25 apmērā. Ņemot vērā, ka pieci projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 4 864 752,79.

2018. gadā VIF veica 26 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 22 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes, no kurām 15 bija pozitīvs vērtējums, vienai negatīvs un sešām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

**4.10. Konkurss „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt elektroenerģijas esošo patēriņu. KPFI kopējais finansējums I kārtā bija EUR 4 000 000, II kārtā bija EUR 1 604 787,96, III kārtā bija EUR 1 038 418,81, savukārt IV kārtā bija EUR 4 231 558,18[[28]](#footnote-29). Projekta īstenotāji – LR pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras, vai komersanti.

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 3 897 tCO2 apmērā.

**Konkursa I kārta**

Konkursa ietvaros apstiprināti 24 projekta iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 000 000. Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar visiem 24 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes 21 iepriekšējā perioda projektā ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar trim projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 933 334,68 apmērā.

2018. gadā VIF veica 16 monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu projekta pēcnovērtējuma pārbaudi ar pozitīvu vērtējumu.

**Konkursa II kārta**

Konkursā apstiprināt 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 2 891 372,80. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 23 projektu iesniedzējiem. KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 2 524 054,32.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 524 054,32 apmērā.

2018. gadā VIF veica 23 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un sešas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietās pārbaudes no kurām trijām bija pozitīvs vērtējums un trijām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

**Konkursa III kārta**

Konkursā apstiprināti 12 projekta iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 1 180 536,73.

Konkursa III. kārtas ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 1 143 637,01 apmērā.

2018. gadā VIF veica 12 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un divas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietās pārbaudes, abām bija pozitīvs vērtējums.

**Konkursa IV kārta**

Konkursā apstiprināti 32 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 231 558,18. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 30 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 155 409,30.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksāts finansējums EUR 3 904 246,65 apmērā.

2018. gadā VIF veica 33 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu pārbaudei projekta īstenošanas vietā, kura noslēdzās ar pozitīvu vēretējumu.

**4.11. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”**

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu īstenošanu Latvijā. KPFI kopējais finansējums bija EUR 3 975 000,14[[29]](#footnote-30). Projektu iesniedzēji - komersanti. Konkursā apstiprināti 18 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 3 933 919,24.

Konkursa ietvaros tika pabeigti 13 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti ar pieciem projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 6 485 tCO2 apmērā

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 423 707,01 apmērā.

2018. gadā VIF veica vienu iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudi un trīs projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kurām vērtējums ir pozitīvs.

**4.12. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”**

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izmantošanai no 2012.-2015. gadam tika īstenotas piecas atsevišķas kārtas.

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 47 954 tCO2 apmērā.

**Konkursa I kārta**

Konkursa I kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti. KPFI kopējais finansējums bija EUR 4 502 844,38[[30]](#footnote-31). Projekta īstenotāji – LR reģistrēti komersanti.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 17 projektu iesniedzējiem. Līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti ar četriem projektu iesniedzējiem, t.sk. divi projekta līgumi ir izbeigšanas procesā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 439 732,22 apmērā. Ņemot vērā, ka divi projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 357 049,22.

2018. gadā VIF veica 13 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 14 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, no kurām septiņām bija pozitīvs vērtējums un septiņām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam

**Konkursa II kārta**

Konkursa II kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” bija EUR 30 151 770,22[[31]](#footnote-32). Projekta īstenotāji – Latvijas Republikā reģistrēti komersanti vai LR reģistrētas valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibinātas iestādes, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 53 projektu iesniedzējiem. Līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti ar 13 projektu iesniedzējiem, t.sk. viens projekta līgums ir izbeigšanas procesā. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 7 204 011,85. Ņemot vērā, ka viens projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 209 298,13.

2018.gadā VIF veica 74 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 16 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, no kurām divpadsmit bija pozitīvs vērtējums un četrām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

**Konkursa III kārta**

Konkursa III kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums bija EUR 19 361 873,30[[32]](#footnote-33).

Projekta īstenotāji:

* komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
* izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
* ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
* kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 153 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 31 025 413,44. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar 18 projektu iesniedzējiem t.sk. divi projekta līgumi ir izbeigšanas procesā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 25 650 537,20 apmērā. Ņemot vērā, ka divi projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 851 138,65.

2018.gadā VIF veica 159 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu projekta pēcnovērtējuma pārbaudi projekta īstenošanas vietā, kura vērtējama ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

Konkursa IV kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” bija EUR 14 492 667,22[[33]](#footnote-34).

Projekta īstenotāji:

* komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
* izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
* ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
* kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 127 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 26 669 771,14. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar deviņiem projektu iesniedzējiem.

Kopējais konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda EUR 22 329 214,64.

2018. gadā VIF veica 155 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un divas projekta pēcnovērtējuma pārbaude projekta īstenošanas vietā, kuras vērtējamas pozitīvi.

**Konkursa V kārta**

Konkursa V kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” bija EUR 6 332 737,05[[34]](#footnote-35).

Projekta īstenotāji:

* komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
* izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
* ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
* kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 62 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 10 900 519,86. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar trīs projektu iesniedzējiem.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 9 709 411,14 apmērā.

2018. gadā VIF veica 67 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu projekta pēcnovērtējuma pārbaudi projekta īstenošanas vietā ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

**4.13. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”**

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā, kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija).

KPFI kopējais finansējums bija EUR 5 012 238,12[[35]](#footnote-36), kas vienādās daļās ir sadalīts trīs dažādām atbalstāmajām aktivitātēm, katrai aktivitātei nosakot EUR 1 670 746,04 apjomu.

Projekta īstenotāji – LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas vai LR reģistrēts komersants.

Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 131 projektu iesniedzēju. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti 32 projektu iesniedzējiem, t.sk. trīs līgumi par projektu īstenošanu ir izbeigšanas procesā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējuma apjoms EUR 2 972 281,57 apmērā. Ņemot vērā, ka trīs projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 40 242,88.

2018. gadā VIF veica 93 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes.

**5. Administratīvie izdevumi**

2018. gadā KPFI administratīvie izdevumi tika apgūti EUR 67 805,00 apmērā. Administratīvo izdevumu pozīcijas atspoguļotas Tabulā Nr. 5.

**Tabula Nr. 5. KPFI administratīvie izdevumi 2009.-2018.gadā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izdevumu pozīcija** | **Kopējie izdevumi, EUR** |
| **2009.-2017.gads** | **2018.gads** | **Kopā** |
| Atlīdzība (atalgojums, slimības nauda, darba devēja sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas) | 863 278,15 | 0,00 | 863 278,15 |
| Komandējumi | 104 246,41 | 0,00 | 104 246,41 |
| Uzturēšanas izdevumi (biroja preces, sakaru pakalpojumi, transporta pakalpojumi, telpu uzturēšana, noma u.c.) | 154 711,16 | 0,00 | 154 711,16 |
| Maksājumi Vides investīciju fondam | 2 119 176,24 | 53 285,00 | 2 172 461,24 |
| Juridisko personu pakalpojumi (priekšizpētes, juridiskie pakalpojumi, audita pakalpojumi, tulkošanas pakalpojumi, sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana u.c.) | 1 112 095,05 | 14 520,00 | 1 126 615,05 |
| Kapitāliegādes | 88 570,64 | 0,00 | 88 570,64 |
| **Kopā:** | **4 442 077,65** | **67 805,00** | **4 509 882,65** |

Līdz 2018. gada 31. decembrim KPFI administrācijai, VIF, atalgojumam, atbilstības nodrošinājumam Kioto protokola ietvaros, starptautisko auditu veikšanai, tulkojumiem un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem kopumā ir iztērēti EUR 4 509 882,65.

Saskaņā ar 2019. gada 3. aprīlī Saeimā pieņemtolikumu “Par valsts budžetu 2019. gadam” VARAMbudžeta apakšprogrammā 27.01.00 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija” izdevumi 2019. gadā plānoti EUR 59 000 apmērā, 2020. gadā EUR 55 000 apmērā, 2021. gadā EUR 55 000 apmērā.

**Tabula Nr. 6. No KPFI pieejamā finansējuma sadalījums gadu griezumā budžeta apakšprogrammā 27.01.00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izpilde līdz 31.12.2018., EUR | Likumā „Par valsts budžetu 2019.gadam” 2019. gadam apstiprināts, EUR |  Likumā „Par valsts budžetu 2019.gadam” 2020. gadam apstiprināts, EUR |  Likumā „Par valsts budžetu 2019.gadam” 2021. gadam apstiprināts, EUR |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **4 509 882,65** | 59 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

**6. Vides kvalitātes uzlabojumi**

Projektu rezultātu monitoringu īsteno finansējuma saņēmēji un tā ietvaros finansējuma saņēmējs sagatavo pārskatu, piemēram, tajā norādot ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, katras ēkas siltumenerģijas patēriņu, saražoto enerģijas apjomu ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, kā arī sasniegto CO2 emisiju samazinājumu pārskata periodā. Pēc līguma par projekta īstenošanu termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic monitoringu par sasniegtajiem projekta rezultātiem un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz monitoringa pārskatu VIF.

Informatīvā ziņojuma pielikumā sniegts apkopojums par konkursu projektu rezultātu monitoringu par 2018. gadu. Projektu rezultātu monitorings notiek 13 KPFI konkursos. Pielikumā nav iekļauti 2 069 projekti, jo tiem CO2 emisiju samazinājuma monitorings ir noslēdzies vai nav bijis jāveic atbilstoši attiecīgā KPFI konkursa MK noteikumiem vai projekta īstenošanas līgumos noteiktajam. Projektu rezultātu monitorings nav jāveic šādos konkursos: “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstība”, “Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”, “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” un “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (I un II kārta).

Tabula Nr.7 “Pārskats par KPFI projektu skaitu, kuriem monitorings nav jāveic”

|  |  |
| --- | --- |
| **Konkursa nosaukums** | **Neiekļautie projekti** |
| 1. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta) | 53 |
| 2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana | 14 |
| 3. Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās | 12 |
| 4. Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem | 21 |
| 5. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās | 14 |
| 6. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās | 36 |
| 7.Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta) | 23 |
| 8. Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām | 22 |
| 9. Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā | 0 |
| 10. Zema enerģijas patēriņa ēkas | 9 |
| 11. Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta) | 861 |
| 11. Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā II kārta | 900 |
| 12. Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 24 |
| 13. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta) | 21 |
| 13.1. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta) | 23 |
| 13.2. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta) | 0 |
| 13.3. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta) | 0 |
| 14. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana | 12 |
| 15. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (I kārta) | 13 |
| 15.1. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (II kārta) | 7 |
| 15.2. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (III kārta) | 1 |
| 15.3. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (IV kārta) | 0 |
| 15.4. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (IV kārta) | 0 |
| 16. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai | 3 |
| **Kopā** | **2 069** |

 Turpmāk tekstā un pielikumā sniegta informācija par situāciju uz 2019. gada 14. maiju, ņemot vērā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, VIF rīkojas atbilstoši katra KPFI konkursa MK noteikumos noteiktajam.

**1) Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings notiek trīs projektos, 53 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti trīs projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO2 emisiju samazinājums trīs projektiem ir paredzēts 327 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 325 tCO2, kas ir 99 % no plānotā apjoma.

 Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: divos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums gadā ir sasniegts pilnībā, savukārt viena projekta ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums gadā sasniegts 98% apmērā no plānotā.

**2) „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings notiek vienā projektā, 12 projektos monitoringa periods ir noslēdzies. Plānotais CO2 emisiju samazinājums projektam ir paredzēts 580 tCO2 apmērā, atbilstoši informācijai no iesniegtā monitoringa pārskata sasniegtais rezultāts ir 619 tCO2, kas ir 107 % no plānotā apjoma.

**3) „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”**

Projektu rezultātu monitorings notiek trīs projektos, 21 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi trīs projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no trīs projektiem ir paredzēts 1 600 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 1 172 tCO2, kas ir 73 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: vienam projektam plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, divos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

**4) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings notiek deviņos projektos, 14 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 8 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no deviņiem projektiem ir paredzēts 1 702 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 1 459 tCO2, kas ir 86 % no plānotā apjoma

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: septiņos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, vienā projektā plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts un vienam projektam nav iesniegts monitoringa pārskats.

**5) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings notiek divos projektos, 36 projektā monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018.gadu ir iesniegts viens no diviem projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no diviem projektiem ir paredzēts 1 110 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 50 tCO2, tādējādi sasniedzot 4 % no plānotā apjoma, ņemot vērā, ka otram projektam nav iesniegts monitoringa pārskats.

**6) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings notiek 15 projektā, 23 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

 Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 15 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 15 projekta ir paredzēts 3 512 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 3 384 tCO2, kas ir 96% no paredzētā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, ir šādi rezultāti: astoņos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, septiņos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

**7) „Zema enerģijas patēriņa ēkas”**

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek piecos projektos, 14 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi pieci projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no pieciem projektam ir 410 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 446 tCO2, kas ir 109 % no paredzētā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, ir šāds rezultāts: trīs projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, divos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

**9) „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”**

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 18 projektos, 24 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018.gadu ir iesniegts 13 no 18 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no18 projektiem ir 55 793 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 33 330 tCO2, kas ir 60 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, ir šādi rezultāti: piecos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 12 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

**10) „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (III. un IV. kārta)**

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 III. kārtas ietvaros notiek 12 projektos.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi 12 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 12 projektam ir 495 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 506 tCO2, kas ir 102 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, secināts, ka visos 12 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 IV. kārtas ietvaros notiek 30 projektos.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi 30 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO2 emisiju samazinājums 30 projektam ir 1 469 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 1 477 tCO2, kas ir 101 % no plānotā apjoma.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 27projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, trīs projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

**11) „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”**

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek vienā projektā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums projektam ir 649 tCO2 apmērā, sasniegtais rezultāts ir 0 tCO2, kas ir 0 % no paredzētā apjoma.

Monitoringa pārskats par 2018. gadu minētajam projektam ir iesniegts, bet plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

**12) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (I., II., III., IV. un V. kārta)**

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 I. kārtas ietvaros tiek veikts diviem projektiem, 13 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

2018. gada monitoringa pārskati abiem projektiem ir iesniegti, to plānotais CO2 emisiju samazinājums ir 7 547 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 3 000 tCO2, kas ir 40 % no plānotā apjoma. Vienam projektam plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, otram - plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 II. kārtas ietvaros ir uzsākts 34 projektiem, 7 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018.gadu ir iesniegti 33 no 34 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO2 emisiju samazinājums 34 projektiem ir 3 903 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 4 578 tCO2, kas ir 117 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu ir šādi rezultāti: 28 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, sešos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 III. kārtas ietvaros ir uzsākts 134 projektiem, vienam projektam monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 130 no 134 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 134 projektiem ir 16 252 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 26 304 tCO2, kas ir 162 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 119 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 15 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 IV. kārtas ietvaros kopum ir uzsākts 118 projektiem.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 104 no 118 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 118 projektiem ir 12 760 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 14 660 tCO2, kas ir 115 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 96 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 22 projektā plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 V. kārtas ietvaros ir uzsākts 59 projektiem.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 57 no 59 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 59 projektiem ir 4 897 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 6 833 tCO2, kas ir 140 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 53 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 6 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

**13) „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”**

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 99 projektos, trīs projektiem ir uzsākts līguma laušanas process.

Par 2018.gadu ir iesniegts 94 no 99 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 99 projektiem ir 324 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 376 tCO2, kas ir 116 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018.gadu, ir šādi rezultāti: 76 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 23 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

L. Skrebe, tālr. 67026908,

liga.skrebe@varam.gov.lv

1. 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 660 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-2)
2. 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 658 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-3)
3. 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 664 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-4)
4. 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 662 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-5)
5. 14.08.2012. MK noteikumi Nr. 558 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr. 252 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. [↑](#footnote-ref-6)
6. 14.08.2012. MK noteikumi Nr. 553 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr. 253 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. [↑](#footnote-ref-7)
7. 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 663 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-8)
8. 8 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 659 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr. 254 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. [↑](#footnote-ref-9)
9. 25.09.2012. saskaņā ar MK sēdes proktollēmumu Nr. 53 54.§ KPFI finansējums tika pārdalīts konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai“. [↑](#footnote-ref-10)
10. 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 667 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-11)
11. 30.10.2012. MK noteikumi Nr.739 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-12)
12. 25.09.2012. MK noteikumi Nr.666 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-13)
13. 30.10.2012. MK noteikumi Nr.738 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (finansējuma turpmāku pievienošanu atcēla ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.80), pieejamais finansējums konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projektu īstenošanai veidojās no konkursu KPFI-5, KPFI-6, KPFI-8 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu. [↑](#footnote-ref-14)
14. 25.09.2012. MK noteikumi Nr.665 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-15)
15. Pieejamais finansējums konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu īstenošanai veidojās no konkursu KPFI-1, KPFI-3, KPFI-10, KPFI-11 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 3.1 punktu, un KPFI-2, KPFI-4, KPFI-5 KPFI-6, KPFI-7, KPFI-8, KPFI-12, KPFI-13, KPFI-14, KPFI-16 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu; 17.02.2015. MK noteikumi Nr. 79, ļauj finansējuma atlikumu izmantot citu atklāto konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai. [↑](#footnote-ref-16)
16. 17.06.2014. MK noteikumi Nr. 338 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-17)
17. Līdz 2018. gada beigām pārdalītais KPFI finansējums. [↑](#footnote-ref-18)
18. KPFI finansējums, ko projektu īstenotāji nav izmantojuši un kas tika pārvirzīts konkursiem KPFI-13 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” saskaņā ar grozījumiem atbilstošajos konkursu nolikumos. [↑](#footnote-ref-19)
19. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 17 570 000 jeb EUR 24 999 857,71. Konkursa ietvaros pieejamais sākotnējais finansējums tika mainīts saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1288 (nosakot LVL 26 193 405 jeb EUR 37 269 857,60), 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.48 (nosakot LVL 25 159 850 jeb EUR 35 799 241,32), 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.797 (nosakot LVL 23 762 460,61 jeb EUR 33 810 935,35). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.660 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-20)
20. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 028 040 jeb EUR 10 000 000, ar 17.12.2013. MK noteikumiem Nr. 1534 (nosakot EUR 10 000 000). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.664 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 082 346 jeb EUR 11 500 142,29, ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1341 (nosakot EUR 11 500 142,29). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.662 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 10 225 798 jeb EUR 16 988 821,44, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1092 (nosakot LVL 11 563 312,20 jeb EUR 16 453 110,97), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.217 (nosakot LVL 11 939 811,66 jeb EUR 16 988 821,44). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.558 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.252 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-23)
23. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 9 839 256 jeb EUR 14 000 000, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1093 (nosakot LVL 8 501 741,80 jeb EUR 12 096 888,75), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.222 (nosakot LVL 8 125 242,34 jeb EUR 11 561 178,28). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.253 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 521 500 jeb EUR 12 125 002,13, ar 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.49 (nosakot LVL 16 108 843 jeb EUR 22 920 818,61), ar 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.798 (nosakot LVL 17 506 232,39 jeb EUR 24 909 124,58). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.663 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-25)
25. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 261 722 jeb EUR 10 332 499,53. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.667 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-26)
26. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 11 399 481 jeb EUR 16 220 000,17. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.739 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-27)
27. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 27 716 876 jeb EUR 39 437 561,54. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.666 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-28)
28. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums KPFI-13 I kārtai saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 811 216 jeb EUR 4 000 000, ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.251 apstiprināts KPFI finansējums KPFI-13 II kārtai (II kārtai tika noteikts LVL 1 127 851,40 jeb EUR 1 604 787,96, nosakot arī, ka pieejamo finansējuma apjomu konkursa II kārtā un turpmākajās kārtās paziņos, ievietojot sludinājumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"), ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1338 (I kārtai nosakot EUR 4 000 000 un II kārtai nosakot EUR 1 604 787,96). Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (07.10.2013., Nr.195 (5001), OP 2013/195.PD1) publicētajam noteikts, ka III kārtas finansējums ir LVL 729 804,89 jeb EUR 1 038 418,81. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.738 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (19.02.2015., Nr.35 (5353), OP 2015/35.PD3) publicētajam noteikts, ka IV kārtas finansējums ir EUR 2 000 000,00. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (12.05.2015., Nr.91 (5409), OP 2015/91.DA9) publicētajam noteikts, ka IV kārtas ietvaros papildus pieejams finansējums ir EUR 2 231 558,18. Tādejādi kopējais finansējums veido EUR 4 231 558,18. [↑](#footnote-ref-29)
29. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 793 646 jeb EUR 3 975 000,14. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.665 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-30)
30. MK 14.08.2012. noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” noteikts, ka, ja tiek mainīts konkursā pieejamā finansējuma apjoms, tad tiek publicēts attiecīgs paziņojums par konkursā pieejamo finansējumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (30.08.2012., Nr.137 (4740), OP 2012/137.PD5) tika noteikts, ka KPFI-15 I kārtas finansējums ir LVL 3 164 617,04 jeb EUR 4 502 844,38. [↑](#footnote-ref-31)
31. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (05.10.2012., Nr.158 (4761), OP 2012/158.PD3) tika noteikts, ka KPFI-15 II kārtas finansējums ir LVL 21 190 784,72 jeb EUR 30 151 770,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.10.2012., Nr.163 (4766), OP 2012/163.PD4) finansējums tika noteikts LVL 16 135 328,77 jeb EUR 22 958 504,46, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.11.2012., Nr.182 (4785), OP 2012/182.PD2) finansējums tika noteikts LVL 31 189 255,51 jeb EUR 44 378 312,46. [↑](#footnote-ref-32)
32. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (21.06.2013., Nr.119 (4925), OP 2013/119.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 III kārtas finansējums ir LVL 13 607 602 jeb EUR 19 361 873,30, atbilstoši publicētajam paziņojumam (01.11.2013., Nr.214 (5020), OP 2013/214.PD1) finansējums tika noteikts LVL 24 113 608,76 jeb EUR 34 310 574,16. [↑](#footnote-ref-33)
33. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (03.02.2014., Nr.23 (5082), OP 2014/23.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 IV kārtas finansējums ir EUR 14 492 667,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (25.06.2014., Nr.121 (5181), OP 2014/121.PD1) finansējums tika noteikts EUR 15 637 740,62, atbilstoši publicētajam paziņojumam (26.06.2014., Nr.122 (5182), OP 2014/122.PD1) finansējums tika noteikts EUR 27 404 343,58. [↑](#footnote-ref-34)
34. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (01.07.2014., Nr.126 (5186), OP 2014/126.PD2) tika noteikts, ka KPFI-15 V kārtas finansējums ir EUR 6 332 737,05, atbilstoši publicētajam paziņojumam (23.12.2014., Nr.255 (5315), OP 2014/255.PD4) finansējums tika noteikts EUR 9 242 048,16. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.79 finansējuma ietaupījumu atbildīgā iestāde var izmantot citu finanšu instrumenta atklāto konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai. [↑](#footnote-ref-35)
35. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija EUR 5 012 238,12. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 17.06.2014. MK noteikumiem Nr.338 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-36)