6. pielikums informatīvajam ziņojumam

“Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā īstenošanu”

**Kompensējošo pasākumu ieviešanas grafika un**

**sagaidāmo rezultātu sasniegšanas termiņi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | **Pasākumi**  | **Īstenošanas periods pirms būvniecības** | **Sagaidāmo rezultātu gads pēc kompensējošā pasākuma realizācijas**  |
| **Kompensējošā teritorija Nr.1**  |
| 1. | Dambja pārbīdīšanas projekta izstrāde | 2021. gads |  |
| 2.  | Krūmu izciršana un apauguma likvidācija | 3 gadi pirms tilta būvatļaujas saņemšanas | 2. gads |
| 3. | Dambja pārbīdes realizācija un plūdu režīma atjaunošana  | 3 gadi pirms tilta būvatļaujas saņemšanas | 2. gads |
| 4.  | Pļavu apsaimniekošana | Pēc 2023. gada | Zālāja dabiskošanās un putniem piemērotas dzīvotnes izveidošanās (invazīvo un ekspansīvo sugu seguma samazināšanās) paredzama ~ 4- 5 gadu laikā. Biotopa labas kvalitātes sasniegšana 15-20 gadu laikā. |
| 5. | Teritorijas pievienošana dabas liegumam “*Lielupes palienes pļavas*”, izstrādājot dabas aizsardzības plānu dabas liegumam, kurā tiktu paredzēta arī robežu maiņa. | 2021.-2023. gads |  |
| **Kompensējošā teritorija Nr.2**  |
| 6.  | Teritorijas atbrīvošana no krūmiem un ekspansīvajām sugām | 2023. gads | 2. gads |
| 7. | Teritorijas pievienošana dabas liegumam “*Lielupes palienes pļavas*”, izstrādājot dabas aizsardzības plānu dabas liegumam, kurā tiktu paredzēta arī robežu maiņa. | 2021.-2023. gads |  |
| **Kompensējošā teritorija Nr.3**  |
| 8.  | Visu kokaugu novākšana gan pļavās, gan gar Iecavas krastiem | 2021. gads | 2. gads |
| 9.  | Teritorijas pievienošana dabas liegumam “*Lielupes palienes pļavas*”, izstrādājot dabas aizsardzības plānu dabas liegumam, kurā tiktu paredzēta arī robežu maiņa. | 2021.-2023. gads |  |
| 10. | Pļavu apsaimniekošana |  | Zālāja dabiskošanās un putniem piemērotas dzīvotnes izveidošanās (ekspansīvo sugu seguma samazināšanās) paredzama ~ 4-5 gadu laikā.Biotopa labas kvalitātes sasniegšana 15-20 gadu laikā. |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs J. Pūce