**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz: - MK 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41.punktu, kas nosaka, ka līdzekļus no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk - RAKUS) un VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes” slimnīca” (turpmāk – PSKUS) ir vadošās iestādes ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību.RAKUS stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas Hipokrāta ielā 4, Rīgā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvoklis un PSKUS 15.korpusa ēkas jumta un balkonu nesošās konstrukcijas stāvoklis, neļauj pilnvērtīgi nodrošināt funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.2019.gadā MK ar rīkojumu Nr.327 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (MK 02.07.19. sēde prot. Nr.31 44.§) piešķīra finansējumu, kas nepārsniedz 600 097 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu.No 2019.gada 6.septembra līdz 15.decembrim veikti inženierkomunikāciju tīklu 1.kārtas pārbūves darbi, par kopējo summu EUR 605 683,83 (tajā skaitā PVN). Atbilstoši Līgumam - EUR 600 097 no darbu izmaksām segti atbilstoši MK rīkojumam Nr.327 un EUR 5 586,83 segti no RAKUS līdzekļiem. Nomainīta daļa no inženiertīkliem, kas atradās kritiskā stāvoklī, novērsts atsevišķu avārijas stāvoklī esošo inženiertīklu sabrukums un veikti jaunizbūvēto inženiertīklu pārslēgumi. Savukārt 2020.gada 29.martā tika konstatēts maģistrālā aukstā ūdensvada DN150 avārija pie Z-Korpusa un G-Korpusa robežas, proti, bojāta maģistrālā aukstā ūdens apgādes caurules savienojuma vieta. Nekavējoties tika noslēgti maģistrālie ūdens apgādes cauruļvadi un pārtraukta ūdens apgāde stacionāram “Latvijas Onkoloģijas centrs” un tika izsaukti Pilnsabiedrības “AKN” speciālisti, kas novērsa minētos bojājumus.Apsekojot ūdensapgādes sistēmu, konstatējams, ka liela izmēra maģistrālie ūdensvadi (DN150, DN160) ir ar būtiskiem korozijas bojājumiem, ar bieži uzliktiem žņaugiem, kā rezultātā iespējami ūdensvadu plīsumi un ūdens noplūde. Jaunizbūvētie ūdensvadi ir ar augstāku ūdens plūsmas spiediena izturību, taču savienojuma vietas ar vecajiem ūdensvadiem, kam ir zemāka izturība, vairs neiztur ūdens spiediena straujas izmaiņas (hidrauliskos triecienus). Minētā rezultātā nevar izbūvēt drošu cauruļu pievienojumu pie esošajām caurulēm, un pastāv būtisks risks ūdens noplūdēm no cauruļu savienojumu vietām.Šobrīd onkoloģisko slimību ārstēšana ir noteikta kā valsts prioritāte – tiek iegādāts jauns aprīkojums, palielinājies sniegto pakalpojumu skaits un pacientu skaits. Neturpinot iekšējo inženiertīklu atjaunošanu paaugstinās risks iekārtu bojājumiem, pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu laikā, kā arī var samazināties sniegto pakalpojumu kvalitāte. Prognozētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un siltummezgla atjaunošanas izmaksas ir 659 342 euro (ieskaitot PVN). 2020. gada 14. martā stipra vēja ietekmē PSKUS 15. korpusa jumtam (6 stāvu ēka, kurā visos stāvos izvietotas ārstniecības funkcijas, t.sk. operāciju bloki un intensīvā terapija) tika norauts jumta segums aptuveni ~60m2 platībā. Lai ārējo apstākļu dēļ netiktu nodarīti bojājumi ēkas bēniņu stāva pārsegumam un augšējo stāvu telpām, nekavējoties, tajā pašā dienā, tika organizēti pagaidu remonta darbi, un bojātā vieta nosegta ar plēvi. Vienlaikus informējam, ka pēdējā gada laikā PSKUS 15.koprusa ēkai jau arī iepriekš veikti jumta seguma atjaunošanas darbi lokālās vietās. Ievērojot jumta seguma, siju un latojuma stāvokli, pastāv reāls risks, ka stipra vēja ietekmē jumts tiks bojāts atkārtoti vai pat pilnībā norauts, turklāt bojājumu apmēru nav iespējams prognozēt, attiecīgi, nav iespējams prognozēt, vai jumta seguma bojājumu dēļ nebūs jāpārtrauc ārstniecības funkcijas šī korpusa augšējos stāvos vai visā korpusā. 2017. gadā atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevumam, veikta Slimnīcas 15. korpusa tehniskā apsekošana. SIA “LBS – Konsultants” iesniegtajā ēkas Tehniskās apsekošanas atzinumā (turpmāk – Atzinums) attiecībā uz ēkas jumtu konstatēti sekojoši defekti:• Uz koka konstrukcijām plaši notecējumi, lokālās vietās mitruma un trupes bojājumi. Daudzplakņu jumta konstrukcijas jumta seguma salaiduma vietas nehermētiskas, dažviet skārda iesegumi iztrūkst. Nokrišņu ūdeņu novadsistēmas jumtu pārējās izveidotas nehermētiskas; • Jumta seguma nehermētiskuma rezultātā lokālās vietās sāk bojāties jumta nesošās konstrukcijas un latojums;• Apkārtējās vides faktoru rezultātā jumtu šķērsojošo ventilācijas elementi ir zaudējuši savu kunstruktīvo stiprību un laika gaitā arī daļu no saviem pieslēguma elementiem un nosegjumtiņiem;• Savukārt, ieteikumu sadaļā rekomendēts - lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, iesakām nomainīt izdedžu un būvgružu izolācijas slāni pret ekovates vai minerālvates siltumizolāciju.Ņemot vērā konstatētos defektus, Atzinumā norādīts, ka tuvākajos gados jāveic jumta nomaiņas darbi. Vienlaikus jāņem vērā Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018. pieņemto lēmumu Nr. 4-2.5-18/134, ar kuru uzdots pienākumu līdz 2019. gada 1. martam atjaunot vai pārbūvēt Ēkas balkonu nesošās konstrukcijas un jumta dzegas konstrukciju, novēršot izdrupušo ķieģeļu un atslāņojušos apdares slāņu nokrišanas iespēju. Savukārt, ar 03.02.2020. lēmumu Nr. 3-2.3/2020/262-nd “Par piespiedu izpildes procesa atlikšanu” Būvniecības valsts kontroles birojs pagarinājis izpildes termiņu līdz 01.06.2022., norādot, ka termiņš vairs netiks pagarināts un lēmuma neizpildes gadījumā 15. korpusa ekspluatācija būs jāpārtrauc.Ievērojot visu iepriekš minēto, PSKUS 2019. gadā veica projektēšanas darbu iepirkumu, kā rezultātā tika noslēgts projektēšanas līgums par būvprojekta izstrādi 15. korpusa ēkas jumta seguma nomaiņai, jumta dzegas atjaunošanai, balkonu atjaunošanai un autoruzraudzības veikšanai. Šobrīd projekta izstrādes darbi ir noslēguma etapā un tiek veikta izstrādātā projekta ekspertīze. Kopējās projekta izstrādes un autoruzraudzības līgumcena sastāda 37 237.75 EUR ieskaitot PVN. Ierobežoto budžeta iespēju robežās 2020. gadā PSKUS bija plānojusi veikt jumta dzegu un balkonu atjaunošanu, tādējādi izpildot Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumā noteikto un novēršot korpusa ekspluatācijas pārtraukšanu.Bet, ievērojot, ka daļai no jumta segums ir neatgriezeniski bojāts, un jumta stāvoklis kopumā ir neapmierinošs, nepieciešams neatliekamā kārtā uzsākt visa jumta seguma nomaiņu, lai nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu laikā.Balstoties uz jumta projekta ietvaros izstrādāto projekta ekonomikas sadaļu, prognozējamās tiešās izmaksas ir 664 221 euro (ieskaitot PVN).Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu, kas nepārsniedz 1 323 563 euro, lai nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu laikā, no tiem:1.1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai – finansējumu, kas nepārsniedz 659 342 euro;1.2. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai – finansējumu, kas nepārsniedz 664 221 euro. Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Finansējums PSKUS un RAKUS, lai segtu izdevumus, kas nepieciešami funkciju īstenošanai un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu laikā, ir vērtējams komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā un publisko resursu ieguldījums valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai ir sniedzams ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumus. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2020. gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmai-ņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 1 323 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 1 323 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | –1 323 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | –1 323 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 1 323 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) |   2020.gada SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas atjaunošana ir **659 342 *euro***(ieskaitot PVN).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (*euro)* | Tai skaitā |  |
| Darba alga (*euro*) | Būv-izstrādājumi (*euro*)  | Mehānis-mi (*euro*) | Darbietilpība(c/h) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1-1 | Elektroapgāde un apgaismojums | 7 729.72 | 4 136.79 | 2 847.50 | 745.43 | 381.78 |
| 2 |  1-2 | Siltummezgls Nr.1 | 2 704.95 | 1 670.12 | 822.78 | 212.05 | 88.55 |
| 3 |  1-3 | Siltummezgls Nr.2 | 23 504.22 | 9 413.25 | 12 249.35 | 1 841.62 | 499.12 |
| 4 |  1-4 | Siltummezgls Nr.3 | 13 321.05 | 5 756.37 | 6 521.17 | 1 043.51 | 305.22 |
| 5 | 1-5 | Siltummezgls Nr.4 | 10 537.48 | 5 843.21 | 3 868.59 | 825.68 | 309.84 |
| 6 | 1-6 | Siltummezgls Nr.5 | 12 331.24 | 5 653.84 | 5 711.01 | 966.39 | 299.78 |
| 7 |  1-7 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam K | 2 143.44 | 1 027.76 | 947.73 | 167.95 | 61.25 |
| 8 |  1-8 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam L | 45 526.13 | 2 523.54 | 41 484.53 | 1 518.06 | 150.39 |
| 9 |  1-9 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam Z | 21 238.19 | 7 229.84 | 12 344.70 | 1 663.65 | 430.85 |
| 10 |  1-10 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam I | 3 244.49 | 381.17 | 2 609.06 | 254.26 | 22.72 |
| 11 | 1-11 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam B | 31 069.91 | 12 076.34 | 16 559.03 | 2 434.54 | 719.75 |
| 12 | 1-12 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam V | 29 609.72 | 10 682.79 | 16 607.51 | 2 319.42 | 636.69 |
| 13 | 1-13 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam D | 10 725.15 | 3 989.02 | 5 897.25 | 838.88 | 237.73 |
| 14 | 1-14 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam E | 11 638.57 | 4 317.21 | 6 411.05 | 910.31 | 257.29 |
| 15 | 1-15 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam A | 9 339.41 | 3 615.44 | 4 992.07 | 731.90 | 215.45 |
| 16 | 1-16 | Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija korpusam G | 176 812.23 | 58 520.04 | 104 439.55 | 13 852.64 | 3 487.58 |
|  |  | **Kopā** | **411 475.90** | **136 836.73** | **244 312.88** | **30 326.29** | **8 103.99** |
|  |  | **Virsizdevumi 15%** | 61 721.39 |  |  |  |  |
|  |  | **Peļņa 5%** | 20 573.80 |  |  |  |  |
|  |  | **BŪVDARBI** | **493 771.08** |  |  |  |  |
|  |  | **AUTORUZRAUDZĪBA** | **9 903.88** |  |  |  |  |
|  |  | **BŪVUZRAUDZĪBA** | **19 256.77** |  |  |  |  |
|  |  | **PAVISAM KOPĀ** | **522 931.73** |  |  |  |  |
|  |  | **PVN** | **109 815.66** |  |  |  |  |
|  |  | **Ieturējumu (atgriešana)\*** | 26 594.56 |  |  |  |  |
|  |  | **PAVISAM KOPĀ AR PVN** | **659 341.95** |  |  |  |  |

\* ieturējumu atgriešana veido 26 594.56 euro, t.sk.: 1. (5% no 2019.gadā veiktajiem būvdarbiem, proti 5% no 493404,77 jeb 24 670.24 euro apmērā, Atbilstoši Līguma nosacījumiem, no darbu izpildes aktā noteiktās summas par faktiski izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs ietur darbu garantijas laika ieturējumu 5%. Ieturētos 5% no darbu cenas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc tam, kad Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika apdrošinājuma polisi.Ņemot vērā, ka darbi nav pabeigti, tad Uzņēmējs nav iesniedzis attiecīgu apdrošināšanas polisi. Uzņēmējs paredz pieprasīt garantijas ieturējuma atgriešanu pēc visu darbu pabeigšanas.2. 10 % no 2019.gadā veiktajiem darbiem, proti 10% no 19243,23 jeb 1 924.32 euro apmērā. Atbilstoši Līguma nosacījumiem, no darbu izpildes aktā noteiktās summas par faktiski izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs ietur darbu garantijas laika ieturējumu 10%.No ieturētās summas Pasūtītājs apmaksā Uzņēmēja pakalpojumus Garantijas laikā vai arī, ja šādi pakalpojumi (būvuzrauga darbi objektā) nav bijuši vajadzīgi, tad ieturējumu Pasūtītājs atgriež Uzņēmējam pēc garantijas laika termiņa (12 mēneši) beigām.2020.gadā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai nepieciešamais finansējums ir **664 221 *euro*** (ieskaitot PVN).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k*** | ***Kods, tāmes Nr.*** | ***Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums*** | ***Tāmes izmaksas (*€)** | ***Tai skaitā*** | ***Darbietilpība (c/h)*** |
| ***Darba alga (€)*** | ***Būvizstrādājumi (€)*** | ***Mehānismi (€)*** |
| 1 | 1.1 | Demontāžas darbi | 27 880.64 | 20 744.77 | 1 500.00 | 5 635.87 | 2 304.97 |
| 2 | 1.2 | Jumta konstrukcija, segumi | 278 257.51 | 94 488.73 | 166 191.45 | 17 577.33 | 10 498.77 |
| 3 | 1.3 | Ailu aizpildījuma elementi | 12 160.13 | 3 107.79 | 8 652.06 | 400.28 | 345.31 |
| 4 | 1.4 | Kāpnes | 5 248.05 | 1 954.32 | 2 992.43 | 301.30 | 217.16 |
| 5 | 1.5 | Balkoni | 23 710.03 | 12 304.09 | 9 199.08 | 2 206.86 | 1 367.13 |
| 6 | 2.1 | Iekšējie elektrotīkli | 48 523.56 | 25 315.84 | 21 485.13 | 1 722.59 | 2 301.44 |
| 7 | 2.2 | Ventilācijas sistēmas | 64 102.14 | 22 484.61 | 37 059.22 | 4 558.31 | 2 498.29 |
| 8 | 2.3 | Ārējie elektrotīkli | 4 144.57 | 1 521.08 | 2 279.07 | 344.42 | 138.28 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kopā** | **464 026.63** | **181 921.23** | **249 358.44** | **32 746.96** | **19 671.35** |
| Virsizdevumi | 13.3% | 61 715.54 |  |  |  |  |
| *tajā skaitā darba aizsardzība* | *6 171.55* |  |  |  |  |
| Peļņa | 5.00% | 23 201.33 |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā** | **548 943.50** |  |  |  |  |
| PVN | 21% | 115 278.14 |   |  |  |  |
| ***Pavisam būvniecības izmaksas*** | 664 221.64 |   |  |  |  |

Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu, kas nepārsniedz **1 323 563 *euro***, lai nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu laikā, no tiem:1.1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai – finansējumu, kas nepārsniedz **659 342 *euro***;1.2. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai – finansējumu, kas nepārsniedz **664 221 *euro***.  Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

 Veselības ministre         I. Viņķele

 Vīza: Valsts sekretāre D. Mūrmane - Umbraško

I.Belovs 67876005

igors.belovs@vm.gov.lv