**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. oktobra rīkojumā Nr. 594 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1. versija)”” projekta**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta (turpmāk - MK) rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. oktobra rīkojumā Nr. 594 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1.  versija)”” (turpmāk – rīkojuma projekts) ir izstrādāts pēc Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) iniciatīvas, pamatojoties uz MK 2020. gada 6. oktobra rīkojumu Nr. 589 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam"[[1]](#footnote-1) (turpmāk – MK rīkojums Nr. 589) ar mērķi izslēgt no LM īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)” (turpmāk – DI1 projekts) darbību “Elektroniska pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuvecāka vai aizbildņa statusa saņemšanai/ atjaunošanai” izstrāde un ieviešana” (turpmāk – e-pakalpojums) un samazināt izmaksu apjomu par 235 419 euro (no 1 700 000 *euro* uz 1 464 581 *euro*).  Vienlaikus minētā summa un e-pakalpojums tiek pārcelti uz 2. kārtas projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (2. kārta)” (turpmāk - DI2 projekts).  Rīkojuma projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā pēc tā pieņemšanas MK sēdē. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Rīkojuma projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz:   1. Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā MK iecerēto darbību IV pasākuma “Moderna pārvaldība” 244. punktā minēto uzdevumu “Digitalizēsim un modernizēsim valsts un pašvaldību pārvaldes procesus, tai skaitā virzot vienotu valsts digitālo pakalpojumu atbalsta centra modeli, kas cels pakalpojumu kvalitāti”. 2. MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 30.§ 2.2. apakšpunktu, kurā noteikts, ka, ņemot vērā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" 21. pantā noteikto, jādrošina virssaistību neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un ka citi izņēmumi par turpmāk izmantojamu investīcijām konkrētu atbrīvoto Eiropas Savienības fondu finansējumu iespējami tikai īpaši pamatotos gadījumos ar atsevišķu MK lēmumu. Nepieciešamības gadījumā attiecīgās nozares ministrijai jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz pamatotu priekšlikumu MK lēmuma pieņemšanai, ja vien MK nav šādu lēmumu jau pieņēmis. 3. MK rīkojumu Nr. 589, ar kuru izņēmuma kārtā pieņemts lēmums par atbrīvotā finansējuma pārdalēm. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | DI1 projekta apraksts (kopsavilkums) ir apstiprināts ar MK 2016. gada 12. oktobra rīkojumu Nr. 594 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1. versija)”[[2]](#footnote-2), nosakot DI1 projekta darbības, īstenošanas laiku un finansējuma kopējo apjomu.  Vienošanās Nr. 2.2.1.1/16/I/003 starp LM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par DI1 projekta īstenošanu tika noslēgta 2016. gada 22. decembrī. DI1 projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 47 mēneši, t.i., līdz 2020. gada 21. novembrim, projekta finansējuma kopējais apjoms - 1 700 000 *euro*.  DI1 projektā kā viena no darbībām paredzēta e- pakalpojuma izstrāde un ieviešana. Tā kā tika plānots, ka e-pakalpojumu realizēs LM projekta ieviešanas personāls, balstoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” ietvaros izstrādāto e-formas standarta risinājumu, tad attiecīgi šim darbam projekta budžetā un arī pēc projekta šī rezultāta (e-pakalpojuma) uzturēšanai papildu izmaksas nebija paredzētas.  Lai e-pakalpojumu varētu izstrādāt un ieviest, ir nepieciešama Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (turpmāk – SPOLIS) pārveide un saslēgums ar pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu Latvija.lv. SPOLIS pārveide un e-pakalpojuma izveide bija atkarīga no platformas tehniskās dokumentācijas pieejamības 2020. gada septembrī, taču VRAA jauno Latvija.lv pakalpojumu formu uz to brīdi vēl nebija izstrādājusi un nebija pieejama arī tehniskā dokumentācija pilnā apmērā, lai varētu sākt e-pakalpojuma izstrādi sistēmā SPOLIS. Tā kā projekta īstenošanas termiņš beidzas 2020. gada 21. novembrī un e-pakalpojuma izstrādi un ieviešanu nav iespējams veikt līdz 2020. gada 21. novembrim, tad, lai izvairītos no prasībām neatbilstoša pakalpojama izstrādes un ar to saistītajiem riskiem, e-pakalpojuma izveidi no DI1 projekta ir lietderīgi pārcelt uz DI2 projektu, kas neietekmē DI1 projekta mērķu sasniegšanu. DI2 projekta apraksts apstiprināts ar MK 2019. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 268 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)[[3]](#footnote-3) (turpmāk – MK rīkojums Nr. 268).  Vienlaikus DI1 projekta ietvaros izdevīgi veikto publisko iepirkumu rezultātā ir izveidojušies ietaupījumi 235 419 *euro* apjomā, kas kopā ar neīstenoto e-pakalpojumu arī pārceļami uz DI2 projektu papildu darbībām, kuras nepieciešamas LM pārvaldībā esošās deinstitucionalizācijas politikas īstenošanai (piemēram, statistisko rādītāju un pārskatu izstrādei Labklājības informācijas sistēmā (LabIS) par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem u.c.).  Ņemot vērā šo ietaupījumu MK 2020. gada 26. oktobrī ar rīkojumu Nr. 589 pieņēma lēmumu par atbrīvotā finansējuma pārdali, un rīkojuma projekts uzskatāms par izņēmumu MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 30.§ 2.2. apakšpunkta izpratnē.  Rīkojuma projekts paredz MK rīkojumā Nr. 594 šādu grozījumu:  - samazināt 1. punktā DI1 projekta kopējās izmaksas no 1 700 000 *euro* uz 1 464 581 *euro*;  Rīkojuma projekts paredz MK rīkojumā Nr. 594 izteiktajā DI1 projekta aprakstā šādus grozījumus:  1. Svītrot:  1.1. no sadaļas “Darbības projekta mērķu sasniegšanai 7. darbību “Elektroniska pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuvecāka vai aizbildņa statusa saņemšanai/ atjaunošanai” izstrāde un ieviešana”;  1.2. no tabulas ar projekta rezultāta rādītājiem 2. rādītāju “E-pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuvecāka vai aizbildņa statusa saņemšanai/ atjaunošanai” lietošanas īpatsvars attiecībā pret kopējo pieteikumu skaitu”, samazinot tabulā ar projekta iznākuma rādītājiem pilnveidojamo darbību procesu skaitu no 12 uz 11;  1.3. no tabulas ar projekta iznākuma rādītājiem 7. iznākuma rādītāju “Izstrādāts un ieviests elektroniskais pakalpojums “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuvecāka vai aizbildņa statusa saņemšanai/ atjaunošanai” izstrāde un ieviešana”;  2. Samazināt DI1 projekta finansējuma kopējo apjomu no 1 700 000 *euro* uz 1 464 581 *euro*;  3. Precizēt:  3.1. ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) no 1.19 uz 1.53;  3.2. DI1 projekta īstenošanas un uzturēšanas izmaksas no 2 020 064 *euro* uz 1 757 973 *euro*;  3.3. Diskontēto neto ekonomisko ieguvumu no 2 555 017 *euro* uz 1 514 903 *euro*.  Precizējot rezultatīvos rādītājus, tika ņemtas vērā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikuma prasības un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji. LM iesniegs CFLA attiecīgus grozījumus DI1 projekta iesniegumā. Plānotie grozījumi Vienošanās par DI1 projekta īstenošanu nav uzskatāmi par būtiskām izmaiņām Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, izpratnē.  Detalizētā DI1 projekta apraksta grozījumi saskaņoti ar VARAM 2020. gada 27. oktobrī (VARAM 2020. gada 27. oktobra vēstule Nr. 14-5/9519 “Par projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)” detalizētā projekta apraksta grozījumiem”). |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | VARAM, LM |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Rīkojuma projektam nav ietekmes uz deinstitucionalizācijas pakalpojumu saņēmējiem, jo e-pakalpojuma izstrāde un ieviešana tiks pārcelta un īstenota DI2 projekta ietvaros. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Rīkojuma projektam nav ietekmes uz tautsaimniecību un administratīvo slogu. E-pakalpojuma izstrāde un ieviešana tiks pārcelta un īstenota DI2 projekta ietvaros. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2020 | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 240 665 | -52 833 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
| * 1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no mak-sas pakal-poju-miem un citi pašu ieņēmumi | 240 655 | -52 833 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
| *LM apakšpog-ramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”*  *projekts "Deinstitu-cionalizā-cijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)"* | *240* *665* | *-52* *833* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *LM apakšprog-ramma 97.02.00 “ Nozares centralizē-to funkciju izpilde”* | *0* | *0* | *12* *000* | *0* | *12* *000* | *0* | *0* |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 283 135 | -62 156 | 12 000 | 26 672 | 12 000 | 26 672 | 26 672 |
| 2.1. valsts pamatbu-džets | 283 135 | -62 156 | 12 000 | 26 672 | 12 000 | 26 672 | 26 672 |
| *LM apakšpog-ramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” projekts "Deinstitu-cionalizā-cijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)"* | *283* *135* | *-62* *156* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *LM apakšpog-ramma 97.02.00 “Nozares centralizē-to funkciju izpilde”* | *0* | *0* | *12* *000* | *26* *672* | *12* *000* | *26 672* | *26 672* |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | -42 470 | -9 323 | 0 | -26 672 | 0 | -26 672 | -26 672 |
| 3.1. valsts pamatbu-džets | -42 470 | -9 323 | 0 | -26 672 | 0 | -26 672 | -26 672 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēša-nai (kompen-sējošu izdevumu samazinā-jumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | -26 672 | X | -26 672 | -26 672 |
| 5.1. valsts pamatbu-džets | 0 | -26 672 | -26 672 | -26 672 |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |
| 5.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepiecie-šams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | \* finansējums ir norādīts atbilstoši izmaiņām uz 2020. gada 27.10.2020.  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros LM īsteno projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta) Nr. 2.2.1.1/16/I/003 ar projekta izmaksām 1 700 000 *euro* apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 1 445 000 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums –255 000 *euro* apmērā).  Ņemot vērā, ka projekta īstenošana (projekts noslēgsies 2020. gada 21. novembrī) tiks realizēta ar mazākām izmaksām, kā sākotnēji tika plānots (galvenokārt ietaupījums pozīcijās “Informācijas sistēmas SPOLIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde”, “Informācijas sistēmas LabIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde”) projekta ietvaros izveidojies līdzekļu atlikums 235 419 *euro* apmērā).  Līdz ar to kopējās projekta izmaksas tiek samazinātas no projektā plānotajām izmaksām 1 700 000 *euro* (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 1 445 000 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums –255 000 *euro* apmērā) uz 1 464 581 *euro* (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 1 244 894 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums –219 687 *euro* apmērā), (samazinājums 235 419 *euro* apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 200 106 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums –35 313 *euro* apmērā).  Projekta ietvaros veiktie izdevumi:  ***No 2016.*** ***gada līdz 2019.*** ***gadam:***  2016. gadā – 23 708 *euro* (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 20 152 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums – 3 556 *euro* apmērā), 2017. gadā – 84 557 *euro* (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 71 874 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums – 12 683 *euro* apmērā), 2018. gadā – 234 314 *euro (*Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 199 167 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums – 35 147 *euro* apmērā), 2019. gadā – 901 024 *euro (*Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 765 870 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums – 135 154 *euro* apmērā).  ***2020.*** ***gads:***  Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2020. gada valsts budžetā 456 397 *euro* apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 387 937 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums – 68 460 *euro* apmērā).  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, projektam samazināts finansējums par 173 262 *euro* (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 147 273 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums – 25 989 *euro* apmērā), veicot valsts budžeta līdzekļu iekšējo pārdali starp Labklājības nozares īstenotiem projektiem, (asignējumu izmaiņas Valsts kasē 27.10.2020.), savukārt atbilstoši ar Labklājības ministrijas 20.10.2020. vēstuli Nr. 25- 5- 0.3/76 “Par labklājības nozares projektu valsts budžeta finansējuma pārdali 2020. gadā” iesniegti priekšlikumi Finanšu ministrijā par finansējuma pārdali 62 156 *euro* apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 52 833 *euro* apmērā un valsts budžeta finansējums – 9 323 *euro* apmērā) uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" .  Lai nodrošinātu ilgtspējīgu DI projekta rezultātā izstrādāto IKT risinājumu darbību, pēc DI projekta beigām, sākot ar 2021. gadu, ir plānojamas ikgadējās IKT risinājumu uzturēšanas izmaksas 38 672 *euro* gadā, tai skaitā, 12 000 *euro* paredzēts LM informācijas sistēmu LabIS un SPOLIS uzturēšanas izmaksu segšanai LM budžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" ietvaros, bet ikgadējās Adopcijas reģistra un pašvaldību lietojumprogrammas SOPA uzturēšanai ir nepieciešams papildu finansējums 26 672 *euro* apmērā, no kuriem 10 000 *euro* nepieciešams pašvaldību IS un Adopcijas reģistra papildinājumu izstrādei un lietotāju atbalstam 16 672 *euro*.  LabIS uzturēšanu veic personāls un arī turpmāk to veiks pašu spēkiem, bet sistēmas SPOLIS ietaupījumu aprēķins ir provizorisks, ņemot vērā pašreizējo uzturēšanas izmaksu apjomu, kuru uzturēšanai iespējams varēs izmantot daļu jau no piešķirtā sistēmas uzturēšanas finansējuma un tādējādi radīto ietaupījumu var novirzīt jaunās izstrādātās funkcionalitātes uzturēšanai. Pašvaldību lietojumprogrammas SOPA un datu apmaiņas risinājuma uzturēšanai provizoriski paredzēti programmēšanas darbi kopā 200 cilvēkstundu apjomā jebkurai no sistēmām, kas nodrošina atbalstu deinstitucionalizācijas procesiem (200 cilvēkstundas x 50,00\* *euro*/h = 10 000 *euro* gadā). Adopcijas reģistra uzturēšanai nepieciešams ieplānot ikgadējo SIA ZZ Dats ne-pašvaldību platformas licences uzturēšanas izmaksas 6 672 *euro* un sistēmas papildinājumu izstrādei un lietotāju atbalstam 10 000 *euro* gadā (200 cilvēkstundas x 50,00\* *euro*/h = 10 000 *euro* gadā).  *\* - vidējā ārpakalpojuma cilvēkstundas cena sistēmu uzturēšanas darbiem, t.sk., programmēšanai un sistēmanalītiķa konsultācijām.*  LM budžetā atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2020. gadam” un turpmāk ik gadu:  ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšanai plānots finansējums 488 080 *euro* apmērā, tai skaitā:   * apakšprogrammā 05.37.00 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 11 470 *euro*; * apakšprogrammā 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” 15 470 *euro*; * apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” 35 648 *euro*; * apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” 425 492 *euro*, tai skaitā 144 833 *euro* apmērā veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”.   ERAF projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšanai plānots finansējums 292 097 *euro* apmērā, tai skaitā:   * apakšprogrammā 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 75 902 *euro* apmērā. * apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” 82 754 *euro* apmērā. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Nav | | | | | | |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Rīkojuma projekts saistīts ar MK rīkojumu Nr. 268. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | LM |
| 3. | Cita informācija | LM plāno iesniegt izskatīšanai grozījumus MK rīkojumā Nr. 268 2020. gada IV ceturksnī. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Ņemot vērā to, ka jautājums pēc būtības izlemts ar MK rīkojumu Nr. 589, tad sabiedrības līdzdalība nav nepieciešama. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | LM |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunas institūcijas nav nepieciešams veidot, likvidēt vai reorganizēt. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Labklājības ministre R.Petraviča

Appena 67021580

Jana.Appena@lm.gov.lv

1. Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra rīkojums Nr. 589 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"

   <http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40492719> [↑](#footnote-ref-1)
2. Ministru kabineta 2016. gada 12. oktobra rīkojums Nr. 594 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1. versija)” <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2016-10-03&dateTo=2016-11-01&mk&text=TA-2076&org=0&area=0&type=0> [↑](#footnote-ref-2)
3. Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojums Nr. 268 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija) <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473113> [↑](#footnote-ref-3)