2021. gada 23. martā Rīkojums Nr. 184

Rīgā (prot. Nr. 28 8. §)

**Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. aprīļa rīkojumā Nr. 198**

**"Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā**

**(mērķarhitektūras 13.0. versija)"**

IzdarītMinistru kabineta 2017. gada 24. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 82. nr.)šādus grozījumus:

1. Izteikt projekta "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei" (turpmāk – projekts) apraksta (kopsavilkuma) daļas "Darbības projekta mērķu sasniegšanai" 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Iegādāties zvanu centra tehnisko infrastruktūru un licences, veikt tās uzstādīšanu, programmēšanu, konfigurēšanu, integrēšanu, uzraudzību (ieviešanas kvalitātes kontroli) un ieviešanu ekspluatācijā."

2. Izteikt projekta apraksta (kopsavilkuma) daļas "Darbības projekta mērķu sasniegšanai" 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Izstrādāt Operatīvo dienestu resursu vadības tehnoloģiskās platformas programmnodrošinājumu, veikt tā uzraudzību (ieviešanas kvalitātes kontroli) un testēšanu.

5. Veikt datu apmaiņas saskarņu un integrācijas izstrādi."

3. Izteikt projekta apraksta (kopsavilkuma) daļas "Darbības projekta mērķu sasniegšanai" 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Veikt sasniegto rezultātu rādītāju kvantitatīvo salīdzināšanu un lietotāju apmierinātības mērījumu."

4. Aizstāt projekta apraksta (kopsavilkuma) daļas "Plānotie iznākuma rādītāji" 1. punktā skaitli "2" ar skaitli "0".

5. Aizstāt projekta apraksta (kopsavilkuma) daļas "Plānotie iznākuma rādītāji" 2. punktā skaitli "3" ar skaitli "0".

6. Aizstāt projekta apraksta (kopsavilkuma) daļā "Plānotie iznākuma rādītāji" skaitli un vārdu "30 mēneši" ar skaitli un vārdu "54 mēneši".

7. Aizstāt projekta apraksta (kopsavilkuma) daļā "Projekta sociālekonomiskais ieguvums" skaitli un vārdu "2020. gadu" ar skaitli un vārdu "2023. gadu".

8. Aizstāt projekta apraksta (kopsavilkuma) daļā "Projekta sociālekonomiskais ieguvums" skaitli un vārdu "492 141 *euro*" ar skaitli un vārdu "492 414 *euro*".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens