Ministru kabineta rīkojuma „Par finansējuma piešķiršanu Engures novada domei” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts nepieciešams, lai piešķirtu Engures novada domei (turpmāk – dome) finansējumu 77 530 latu apmērā autostāvvietas rekonstrukcijai, teritorijas labiekārtošanai un aprīkošanai. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas | Latvijas Jūras novērošanas sistēmas (turpmāk – JNS) izveide cita starpā ietver trīspadsmit tehnisko novērošanas punktu (turpmāk – TNP) izbūvi Baltijas jūras piekrastē. Lai nodrošinātu JNS projekta attīstību un JNS TNP būvniecību nekustamajā īpašumā „Kuplā priede” Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9066 001 0604, turpmāk – nekustamais īpašums), Aizsardzības ministrija (turpmāk – AiM) un dome 2011.gada 13.maijā noslēdza sadarbības līgumu (AiM līguma reģistrācijas Nr.C-064/AM/2011), turpmāk – sadarbības līgums. Saskaņā ar sadarbības līguma 1.1.1.apakšpunktu dome nodod AiM bezatlīdzības lietošanā JNS TNP izbūvei un darbībai nepieciešamo nekustamā īpašuma daļu 324m2 platībā (turpmāk – nekustamā īpašuma daļa) un stāvlaukuma izbūvei nekustamā īpašuma daļu 1888m2 platībā (turpmāk – nekustamā īpašuma papildu daļa). Savukārt AiM saskaņā ar sadarbības līguma sākotnējo redakciju (pirms tā grozījumiem) un atbilstoši MK 2011.gada 6.oktobra rīkojumam Nr.517 (prot. Nr.57 59.§) apņemas: 1) izbūvēt stāvlaukumu ar JNS TNP nekustamā īpašuma papildu daļā 324m2 platībā par šim mērķim paredzēto finansējumu; 2) izbūvēt stāvlaukumu nekustamā īpašuma papildu daļā 1888m2 platībā par MK šim mērķim papildus piešķirto finansējumu. Par nekustamā īpašuma daļas un nekustamā īpašuma papildu daļas bezatlīdzības lietošanu AiM un dome 2011.gada 4.jūlijā noslēdza vienošanos (AiM līguma reģistrācijas Nr.C-083/AM/2011), turpmāk – vienošanās. Izpildot sadarbības līgumā un vienošanās noteikto attiecībā uz stāvlaukuma izbūvi nekustamā īpašuma papildu daļā, AiM 2013.gada jūnijā uzsāka iepirkuma procedūru atbilstoši domes iesniegtajam tehniskajam projektam (iepirkuma identifikācijas Nr. VAMOIC 2013/079). Šim iepirkumam tika iesniegts piedāvājums par summu 139 150,75 lati. Tā kā iepriekš minētā summa ievērojami pārsniedza AiM plānoto finanšu līdzekļu apmēru stāvlaukuma izbūvei un domei pietiekams līdzfinansējums no pašvaldības līdzekļiem nebija pieejams, tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru. Papildus tam tika nolemts grozīt sadarbības līgumā un vienošanās pielīgto kārtību attiecībā uz stāvlaukuma izbūvi nekustamā īpašuma papildu daļā. Attiecīgi 2013.gada 30.augustā AiM un dome vienojās par vienošanās grozījumiem Nr.1 (AiM līguma reģistrācijas Nr.C-093/AM/2013) un sadarbības līguma grozījumiem Nr.1 (AiM līguma reģistrācijas Nr.C-094/AM/2013), cita starpā paredzot, ka dome apņemas izbūvēt stāvlaukumu nekustamā īpašuma papildu daļā 1888m2 platībā, savukārt AiM sagatavo MK rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu domei stāvlaukuma izbūvei. Ar 2013.gada 6.septembra pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu (reģistrēts AiM Juridiskajā departamentā ar Nr.C-100/AM/2013) dome pārņēma nekustamā īpašuma papildu daļu 1888m2 platībā. Ņemot vērā domes izstrādāto tehnisko projektu, 2013.gada 22.oktobrī starp AiM un domi tika noslēgti sadarbības līguma grozījumi Nr.2 (AiM līguma reģistrācijas Nr.C-117/AM/2013) un vienošanās grozījumi Nr.2 (AiM līguma reģistrācijas Nr. C-118/AM/2013), precizējot veicamo būvdarbu apjomu. Atbilstoši šiem grozījumiem dome, nodrošinot autostāvvietas rekonstrukciju, teritorijas labiekārtošanu un aprīkošanu nekustamā īpašuma papildu daļā, apņemas veikt: 1) autostāvvietas rekonstrukcijas būvdarbus (demontāžu, segumu (asfaltbetona, bruģakmens) izbūvi, betona apmaļu uzstādīšanu, stāvlaukuma marķēšanu); 2) teritorijas labiekārtošanas darbus (solu, atkritumu urnu, velosipēdu statīvu, autofurgonu (kemperu) pieslēgumu, gaismekļu, laternu iegādi un uzstādīšanu); 3) aprīkojumam (elektromehāniskā barjera, sarga māja, sarga mājas elektroapgāde, tualetes ūdensapgāde) nepieciešamā inventāra iegādi un uzstādīšanu. Lai īstenotu sadarbības līgumā un vienošanās noteikto, nepieciešams no AiM paredzētajiem valsts budžeta programmas 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” līdzekļiem piešķirt finansējumu domei 77 530 latu apmērā. |
| 3. Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms |
| 4. Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Lai izpildītu vienošanās un sadarbības līgumā noteikto, kas noslēgti, lai veicinātu JNS projekta attīstību un TNP būvniecību nekustamajā īpašumā, nepieciešams piešķirt finansējumu domei autostāvvietas rekonstrukcijai, teritorijas labiekārtošanai un aprīkošanai nekustamā īpašuma papildu daļā. |
| 5. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav attiecināms |
| 6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms |
| 7. Cita informācija | Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 24.septembra rīkojuma Nr.396 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 1.2.5.apakšpunktu Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” tika samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 81 544 latu apmērā un palielināti izdevumi pārējiem valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldībām 81 544 latu apmērā. Atbilstoši domes sniegtajai informācijai MK rīkojuma projektā minētā projekta (autostāvvietas rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana un aprīkošana) kopējās izmaksas nepārsniegs 77 530 latu, kas tiks pilnībā finansēti no AiM līdzekļiem. Līdz ar to papildu finanšu resursi MK rīkojumā minētā projekta realizācijai no valsts budžeta nebūs nepieciešami. |

Anotācijas II, III, IV, V un VI sadaļa uz MK rīkojumu nav attiecināma.

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | AiM, dome |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Nav attiecināms |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Ar MK rīkojuma projektu netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Nav attiecināms |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Nav attiecināms |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Aizsardzības ministra vietā –

zemkopības ministre							L.Straujuma

Vīza: Aizsardzības ministrijas

valsts sekretārs			              		               	J.Sārts

29.10.2013 13:54

802

N.Lizinska, tālr.: 67335098, fakss: 67335005

Nerika.Lizinska@mod.gov.lv