Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702

„Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai””

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Precizētais būvniecības aktivitāšu laika grafiks**

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darbība** | **Uzsākts (mm.dd.gggg)** | **Pabeigts (mm.dd.gggg)** | **Vidējais dienu skaits** | **Vidējais mēnešu skaits** |
| 1 | Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem; | 2012.06.22 | 2012.10.31 | 129 | 4 |
| 2 | Būvniecības darbi; | 2012.11.01 | 2015.05.31 | 930 | 31 |
| **Kopā:** | | **2012.06.22** | **2015.05.31** | **1059** | **35** |

\* Projekta provizoriskais būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir precizējams pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā.

**Precizētā Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas projekta naudas plūsma sadalījumā pa gadiem un to ietekme uz valsts budžetu**

2.tabula

| **Likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprinātās ilgtermiņu saistības sadalījumā pa gadiem** | | | **Naudas plūsmas starpība pa gadiem** | **Precizētais nomas maksas apmērs**  **sadalījumā pa gadiem** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomas maksas**  **taksācijas perioda**  **gads** | | **Provizoriskais**  **nomas maksas apmērs  (gadā ar PVN)** | **Nomas maksas**  **taksācijas perioda**  **gads** | | **Provizoriskais nomas maksas apmērs  (gadā ar PVN)** |
| 1. | | 2. | 3.=5.-2. | 4. | | 5. |
| 1 | 2013 (jūlijs - decembris) | 129 345 | -129 345 |  |  |  |
| 2 | 2014 | 258 689 | -258 689 |  |  |  |
| 3 | 2015 | 258 689 | -107 787 | 1 | 2015 (jūnijs-decembris) | 150 902 |
| 4 | 2016 | 258 689 | 0 | 2 | 2016 | 258 689 |
| 5 | 2017 | 258 689 | 0 | 3 | 2017 | 258 689 |
| 6 | 2018 | 258 689 | 0 | 4 | 2018 | 258 689 |
| 7 | 2019 | 258 689 | 0 | 5 | 2019 | 258 689 |
| 8 | 2020 | 258 689 | 0 | 6 | 2020 | 258 689 |
| 9 | 2021 | 258 689 | 0 | 7 | 2021 | 258 689 |
| 10 | 2022 | 258 689 | 0 | 8 | 2022 | 258 689 |
| 11 | 2023 | 258 689 | 0 | 9 | 2023 | 258 689 |
| 12 | 2024 | 258 689 | 0 | 10 | 2024 | 258 689 |
| 13 | 2025 | 258 689 | 0 | 11 | 2025 | 258 689 |
| 14 | 2026 | 258 689 | 0 | 12 | 2026 | 258 689 |
| 15 | 2027 | 258 689 | 0 | 13 | 2027 | 258 689 |
| 16 | 2028 | 258 689 | 0 | 14 | 2028 | 258 689 |
| 17 | 2029 | 258 689 | 0 | 15 | 2029 | 258 689 |
| 18 | 2030 | 258 689 | 0 | 16 | 2030 | 258 689 |
| 19 | 2031 | 258 689 | 0 | 17 | 2031 | 258 689 |
| 20 | 2032 | 258 689 | 0 | 18 | 2032 | 258 689 |
| 21 | 2033 (janvāris - jūnijs) | 129 345 | 129 345 | 19 | 2033 | 258 689 |
|  |  |  | 258 689 | 20 | 2034 | 258 689 |
|  |  |  | 107 787 | 21 | 2035 (janvāris-maijs) | 107 787 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **5 173 781** | **0** | **PAVISAM KOPĀ:** | | **5 173 781** |

\* Ņemot vērā to, ka augstāk minētais provizoriskais nomas maksas aprēķins ir tieši saistīts ar apsaimniekošana un uzturēšanas izmaksu apmēriem, kuri šobrīd ir noteikti balstoties uz provizoriskiem rādītājiem, tas precizējams pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši faktiskajām apsaimniekošanas izmaksām.

Finanšu ministrs A.Vilks

17.09.2012 11:56

A.Gulbe,

67024698, [aiga.gulbe@vni.lv](mailto:aiga.gulbe@vni.lv)