# Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma

ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 3.punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ventspils Mūzikas vidusskolas (turpmāk – VMV) ēkas Pils ielā 38 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 002 1003), Kuģinieku ielā 2 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 002 1002) un Zvanu ielā 3 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 004 0107), Ventspilī atrodas Ventspils pilsētas sabiedrisko iestāžu teritorijā, kas vienlaicīgi ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, kā arī valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Ventspils senpilsēta” teritorijā. VMV ir lielākā valsts kultūrizglītības iestāde ārpus Rīgas un tajā ikdienā mācās vairāk kā 500 audzēkņi un strādā 112 darbinieki, tai skaitā 90 pedagogi. VMV īsteno profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes, interešu, mūžizglītības un tālākizglītības programmas, tai skaitā: Mūzikas skolas programmas – Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, Estrādes un džeza mūzika, Kora klase; Mūzikas vidusskolas programmas - Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, Diriģēšanas nodaļa, Vokālās mūzikas nodaļa, Mūzikas vēstures un teorijas nodaļa, Mūzikas (estrādes un džeza mūzikas) nodaļa; Mūziķis – skaņu operators (tikai Ventspilī); Interešu izglītību ikvienam interesentam izvēlētajā specialitātē, t.sk. bērniem pirmsskolas vecumā. Nozīmīgi, ka VMV kā Ziemeļkurzemes metodiskais centrs apvieno 12 mūzikas skolas, ietverot Kandavas, Sabiles, Talsu, Valdemārpils, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Kolkas, Piltenes, Ugāles, Kuldīgas un Ventspils Mūzikas skolas. VMV telpas izvietotas trīs ēkās, kas visas būvētas kā īres nami 20.gadsimta pirmajā dekādē. Vairāk kā simts gadu garajā mūžā ēkās remonti veikti tikai iespēju robežās, neskarot ēku pamatus, pārsegumus un konstruktīvas pārbūves, kā arī fasādes, to arhitektoniskos elementus un detaļas. Visām ēkām ir mūra sienas, bet no koka konstrukcijām ir pārsegumi un jumta nesošās daļas. Ēku tehniskais stāvoklis saskaņā ar attiecīgiem izpētes slēdzieniem un atzinumiem ir kritiskā tehniskā stāvoklī. Saistībā ar VMV un tās turpmāko attīstību pēdējās dekādes laikā Ventspils pilsētas dome, VMV un valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) katrs savas kompetences ietvaros veica pētījumus, kas kopumā aptver plašu spektru, sākot ar Ventspils pilsētas teritorijas attīstības stratēģiju, tās infrastruktūru un, beidzot ar VMV ēku tehniskajiem un apsaimniekošanas aspektiem. Izpētes rezultāti, to analīzes, atzinumi, ieteikumi un secinājumi viennozīmīgi liecina par VMV turpmākās darbības nodrošināšanas nepieciešamību jaunās pagaidu telpās. VMV ilgtspējīgas attīstības kontekstā un šai sakarībā ekspertu slēdzienu rezultātā secināts, ka VMV izvietošana dažādās atsevišķās ēkās ir pieņemams tikai un vienīgi kā pagaidu risinājums, jo VMV sadalīšana nenodrošina pilnvērtīgu un mūsdienu izglītības kvalitātes prasībām atbilstošu mācību procesu. Tāpēc VMV pagaidu izvietošana citās ēkās ir pieņemama līdz iecerētā kompleksa projekta „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju” pabeigšanai, kura tehniskās dokumentācijas sagatavošanas darbu Ventspils pilsētas dome uzsākusi jau 2007.gadā. VMV ilgtspējīgas attīstības ietvaros 2011.gada 2.decembrī parakstīts sadarbības līgums starp VMV un Ventspils pilsētas domi, kas paredz sadarbību profesionālās mūzikas izglītības, tai skaitā VMV infrastruktūras un cilvēkresursu attīstību un VMV konkurētspējas paaugstināšanu, kā arī profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamības veicināšanu, ņemot vērā Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona attīstības tendences. Izvērtējot kultūras dzīves Ventspilī vajadzības, Ventspils pilsētas pašvaldība ir izstrādājusi skiču projektu projekta „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju” būvniecībai, kas saskaņots Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā. Perspektīvā projekta risinājumi ļaus ēkā apvienot gan VMV, gan koncertzāles funkcijas, tādējādi nodrošinot maksimālu telpu noslodzi visa gada garumā. VMV sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību izstrādāts VMV attīstības scenāriju izvērtējums. VMV vajadzībām nepieciešamo telpu risinājumi analizēti trīs attīstības scenārijos: esošo vēsturisko ēku rekonstrukcija (pārbūve); jaunas skolas būvniecība kompleksā ar koncertzāli Lielajā laukumā, Ventspilī; jaunas skolas kompleksa celtniecība jaunā vietā. Pirmajā attīstības scenārijā veikta to rezultātu analīze, kas sasniedzami ēku kompleksa rekonstrukcijas gadījumā. Otrajā scenārijā izvērtēts jau izstrādātais un skiču projekta stadijā akceptētais projekts „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju” Lielajā laukumā. Trešais scenārijs ir teorētisks (hipotētisks) projekts, jo jauna vieta skolas ēkas celtniecībai nav izvēlēta. Visi trīs scenāriji izvērtēti, salīdzinot teritorijas izvietojumu pilsētā, piekļuves iespējas, pilsētas infrastruktūras nodrošinājumu sabiedriskai ēkai, vides kvalitāti un citus faktorus, kā arī ir izvērtēti arhitektoniskā plānojuma aspekti (funkcionālo telpu grupu pietiekamība, telpu plānojumi un kvalitāte). Pirmā scenārija gadījumā nepieciešama būtiska esošo ēku rekonstrukcija (pārbūve), lai varētu izpildīt skolas programmas prasības, turklāt no esošo būvju struktūras saglabājamas tikai ielu fasādes. Jūgendstila parauga ēkas rekonstrukcijas procesā ir paredzami apgrūtinājumi realizēt pārbūvi optimālā līmenī sakarā ar vēsturiskā mantojuma aizsardzības prasībām, kas savukārt pazeminās pārbūves plānojuma lietderīgumu. Pārbūves rezultātā nebūs iespējams pilnībā realizēt nepieciešamo skolas programmu izveidi zemesgabala un teritorijas ierobežotības dēļ. Otrā scenārija risinājumā jaunbūves projekta plānojums tiek īstenots maksimāli tuvu vēlamajai programmai, telpas optimālas - atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves””, Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” attiecībā uz higiēnas prasībām skolām (platības, augstumi, akustika, būvakustika, mācību vietu iekārtojums utt.) un citu normatīvu prasībām. Divu funkciju apvienojums vienā objektā ievērojami samazina būvniecības, kā arī ekspluatācijas izmaksas salīdzinājumā ar divu atsevišķu objektu celtniecību un ekspluatāciju. Dubultās funkcijas objekts ļauj efektīvāk izmantot (ekspluatēt) telpas, pretstatā vienas funkcijas variantam (racionāli kapitālieguldījumi, racionālāka apsaimniekošana un mazāki ekspluatācijas izdevumi, topošo mūziķu ciešs kontakts ar profesionālajiem māksliniekiem veicina arī skolas izglītības praktisko kvalitāti). Trešā scenārija realizācijai ir nepieciešams pietiekami liels zemesgabals, lai īstenotu pilnas izglītības programmas autonomu mūzikas skolas funkciju. Zemesgabalā ir jāizvieto ne tikai skolas apjoms, bet arī jābūt vietai atpūtas un publisko stāvvietu zonām. Jo vairāk skolas novietne attālinās no pilsētas centra, jo ierobežotākas piekļuves publiskajai infrastruktūrai. Trešā scenārija gadījumā vides kvalitātes un piekļuves iespējas būs sliktākas salīdzinājumā ar otrajā scenārijā izskatītajām, pazemināsies zemesgabala lietošanas efektivitāte, salīdzinājumā ar otro scenāriju, kad skola ir kompleksā ar koncertzāli, kā arī nepieciešams laiks, kamēr pilsētas plānā tiek atrasta un rezervēta vieta jaunas mūzikas skolas būvniecībai. Izvēloties skolas pārbūves vai jaunbūves variantus (pirmais vai trešais attīstības scenārijs), kas būvniecības apjomu un izmaksu ziņā ir mazāki, klāt jāpieskaita koncertzāles celtniecības apjomi, kas abas alternatīvas padara būtiski dārgākas, kā arī neracionālākas turpmākajā lietošanā salīdzinājumā ar otro attīstības scenāriju. Turklāt mūzikas skolas un koncertzāles savietotajam kompleksam ir virkne priekšrocību gan izvēlētās novietnes, gan funkcionalitātes, gan arī apsaimniekošanas racionalitātes ziņā. Salīdzinot trīs apskatītās VMV attīstības iespējas gan no izvietojuma, gan no paredzamā plānojuma, kā arī tālākās izmantošanas viedokļa, racionālākais ir otrais scenārijs, kas paredz veidot skolu un koncertzāli kā vienotu kompleksu. Neskatoties uz to, ka tā ir dārgākā un apjoma ziņā lielākā no izskatītajām alternatīvām, šis variants ir visefektīvākais, ar visaugstāko ekonomisko atdevi ilgtermiņā. 2005.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība organizēja starptautisku plenēru, kura ietvaros tika piedāvāta ideja labiekārtot Ventspils pilsētas Lielo laukumu ar koncertzāles izbūvi. Plenērā piedalījās deviņi arhitektu biroji no Latvijas, Vācijas, Holandes, Īrijas, Igaunijas un Lietuvas. 2006.gadā notika ideju skiču projektu konkurss, 2007.gadā paredzētās būvniecības idejas publiskā apspriešana un konkurss par tehniskā projekta izstrādi. Iepriekš minētā rezultātā 2007.gada 25.oktobrī starp Ventspils pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” un Vācijas projektēšanas uzņēmumu „Behnisch Arhitekten” tika noslēgs līgums Nr.465p par „Ventspils akustiskās koncertzāles projekta un Lielā laukuma labiekārtojuma priekšlikuma izstrādi” par kopējo summu 3 023 905 euro (2 125 213 LVL) ar PVN (iepirkuma id.nr. KP06/139A), kas paredz, ka būvprojekts izstrādājams divās stadijās – skiču projekta stadijā (Skiču projekts) un tehniskā projekta stadijā (Tehniskais projekts). Lai nodrošinātu būvniecības tehniskās dokumentācijas gatavību Skiču projekta stadijā pašvaldība ir ieguldījusi līdzekļus 1 494 015 euro (1 050 000 LVL) apmērā. Izvērtējot pieejamos Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļus 2007.-2013.gada plānošanas periodā pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidei, Ventspils pilsētas pašvaldība darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros kopš 2013.gada 21.augusta īsteno Lielā laukuma labiekārtojuma rekonstrukcijas izbūves darbus (Projekts „Ventspils publiskās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi pilsētā” (Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/014) (turpmāk – ES fonda līdzfinansēts projekts)). Kopējās attiecināmās ES fonda līdzfinansētā projekta izmaksas veido 3 435 168 euro (2 414 250 LVL), t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 919 892 euro (2 052 112 LVL) jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija 77 290 euro (54 320 LVL) jeb 2,25% no attiecināmajām izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām veido 437 986 euro (307 818 LVL) jeb 12.75% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Lai nodrošinātu augstu projekta gatavību, Ventspils pilsētas pašvaldība jau pirms ES fonda līdzfinansētā projekta iesnieguma iesniegšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, uzsāka darbu pie iepirkumu organizēšanas ar Lielā laukuma labiekārtojuma būvniecību saistītiem darbiem, t.sk., tehniskā projekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Līgums ar SIA „Arhitekta J.Pogas birojs” par tehniskā projekta izstrādi Lielā laukuma Ventspilī rekonstrukcijai noslēgts 2012.gada 2.maijā (iepirkuma id.nr.KP2012/038A) par kopējo summu 34 545 euro (24 278 LVL). Līguma un iepirkuma nosacījumi paredz nodalīt Lielā laukuma rekonstrukcijas izbūves darbus un pārstrādāt saskaņotā Skiču projekta sadaļu tā, lai uz Tehniskā projekta pamata izsludinātu iepirkumu Lielā laukuma labiekārtojuma būvniecībai. Iepirkuma dokumentācija paredz, ka Lielā laukuma labiekārtojuma rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas izstrādē un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanā SIA „Arhitekta J.Pogas birojs” kā konsultantam ir jāpieaicina Vācijas projektētāji, tādejādi nodrošinot sasaisti starp perspektīvo skiču stadijā saskaņoto projektu „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju” un Lielā laukuma rekonstrukcijas izbūves darbiem. Perspektīvais skiču stadijā saskaņotais projekts „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju” ietver galvenās funkcijas: mūzikas vidusskolu ar mācību un nodarbību telpām, bibliotēku un skolas administrāciju, divas zāles ar 140 un 600-800 vietu ietilpību, koncertzāles administrācijas telpas, mākslinieku ģērbtuves. Kompleksa kopējā platība 6620m². Saskaņā ar līguma nosacījumiem Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā saskaņots skiču projekts ir pamats tehniskā projekta izstrādāšanai. Skiču projekta sastāvā ietilpst: I sējums (izejas dati, paskaidrojuma raksts, grafiskais materiāls, ugunsdrošības pasākumi, sertifikāti); II sējums (akustika, teātra tehnoloģija, būvkonstrukcijas, Klimata/enerģijas koncepcija); III sējums (Tāmes – aptuvenas). 2012.gada 18.jūnijā starp Ventspils pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” un projektētājiem no Vācijas uzņēmuma „Behnisch Arhitekten” tika noslēgta vienošanās, kas paredz, ka Ventspils akustiskās koncertzāles skiču projekta izstrādi, birojam sadaloties, turpina viens no partneriem Deivids Kuks (David Cook), tādējādi nodrošinot Tehniskā projekta izstrādes nepārtrauktību. Ventspils akustiskās koncertzāles Skiču projekta dokumentācija pilnā apjomā ir nodota, un to ir pārņēmis Deivids Kuks (David Cook), kurš turpmāk veiks VMV ar koncertzāles funkciju Tehniskā projekta izstrādi pilnā apjomā par atlikušo līguma summu 1 529 890 euro (1 075 213 LVL) apjomā. Ievērojot minēto, Kultūras ministrija ir izstrādājusi rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu Ventspils pilsētas domei 2014.gadā 1 529 890 euro apmērā, lai nodrošinātu projekta „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju” būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 ''Ministru kabineta kārtības rullis'' 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai rīkojuma projekts atbilst kultūras politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija, Ventspils Mūzikas vidusskola, Ventspils pilsētas dome. |
| 4. | Cita informācija | Rīkojuma projekts skatāms vienlaikus ar informatīvo ziņojumu „Par Ventspils Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības nodrošināšanu”. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Kultūras ministrija, Ventspils Mūzikas vidusskola, Ventspils pilsētas dome. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību, kā valsts saimniecības nozari, neietekmē un administratīvo slogu neskar. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums administratīvo slogu neietekmē. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2014.gads | Turpmākie trīs gadi (euro) |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 1 529 890 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 1 529 890 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -1 529 890 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -1 529 890 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 1 529 890 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Paredzamo cenu skiču projekta un tehniskā būvprojekta izstrādei būvprojektēšanas divu stadiju gadījumā vai tehniskā būvprojekta izmaksas, ja būvprojekts izstrādājams vienā stadijā, nosaka galvenokārt iecerētā objekta funkcija, būves arhitektoniskais risinājums, būves apjoms un tai izvirzītās kvalitātes, iekārtojuma un apdares līmeņa prasības, kā arī infrastruktūras faktors apbūves teritorijā, izpētes datu esamība un no tiem izrietošās konsekvences. Lai nodrošinātu iecerētā objekta darbību un tās funkciju, minēto faktoru izvērtēšanu veikuši dažādu būvniecības jomu speciālisti, kā arī ievēroti ar būvniecību saistītie normatīvie akti un attiecīgo institūciju nosacījumi un saistošie noteikumi par ielām un pievadceļiem, par elektroenerģijas pieslēgumu, par siltuma, gāzes un ūdens apgādi u.c. Paredzamo izmaksu kompilācijā ievēroti teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi, kā arī tehnisko noteikumu prasības, kas projekta attīstībā iesaistīto speciālistu kopējās sadarbības rezultātā nodrošinājis iespēju noteikt projektēšanas izmaksas. Būvprojekts „Ventspils akustiskās koncertzāles projekts un Lielā laukuma labiekārtojuma priekšlikuma izstrāde” ietver skiču projekta un tehniskā projekta stadiju, un tā sagatavošanas kopējās izmaksas ir 3 023 905 euro (2 125 213 LVL) ar PVN. Detalizētu būvdarbu izmaksu noteikšanas iespēju nodrošinās tehniskā būvprojekta izstrādes stadijas rezultāts, kad saskaņa ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām sagatavo būvprojekta ekonomisko daļu, tai skaitā izmaksu aprēķinu (tāmi) valsts un pašvaldību finansētiem projektiem atbilstoši 4.6.sadaļā „Tehniskais projekts” noteiktajam. Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvdarbu paredzamās aptuvenās izmaksas aprēķinātas 22 miljonu euro apmērā. Salīdzinājumā ar citiem līdzīgu funkciju objektiem, Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju tehniskā būvprojekta paredzamās izmaksas ir aptuveni 13,5% apmērā no paredzamajām būvdarbu izmaksām. Rīgas koncertzāles jaunbūves paredzamā tehniskā būvprojekta izmaksas sastāda 9,5% no tai paredzamo būvdarbu izmaksām un ir salīdzināmas ar zināmajām tehniskā būvprojekta izmaksām Rēzeknes Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra tehniskā būvprojekta izmaksām, kas ir 8,8% no būvdarbu izmaksām. Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” būvniecības gadījumā tehniskā būvprojekta izmaksas ir aptuveni 15% no būvdarbu izmaksām. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”. |

| VI Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitāte |
| --- |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Saistībā ar paredzamo rīkojuma projektu jāplāno sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes atbilstoši Būvniecības likumā, Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” un Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Rīkojuma projekta izstrādē nav nepieciešama sabiedrības līdzdalība. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības līdzdalības rezultāti ir Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006-2018) izstrādē un tā pieņemšanā, kā rezultātā teritorijas plānojuma ietvaros akceptēta Ventspils Lielā laukuma apbūve. |
| 4. | Cita informācija | Ventspils Teritorijas plānojumā (2006.-2018.) ar grozījumiem Lielais laukums ir sabiedrisko iestāžu teritorija, kuras galveno izmantošanu nodrošinās: izglītības un zinātnes iestādes, kuras pilnībā tiek finansētas no valsts vai pašvaldības vai sabiedrisko organizāciju līdzekļiem; masu izklaides, atpūtas un sporta objektu apbūve, kuras pilnībā tiek finansētas no valsts vai pašvaldības vai no sabiedrisko organizāciju līdzekļiem; atpūtas un rekreācijas objektu apbūve. |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ventspils pilsētas dome un Ventspils Mūzikas vidusskola |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas IV un V sadaļa – rīkojuma projekts šīs jomas neskar.

Kultūras ministre								D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretārs				 			G.Puķītis

2014.01.22. 14:19

2649

L.Plakane

Tālr. 67330258

Laila.Plakane@km.gov.lv