PROJEKTS

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2009.gada____. _______						             Rīkojums Nr.

Rīgā									             (prot.Nr.      §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287

„Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju”

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 81.nr.) šādus grozījumus:

1. aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus „rekonstrukciju līdz 2009.gada 30.septembrim” ar vārdiem un skaitļiem „rekonstrukciju un restaurāciju līdz 2010.gada 30.decembrim”;

2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3.  Kultūras ministrijai likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” valsts aģentūras „Ārzemju mākslas muzejs” pārcelšanās izdevumiem uz telpām Rīgā, Doma laukumā 6 un telpu nomai paredzēto finansējumu izlietot:

3.1. priekšapmaksai par pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumiem valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustami īpašumi” – 119 260 latu;

3.2. nekustamā īpašuma Rīgā, Doma laukumā 6, nomas maksas avansa segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” – 190 295 latus.”;

3. papildināt rīkojumu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Kultūras ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2010.gadam” paredzēt finansējumu ilgtermiņa saistībās nekustamā īpašuma Rīgā, Doma laukumā 6, nomas maksas segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 2011.gadā 1 623 189 latus un turpmākajos 19 gados ik gadu – 1 813 484 latus, valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” vajadzībām.”;

4. papildināt rīkojumu ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” pēc ēkas Rīgā, Doma laukuma 6 rekonstrukcijas un restaurācijas darbu nodošanas ekspluatācijā iesniegt Kultūras ministrijai precizētu nomas maksas aprēķinu atbilstoši faktiskajām būvniecības izmaksām un Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabineta rīkojumu projektu par šā rīkojuma 4.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu.”

Ministru prezidents					V.Dombrovskis

Kultūras ministrs						I.Dālderis

Iesniedzējs:

Kultūras ministrs						I.Dālderis

Vizē:

Valsts sekretāra p.i.   					U.Lielpēters

19.10.2009., 12:00

274

B.Zakevica

7330260, Baiba.Zakevica@km.gov.lv