Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par atļauju Kultūras ministrijai slēgt līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Nav attiecināms. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Ministru kabineta 2012.gada 5.novembra sēdē tika izskatīts Kultūras ministrija Informatīvais ziņojums „Par finansējuma palielinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai” (turpmāk – informatīvais ziņojums). Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) būvniecības ietvaros nepieciešams veikt infrastruktūras objektu būvdarbus, kas ietver pašreiz būvniecības stadijā esošās LNB ēkas pieslēgumus ārējiem inženiertīkliem un piegulošās teritorijas izbūvi kvartālā starp Uzvaras bulvāri, dzelzceļa tiltu, Valguma ielu un Daugavas krastmalu. Bez infrastruktūras objektu 1.kārtas izbūves LNB ēku nav iespējams pabeigt un nodot to ekspluatācijā. Kultūras ministrijas atklātā konkursa par LNB infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem (turpmāk – konkurss) rezultātā tiesības slēgt iepirkuma līgumu būtu jāpiešķir piedāvājumam ar cenu 12,22 miljoni latu (ar PVN), kas par 4,09 miljoniem latu pārsniedz LNB infrastruktūras 1.kārtas būvdarbiem paredzēto finansējumu. Ievērojot to, ka nebija pieejams finansējums, lai varētu slēgt līgumu par konkursa rezultātā iegūto cenu, Kultūras ministrija pārtrauca konkursu un uzsāka sarunu procedūru ar LNB būvdarbu veicējiem „Nacionālā Būvkompāniju apvienība”, kuras pārstāvji LNB projekta īstenošanas uzraudzības padomes (turpmāk – UP) 2012.gada 19.oktobra sēdē informēja, ka pastāv iespēja būtiski samazināt būvdarbu cenu salīdzinājumā ar konkursa rezultātā iegūstamo cenu. Sarunu procedūras rezultātā NBA LNB infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbus ir apņēmusies veikt par 10,77 miljoniem latu (ar PVN), tas ir par 1,45 miljoniem latu lētāk, salīdzinot ar konkursā iegūstamo cenu. Neraugoties uz iegūto samazinājumu, infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbu cena par 2,64 miljoniem latu pārsniedz tiem paredzēto finansējumu. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 48.pantu finanšu ministram ir tiesības palielināt apropriāciju LNB projekta īstenošanai pēc Kultūras ministrijas informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā. Apropriācijas palielinājums nedrīkst pārsniegt 0,03 procentus no šā likuma 7.pantā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma. Izdevumus minētajam mērķim atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu. Kā norādīts informatīvajā ziņojumā LNB projekta īstenošanai nepieciešamais papildu finansējums ietver ne tikai papildu finansējumu LNB infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem, bet arī finansējumu LNB ēkas būvdarbu līguma, būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības līguma pagarinājumam. Ievērojot to, ka LNB infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbi, lai nodrošinātu LNB ēkas pabeigšanu līdz 2013.gada beigām, jāuzsāk iespējami īsākā laikā, taču ne vēlāk kā līdz 2013.gada martam, savukārt LNB ēkas būvdarbu līguma, būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības līguma pagarinājumam nepieciešamā papildu finansējuma apzināšana tik īsā laikā nav iespējama, nepieciešama Ministru kabineta atļauja Kultūras ministrijai slēgt būvdarbu līgumu ar NBA par sarunu procedūrā iegūto cenu 10,77 miljoni latu (ar PVN), paredzot atsevišķu darbu veikšanu arī 2014.gadā. Saskaņā ar būvdarbu līguma izpildes grafiku infrastruktūras būvdarbi (izņemot atsevišķus labiekārtojuma, iekšējās apdares un apzaļumošanas darbus) ir jāpabeidz līdz 2013.gada 20.decembrim, nodrošinot LNB ēkas nodošanu ekspluatācijā. Kultūras ministrija pēc LNB projekta īstenošanai nepieciešamā papildu finansējuma apzināšanas sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par apropriācijas palielinājumu LNB projekta īstenošanai, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 48.pantu, kā arī to, ka maksājumu saistības turpināsies pēc būvdarbu pabeigšanas visā garantijas periodā, sagatavos grozījumus LNB projekta īstenošanas likumā attiecībā uz projekta noslēguma termiņu. Ja atļauja slēgt līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem netiek sniegta, līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana 2013.gada martā nav iespējama, NBA vairs neuzturēs savu piedāvājumu un būs nepieciešams veikt atkārtotu iepirkumu par infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem. Šādā gadījumā LNB ēkas pabeigšana līdz 2013.gada beigām vairs nebūs iespējama un tiks apdraudēta plānoto Rīgas kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014.gadā un Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015.gadā pasākumu norise jaunajā LNB ēkā. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Rīkojuma projekts paredz: 1. atļaut Kultūras ministrijai slēgt līgumu par LNB infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem par 10 768 991,31 latu (ar PVN); 2. uzdot Kultūras ministrijai pēc LNB projekta īstenošanai nepieciešamā papildu finansējuma apzināšanas sagatavot un iesniegt Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par apropriācijas palielinājumu LNB projekta īstenošanai, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 48.pantu. Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. un 43.pantu. Izstrādātajam Rīkojuma projektam ir ietekme uz valsts budžetu 2,64 miljonu latu apmērā. Rīkojuma projekts attiecas uz Kultūras politiku. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija, Finanšu ministrija un Tieslietu ministrija. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 4.1.apakšpunktu sabiedrības līdzdalības kārtība netiek piemērota. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

# Rīkojuma projekts neskar anotācijas II sadaļā minētos jautājumus.

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2013. gads | (tūkst. latu) |
|  |  | 2014. | 2015. | 2016. |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2013. gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2013. gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2013. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 19 700.4 | 0 |  |  |  |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpo-jumiem un citi pašu ieņēmumi | 19 700,4 | 0 |  |  |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi: | 19 700,4 | 2 635,6 |  |  |  |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 19 700,4 | 2 635,6 |  |  |  |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -2 635,6 |  |  |  |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -2 635,6 |  |  |  |
| 3.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X |  |  |  |  |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X |  |  |  |  |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  |  |  |  |  |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 5.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Kultūras ministrija pēc LNB projekta īstenošanai nepieciešamā papildu finansējuma apzināšanas sagatavos un iesniegs Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par apropriācijas palielinājumu LNB projekta īstenošanai, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 48.pantu. |

# Rīkojuma projekts neskar anotācijas IV, V un VI sadaļā minētos jautājumus.

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Rīkojuma izpildi nodrošinās Kultūras ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Nav. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Jaunas institūcijas netiks radītas. Rīkojuma izpildi nodrošinās Kultūras ministrija. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Nav. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Nav. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Kultūras ministre				                               Ž.Jaunzeme-Grende

Vīza: valsts sekretārs                                                     G.Puķītis

18.02.2013 16:10

1054

I.Builis

67330282, Indriķis.Builis@km.gov.lv

S.Cakuls

67330323, Sandis.Cakuls@km.gov.lv