Noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana""" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana""" (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.50 65.§) un lai nodrošinātu atbilstību darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un tās papildinājuma grozījumiem, kas paredz Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana" finansējuma samazinājumu un līdzekļu pārdali uz Labklājības ministrijas administrēto 1.3.1.1.3.apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Noteikumu projektā nepieciešams novērst pretrunas, kas radušās, veicot grozījumus plānošanas dokumentos – darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un tās papildinājumā, piemēram, jāprecizē 1.5.2.1.aktivitātes finansējums, nosacījumi par attiecināmo un neattiecināmo izmaksu iekļaušanu projektā, kā arī informācija par šķērsfinansējuma izmantošanu. Ierobežotā projektu iesniegumu atlase 1.5.2.1.aktivitātē tika noslēgta 2008.gada 4.ceturksnī, vienošanās par projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 īstenošanu noslēgta un projekta īstenošana uzsākta 2009.gada 1.ceturksnī. Laikposmā līdz lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā 2011.gada 30.augustā par 1.5.2.1.aktivitātes finansējuma pārdali projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 ietvaros ir noslēgti divi pakalpojuma līgumi – līgums par grāmatvedības pakalpojuma sniegšanu (spēkā no 14.12.2009. līdz 31.12.2013., septembrī uzsāktas līguma pārtraukšanas sarunas), līgums par konsultantu atbalstu vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrādē (spēkā no 25.02.2010. līdz 25.02.2013., pārtraukts 09.09.2011.), kura ietvaros ir veikti maksājumi par politikas plānošanas dokumentu analīzi un sistēmas koncepcijas un arhitektūras izstrādi, risku un atkarību novērtējumu, iepirkuma dokumentācija (tai skaitā iepirkums vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrādei, ieviešanai un garantijas nodrošināšanai; iepirkums vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas fizisko personu datu apstrādes un drošības audits), kā arī veikti maksājumi par projekta uzraudzību (gatavota nepieciešamā informācija un sniegtas konsultācijas informācijas tehnoloģiju sistēmas iepirkuma procedūras laikā). Uz 2011.gada 30.septembri projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 ietvaros ir apstiprinātas izmaksas šādās izdevumu pozīcijās: tiešās izmaksas LVL 65 450,05 un administratīvās izmaksas LVL 6 113,42. Pārtraucot projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 īstenošanu un veicot tā ietvaros iegādāto materiāltehnisko līdzekļu inventarizāciju, ir konstatēts, ka krājumu (kancelejas preces, prezentācijas materiāli) atlikusī vērtība ir LVL 3487,28. Tā kā 1.5.2.1.aktivitātes ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu un sākotnēji plānoto cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrādi un ieviešanu turpmāk nodrošinās Finanšu ministrija ERAF aktivitātes ietvaros, nav iespējams veikt šo krājumu nodošanu no Valsts kancelejas uz Finanšu ministriju. Bet, tā kā projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 ietvaros visas plānotās darbības ir pārtrauktas un vairāk nav iespējams izplatīt šos krājumus projekta mērķa grupai, krājumu atlikušo vērtību nevar norādīt kā attiecināmās izmaksas. Lai nodrošinātu krājumu grāmatvediski korektu norakstīšanu, projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 ietvaros iegādāto krājumu atlikusī vērtība ir jānoraksta neattiecināmajās izmaksās. Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumu Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana"" (turpmāk – noteikumi Nr.347) 22.1.apakšpunkts paredz, ka projekta administrēšanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 5 % no šā projekta tiešo attiecināmo izmaksu kopsummas. Pārtraucot projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdes lēmumam, maksimālā attiecināmā administratīvo izdevumu summa nedrīkstētu pārsniegt LVL 3 098,14. Tā kā izmaksas grāmatvedības pakalpojumiem tika aprēķinātas no 1.5.2.1.aktivitātes kopējās summas, bet finanšu apguve atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam tika plānota ar pieaugošu tendenci projekta īstenošanas vidusposmā 2012.gadā, uz 2011.gada 30.septembri administrēšanas izmaksas veido 9,3 %. Līdz ar to starpību (LVL 3 015,28) starp LVL 6113,42 un LVL 3 098,14 būtu jāatzīst par projekta neattiecināmām izmaksām, attiecīgi precizējot nosacījumus par finanšu avotu sadalījumu 1.5.2.1.aktivitātē. Tā kā divu iepriekš minēto iemeslu dēļ par projekta kopējo neattiecināmo izmaksu apmēru (LVL 6503) samazinās darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un tās papildinājumā plānotais 1.5.2.1.aktivitātes Eiropas Sociālā fonda finansējums, tai skaitā arī 1.5.pasākumā "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" plānotais finansējums, attiecīgi ir nepieciešams palielināt citai Valsts kancelejas administrētajai Eiropas Sociālā fonda aktivitātei plānoto finansējumu par LVL 6503, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu – LVL 5527,55, valsts budžeta finansējumu – LVL 975,45. 1.5.2.1.aktivitātē paredzētā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcija – 85 % un 15 % – ir tikai divās aktivitātēs – 1.5.1.2.aktivitātē un 1.5.2.2.1.apakšaktivitātē. Izvērtējot šo aktivitāšu ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas gaitu un iespēju apgūt finansējumu, tiks palielināts 1.5.1.2.aktivitātes finansējums, veicot attiecīgus grozījumus darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā un 1.5.1.2.aktivitātes īstenošanu regulējošos Ministru kabineta noteikumos. Grozījumi noteikumu projektā pēc būtības skar arī projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos ietvertos nosacījumus (piemēram, īstenošanas laika grafiks, maksimāli pieejamais finansējums, atbilstība uzraudzības rādītājiem, minimāli sasniedzamie punkti sliekšņi kvalitātes vērtēšanas kritērijos), kas tiek regulēti noteikumu Nr.347 44.11., 44.13., 46.1.7., 50.1.apakšpunktā un 2.pielikumā. Taču, ņemot vērā, ka 1.5.2.1.aktivitātes īstenošana un attiecīgi projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 īstenošana tiek pārtraukta, normas attiecībā uz projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas sistēmu netiek mainītas, jo pašreizējā situācijā šādu grozījumu veikšana nav lietderīga un loģiska. Tā kā projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 īstenošanas laikā nav ticis izmantots šķērsfinansējums, šādu normu iekļaušana noteikumos Nr.347 nav nepieciešama |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekts paredz veikt grozījumus noteikumos Nr.347, izdarot šādas izmaiņas: 1. Tiek samazināts aktivitātei pieejamais finansējums no LVL 2 835 105 uz LVL 71 564. 2. Precizēts projekta izmaksu sadalījums, papildinot tās ar neattiecināmajām izmaksām, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajam 5 % ierobežojumam administratīvajām izmaksām, kā arī nodrošinātu projekta ietvaros iegādāto krājumu (kancelejas preces, prezentācijas materiāli) grāmatvediski korektu norakstīšanu. 3. Precizēts aktivitātes īstenošanas termiņš. 4. Izslēgti nosacījumi par šķērsfinansējuma izlietošanu. 5. Veikti citi tehniski precizējumi, lai nodrošinātu atbilstību plānošanas dokumentiem. Ņemot vērā, ka tika pārskatīti prioritārie atbalsta virzieni un Ministru kabinets nolēma optimizēt valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma izlietojumu, pārdalot atbildību par cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrādi no Valsts kancelejas uz Finanšu ministriju, kā arī to, ka finansējuma saņēmējs ir valsts pārvaldes iestāde, noteikumu projekta normas nepārkāpj finansējuma saņēmēja tiesiskās paļāvības principu |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms |
| 7. | Cita informācija | Nav |
| Anotācijas II un III sadaļa – nav attiecināms |

| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| --- |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Nepieciešams veikt grozījumu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.197 "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apstiprināšanu"), precizējot 1.5.1.2.aktivitātes un 1.5.2.1.aktivitātes finansējumu. Noteikumu projekts izskatāms Ministru kabinetā vienlaikus ar grozījumiem darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā un grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"" |
| 2. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas V, VI un VII sadaļa – nav attiecināms

Ministru prezidents 					V.Dombrovskis

Vizē:

Valsts kancelejas direktore	E.Dreimane

20.12.2011.

1093

Vasiļjeva 67082914

sanita.vasiljeva@mk.gov.lv