INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

par turpmāko rīcību saistībā ar nepieciešamajiem pievadceļu rekonstrukcijas darbiem pirms robežšķērsošanas vietām „Terehova”, „Grebņeva” un „Vientuļi”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokola Nr.14, 25.§ 4.punktā doto uzdevumu, Satiksmes ministrija ir izvērtējusi iespējamo tālāko rīcību un sagatavojusi priekšlikumus par nepieciešamajiem pievadceļu rekonstrukcijas darbiem pirms robežšķērsošanas vietām.

Patlaban gan šo priekšlikumu tālāka īstenošana nav prognozējama, jo nav skaidrības par Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzfinansējumu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam, kā arī par autoceļu jomas finansējuma palielināšanas iespējām no valsts pamatbudžeta. Pēc finansiālo iespēju precizēšanas tiks sagatavots aktualizēts informatīvais ziņojums.

Situācijas raksturojums

2012.gada 13.martā Ministru kabinetā tika izskatīts Finanšu ministrijas iesniegtais informatīvais ziņojums „Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas”.

Informatīvā ziņojuma III sadaļas „Pasākumi situācijas uzlabošanai robežšķērsošanas vietās” apakšsadaļā 3.3. „Pievadceļu infrastruktūras attīstība” ir aprakstīta iespējamā turpmākā rīcība pievadceļu infrastruktūras attīstībai pirms Terehovas, Grebņevas un Vientuļu robežšķērsošanas vietām.

Laikā kopš informatīvā ziņojuma "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas" izskatīšanas ir mainījusies situācija un pievadceļu rekonstrukcijas darbu veikšanu un finansēšanu pirms robežšķērsošanas vietām „Terehova”, „Grebņeva” un „Vientuļi” vairs nav iespējams plānot sākotnēji ierosinātajā veidā, jo:

1) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda aktivitātei „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” 2007. – 2013.gada plānošanas periodā nav pieejami papildus līdzekļi valsts galveno autoceļu A12 un A13 posmu pirms Terehovas un Grebņevas robežšķērsošanas vietu rekonstrukcijai;

2) pabeigtais un ar visām ieinteresētajām pusēm saskaņotais skiču projekts ir ļāvis precīzāk izstrādāt tehniskos risinājumus un novērtēt nepieciešamo posmu garumu un finansējumu valsts galveno autoceļu A12 un A13 posmu pirms Terehovas robežšķērsošanas vietas – tā 2,16 km garā posma rekonstrukcijai nepieciešamais prognozētais finansējums ir aptuveni 5 milj. Ls;

3) valsts galvenā autoceļa A13 rekonstrukcija pirms Grebņevas robežšķērsošanas vietas nevar aprobežoties tikai ir informatīvajā ziņojumā „Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas” minētajiem 2,0 km – faktiskajam rekonstrukcijas posma garumam ir jābūt 12,8 km līdz apdzīvotajai vietai Kārsava, jo patlaban vienlīdz sliktā stāvoklī atrodas viss šis autoceļa posms (ne tikai pēdējie 2 km pirms Grebņevas robežšķērsošanas vietas) – pašlaik izstrādes stadijā esošajā skiču projektā prognozētās šī posma rekonstrukcijas izmaksas ir noteiktas aptuveni 10 milj. Ls apjomā;

4) valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai piešķirtie valsts pamatbudžeta līdzekļi patlaban ir nepietiekami un nedod iespēju plānot autoceļu posmu attīstības projektus, tai skaitā, valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma rekonstrukciju pirms Vientuļu robežšķērsošanas vietas.

Piedāvātie risinājumi

Plānojot 2014.–2020.gada perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda pieejamā finansējuma izlietojumu, Satiksmes ministrija paredzēs „Nacionālajā attīstības plāna 2014. – 2020.” indikatīvā finanšu pamatojuma dokumenta rīcības virziena uzdevuma „Nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-T), tai skaitā, pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu, valsts galveno autoceļu segumu rekonstrukcija” darbībā „Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija” kā vienu no prioritātēm noteikt valsts galveno autoceļu posmu rekonstrukciju pirms Terehovas un Grebņevas robežšķērsošanas vietas atbilstoši izstrādātajiem skiču projektiem.

Ja šo autoceļu posmu tehniski – ekonomiskie rādītāji nebūs atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nākamajam plānošanas periodam noteiktajiem kritērijiem, tad šo posmu sakārtošanai būs nepieciešams piešķirt papildus finansējumu no valsts pamatbudžeta.

Rīcības virziena uzdevuma „Reģionālo autoceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus” darbībā „Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija”, Satiksmes ministrija kā prioritāti paredzēs noteikt reģionālā autoceļu posma rekonstrukciju pirms Vientuļu robežšķērsošanas vietas atbilstoši izstrādātajam skiču projektam.

Pasākumu kopsavilkums dots tabulā:

| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Iespējamie īstenošanas termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti | Nepieciešamais prognozētais finansējums un tā avoti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.pasākums A12 posma km 161,47 – 163,63 rekonstrukcija | 2016.gada 30.septembris | SM, VAS „Latvijas Valsts ceļi” | Rekonstruēti 2,16 km | 5 milj. Ls, Kohēzijas fonds un valsts pamatbudžets |
| 2.pasākums A13 posma km 0,6 – 13,4 rekonstrukcija | 2017.gada 30.septembris | SM, VAS „Latvijas Valsts ceļi” | Rekonstruēti 12,8 km | 10 milj. Ls Kohēzijas fonds un valsts pamatbudžets |
| 3.pasākums P35 posma km 65,9 – 69,2 rekonstrukcija | 2017.gada 30.septembris | SM, VAS „Latvijas Valsts ceļi” | Rekonstruēti 3,3 km | 1,5 milj. Ls valsts pamatbudžets |

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs						A. Matīss

Vizē: valsts sekretāra p. i.						Dž. Innusa

2013.05.29. 10:37

645

I. Kaupe,

67028326, Imants.Kaupe@sam.gov.lv

V. Laukšteins,

67028173, Valdis.Lauksteins@lvceli.lv