Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības

koncepcijas kopsavilkums

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – IeVP) sastāvā ir 12 ieslodzījuma vietas, no kurām viena – atklātais cietums, viena – audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem un viena – sieviešu cietums. Ieslodzījuma vietās tiek izvietotas personas, kurām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums (izmeklēšanas cietumos), kuras notiesātas ar reālu brīvības atņemšanas sodu vai kurām piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar brīvības atņemšanu (brīvības atņemšanas iestādēs).

Ieslodzījuma vietu izvietojums valstī ir vēsturiski izveidojies un tas ir neregulārs – Vidzemes un Latgales reģionā ir vairāki cietumi, Rīgā ir četri cietumi, bet Kurzemes reģionā – tikai viens neliels cietums. Daļa ieslodzījuma vietu ēku būvētas 19.gadsimtā (vecākā ēka celta 1833.gadā), daļa būvētas padomju laikā un laika gaitā tikušas piemērotas ieslodzījuma vietu vajadzībām. Ieslodzījuma vietu vēsturiskais izvietojums un to infrastruktūras tehniskais stāvoklis rada virkni problēmu – piemēram, ieslodzījuma vietas iekšējais plānojums bieži ir nepraktisks, jo ēkas būvētas citiem mērķiem, ir problēmas ar efektīvu infrastruktūras izmantošanu (piemēram, ir padomju laikā celti milzīgi angāri, bet būtu nepieciešami kameru korpusi vai nelielas telpas notiesāto nodarbinātības organizēšanai, ir lielas dzīvojamās telpas ieslodzīto izvietošanai, bet normatīvajos aktos noteikta nepieciešamība izvietot ieslodzītos kamerās u.tml.), infrastruktūras dēļ arī ieslodzīto plūsmas ieslodzījuma vietās ir neefektīvas un saistītas ar papildus nepieciešamiem personāla resursiem (apsargāšanai un ieslodzīto uzraudzībai), ko varētu novērst, veidojot jaunu cietumu infrastruktūru.

Ņemot vērā minēto, Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus nepieciešamo materiālo apstākļu (infrastruktūras) izveidošanai efektīvai brīvības atņemšanas soda izpildei, t.sk. notiesāto resocializācijai, kā arī kopumā palielināt sabiedrības drošību pret apdraudējumiem, ko var radīt nedroša ieslodzījuma vietu sistēma. Šīs koncepcijas uzdevums ir noteikt ietvaru jaunai cietumu sistēmai, kurā iespējams nodrošināt efektīvu apcietinājuma un brīvības atņemšanas soda izpildi, kā arī piedāvāt risinājumus valsts pārvaldes principiem atbilstošai finanšu līdzekļu piesaistei koncepcijas mērķa īstenošanai.

Konstatēto problēmu risināšanai koncepcijā ir aprakstīti jaunās cietumu infrastruktūras sistēmas izveides principi un jauno cietumu izvietošanas principi, kā arī piedāvāti risinājumi jauna cietuma būvniecības finansēšanai, izmantojot Igaunijas un citu pasaules valstu pieredzi konkrēto problēmu risināšanā.

Attiecībā uz jauna cietuma būvniecības finansēšanu tiek piedāvāti divi varianti:

1.variants – jauna cietuma būvniecību par valsts budžeta līdzekļiem ar publiskā iepirkuma metodi

Īstenojot šo variantu Tieslietu ministrija darbosies kā pasūtītājs un izsludinās iepirkuma konkursus par jaunā Olaines cietuma projektēšanu un būvniecību, kā arī uzraudzīs to ieviešanu. Tieslietu ministrija nosakāma par jaunā Olaines cietuma pasūtītāju, ņemot vērā tai un tai padoto iestāžu normatīvajos aktos noteikto kompetenci

Pēc Tieslietu ministrijas veiktajiem aprēķiniem šādā būvniecības finansēšanas modelī jaunā Olaines cietuma būvniecības izmaksas būs 55 495 243 Ls.

1.tabula. Jaunā Olaines cietuma izmaksas (ar PVN) un laika grafiks

| Projekta īstenošanas pozīcijas | Valsts budžeta dotācija |
| --- | --- |
| Projekta sagatavošanas un līgumu uzraudzības izmaksas | 500 000Ls |
| Projekta īstenošanas vadības grupas izmaksas | 206 205 Ls |
| Projektēšanas izmaksas | 2 557 844 Ls |
| Būvniecības izmaksas | 52 231 194 Ls |
| Kopā | 55 495 243Ls |
| Apsardzes un uzraudzības izmaksas | 2 352 596 Ls gadā |
| Apsaimniekošanas/uzturēšanas izmaksas (20 gadu garumā) | 2 253 519 Ls gadā |

1.varianta īstenošanai nepieciešamie lēmumi daļēji jau ir pieņemti Ministru kabinetā proti –Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta (prot. Nr.46 11§ 1.punkts) sēdē tika atbalstīta valsts budžeta līdzekļu novirzīšana prioritārajiem pasākumiem 2013.–2015.gadam saskaņā ar Finanšu ministrijas iesniegtās informācijas „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013.-2015.gadam” I sadaļu „Indikatīvi atbalstāmie valsts budžeta prioritārie pasākumi 2013.-2015.gadam”, atbalstot papildu finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai jaunā Olaines cietuma būvniecības procesa uzsākšanai 2013.gadā – 165 663 latu apmērā, 2014.gadā - 2 613 517 latu apmērā, 2015.gadā - 54 123latu apmērā.

Papildus vēl būs nepieciešami lēmumi par:

1) finansējuma piešķiršanu:

- 2016.gadā 21 107 851 latu apmērā (t.sk. 184 165 LVL autoruzraudzības izmaksas, 245 553 LVL būvuzraudzības izmaksas, 20 462 760 LVL būvniecības izmaksas, 175 000 LVL līgumu uzraudzības izmaksas un 40 373 LVL ar projekta vadīšanu saistītās izmaksas);

- 2017.gadā 31 554 089 latu apmērā (t.sk. 276 247 LVL autoruzraudzības izmaksas, 368 330 LVL būvuzraudzības izmaksas, 30 694 139 LVL būvniecības izmaksas, 175 000 LVL līgumu uzraudzības izmaksas un 40 373 LVL ar projekta vadīšanu saistītās izmaksas).

2) ieslodzīto pārvietošanai un jaunā Olaines cietuma uzturēšanai nepieciešamā papildus finansējuma 2018.gadam un turpmākajiem gadiem iekļaušanu Tieslietu ministrijas bāzes izdevumos.

2.variants – jaunā cietuma būvniecība, izmantojot publisko un privāto partnerību

Jaunā Olaines cietuma projektā, ja tas tiks īstenots ar publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) metodi, Tieslietu ministrija sagatavos PPP noteikumus un līgumu, nodrošinās privātā partnera izraudzīšanos, kā arī uzraudzīs noslēgto līgumu izpildi.

2.tabula. Jaunā Olaines cietuma būvniecības izmaksas (ar PVN) (PPP metode)

| Projekta īstenošanas pozīcijas | Publiskās un privātās partnerības projekts (DBFO modelis)*, LVL 20 gadu periodam |
| --- | --- |
| Sagatavošanās izmaksas: | 500 000 Ls |
| Projektēšanas izmaksas | 2 687 626 Ls |
| Būvniecības izmaksas | 54 881 328 Ls |
| Kopā: | 57 718 954 Ls |
| Apsardzes un uzraudzības izmaksas | 2 352 596 Ls gadā |
| Apsaimniekošanas/uzturēšanas izmaksas (20 gadu garumā) | 2 760 546 Ls gadā |
| Naudas resursu cena | 7%** |

*DBFO modelis – Design – Build – Finance – Operate (projektēšana/būvniecība/finansēšana/ pārvaldīšana), tika plānots, ka privātais partneris nodarbina cietumā ieslodzītos

** iespējama zemāka likme

Ja jaunais Olaines cietums tiks būvēts, izmantojot PPP metodi, tad 2013.gadā Tieslietu ministrijai būs nepieciešami 150 000 Ls, lai nodrošinātu sagatavošanās darbu veikšanu un būvprojektēšanas konkursa izsludināšanu. Pirmais maksājums privātajam partnerim tiks veikts tikai pēc jaunā cietuma uzbūvēšanas un nodošanas ekspluatācijā – 2017.gadā, un tas sastādīs 10 493 521 Ls.

Tieslietu ministrija atbalsta koncepcijas ieviešanas 1.variantu, jo ar to iespējams pilnībā sasniegt koncepcijas mērķus un tas ir lētākais no abiem variantiem.

Koncepcijas izstrādes gaitā sabiedrības iesaiste nodrošināta nosūtot koncepcijas projektu saskaņošanai sabiedriskās politikas centram „Providus”.

Tieslietu ministrs                                                                                                         J. Bordāns

Tieslietu ministrs                                                                                                         J. Bordāns

24.09.2012. 17:00

880

K.Ķipēna

67046124, Kristine.Kipena@tm.gov.lv