Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2012.gada __._________	Rīkojums Nr._______

Rīgā	(prot. Nr.__ __.§)

„Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju”

1. Atbalstīt koncepcijas informatīvās daļas 4.1.apakšnodaļā noteiktos jaunās cietumu sistēmas veidošanas un jauno cietumu izvietošanas principus.

2. Atbalstīt jauna cietuma būvniecību Olaines cietuma teritorijā par valsts budžeta līdzekļiem ar publiskā iepirkuma metodi (koncepcijas informatīvās daļas 4.2.apakšnodaļas 1.variants), paredzot kopējo finansējumu 55 495 243 latu apmērā:

2.1. 2013.gadā – 165 663 latu ar būvniecības procesa organizēšanu saistītajām darbībām;

2.2. 2014.gadā – 2 613 517 latu ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;

2.3. 2015.gadā – 54 123 latu ar līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;

2.4. 2016.gadā – 21 107 851 latu būvniecības uzsākšanai;

2.5. 2017.gadā – 31 554 089 latu būvniecības pabeigšanai.

3. Noteikt, ka atbildīgā par koncepcijas īstenošanu ir Tieslietu ministrija.

4. Finanšu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu 2014.gadam, paredzēt ilgtermiņa saistības Tieslietu ministrijas programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” jaunā Olaines cietuma būvniecībai:

4.1. 2016.gadā – 21 107 851 latu, t.sk. 184 165 latus autoruzraudzības izmaksām, 245 553 latus būvuzraudzības izmaksām, 20 462 760 latus būvniecības izmaksām, 175 000 latus līgumu uzraudzības izmaksām un 40 373 latus ar projekta vadīšanu saistītājām izmaksām;

4.2. 2017.gadā – 31 554 089 latus, t.sk. 276 247 latus autoruzraudzības izmaksām, 368 330 latus būvuzraudzības izmaksām, 30 694 139 latus būvniecības izmaksām, 175 000 latus līgumu uzraudzības izmaksām un 40 373 latus ar projekta vadīšanu saistītajām izmaksām.

5. Ja pēc tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības izmaksu apmērs mainās, Tieslietu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 4.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši precizētajām būvniecības izmaksām.

6. Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 1.februārim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ieslodzīto pārvietošanai un jaunā Olaines cietuma uzturēšanai nepieciešamā papildus finansējuma 2018.gadam un turpmākajiem gadiem iekļaušanu Tieslietu ministrijas bāzes izdevumos.

7. Tieslietu ministrijai līdz 2015.gada 1.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”, ietverot grozījumus, kas nepieciešami koncepcijas informatīvās daļas 4.1.apakšnodaļā noteiktās jaunās cietumu sistēmas ieviešanai.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2005.gada 2.maija rīkojumu Nr. 280 „Par Ieslodzījuma vietu attīstības koncepciju” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 70.nr.).

Ministru prezidents 						           V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs							                   J.Bordāns

Tieslietu ministrs							                   J.Bordāns

24.09.2012. 10:00

375

K.Ķipēna

67046124, Kristine.Kipena@tm.gov.lv