# *Projekts*

MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS

Rīgā Nr. 2012.gada \_\_\_ .\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_.§**

**Informatīvais ziņojums**

**„Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības koncepcijas aprakstu”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka elektronisko izziņu apakšsistēma ir izstrādāta un nodota ekspluatācijā līdz 2014.gada 1.janvārim, bet elektronisko konkursu un elektroniskās izsoles apakšsistēma – līdz 2016.gada 1.janvārim.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot darba grupu, lai līdz 2013.gada 1.martam vienotos par risinājumu, kā institūcijas apmainās ar datiem, kas nepieciešami elektronisko izziņu darbībai, risinājumu, kā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas tiesību aktu subjekti piekļūst datiem elektronisko izziņu sistēmā, kā arī nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos. Darba grupas sastāvā iekļaut arī Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Satiksmes ministrijas deleģētus pārstāvjus.
4. Pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā uzdevuma izpildes Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus tiesību aktos, lai nodrošinātu kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu konsekventu un vienveidīgu pārbaudi tiešsaistē, ievērojot datu aizsardzības noteikumus un nodrošinot elektronisko izziņu apakšsistēmas obligātu izmantošanu protokollēmumā 2.punktā noteiktajā termiņā ievērojot šī protokollēmuma 3.punktā minētās darba grupas izstrādāto risinājumu.
5. Finanšu ministrijai jautājumu par elektronisko konkursu un elektroniskās izsoles apakšsistēmas obligātu izmantošanu publiskā iepirkuma un publiskās un privātās partnerības procedūrā risināt pārņemot Latvijas tiesību aktos jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā ietvertā projekta administrēšanai 2013.gadā 35 982 latu, 2014.gadā 32 442 latu, 2015.gada 7 506 latu apmērā un projektā izveidojamās sistēmas lietotāju apmācībām 2015.gadā 55 000 latu apmērā izskatīt vienlaikus ar ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu attiecīgajam gadam.
7. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā ietvertās valsts informācijas sistēmas uzturēšanai 2014. gadā 64 952 latu, 2015. gadā un turpmākajos gados 536 742 latu apmērā gadā, kā arī jautājumu par papildu 14 štata vietām (2 vietas 2014. gadā un 12 vietas 2015. gadā) izskatīt vienlaikus ar ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu attiecīgajam gadam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

Vizē:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas

valsts sekretārs A. Antonovs

24.08.2012. 10:24

403

E.Šivare

67770318, Evija.Šivare@varam.gov.lv