- LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2011.gada								Rīkojums Nr.

Rīgā									(Prot.Nr.    )

- Par grozījumiem Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā

2007.- 2013.gadam

1. Izdarīt Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007. gada 3. oktobra rīkojumu Nr.613 „Par Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.- 2013.gadam”)( turpmāk - plāns) šādus grozījumus:

  - Izteikt 3.1.nodaļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

„Zemgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions ietver republikas pilsētu Jelgavu, Auces novadu, Dobeles novadu, Tērvetes novadu, Jelgavas novadu, Ozolnieku novadu, Bauskas novadu, Iecavas novadu, Rundāles novadu, Vecumnieku novadu.”

  - Svītrot 3.1.nodaļas otro rindkopu;

  - Izteikt 6.2.1. nodaļas 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību pēc projekta realizācijas, kurai, ņemot vērā esošo situāciju reģionā, jāietver:

  - infrastruktūra atkritumu kompostēšanai, šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem (reģiona pilsētās, apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits > 1000 un pie poligona „Brakšķi”) un speciālo atkritumu veidu (piemēram, celtniecības, elektrisko un elektronisko iekārtu, lielgabarīta u.c. atkritumu veidi) apsaimniekošanai un, kur nepieciešams, apstrādei,

  - bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas izveide Zemgales reģionā, ņemot vērā pasākumus, kuru realizācija tiek plānota valsts līmenī,

  - infrastruktūra atkritumu sagatavošanai apglabāšanai,

  - infrastruktūru poligona „Brakšķi” ekspluatācijas nodrošināšanai.

1.4. Izteikt plāna 6.2.2. nodaļas rindkopu, kas sākas ar vārdiem " Lai izveidotā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas sistēma attīstītos arī pēc projekta realizācijas" šādā redakcijā.:

„Lai izveidotā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas sistēma attīstītos arī pēc projekta realizācijas nepieciešama atkritumu dalītās vākšanas sistēmas papildus infrastruktūras izveide, t.sk.:

1. Laukumu izveide šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem reģiona 5 pilsētās (Bauska, Dobele, Auce, Jelgava, Kalnciems), 14 apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem (Code, Uzvara, Rītausmas, Vecumnieki, Iecava, Gardene, Bēne, Eleja, Nākotne, Līvbērzē, Svēte, Āne, Brankas un Ozolnieki) un pie poligona „Brakšķi”. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumam kā minimums jāparedz sekojošas infrastruktūras izbūve un aprīkojuma iegāde:

- ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu (piemēram, asfaltu vai betonu);

- tādu atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus vismaz šādiem dalīti savāktiem atkritumu veidiem:

  - plastmasas atkritumiem, tajā skaitā izlietotajam iepakojumam;

  - papīram un kartonam, tajā skaitā izlietotajam iepakojumam;

  - izlietotajam stikla iepakojumam;

  - cita veida stikla atkritumiem;

  - sadzīves bīstamajiem atkritumiem. Bīstamajiem atkritumiem nepieciešams aizslēdzams konteiners, kurā izvietotas vairākas tilpnes dažādiem sadzīves bīstamajiem atkritumiem;

- pievedceļš vai piebrauktuve transportlīdzekļu piekļuvei attiecīgajam šķiroto atkritumu savākšanas laukumam;

- iežogojums un apgaismojums;

- laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas, tajā skaitā, elektroapgādes sistēmu un ugunsdzēšanas aprīkojumu.

Šīs infrastruktūras izveides finansēšana paredzēta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" nosacījumiem

2. Kompostēšanas laukumu ierīkošana reģiona 5 pilsētās (Bauska, Dobele, Auce, Jelgava, Kalnciems), 14 apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem (Code, Uzvara, Rītausmas, Vecumnieki, Iecava, Gardene, Bēne, Eleja, Nākotne, Līvbērzē, Svēte, Āne, Brankas un Ozolnieki) un pie poligona „Brakšķi”.. Kompostēšanas laukumam kā minimums jāparedz sekojošas infrastruktūras izbūve un aprīkojuma iegāde atbilstoši normatīvajiem aktiem:

- virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu (tajā skaitā smilšu uztvērējus) savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm vai novadīšanai poligona infiltrāta uzkrāšanas iekārtās, lai veiktu priekšattīrīšanu pirms novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

- ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, nodrošinot, ka ekspluatācijas laikā maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes;

- koku un krūmu stādījumi ap kompostēšanas laukumiem, nepārsniedzot obligātās prasības, kuras ir ietvertas normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām

- iežogojumu un apgaismojumu;

- laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas:

  - svarus ievesto un izvesto kravu svara reģistrācijai;

  - elektroapgādes sistēmu;

  - ugunsdzēšanas aprīkojumu;

  - ūdensapgādes sistēmu.

Šīs infrastruktūras izveides finansēšana paredzēta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" nosacījumiem

3. izveidot Atkritumu pirmapstrādes centru Bauskas pilsētā, kam jāietver kā minimums sekojoša infrastruktūra:

- atkritumu šķirošanas staciju, t.sk. angāru un pamatni angāram, atkritumu šķirošanas līniju;

- elektroapgādes sistēmu, ieskaitot sadales skapi;

- lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, ieskaitot attīrīšanas iekārtas;

- teritorijas apgaismošanas sistēmu (iekšējā un ārējā);

- žogu ap teritoriju un vārtus;

- ugunsdzēšanas aprīkojumu;

- tehniku šķirošanas stacijai (svaru tilts, "smart" kartes, dators, programma, printeris, dakšveida iekrāvējs (saķīpotā materiāla transportam), prese atkritumu saspiešanai).

Šīs infrastruktūras izveides finansēšana paredzēta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" nosacījumiem.

4. izveidot atkritumu šķirošanas staciju – atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksu - pie poligona „Brakšķi”, kuram jāietver kā minimums sekojoša infrastruktūra:

- angārs, kur atradīsies šķirošanas iekārtas (1500 m2);

- nojume – nešķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanai (750 m2);

- nojume – gatavās produkcijas uzglabāšanai (750 m2);

- lietus ūdens un rūpnieciskās kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, nožogojuma ierīkošana;

- nešķirotu atkritumu smalcinātājs;

- šķirošanas iekārtas, lai atdalītu:

- smago bioloģisko un inerto frakciju;

- vieglo – otrreizēji izmantojamo materiālu frakciju;

- masu, kas paliek apglabāšanai poligonā;

- magnēts metāla atdalīšanai.

- konveijera transportieris – atšķiroto plūsmu nogādāšanai uzglabāšanai.

Šīs infrastruktūras izveides finansēšana paredzēta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" nosacījumiem.”

1.5. Papildināt plānu ar 6.2.2.7.apakšnodaļu šādā redakcijā:

„6.2.2.7. Poligona „Brakšķi” infrastruktūras attīstība

Kvalitatīvu, vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai paredzēt poligona „Brakšķi” infrastruktūras attīstību, kam kā minimums jāietver sekojošu infrastruktūras elementu izbūve:

- Atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve 3,5 ha platībā ar orientējošo ietilpību 300 tūkstoši tonnu.”

1.6. Izteikt 20. tabulu šādā redakcijā:

„20. tabula. Plāna realizācijas izmaksas, latos ar PVN*

| Nr.p.k. | Pasākums | Izmaksas, latos, ar PVN* | Piezīmes | Iespējamie finanšu avoti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts** | 6 153 470 | Atkritumu apglabāšanai nepieciešama platība – 2,0 ha; poligona kopējā platība 5 ha | ES Kohēzijas fonds (80%), pašvaldību budžets valsts budžets (20%)*** |
| 2. | Projekta ieviešanas grupas darbībai nepieciešamās materiālās bāzes attīstīšana** | 30 000 |  | ES Kohēzijas fonds (80%), pašvaldību budžets, valsts budžets(20%)*** |
| 3. | Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” | 187 066 |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi |
| 4. | Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide rekonstruētajā poligonā „Grantiņi” | 160 342 |  | Atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi |
| 5. | Atkritumu pirmapstrādes centra izveide Bauskas pilsētā | 1 257 735 | Atkritumu šķirošanas stacijas jauda – līdz 10 tūkstoši tonnu/gadā, izvietošanai nepieciešamā platība – 1,2 ha. | ES Kohēzijas fonds (50%), atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi (50%) |
| 6. | Laukumi šķiroto atkritumu vākšanai no iedzīvotājiem | 6 815 560 | Paredzēts izveidot Jelgavā un 4 novadu centros, 14 apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu > 1000 un pie poligona „Brakšķi”. | ES Kohēzijas fonds (50%), atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi (50%) |
| 7. | Kompostēšanas laukumi | 1 357 757 | Paredzēts izveidot Jelgavā un 4 novadu centros, 14 apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu > 1000 un pie poligona „Brakšķi”. | ES Kohēzijas fonds (50%), atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi (50%) |
| 8. | Šķirošanas stacijas – atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa izbūve pie poligona „Brakšķi” | 2 275 300 | Plānotā jauda – 30 000 tonnas gadā | ES Kohēzijas fonds (50%), atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi (50%) |
| 9. | Atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”* | 3 425 760 | Plānotā platība – 3,5 ha | Atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi |
|  | Kopā: | 21 662 990 |  |  |

- pozīcijām Nr. 1, Nr. 2 aprēķināts PVN 18%, pozīcijām Nr. 3 līdz Nr.9 aprēķināts PVN 22%;

** - pasākums realizēts 2004.-2006.gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros;

*** finansējuma sadalījumu starp finanšu avotiem skatīt 21.tabulā.

1.7. izteikt 21. tabulu šādā redakcijā:

„21. tabula. Investīciju sadalījums, plāna realizācijas termiņa ietvaros, latos , ieskaitot  PVN*

| Pasākums | Gads un investīciju apjoms, latos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts* | 3 011 771 | 2 549 593 | 592 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiāli – tehniskās bāzes izveide Projekta ieviešanas grupas darbībai* | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi”**1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 066 |
| Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide sadzīves atkritumu poligonā “Grantiņi”**1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 342 |
| Atkritumu pirmapstrādes centra izveide Bauskas pilsētā** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 757 735 |
| Laukumi šķiroto atkritumu vākšanai no iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 407 780 | 3 407 780 |
| Kompostēšanas laukumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 878 | 678 879 |
| Šķirošanas stacijas – atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa izbūve pie poligona „Brakšķi” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 175 300 |
| Atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 925 760 |
| Kopā: | 3 041 771 | 2 549 593 | 592 106 | 0 | 0 | 7 186 658 | 8 292 862 |
| t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums Zemgales reģiona SAA projektam (80% apmērā) | 1 832 688 | 1 971 214 | 425 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. pašvaldību līdzfinansējums Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētam Zemgales reģiona SAA projektam (20% apmērā) | 974 800 | 270 845 | 106 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. valsts budžeta finansējums Zemgales reģiona SAA projektam izmaksu pieauguma segšanai 2 | 234 283 | 307 534 | 60 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES fondi līdz 50% no kopējām izmaksām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 843 329 | 3009847 |
| Atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi - vismaz 50% no kopējām izmaksām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 843 329 | 3 009 847 |
| Atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi - 100% no kopējām izmaksām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 2 273 168 |

*  - PVN 18%, pasākums realizēts 2004.-2006.gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros.

** - PVN 22%;

1 -  Pasākumi „Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi”, „Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide sadzīves atkritumu poligonā “Grantiņi””,  „Atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”” tiks finansēta no atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļiem

2 - atbilstoši Vides ministrijas 2006.gada 13.jūlija sagatavotajam informatīvajam ziņojumam Ministru kabinetam „Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto projektu izmaksu pieaugumu vides sektorā Latvijā”.

1.8. izteikt 25. tabulu šādā redakcijā:

„25. tabula. Projekta realizācijas indikatori

| Etaps | Pasākums | Indikatori |
| --- | --- | --- |
| Projekta sākotnējā fāze | Jaunā poligona “Brakšķi” izveide | Atkritumu apglabāšanai nepieciešama platība 2 ha, poligona kopējā platība 5 ha |
|  | Izgāztuves “Grantiņi” rekonstrukcija | Atkritumu apglabāšanai nepieciešamā platība 2,3 ha; rekonstruētās izgāztuves kopējā platība 4 ha |
|  | Atkritumu šķirošanas līnija Jelgavā, Ganību ielā 84 | Pārstrādes jauda līdz 10 000 tonnas gadā |
|  | Dalītās vākšanas punktu izveide | 313 punkti, 939 konteineri |
|  | Veco izgāztuvju rekultivācija | 22 izgāztuves, kopējā platība 30,2 ha |
|  | Sākotnējā sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņa | - informatīvā materiāla sagatavošana un izdošana; - regulāra rakstu publikācija presē; - regulāras uzstāšanās radio un televīzijā. |
|  | Materiāli – tehniskās bāzes izveide Projekta ieviešanas grupas darbībai |  |
| Projekta attīstība pēc 2008. gada | Atkritumu pirmapstrādes centra izveide Bauskas pilsētā | Platība līdz 1 ha |
|  | Laukumi šķiroto atkritumu vākšanai no iedzīvotājiem | Paredzēts izveidot Jelgavā un 4 novadu centros, 14 apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu > 1000 un pie poligona "Brakšķi". |
|  | Kompostēšanas laukumi | Paredzēts izveidot Jelgavā un 4 novadu centros, 14 apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu > 1000 un pie poligona "Brakšķi".” |
|  | Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide poligonā “Brakšķi” | Paredzēts izveidot 2013. g |
|  | Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide poligonā “Grantiņi” | Paredzēts izveidot 2013. g |
|  | Šķirošanas stacijas – atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa izbūve pie poligona „Brakšķi” | Plānotā jauda 30 tūkstoši tonnu gadā (15-20 t/h) |
|  | Atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” | Plānotā platība ~ 3,5 ha |
|  | Sabiedrības informēšanas izglītošanas kampaņa | Patstāvīgi, akcentējot atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību |
|  | Veco izgāztuvju monitorings | Ikgadējais izgāztuvju “Brakšķi”, “Grantiņi” un “Lemkini” monitorings |

1.9. izteikt 26. tabulu šādā redakcijā:

26. tabula. Plāna realizācija

| Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgais |
| --- | --- | --- |
| Vienotu pašvaldību saistošo atkritumu apsaimniekošanas noteikumu izstrāde | 06.2007 | Reģiona pašvaldības |
| Iedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā: - pilsētu iedzīvotāji (100%) - lauku iedzīvotāji (75%) | - 01.2013 01.2013 | Reģiona pašvaldības, atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| Reģionāla atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, t.sk.: - Sadzīves atkritumu poligona izveide; - Veco izgāztuvju rekultivācija; - Atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide | 01.2009 | “Zemgales EKO” |
| Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība reģionā: - laukumi šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem (pilsētās) - kompostēšanas laukumu izveide (pilsētās) - bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide | 2009-2013 2009-2013 01.2011 | Reģiona pašvaldības, atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības, Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| Biogāzes utilizācijas sistēmu ierīkošana: - poligonā “Brakšķi - poligonā “Grantiņi” | 2013 2013 | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| Šķirošanas stacijas – atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa izbūve pie poligona „Brakšķi” | 2012-2013 | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| Atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” | 2012-2013 | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņa | Regulāri | Reģiona pašvaldības, “Zemgales EKO” |
| Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana (1 reizi 3 gados) | 2010., 2013. | Reģiona pašvaldības |

- 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā divu nedēļu laikā no šā rīkojuma pieņemšanas brīža.

Ministru prezidents                   				V.Dombrovskis

- Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                             	R.Vējonis

Vīza:

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijas valsts sekretārs				G.Puķītis

21.10.2011..; 15:00

2044

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv