Projekts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

informatīvais ziņojums

par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz 2012.gada 31.decembrim, to iemesliem un izdevumu mazināšanas pasākumiem

Ievads

Saskaņā ar 2013.gada 13.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.44 152.§ uzdoto uzdevumu izvērtēt iemeslus neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ministrijas kompetences jomās, analizēt ministrijas kā atbildīgās iestādes īstenoto neatbilstoši veikto izdevumu mazināšanas pasākumu efektivitāti un lietderību, kā arī sniegt priekšlikumus konkrētiem pasākumiem, kādus atbildīgā iestāde veiks neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanai nākotnē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) atbildīgā iestāde ir sagatavojusi ziņojumu, lai nodrošinātu Ministru kabineta uzdotā uzdevuma izpildi (turpmāk – ziņojums).

Ziņojuma mērķis ir informēt Ministru kabinetu par ministrijas kompetencē ES fondu projektos konstatētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz 2012.gada 31. decembrim, sniedzot informāciju par:

- neatbilstoši veikto izdevumu iemesliem;

- neatbilstoši veikto izdevumu mazināšanas pasākumiem, to efektivitātes un lietderības analīzi;

- priekšlikumiem par pasākumiem, kādus ministrija veiks neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanai nākotnē.

# Neatbilstoši veikto izdevumu iemesli

Ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde sadarbībā ar ES fondu sadarbības iestādēm – Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF), Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) 21 aktivitāšu ieviešanu un uzraudzību, tādējādi nodrošinot vides, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, administratīvās kapacitātes, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas un pilsētvides nozaru attīstību.

  - tabula. Ministrijas kā ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda atbildīgās iestādes aktivitāšu/apakšaktivitāšu skaits

| Iestāde, kas nodrošina aktivitāšu ieviešanu | Aktivitāšu skaits ES pa fondiem | Aktivitāšu skaits, kurās konstatētas neatbilstības |
| --- | --- | --- |
|  | ERAF | KF | ESF | Kopā iestādē |  |
| Ministrija | 3 | 6 | - | 9 | 4 |
| Valsts reģionālās attīstības aģentūra | 6 | - | 2 | 8 | 6 |
| Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 3 | 1 | - | 4 | 4 |
| Kopā | 12 | 7 | 2 | 21 | 14 |

Atbilstoši Revīzijas iestādes Informatīvajā ziņojumā „Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2012. gada 31. decembrim” (turpmāk – RI ziņojums) minētajam, vides nozarē ir konstatēts trešais vislielākais neatbilstību apjoms visu nozaru vidū t.i. LVL 4 002 793,06, kas ir 13,23% no kopējā konstatētā neatbilstību apjoma visās ES fondu nozarēs ar kopējo neatbilstību skaitu 301.

Tomēr šī informācija var radīt maldīgu priekšstatu, jo lielākā neatbilstību apjoma daļa LVL 2 480 882,88 (ERAF finansējums) no kopējā neatbilstību summas apjoma vides nozarē jeb 62% no kopējā neatbilstību apjoma vides nozarē veido finansējuma saņēmēju nespēja īstenot projektu, kā rezultātā notiek līgumu izbeigšana, kas tiek ierosināta no finansējuma saņēmēja puses. Minētā situācija ir konstatēta 24 projektos no 541 vides nozarē noslēgtiem līgumiem.

Minētais neatbilstību apjoms pēc projektu līgumu laušanas tiek atmaksāts un nerada negatīvu finansiālo ietekmi uz valsts budžetu, jo tiek izmantots citu projektu īstenošanai, bet saskaņā ar Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes norādījumiem, šādas atmaksas ir jāievada ES fondu Vadības informācijas sistēmā kā neatbilstības, līdz ar to radot risku datu interpretācijai.

Tātad faktiskais neatbilstību apjoms ir 9% no kopējā konstatētā neatbilstību apjoma visās ES fondu nozarēs. Savukārt neatbilstību skaits samazinās no 301 līdz 277, bet neatbilstoši veikto izdevumu apjoms vidēji uz vienu neatbilstību ir nevis LVL 13 298.32, bet LVL 5 494.26.

Vēršam uzmanību, ka vides nozarē konstatētais neatbilstību apjoms (kopā ar lauzto līgumu daļu) no kopējā piešķirtā publiskā finansējuma līdz 2012.gada 31.decembrim, ir 0.11%, kas ir ievērojami zemāks par pieļaujamo kļūdu līmeni - 2% apmērā.

1.1. attēls. Vides nozarē konstatēto neatbilstību veidi un skaits 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 31.decembrim

Atbilstoši 1.1.attēlā redzamajam sadalījumam neatbilstību veidiem ir šādi iemesli:

- Citām neatbilstībām, kas veido 55 % no kopēja neatbilstību skaita vides nozarē:

  - maksājumu pieprasījumos tiek iekļauti izdevumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar    aktivitātes īstenošanu regulējošos noteikumos noteikto vai projekta nosacījumiem;

  - publikācijās nav lietoti atbilstošie logo un nav ievērota saukļa "Ieguldījums tavā nākotnē" lietošana;

  - speciālistu atlīdzības apmērs nav noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem;

  - maksājumā pieprasījumā veiktie izdevumi tika noteikti kā neparedzēti, kas neatbilst patiesībai;

  - apmaksāti faktiski neveiktie darbi.

- Iepirkumu jomas vai konkurences normu pārkāpumiem, kas veido 24% no kopēja neatbilstību skaita vides nozarē:

  - nepamatota līgumu slēgšana bez atbilstošas iepirkuma procedūras veikšanas;

  - norādītas nesamērīgas, specifiskas vai nepamatoti ierobežojošas prasības pretendentiem iepirkuma laikā, ierobežojot konkurences prasības, nepamatoti izvēlētos pretendentus, kuriem tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

  - būtiski grozījumi līgumos, kas ietekmēja gan potenciālo piegādātāju loku, gan viņu iesniegtos piedāvājumus;

  - neskaidri definēti vai piemēroti piedāvājumu atlases kritēriji;

  - nav ievēroti iepirkuma izsludināšanas nosacījumi, piemēram, nosakot mazāku pieteikuma iesniegšanas termiņu, nekā paredzēts normatīvajos aktos;

  - mainīti pakalpojuma apmaksas nosacījumi;

  - noslēgti līgumi ar iepriekš neparedzētiem nosacījumiem;

  - neatbilstoši tiek sagatavoti vai aizpildīti ar iepirkumu saistītie dokumenti;

  - veikts nepamatotais iepirkuma sadalījums.

- Kļūdas ar finansiālu ietekmi veido 10 % no kopējā neatbilstību skaita vides nozarē:

  - aritmētiskās kļūdas;

  - dubultā finansējuma gadījumi.

Šādas neatbilstības tiek atklātas, pārbaudot maksājumu pieprasījumus vai projekta iesniegumus, un laicīgi novērstas.

- Noteikto ieviešanas nosacījumu pārkāpšana veido 2 % no kopējā neatbilstību skaita vides nozarē:

- netika iesniegti nepieciešamie dokumenti, kas apliecinātu izdevumu pamatotību;

- būvuzraudzībai un autoruzraudzībai attiecināmo izmaksu ierobežojumu pārsniegšana.

Vēršam uzmanību, ka lielākā neatbilstību daļa jeb 82%, tika atklāta un savlaicīgi novērsta, nodrošinot maksājumu pieprasījumu pārbaudes vai veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

# Ministrijas īstenotie neatbilstoši veikto izdevumu mazināšanas pasākumi, to efektivitāte un lietderība

ES fondu projektu veiksmīga īstenošana ar pēc iespējas mazāko neatbilstoši izdevumu apjomu ir atkarīga gan no finansējuma saņēmēju rīcības, gan no ministrijas un sadarbības iestāžu projektu vadītāju un citu iesaistīto atbildīgo personu rīcības.

Lai mazinātu neatbilstību rašanās riskus, tiek veikti sekojoši preventīvie pasākumi:

- Lai nodrošinātu finansējuma saņēmēju izglītošanu pirms projekta iesnieguma sagatavošanas, kā arī projekta īstenošanas laikā, regulāri tiek rīkoti semināri (2012.gadā 4 semināri, 2013.gadā 11 semināri) Latvijas reģionos par projektu īstenošanas aktuāliem jautājumiem, tādejādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu riskus projektos, tajā skaitā:

- par riskiem, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu rašanos projektos;

- par atbilstošas finanšu plānošanas nepieciešamību pašvaldības vai to iestāžu īstenotajos projektos;

- par projektu ieviešanas un uzraudzības praktiskajiem aspektiem;

- par normatīvo aktu prasībām, īpaši par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kā arī par atbilstošas iepirkuma procedūras veikšanas nepieciešamību;

- par citu finansējuma saņēmēju pieļautām kļūdām un risinājumiem, lai tās novērstu.

- Projektu vadītāji regulāri konsultē finansējuma saņēmējus par projektu ieviešanas jautājumiem, sniedzot konsultācijas elektroniski, pa tālruni un izbraucot uz vietas.

- Lai izvairītos no neatbilstošiem maksājumiem ārvalstu finanšu instrumentu projektu ietvaros un netiktu atteikts attiecīgā ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējums, interneta tīmekļa vietnēs regulāri publicē aktuālo informāciju par ES fondu ieviešanas jautājumiem, tajā skaitā:

- ES un Latvijas Republikas normatīvos aktus, vadlīnijas;

- izstrādātos metodiskos materiālus, skaidrojumus par iepirkumu, būvniecības un citiem aktuāliem jautājumiem;

- ieteikumus finansējuma saņēmējiem, izstrādājot piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumus.

- Projekta iesnieguma vērtēšanas laikā veic padziļinātas pārbaudes, tādējādi savlaicīgi konstatējot projekta darbības, kas nav atbalstāmas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par ES fondu aktivitāšu ieviešanu.

- Nodrošina iepirkumu pirmspārbaudes, tādā veidā mazinot neatbilstību rašanās risku projektu īstenošanas laikā.

- Veic projektu pārbaudes uz vietas pie finansējuma saņēmēja gan projekta ieviešanas laikā, gan arī pēc-uzraudzības laikā, īpašu uzmanību pievēršot projektu īstenotājiem, kur visbiežāk tiek pieļautas kļūdas, lai nodrošinātu trūkumu konstatēšanu un laicīgu novēršanu.

- Regulāri veic aktuālās likumdošanas izmaiņu apzināšanu, lai aktualizētu iekšējās procedūras un par tām informētu finansējuma saņēmējus.

Iepriekšminētie pasākumi vērtējami kā lietderīgi, jo tie:

- veicina finansējuma saņēmēju izpratni par nepieciešamo rīcību veiksmīgai projekta īstenošanai, vēršot uzmanību uz problēmjautājumiem un piedāvājot to iespējamos risinājumus;

- samazina potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu rašanās riskus, tādejādi uzlabojot finanšu apguvi;

- rada priekšnosacījumus projektu iesniegumu kvalitatīvākai sagatavošanai;

- rada neatbilstību skaita īpatsvara samazināšanos salīdzinājumā ar apstiprināto projektu skaitu, atbilstoši 2.1.attēlā redzamajam.

2.1 attēls. Neatbilstību skaita tendence 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 31.decembrim

Norādām, ka pasākumu efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no finansējuma saņēmēju ieinteresētības.

Arī ministrijas, CFLA un VRAA kā ES fondu sadarbības iestādes regulāri veicina savu ES fondu administrēšanā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas pasākumus.

# Priekšlikumi pasākumiem neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanai nākotnē

Lai arī turpmāk saglabātu tendenci, ka neatbilstību skaita īpatsvars salīdzinājumā ar kopējo apstiprināto projektu skaitu samazinātos, plānots turpināt jau iesāktos pasākumus, kā arī nodrošināt papildus pasākumus:

- Īpaši vērst finansējuma saņēmēju uzmanību uz biežāk pieļautām kļūdām, saskaņā ar apkopoto un izanalizēto informāciju par neatbilstībām un citām finansējumu saņēmēju pieļautajām kļūdām.

- Biežāk organizēt seminārus finansējuma saņēmējiem dažādās Latvijas pilsētās.

- Lielāku uzmanību pievērst tiem finansējuma saņēmējiem, kuriem ir vislielākais neatbilstību apjoms, īstenojot projektus ne tikai ministrijas kompetencē esošajās aktivitātēs, bet arī citu atbildīgo iestāžu aktivitātēs.

Ņemot vērā, ka arī turpmāk palielināsies īstenojamo projektu skaits, padziļināti tiks analizēti neatbilstību veidi un, pamatojoties uz rezultātiem, tiks izvērtēti veiktie neatbilstību mazināšanas pasākumi ar nolūku tos pilnveidot.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs		  E.Sprūdžs

Vīza:

valsts sekretārs		 A.Antonovs

12.11.2013. 10:33

1419

Nataļja Meņailova

66016737, natalja.menailova@varam.gov.lv