Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojuma Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.482) 4.punktā noteikto uzdevumu, kurš nosaka, ka Kultūras ministrijai triju mēnešu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 3.5.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 2.1.4., 2.1.5. un 2.2.2.apakšpunktā minēto saistību precizēšanu. Atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 3.5. apakšpunktā noteiktajam – Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) pēc rīkojuma 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minēto objektu nodošanas ekspluatācijā jāiesniedz Kultūras ministrijā informāciju par nomas maksas apmēra precizēšanu atbilstoši valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām un par būvniecības kapitālieguldījuma apmēru atbilstoši faktiskajām būvniecības un piesaistītā kapitāla izmaksām. Kultūras ministrija 2014.gada 20.jūnijā ir saņēmusi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”(turpmāk - VNĪ) 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.5/9184 „Par finansējuma apmēra precizēšanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu pārvietošanu”, kurā precizēts finansējuma apmērs Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu pārvietošanai. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Izpildot Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 3.5.punktā noteikto uzdevumu VNĪ Kultūras ministrijai 2014.gada 18.jūnijā nosūtījusi vēstuli Nr.5/9184 „Par finansējuma apmēra precizēšanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu pārvietošanu”, kurā precizētas nomas maksu apmēri Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk - LNVM) krājumu pārvietošanai uz nekustamajiem īpašumiem Brīvības bulvārī 32, Rīgā un Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā. Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 3.5.punktā noteiktais uzdevums izpildīts daļēji, jo Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 3.3.apakšpunktā minētā objekta Rakstniecības un mūzikas muzeja (turpmāk – RMM) krājuma pagaidu pārvietošana uz telpām ēkā Tēbatas ielā 75, Rīgā ir aizkavējusies. Tā kā ir neparedzēti aizkavējusies Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) jaunās ēkas Mūkusalas ielā 3, Rīgā nodošana ekspluatācijā, tikai šobrīd ēkas patreizējais lietotājs - LNB ir uzsākusi telpu atbrīvošanu, ar mērķi pilnībā telpas atbrīvot 2014.gada septembrī. Ņemot vērā minēto informāciju par precizētajām būvniecības izmaksām un precizēto nomas maksas apmēru, RMM krājumu pārvietošanai uz telpām ēkā Tērbatas ielā 75, Rīgā VNĪ iesniegs Kultūras ministrijā jauno nomas līgumu starp VNĪ un RMM pēc būvniecības darbu veikšanas un nomas līguma noslēgšanas 2014.gada IV ceturksnī. Uz doto brīdi veikts apkopojums par precizēto nomas maksas apmēru LNVM krājuma pārvietošanai uz nekustamajiem īpašumiem un atbilstoši VNĪ iesniegtajai informācijai par faktisko nomas maksu precizēts Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 2.1.4. un 2.1.5.punkts: 1.1.Ēka Lāčplēša ielā 106/108 - Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša iela 106/108 daļas nomu 2014.gada 8.maijā noslēgts līgums ar LNVM ar termiņu līdz 2017.gada 31.martam. Sākotnēji piešķirtā noma maksa mēnesī un pa gadiem euro ar PVN (22.10.2013. Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 2.1.5. punkts) 5 597,83 euro/mēnesī. Kopā: 212 718,00 euro, tai skaitā dalījumā pa gadiem: 2014.gadā - 61 576,00 euro; 2015.gadā - 67 174,00 euro; 2016.gadā - 67 174,00 euro; 2017.gadā -16 794,00 euro. Faktiskā nomas maksa mēnesī un pa gadiem, euro ar PVN 11 058,89 euro/mēnesī. Kopā: 398 120,04 euro, tai skaitā dalījumā pa gadiem: 2014.gadā - 79 803,00 euro (9 mēn.); 2015.gadā – 152 434,00 euro (12 mēn.); 2016.gadā - 132 706,68 euro (12 mēn.); 2017.gadā - 33 176,67 euro (3 mēn.). Starpība mēnesī un pa gadiem, euro ar PVN 5461,06 euro/mēnesī. Kopā: 185 402,04 euro, tai skaitā dalījumā pa gadiem: 2014.gadā -18 227,00 euro; 2015.gadā - 85 260,00 euro; 2016.gadā - 65 532,68 euro; 2017.gadā - 16 382,67 euro. Izstrādājot Ministru kabineta rīkojumu Nr.482, tika noradīts nomas maksas apmērs, kas LNVM nepieciešams papildus jau esošajam finansējumam nomas maksas izdevumiem par telpu nomu Pils laukumā 3, Rīgā. Līdz ar to ar 2013.gada 22.oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr.482 kā papildus nepieciešamais finansējums tika lūgta starpība starp iepriekš budžetā plānotajām nomas maksas izmaksām telpās Pils laukumā 3, Rīgā un jaunajām nomas maksas izmaksām. Līdz ar to ir izskaidrojams nomas maksas pieaugums. Tā kā nomas maksa 2014.gadā par nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības bulvārī 32 pēc precizētajiem aprēķiniem ir mazāka par 18 227,59 euro, bet par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša iela 106/108 ir lielāka par 37 954,01 euro, tad rīkojuma projektā paredzēts starpību novirzīt 2014.gadā nomas maksai Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša iela 106/108, bet atlikušo daļu pārcelt uz 2015.gadu, lai neradītu papildus izdevumus valsts budžetam 2014.gadā. 1.2.Ēka Brīvības bulvārī 32 - Par nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības bulvārī 32 daļas nomu 2014.gada 8.maijā noslēgts līgums ar LNVM ar termiņu līdz 2019.gada 31.janvārim. Sākotnēji piešķirtā noma maksa mēnesī un pa gadiem euro ar PVN (22.10.2013. Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 2.1.4. punkts) 14 213,00 euro mēnesī. Kopā: 852 746,00 euro, tai skaitā dalījumā pa gadiem: 2014.gadā - 156 337,00 euro; 2015.gadā - 170 549,00 euro; 2016.gadā - 170 549,00 euro; 2017.gadā - 170 549,00 euro; 2018.gadā - 170 549,00 euro; 2019.gadā - 14 213,00 euro. Faktiskā nomas maksa mēnesī un pa gadiem, euro ar PVN 15 345,49 euro/mēnesī Kopā: 890 038,42 euro, tai skaitā dalījumā pa gadiem: 2014.gadā - 138 109,41 euro (9 mēn.); 2015.gadā -184 145,88 euro (12 mēn.); 2016.gadā -184 145,88 euro (12 mēn.); 2017.gadā -184 145,88 euro (12 mēn.); 2018.gadā -184 145,88 euro (12 mēn.); 2019.gadā – 15 345.49 euro (1 mēn). Starpība mēnesi un pa gadiem, EUR ar PVN 1 132,49 euro/ mēnesī. Kopā: 37 292,42 euro, tai skaitā dalījumā pa gadiem: 2014.gadā + 18 227,59 euro; 2015.gadā - 13 596,88 euro; 2016.gadā - 13 596,88 euro; 2017.gadā - 13 596,88 euro; 2018.gadā - 13 596,88 euro; 2019.gadā - 1 132,49 euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8. jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" aprēķinot nomas maksas apmēru par nekustamo īpašumu Brīvības bulvārī 32 ,Rīgā, tika ņemti vērā plānotie kapitālie ieguldījumi 452 135,00 euro apmērā. Par nekustamā īpašuma Brīvības bulvārī 32,Rīgā, telpu kosmētisko remontu un inženiertehniskajiem darbiem VNl noslēdza līgumu ar SIA ,,NEWCOM Construction" par kopējo summu 556 087,03 euro. Starpība starp plānotajiem un faktiskajiem kapitālajiem ieguldījumiem 103 952,03 euro apmērā radās, jo būvniecības darbu laikā secināts, ka papildus plānotajiem telpu pielāgošanas darbiem nepieciešams: stiprināt starpstāvu pārsegumus; izpildot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības; veikt visu durvju demontāžu un pārkrāsošanu ar ugunsdrošu krāsu; visās telpās veikt stacionāro automātisko ugunsdzēsības aprātu montāžu; veikt ugunsdzēsības ūdensvada piebūvi; jumta konstrukciju attīrīšanu un pārkrāsošanu ar ugunsdrošu krāsu; veikt papildus darbus elektroinstalāciju izbūvē; ieejas/izejas apgaismojuma izveidi; nolietojušos elektrotīklu demontāžu un pārgrupēšanu; apgaismojuma izbūvi evakuācijas telpās. Ievērojot iepriekš minēto, Kultūras ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju (VNĪ) ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kuros veikta telpu nomas maksu precizēšana adresēs Raiņa bulvārī 32, Rīgā un Lāčplēša ielā 106/ 108, Rīgā. 2014.gadā nepieciešamie papildus līdzekļi nomas maksu segšanai 19 727 euro apmērā iekļaujama 2015.gada budžetā. Atbilstoši nekustamā īpašuma telpu nomas līgumos, kas noslēgti starp VNĪ un LNVM, 3.1. un 3.2.punktā norādītajam, ka 2014.gada budžetā nav piešķirts finansējums pilnā apmērā nomas maksu segšanai, nomnieks iznomātājam atļauj nesamaksāto nomas maksas starpību samaksāt kā vienreizēju maksājumu trīs mēnešu laikā no finansējuma piešķiršanas dienas. Atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr.482 4.punktā noteiktajam uzdevumam, rīkojuma projekts paredz rīkojuma 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktā minēto saistību precizēšanu, veicot pagaidu telpu nomas maksu precizēšanu adresēs: Raiņa bulvārī 32, Rīgā un Lāčplēša ielā 106/ 108, Rīgā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Finanšu ministrija (VNĪ). |
| 4. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – Projekts šo jomu neskar.

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2014.gads | Turpmākie trīs gadi ( euro) |
|  |  | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpo-jumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 2 071 382 | 0 | -1 534 071 | -1 591 362 | -1 841 347 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 2 071 382 | 0 | -1 534 071 | -1 591 362 | -1 841 347 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 1 534 071 | 1 591 362 | 1 841 347 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 1 534 071 | 1 591 362 | 1 841 347 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 1 534 071 | 1 591 362 | 1 841 347 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | 1 534 071 | 1 591 362 | 1 841 347 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Atbilstoši VNĪ iesniegtajiem nomas maksas apmēru precizējumiem veikti nepieciešamā finansējuma precizējumi 2014.gadā un turpmākajos gados. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Nav |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Finanšu ministrija (VNĪ). |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Funkcijas netiek paplašinātas. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Projekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas pārvaldes institūcijas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Kultūras ministre						D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretāra p.i.					U.Lielpēters

2014.08.12. 16:21

1704

Ilze Zubova

Tālr.67330258; fakss 67330293

Ilze.Zubova@km.gov.lv