Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””

2.pielikums

**Daugavpils cietokšņa teritorijā Finanšu ministrijas valdījumā avārijas stāvoklī esošo konservējamo ēku jumtu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes**

**un būvniecības darbu kalendārais grafiks**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darbība** | | **Aktivitātes** | **2013** | | | **2014** | | | | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | |
| **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | | * VKPAI noteikumu pieprasīšana, saņemšana; * Tehnisko noteikumu saņemšana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Tehniskās specifikācijas (projektēšanas darbu iepirkumam) sagatavošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde | Iepirkuma procedūra | 1. Iepirkuma procedūra būvprojektēšanai (projektētāja atlasei):  * nolikuma sagatavošana; * iepirkums; * būvniecības projekta izstrādes līguma noslēgšana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektēšana | 1. Būvprojektēšana (t.sk. projekta izstrāde, būvprojekta saskaņošana, tehniskā ekspertīze un akcepts); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Būvniecības darbi |  | * Tehniskās specifikācijas (būvdarbu iepirkumam) sagatavošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma procedūra | 1. Iepirkuma procedūra būvdarbiem (Būvnieka atlase):  * nolikuma sagatavošana; * iepirkums; * būvdarbu līguma noslēgšana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvniecība | 1. Būvniecības darbu veikšana (objekta pieņemšanu ekspluatācijā). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finanšu ministrs A.Vilks

18.04.2014 9:37

172

K.Elsta, 67024974, [Krista.Elsta@vni.lv](mailto:Krista.Elsta@vni.lv)

A.Mirkšs, 67024651, [Aivars.Mirkss@vni.lv](mailto:Aivars.Mirkss@vni.lv)