Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””

2.pielikums

**Daugavpils cietokšņa teritorijā Finanšu ministrijas valdījumā avārijas stāvoklī esošo konservējamo ēku jumtu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes**

 **un būvniecības darbu kalendārais grafiks**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbība** | **Aktivitātes** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | * VKPAI noteikumu pieprasīšana, saņemšana;
* Tehnisko noteikumu saņemšana.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Tehniskās specifikācijas (projektēšanas darbu iepirkumam) sagatavošana.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde | Iepirkuma procedūra | 1. Iepirkuma procedūra būvprojektēšanai (projektētāja atlasei):
* nolikuma sagatavošana;
* iepirkums;
* būvniecības projekta izstrādes līguma noslēgšana.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektēšana | 1. Būvprojektēšana (t.sk. projekta izstrāde, būvprojekta saskaņošana, tehniskā ekspertīze un akcepts);
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Būvniecības darbi |   | * Tehniskās specifikācijas (būvdarbu iepirkumam) sagatavošana.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma procedūra | 1. Iepirkuma procedūra būvdarbiem (Būvnieka atlase):
* nolikuma sagatavošana;
* iepirkums;
* būvdarbu līguma noslēgšana.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvniecība | 1. Būvniecības darbu veikšana (objekta pieņemšanu ekspluatācijā).
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finanšu ministrs A.Vilks

18.04.2014 9:37

172

K.Elsta, 67024974, Krista.Elsta@vni.lv

A.Mirkšs, 67024651, Aivars.Mirkss@vni.lv