Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361

„Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un

Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un

nomas maksas izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes

novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

1. **Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem**

1.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pārskata periods(gads)** | **Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** | **Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** |
| **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai\*** | **Kultūras ministrijai nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ** | **kopā:** | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai\*** | **Kultūras ministrijai nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ** | **kopā:** | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | **Kultūras ministrijai nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ** | **kopā:** |
| 1. | 2. | 3. | 4.=2.+3. | 5. | 6. | 7.=5.+6. | 8.=2.+5. | 9.=3.+6. | 10.=8.+9. |
| *2013* | *26 378* |  | *26 378* |  |  | *0* | *26 378* | *0* | *26 378* |
| 2014 | 123 581 | 0 | 123 581 | 327 956 | 0 | 327 956 | 451 537 | 0 | 451 537 |
| 2015 | 939 013 | 0 | 939 013 | 4 839 013 | 0 | 4 839 013 | 5 778 026 | 0 | 5 778 026 |
| 2016 | 3 774 402 | 0 | 3 774 402 | 20 578 671 | 117 734 | 20 696 405 | 24 353 073 | 117 734 | 24 470 807 |
| 2017 | 9 632 797 | 0 | 9 632 797 | 0 | 470 936 | 470 936 | 9 632 797 | 470 936 | 10 103 733 |
| 2018 | 5 911 446 | 156 476 | 6 067 922 | 0 | 0 | 0 | 5 911 446 | 156 476 | 6 067 922 |
| 2019 | 0 | 375 543 | 375 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 543 | 375 543 |
| **KOPĀ:** | **20 407 617** | **532 019** | **20 939 636** | **25 745 640** | **588 670** | **26 334 310** | **46 153 257** | **1 120 689** | **47 273 946** |

1. **Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijai un rekonstrukcijai precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem**

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pārskata periods(gads)** | **Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem** | *Finansējuma pārdale no MK rīkojuma Nr.361 paredzētā finansējuma Rīgas pils Austrumu piebūves būvniecības izdevumu segšanai*  | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** | **Izmaiņas +/-** |
| **kopā:** | **Kultūras ministrijainomas maksas izdevumu segšanai VNĪ**(noma plānota no 02.08.2018.) | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai\*** | **Kultūras ministrijai nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ**(noma plānota no 02.08.2018.) | **kopā:** |
| 1. | 2. | 3.=4.+5. | 4. | 5. | 6. | 7.=5.+6. | 8. | 9.=7.+8. | 10.=9-.-3. |
| *1* | *2013\*\** | *197 140* |  | *197 140* | *-170 762* | *26 378* |  | *26 378* | *-170 762* |
| 2 | 2014 | 416 459 |   | 416 459 | -292 878 | 123 581 |   | 123 581 | -292 878 |
| 3 | 2015 | 1 706 380 |   | 1 706 380 | -767 367 | 939 013 |   | 939 013 | -767 367 |
| 4 | 2016 | 5 079 210 |   | 5 079 210 | -1 304 808 | 3 774 402 |   | 3 774 402 | -1 304 808 |
| 5 | 2017 | 9 632 797 |   | 9 632 797 | 0 | 9 632 797 |   | 9 632 797 | 0 |
| 6 | 2018 | 8 717 033 | 156 476 | 8 560 557 | -2 649 111 | 5 911 446 | 156 476 | 6 067 922 | -2 649 111 |
| 7 | 2019 | 375 543 | 375 543 |   | 0 | 0 | 375 543 | 375 543 | 0 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | **26 124 562** | **532 019** | **25 592 543** | **-5 184 926** | **20 407 617** | **532 019** | **20 939 636** | **-5 184 926** |

\*Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā

\*\*saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 87. §) kapitālieguldījumi 2013.gadā tika noteikti 197 140 *euro*

1. **Muzeju krātuvju kompleksa I kārtas būvniecībai precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem**

3.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem** | **Izmaiņas +/-** | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** |
| **Pārskata periods(gads)** | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | **Kultūras ministrijainomas maksas izdevumu segšanai VNĪ**(noma plānota no 01.10.2016.) | **kopā:** | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai\*** | **Kultūras ministrijainomas maksas izdevumu segšanai VNĪ**(noma plānota no 01.10.2016.) | **kopā:** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=9.-5. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | 2014 | 1 059 860 |   | 1 059 860 | -731 904 | 327 956 |   | 327 956 |
| 2 | 2015 | 11 065 698 |   | 11 065 698 | -6 226 685 | 4 839 013 |   | 4 839 013 |
| 3 | 2016 | 13 620 082 | 117 734 | 13 737 816 | 6 958 589 | 20 578 671 | 117 734 | 20 696 405 |
| 4 | 2017 |   | 470 936 | 470 936 | 0 |   | 470 936 | 470 936 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | **25 745 640** | **588 670** | **26 334 310** | **0** | **25 745 640** | **588 670** | **26 334 310** |

\*Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā

Finanšu ministrs A. Vilks

09.10.2014 10:20

766

A.Gulbe,

67024698, aiga.gulbe@vni.lv