4.pielikums

Informatīvais ziņojums „Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām

un to finansēšanas modeļiem”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā avārijas stāvoklī esošo ēku orientējošās jumtu konservācijas darbu izmaksas** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |
| **Nr. p.k.** | **Adrese** | **Kadastra Nr.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērv.** | **Orient.**  **nepiecieš.**  **ieseguma platība, m2** | | | **Jumta nes.**  **konstrukc.**  **atjaun.**  **m2** | | **Plānotās būvizmaksas EUR/m2 (bez PVN)** | | **Orientējošās izmaksas EUR (bez PVN)** |
| 1 | Imperatora iela 8 | 0500-011-1620-001 | Azbestcementa ieseguma nomaiņa uz skārdu ar konstrukciju remontu, notekrenēm | m2 | 6 010 | | |  | | 56,91 | | 342 029,10 |
|  | | | 4 500 | | 42,69 | | 192 105,00 |
| 0500-011-1620-004 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 108 | | |  | | 21,34 | | 2 304,72 |
|  | | | 20 | | 21,34 | | 426,80 |
| 0500-011-1620-005 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 158 | | |  | | 14,23 | | 2 248,34 |
|  | | | 20 | | 14,23 | | 284,60 |
|  | | | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | | | | | | | | 53 939,86 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | | | | 5 393,99 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | | | | 3 221,83 |
| *KOPĀ* |  | | | | | | | | **62 555,68** |
| ***Būvdarbi*** |  | | | | | | | | 539 398,56 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | | | | 53 939,86 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | | | | 32 218,28 |
| *KOPĀ* |  | | | | | | | | **625 556,70** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | | | | ***688 112,38*** |
| 2 | Aleksandra 5A | 0500-011-0607 | Skārda jumta un pārseguma konstrukciju demontāža, sienu nosegšana | m2 | 248 | |  | | | 14,23 | | **3 531,89** |
|  | | | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | | | | | | | | 353,19 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | | | | 35,32 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | | | | 21,10 |
| *KOPĀ* |  | | | | | | | | **409,61** |
| ***Būvdarbi*** |  | | | | | | | | 3 531,89 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | | | | 353,19 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | | | | 210,96 |
| *KOPĀ* |  | | | | | | | | **4 096,04** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | | | | ***4 505,65*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aleksandra iela 13 | | 0500-011-1623 | Azbestcementa ieseguma un ruberoīda ieseguma remonts, notekreņu un pārseguma atjaunošana | m2 | 1 422 |  | 42,69 | **60 705,18** |
|  | 800 | 49,80 | **39 840,00** |
|  | | | | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | | | | 10 054,52 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | 1 005,45 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | 600,56 |
| *KOPĀ* |  | | | | **11 660,53** |
| ***Būvdarbi*** |  | | | | 100 545,18 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | 10 054,52 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | 6 005,56 |
| *KOPĀ* |  | | | | **116 605,26** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | **128 265,79** |
| 4 | Nikolaja iela 2 | | 0500-011-1718 | Ruļļmateriālu ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 4 300 |  | 35,57 | **152 951,00** |
|  | 300 | 35,57 | **10 671,00** |
|  | | | | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | | | | 16 362,20 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | 1 636,22 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | 977,31 |
| *KOPĀ* |  | | | | **18 975,73** |
| ***Būvdarbi*** |  | | | | 163 622,00 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | 16 362,20 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | 9 773,14 |
| *KOPĀ* |  | | | | **189 757,34** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | ***208 733,07*** |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | | | | | | | | | **1 029 616,89** |
| **PVN 21%:** | | | | | | | | | **216 219,55** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | | | | | | | | | **1 245 836,44** |
|  | |

Finanšu ministrs A.Vilks

15.01.2014. 19:36

372

K.Elsta

67024974, [Krista.Elsta@vni.lv](mailto:Krista.Elsta@vni.lv)

A.Mirkšs

67024651, Aivars.Mirkss@vni.lv