4.pielikums

Informatīvais ziņojums „Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām

un to finansēšanas modeļiem”

|  |
| --- |
| **Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā avārijas stāvoklī esošo ēku orientējošās jumtu konservācijas darbu izmaksas**  |
|  |   |  |  |   |
| **Nr.p.k.** | **Adrese** | **Kadastra Nr.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērv.** | **Orient.****nepiecieš.****ieseguma platība, m2** | **Jumta nes.****konstrukc.****atjaun.****m2** | **Plānotās būvizmaksas EUR/m2 (bez PVN)** | **Orientējošās izmaksas EUR (bez PVN)** |
| 1 | Imperatora iela 8 | 0500-011-1620-001 | Azbestcementa ieseguma nomaiņa uz skārdu ar konstrukciju remontu, notekrenēm | m2 | 6 010 |   | 56,91 | 342 029,10 |
|   | 4 500 | 42,69 | 192 105,00 |
| 0500-011-1620-004 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 108 |   | 21,34 | 2 304,72 |
|   | 20 | 21,34 | 426,80 |
| 0500-011-1620-005 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 158 |   | 14,23 | 2 248,34 |
|   | 20 | 14,23 | 284,60 |
|  | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 53 939,86 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 5 393,99 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 3 221,83 |
| *KOPĀ* |  | **62 555,68** |
| ***Būvdarbi*** |  | 539 398,56 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 53 939,86 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 32 218,28 |
| *KOPĀ* |  | **625 556,70** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***688 112,38*** |
| 2 | Aleksandra 5A | 0500-011-0607 | Skārda jumta un pārseguma konstrukciju demontāža, sienu nosegšana | m2 | 248 |   | 14,23 | **3 531,89** |
|  | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 353,19 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 35,32 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 21,10 |
| *KOPĀ* |  | **409,61** |
| ***Būvdarbi*** |  | 3 531,89 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 353,19 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 210,96 |
| *KOPĀ* |  | **4 096,04** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***4 505,65*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aleksandra iela 13 | 0500-011-1623 | Azbestcementa ieseguma un ruberoīda ieseguma remonts, notekreņu un pārseguma atjaunošana | m2 | 1 422 |   | 42,69 | **60 705,18** |
|   | 800 | 49,80 | **39 840,00** |
|  | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 10 054,52 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 1 005,45 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 600,56 |
| *KOPĀ* |  | **11 660,53** |
| ***Būvdarbi*** |  | 100 545,18 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 10 054,52 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 6 005,56 |
| *KOPĀ* |  | **116 605,26** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | **128 265,79** |
| 4 | Nikolaja iela 2 | 0500-011-1718 | Ruļļmateriālu ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 4 300 |   | 35,57 | **152 951,00** |
|   | 300 | 35,57 | **10 671,00** |
|  | ***Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 16 362,20 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 1 636,22 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 977,31 |
| *KOPĀ* |  | **18 975,73** |
| ***Būvdarbi*** |  | 163 622,00 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 16 362,20 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 9 773,14 |
| *KOPĀ* |  | **189 757,34** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***208 733,07*** |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | **1 029 616,89** |
| **PVN 21%:** | **216 219,55** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | **1 245 836,44** |
|  |

Finanšu ministrs A.Vilks

15.01.2014. 19:36

372

K.Elsta

67024974, Krista.Elsta@vni.lv

A.Mirkšs

67024651, Aivars.Mirkss@vni.lv