5.pielikums

Informatīvais ziņojums „Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības

Perspektīvām un to finansēšanas modeļiem”

|  |
| --- |
| **Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā avārijas stāvoklī esošo konservējamo ēku jumtu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes** **un būvniecības darbu kalendārais grafiks** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Darbība** | **Aktivitātes** | **2013** | **2014** | **2015** |
| p.k. | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi |  - VKPAI noteikumu pieprasīšana, saņemšana; - Tehnisko noteikumu saņemšana  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tehniskās specifikācijas (projektēšanas darbu iepirkumam) sagatavošana  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde | Iepirkuma procedūra | 1) Iepirkuma procedūra būvprojektēšanai (Projektētāja atlasei)-nolikuma sagatavošana-iepirkums -būvniecības projekta izstrādes līguma noslēgšana |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Projektēšana | 2) Būvprojektēšana (t.sk. projekta izstrāde, būvprojekta saskaņošana, tehniskā ekspertīze un akcepts); |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Būvniecības darbi |   | Tehniskās specifikācijas (būvdarbu iepirkumam) sagatavošana  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Iepirkuma procedūra | 1) Iepirkuma procedūra būvdarbiem (Būvnieka atlase) -nolikuma sagatavošana-iepirkums -būvdarbu līguma noslēgšana |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Būvniecība | 2) Būvniecības darbu veikšana (objekta pieņemšana ekspluatācijā) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Finanšu ministrs A.Vilks

15.01.2014. 11:03

161

K.Elsta

67024974, Krista.Elsta@vni.lv

A.Mirkšs

67024651, Aivars.Mirkss@vni.lv