2.pielikums

Iekšlietu ministrijas

informatīvajam ziņojumam

„Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas

valsts robežas joslas iekārtošanai

nepieciešamo papildus finansējumu”

**Valsts robežsardze**

**(budžeta programma 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”)**

**Prioritārie pasākumi 2015., 2016., 2017., 2018.un 2019. gadam**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.****k.** | **Darba nosaukums** | **Kopējās izmaksas****EUR** **(ieskaitot PVN)** |
| **2014.gads** |
|  | Papildus tehniskā risinājuma projekta dokumentācijas izstrāde |  3 243 |
|  | **Kopā:** | **3 243** |
| **2015.gads** |
| **1.** | **Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:** |  |
|  | Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums (ceļu darbiem). | 14 200 |
| **Kopā:** | **14 200** |
| **2.** | **Sagatavošanas darbi:** |  |
| 2.1. | Apauguma likvidēšana (celmu un sakņu novākšana), aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | 302 890 |
| 2.2. | Grāvju tīrīšana | 66 225 |
| 2.3. | Asfaltbetona seguma frēzēšana | 435 |
| **Kopā:** | **369 550** |
| **3.** | **Būvju demotāža uz robežas:**  |  |
| 3.1. | Dzelzsbetona caurteku demontāža uz robežas | 4 260 |
| 3.2. | Dzelzsbetona tiltu demontāža uz robežas | 8 520 |
| **Kopā:** | **12 780** |
| **4.** | **Zemes darbi:** |  |
| 4.1. | Planēšanas darbi | 74 089 |
| 4.2. | Apvidus virsmas (arī zemes klātnes virsmas) armēšana vai atdalīšana (ģeorežģis) | 38 650 |
| **Kopā:** | **112 739** |
| **5.** | **Būvuzraudzības pakalpojums:** | **70 511**  |
| **Kopā 2015.gads:** | **579 780** |
| **Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2014.gadam” iedalītais un plānotais finansējums 2015.gadā** | **579 780** |
|  |  |
| **2016.gads**  |
| **6.** | **Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:** |  |
|  | Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums (ceļu darbiem). | 14 200 |
| **Kopā:** | **14 200** |
| **7.** | **Zemes darbi:** |  |
|  | Apvidus virsmas (arī zemes klātnes virsmas) armēšana vai atdalīšana (ģeorežģis) | 636 320 |
|  | Apvidus virsmas (arī zemes klātnes virsmas) armēšana vai atdalīšana (ģeotekstils) | 255 932 |
|  | Uzbēruma konstruktīvās kārtas būvniecība  | 124 654 |
| **Kopā:** | **1 016 906** |
| **Būvuzraudzības pakalpojums:** | **26 366** |
| **Kopā 2015.gads:** | **1 057 472** |
| **Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2014.gadam” iedalītais un plānotais finansējums 2015.gadā** | **1 057 472** |
| **2017.gads** |
| **8.** | **Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:** |  |
|  | Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums (ceļu darbiem). | 14 200 |
| **Kopā:** | **14 200** |
| **9.** | **Zemes darbi:** |  |
|  | Zilezera iztekas gala aizbēršana | 8 520 |
|  | Pēdu kontroles zonas izveide | 477 802 |
|  | Uzbēruma konstruktīvās kārtas būvniecība  | 1 224 914 |
| **Kopā:** | **1 711 236** |
| **10.** | **Caurtekas un konstrukcijas:** |  |
|  | Dzelzsbetona caurteku demontāža | 14 910 |
|  | Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=800 mm, A tips | 111 238 |
|  | Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=800 mm, B tips | 229 074 |
|  | Plastmasas caurteku uzstādīšana, d = 1000 mm, A tips | 153 898 |
|  | Plastmasas caurteku uzstādīšana, d = 1000 mm, B tips | 404 296 |
|  | Metāla caurteku uzstādīšana, d = 1100 mm, B tips | 12 544 |
|  | Metāla caurteku uzstādīšana, d = 1200 mm, A tips | 10 992 |
|  | Metāla caurteku uzstādīšana, d = 1200 mm, B tips | 18 104 |
|  | Metāla caurteku uzstādīšana, d = 1300 mm, B tips | 4 264 |
|  | Metāla caurteku uzstādīšana, d = 1500 mm, A tips | 5 514 |
|  | Metāla caurteku uzstādīšana, d = 1500 mm, B tips | 7 082 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-15B uzstādīšana | 34 596 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-19B uzstādīšana | 36 342 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-22B uzstādīšana | 39 858 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-34B uzstādīšana | 43 888 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-35B uzstādīšana | 51 010 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-37B uzstādīšana | 57 428 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-39B uzstādīšana | 125 522 |
|  | Metāla konstrukcijas SC-51B uzstādīšana | 113 884 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-05T uzstādīšana | 4 420 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-06T uzstādīšana | 4 088 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-07T uzstādīšana | 8 346 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-08T uzstādīšana | 8 518 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-09T uzstādīšana | 5 442 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-10T uzstādīšana | 6 424 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-16T uzstādīšana | 5 864 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-17T uzstādīšana | 6 112 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-18T uzstādīšana | 13 382 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-25T uzstādīšana | 9 942 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-26T uzstādīšana | 9 012 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-29T uzstādīšana | 10 142 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-30T uzstādīšana | 9 172 |
|  | Metāla konstrukcijas C-HCPA-34T uzstādīšana | 9 612 |
|  | Metāla konstrukcijas C-BC7T uzstādīšana | 23 260 |
|  | Metāla konstrukcijas C-VM6T uzstādīšana | 11 340 |
|  | **Kopā:** | **1 619 520** |
| **11.**  | **Laipas:** |  |
|  | Koka konstrukcijas laipu izbūve (2 m platas laipas ar celtspēju līdz 500 kg – kvadriciklu pārvietošanās nodrošināšanai, kopā 77 520 m) | 3 093 994 |
|  | Koka klāja konstrukcijas laipas uz polimērmateriāla pontoniem izbūve. Laipu izbūvei ar pontoniem paredzēti pontoni P615 x 695. Pontonu celtspeja līdz 500 kg. | 3 070 892 |
|  | Enkursaites ar atsvariem | 67 904 |
|  | Kokmateriāli laipu līmeņošanai | 96 283 |
|  | **Kopā:** | **6 329 073** |
| **12.** | **Būvuzraudzības pakalpojums:** | **114 656** |
|  | **Kopā 2017.gadā:** | **9 788 685** |
|  | **Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2014.gadam” iedalītais un plānotais finansējums 2016.gadā** | **561 489** |
|  | **Kopā papildu nepieciešams 2016.gadā (9 788 685– 561 489= 9 227 196)** | **9 227 196** |
| **2018.gads** |
| **13.** | **Aprīkojums:** |  |
|  | Žoga izbūve stabilā apvidus gruntī | 585 431 |
|  | Žoga izbūve vājas nestspējas gruntī | 641 130 |
|  | Virzienspraužu uzstādīšana | 2 698 |
|  | Apzaļumošana (augu zeme apsēta ar zālāja sēklām) | 293 436 |
|  | Nostiprināšana ar ģeosintētiskiem materiāliem | 293 436 |
|  | Nostiprināšana ar gabioniem | 22 720 |
|  | **Kopā:**  | **1 838 851** |
| **14.** | **Iekārtie tilti:** (Ietves gabarīts uz tilta 2,5 m; slodze ko kvadracikla vai sniega motocikla 5kN uz asi; izkliedētā gājēju slodze saskaņā ar LVS EN 1991-2:2,5 kN/m2; margu aukstums 1,1 m). Materiālu sagāde, tiltu būvniecības darbu uzsākšana. |  |
|  | Zilupes tilts  | 43 452 |
|  | Ludzas tilts | 35 045 |
|  | Rītupes tilts  | 37 274 |
|  | Liepnas tilts | 39 650 |
|  | **Kopā:** | **155 421** |
| **15.** | **Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:** |  |
|  | Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums (ceļu darbiem). | 14 200 |
|  | **Kopā:** | **14 200** |
| **16.** | **Būvuzraudzības pakalpojums:** | **40 170** |
|  | **Kopā papildus 2018.gadā:** | **2 034 442**  |
| **2019.gads** |
| **17.** | **Aprīkojums:** |  |
|  | Žoga izbūve stabilā apvidus gruntī | 1 538 613 |
|  | Žoga izbūve vājas nestspējas gruntī | 722 638 |
|  | Virzienspraužu uzstādīšana | 6 788 |
|  | Apzaļumošana (augu zeme apsēta ar zālāja sēklām) | 569 529 |
|  | Nostiprināšana ar ģeosintētiskiem materiāliem | 569 529 |
|  | Nostiprināšana ar gabioniem | 31 807 |
| **Kopā:** | **3 438 904** |
| **18.** | **Iekārtie tilti:** (Ietves gabarīts uz tilta 2,5 m; slodze ko kvadracikla vai sniega motocikla 5kN uz asi; izkliedētā gājēju slodze saskaņā ar LVS EN 1991-2:2,5 kN/m2; margu aukstums 1,1 m). Tiltu būvniecības darbu pabeigšana. |  |
|  | Zilupes tilts | 43 451 |
|  | Ludzas tilts | 35 045 |
|  | Rītupes tilts  | 37 274 |
|  | Liepnas tilts | 39 652 |
|  | **Kopā:** | **155 422** |
| **Kopā 2019.gads:**  | **3 624 667** |
| **Pavisam kopā papildus (2015., 2016., 2017., 2018., 2019g.):** | **14 886 305** |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Pētersone - Godmane

07.11.2014. 10:25

1019

S.Krilova, 67075699,

sandra.krilova@rs.gov.lv

B.Graustiņa, 67075758,

baiba.graustina@rs.gov.lv