1.pielikums informatīvajam ziņojumam

"Par valsts vietējo autoceļu ārkārtas ikdienas uzturēšanas

darbiem un neatliekamiem tiltu uzturēšanas darbiem"

Vietējo autoceļu sakārtošana 2014.gadā

| N.p.k. | Autoceļa maršruta Nr. un nosaukums | Posma adrese, km | Posma garums | Veicamie ikdienas uzturēšanas darbi | Provizoriskās izmaksas EURO (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no | līdz | km |  |  |
| 1 | V969 Ogresgals - Lielvārde | 0,00 | 9,60 | 9,60 | Grants segas atjaunošana, apauguma likvidēšana, sāngrāvju tīrīšana, krūmu griešana, caurteku tīrīšana | 284 286 |
| 2 | V920 Koknese - Verēne - Madliena - Suntaži | 34,32 | 48,50 | 14,18 | Grants segas atjaunošana, apauguma likvidēšana, sāngrāvju tīrīšana, krūmu griešana, caurteku tīrīšana | 559 083 |
| 3 | V91 Taigas - Zutiņi | 0,00 | 4,10 | 4,10 | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos, nomaļu grunts uzauguma noņemšana | 23 000 |
| 4 | V1101 Dobele - Lestene - Tukums | 20,14 | 21,60 | 1,46 | Virsmas apstrādes divās kārtās (9500 kvm) | 61 040 |
|  |  | 21,60 | 34,97 | 13,37 | Grāvju tīrīšanas darbi, grants seguma uzlabošana | 130 400 |
| 5 | V1435 Līgas - Zentene - Rideļi | 0,00 | 4,17 | 4,17 | Grants seguma atjaunošana | 10 000 |
| 6 | V1447 Cēres apvedceļš | 0,00 | 4,75 | 4,75 | Grants seguma atjaunošana |  |
| 7 | V1128 Dobele - Īle - Auce | 12,00 | 13,60 | 1,60 | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos | 41 600 |
| 8 | V1101 Dobele - Lestene - Tukums | 3,00 | 6,60 | 3,60 | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos | 50 800 |
| 9 | V294 Cēsis - Ramuļi - Bānūži | 9,13 | 15,50 | 6,37 | Nepieciešami grāvju tīrīšanas darbi un grants seguma izbūves darbi | 266 371 |
| 10 | V842 Lubāna - Upatnieki | 0,52 | 13,71 | 13,19 | Seguma pastiprināšanA,grāvju rakšanA un apauguma noņemšana | 160 000 |
| 11 | P41 Alūksne - Liepna | 3,28 | 10,34 | 7,06 | Koku , krūmu ciršana, grāvju rakšana ,caurteku iebūve . Iesēdumu labošana ,profilēšana , vietām nesaistīta seguma atjaunošana. | 196 480 |
| 12 | V761 Rožupe - Varakļāni | 1,90 | 10,70 | 8,80 | Jāveic škembu pamatnes izbūve un greiderējamās kārtas atjaunošana. Jacērt krūmi | 300 000 |
| 13 | V530 Livzinieki - Krievu Stiglova | 0,00 | 13,30 | 13,30 | Ūdens atvades sakārtošana, grants seguma atjaunošana, km 5,3 -9,5, ( perspektīvā nepieciešams melnais segums, ceļa posms caur ciemu Mežvidi 2 uz kooģenerācijas staciju un siltumnīcu kompleksu) | 360 000 |
| 14 | P72 Ilūkste - Bebrene Birži | 36,90 | 51,70 | 14,80 | Grants segas atjaunošana 500m3 uz kilometru un ūdens atvades sisitēmas sakārtošana | 570 000 |
| PAVISAM KOPĀ (km): | 131,10 | Kopā EUR IU darbiem: | 3 013 060 |

Satiksmes ministrs												A.Matīss

Vizē: Valsts sekretārs											K.Ozoliņš

12.05.2014.

S.Muižniece, 67028444

Sanita.muizniece@lvceli.lv