Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”” (turpmāk – noteikumu projekts) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18. panta 10. punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” (turpmāk – 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte) septītajā atlases kārtā tika iesniegti 16 projekta iesniegumi, no tiem 6 tika atbalstīti, bet noraidīti – 10 projekta iesniegumi. Trīs projekta iesniedzēji, t. i., SIA „Vides pakalpojumu grupas”, SIA "Vidzemes Serviss", SIA "Ķilupe”, kuru projektu iesniegumi tika noraidīti 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes septītajā atlases kārtā, pamatojoties uz projekta iesniegumu apstiprināšanas nosacījumu neizpildi, pārsūdzēja VARAM kā atbildīgās iestādes pieņemtos lēmumus par projektu noraidīšanu. Pēc atkārtotas 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes septītās atlases kārtas projektu iesniegumu - SIA „Vides pakalpojumu grupas” projekts „Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas izveide Stopiņu novadā, samazinot apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu”, SIA "Vidzemes Serviss" projekts „Atkritumu šķirošanas centra izveide” un SIA "Ķilupe" projekts „Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide Ogres novadā” (turpmāk – sākotnēji noraidītie projekti) - izvērtēšanas, ar VARAM valsts sekretāra lēmumu š. g. februārī tika atcelti atbildīgās iestādes lēmumi par projekta noraidīšanu un tika pieņemti projekta iesniedzējam labvēlīgi starplēmumi. Vienlaikus, ņemot vērā faktu, ka 2013. gada 1. decembrī beidzās valsts atbalsta shēmas Nr. N390/2009 (SA.35190 (2012/N) un SA.35615 (2012/N)) „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” darbības termiņš, VARAM, lai varētu pieņemt lēmumu par iepriekš minēto trīs sākotnēji noraidīto projektu apstiprināšanu, bija nepieciešama spēkā esoša valsts atbalsta shēma „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”. Tādēļ VARAM 2014. gada 5. martā Interaktīvajā valsts atbalsta paziņošanas sistēmā (State Aid Notifications Interactive) parakstīja Eiropas Komisijai paziņojumu par valsts atbalsta shēmu „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”. 2014. gada 23. aprīlī Eiropas Komisijas Konkurences direktorāts pieņēma lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. SA.38431 (2014/N) “Apstiprinātās valsts atbalsta shēmas N 390/2009 (Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība) pagarināšana līdz 2014.gada 30.jūnijam”. Līdz ar to VARAM kā atbildīgā iestāde tikai no š.g. 28. aprīļa var pieņemt lēmumu apstiprināt trīs sākotnēji noraidītos projektus un saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1487) 9.1.apakšpunktu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) varēs noslēgt civiltiesisko līgumu par trīs sākotnēji noraidīto projektu īstenošanu. Kopš VARAM kā atbildīgās iestādes lēmumu pieņemšanas par 7. kārtas Kohēzijas fonda projekta iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu (2013. gada 25. novembrī) ir pagājuši pieci mēneši, kuru ietvaros projekta iesniedzēji nav varējusi uzsākt projekta īstenošanu MK noteikumu Nr.1487 prasību dēļ, kas paredz, ka projekta īstenošana ir uzsākama tikai pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi (CFLA)un tas nozīmē, ka sākotnēji noraidīto projektu finansējuma saņēmēji varēs uzsākt projektu realizāciju tikai 2014. gada jūnijā mēnesī. Visa iepriekš minētā rezultātā ir izveidojusies projekta īstenošanai paredzētā laika nobīde, taču šāda nobīde laikā nebija iepriekš paredzama, un nav iekļauta projekta iesniegumos iekļautajos laika grafikos, kas plānoja projekta īstenošanu līdz 2015. gada 1. jūnijam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1487 43.punktu, līdz ar to ir nepieciešams veikt tiesiskā regulējuma maiņu, kas pieļautu pabeigt projekta īstenošanu par pieciem mēnešiem vēlāk, nekā sākotnēji bija plānots. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 10. pantu, kurš nosaka tiesiskās paļāvības principu – „Privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas” – atbildīgās iestādes lēmums par projekta noraidīšanu nevar radīt nelabvēlīgas sekas privātpersonai. Tādēļ, lai minimizētu VARAM sākotnēji pieņemtā nelabvēlīgā administratīvā akta radītās sekas un nodrošinātu projektu atbilstošu un kvalitatīvu īstenošanu, nepieciešams mazināt laika resursa risku un veikt grozījumus MK noteikumos Nr. 1487, paredzot pagarināt 7. kārtas projektu īstenošanas termiņu, nosakot, ka finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno līdz 2015. gada 15. novembrim, ko pieļauj arī Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” ietvertais regulējums attiecībā uz maksājumu pieprasījumu iesniegšanu maksājumu iestādē. Grozījumi MK noteikumos Nr. 1487, paredzot pagarināt 7.kārtas projektu īstenošanas termiņu, ir nepieciešami arī, lai veicinātu Kohēzijas fonda finansējuma apguvi maksimāli iespējamajā apmērā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav attiecināms. |
| 4. | Cita informācija | Sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta izstrādē netika nodrošināta, jo noteikumu projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības. |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Projektu finansējuma saņēmēji. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas III. – VII. sadaļa – projekts šīs jomas neskar

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra p. i.,

Zemkopības ministrs					 		J. Dūklavs

Vizē:

Valsts sekretāra p. i.,

Administrācijas vadītāja 	 	E. Turka

13.05.2014. 15:10

856

Inese Kukle

66016569; inese.kukle@varam.gov.lv