2.pielikums

Informatīvajam ziņojumam par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam

turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu

3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un

3.2. "Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros

IKT arhitektūras versiju laika grafiks

| Mērķa arhitektūras versijas | Iesniegšanas Ministru kabinetā termiņš |
| --- | --- |
| Konceptuālā arhitektūra | 2014. gada IV ceturksnis, ne vēlāk, kā 19. decembris |
| Mērķarhitektūras 1. versija (2015. gads), versija 1.1. | 2015. gada I ceturksnis, ne vēlāk, kā 31. marts |
|  | Versija 1.2. | 2015. gada II ceturksnis, ne vēlāk, kā 30. jūnijs, |
|  | Versija 1.3. | 2015. gada III ceturksnis, ne vēlāk, kā 30. septembris |
|  | Versija 1.4. | 2015. gada IV ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. decembris |
| Mērķarhitektūras 2. versija (2016. gads), versija 2.1. | 2016. gada II ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. jūnijs |
|  | Versija 2.2. | 2016. gada IV ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. decembris |
| Mērķarhitektūras 3. versija (2017. gads), versija 3.1. | 2017. gada II ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. jūnijs |
|  | Versija 3.2. | 2017. gada II ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. decembris |
| Mērķarhitektūras 4. versija (2018. gads), versija 4.1. | 2018. gada II ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. jūnijs |
|  | Versija 4.2. | 2018. gada IV ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. decembris |
| Mērķarhitektūras 5. versija (5. kārta, 2019. gads), versija 5.1. | 2019. gada II ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. jūnijs |
|  | Versija 5.2. | 2019. gada IV ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. decembris |
| Mērķarhitektūras 6. versija (2020. gads), versija 6.1. | 2020. gada II ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. jūnijs |
|  | Versija 6.2. | 2020. gada IV ceturksnis, ne vēlāk, kā 20. decembris |

Vides aizsardzības un reģionālas

attīstības ministrs								R.Naudiņš

Vīza:

Valsts sekretārs								G.Puķītis

2014.05.09. 16:10

2, 255

L.Linabergs, 66016572,

lauris.linabergs@varam.gov.lv